**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТЕЙКОВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 18.02.2021 № 51**

г. Тейково

**О внесении изменений и дополнений в постановление администрации**

**городского округа Тейково от 11.11.2013 № 688 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Тейково «Обеспечение населения городского округа Тейково услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие транспортной системы в 2014-2024 годах»**

В соответствии с решением городской Думы городского округа Тейково Ивановской области от 29.01.2021 № 5 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения и конкурсного отбора инициативных проектов, предназначенных для реализации на территории городского округа Тейково Ивановской области», администрация городского округа Тейково

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Внести в постановление администрации городского округа Тейково от 11.11.2013 № 688 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Тейково «Обеспечение населения городского округа Тейково услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие транспортной системы в 2014-2024 годах» следующие изменения и дополнения:

в приложении к постановлению:

1.1. Пункт 2.16. «Формирование современной городской среды на 2018-2024 год.» раздела 2 «Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к постановлению;

1.2. Пункт 3.16. «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 год..» раздела 3 «Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к постановлению;

1.3. В приложении № 16 к муниципальной программе Подпрограмма «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»:

1.3.1. Раздел 1 «Паспорт подпрограммы «Формирование современной городской среды»» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к постановлению;

1.3.2. Абзац 4 раздела 2 «Характеристика сферы благоустройства в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды» в городском округе Тейково на 2018-2024 годы.» дополнить словами «В 2020 году реализован проект-победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях «Реновация парка «Красные сосенки» и набережной реки Вязьма».

1.3.3. Таблицу 1 раздела 3 «Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к постановлению;

1.3.4. Абзац 3 раздела 3 «Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Подпрограмма реализуется посредством шести разделов (частей):

- Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий г.о. Тейково (приложение № 1).

- Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства (приложение № 2).

- Перечень подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) объектов централизованной  (нецентрализованной) системы ресурсоснабжения сельских населенных пунктов холодного водоснабжения сельских населенных пунктов (определяемой уполномоченным органом местного самоуправления сельского поселения) (приложение № 3).

- Проект «Реновация парка «Красные Сосенки» и набережной реки Вязьма» (приложение № 4).

- Благоустройство территорий в рамках проектов развития территории городского округа Тейково, основанных на местных инициативах в 2020 году (приложение № 5).

- Благоустройство территорий г.о. Тейково в рамках поддержки инициативных проектов (приложение № 6).»;

1.3.5. Таблицу 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды» городского округа Тейково на 2018-2024 годы «Формирование современной городской среды»» раздела 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы.» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к постановлению;

1.3.6. Раздел 6 «Перечень основных мероприятий к подпрограмме «Формирование современной городской среды» на территории городского округа Тейково на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к постановлению;

1.3.7. Абзац 10 раздела 7 «Механизм реализации Подпрограммы.» изложить в следующей редакции:

 «Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии за исключением:

 случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).»;

1.3.8. В приложении № 1 к разделу «Благоустройство дворовых и общественных территорий» к подпрограмме «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» таблицу «Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019 - 2024 годах в рамках реализации муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к постановлению;

1.3.9. В приложении № 5 к подпрограмме «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»:

1.3.9.1. Слова «Срок реализации – 2020-2024 год» заменить словами «Срок реализации – 2020 год»;

1.3.9.2. Таблицу 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы» раздела 1 «Ожидаемые результаты реализации.» изложить в следующей редакции:

«Таблица 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 |
| »1. | Количество благоустроенных территорий в рамках проектов развития территории городского округа Тейково, основанных на местных инициативах | ед. | 7 |

»;

1.3.9.3. Таблицу 2 «Ресурсное обеспечение.» раздела 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к постановлению;

1.3.10. Дополнить приложением № 6 «Благоустройство территорий в рамках поддержки инициативных проектов» согласно приложению № 9 к постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике органов местного самоуправления городского округа Тейково и разместить на официальном сайте администрации г.о. Тейково в сети Интернет.

**Глава городского округа Тейково С.А. Семенова**

Приложение № 1

к постановлению администрации г.о. Тейково

 от 18.02.2021 № 51

2.16. Формирование современной городской среды на 2018-2024 год.

Благоустройство городских территорий представляет собой одну из самых острых проблем городского округа Тейково. Сфера благоустройства территории города Тейково является одной из жизнеобеспечивающих сфер городского хозяйства, оказывающих непосредственное влияние на качество и уровень жизни населения. Благоустройство города - совокупность работ и мероприятий, направленных на создание благоприятных, комфортных, экологических и эстетических условий жизни и досуга населения.

В рамках программы с 2018 года в городском округе Тейково благоустроено 20 дворовых территорий у 24 многоквартирных домов, проведен ремонт дворового проезда, установлены урны, скамейки и благоустроены 3 общественные территории. В 2020 году реализовано 7 проектов развития территории городского округа Тейково, основанных на местных инициативах.

Благоустройство дворовых территорий большинства многоквартирных домов города не отвечает нормативным требованиям. Основные проблемы благоустройства дворовых территорий: отсутствие освещения придомовых территорий, асфальтобетонное покрытие большинства дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к территориям многоквартирных домов города Тейково, вследствие продолжительной эксплуатации не соответствует эксплуатационным требованиям, отсутствие обустроенных стоянок для автомобилей, недостаточный уровень благоустройства зоны зеленых насаждений и зоны отдыха дворовых территорий, отсутствие либо недостаточное количество скамеек, урн, высокий износ малых форм детских площадок, отсутствие пандусов, съездов для маломобильных групп населения.

Благоустроенность общественных территорий имеет важное значение для создания комфортных и безопасных условий проживания граждан, формирования эстетического облика города и улучшения его экологического состояния.

Реализация программы позволит качественно улучшить сферу благоустройства городского округа Тейково будут благоустроены общественные и дворовые территории, нуждающиеся в благоустройстве.

Программные мероприятия осуществляются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», включенного в национальный проект «Жилье и городская среда».

Приложение № 2

к постановлению администрации г.о. Тейково

 от 18.02.2021 № 51

3.16. Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятий) | Ед.измерения | Значение показателей (индикаторов) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Основные мероприятия подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 гг.
 |
| 1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 20 | 0 | 0 | х\* | х\* | х\* | х\* |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | х\* | х\* | х\* |
| 1.3 | Проект «Реновация парка «Красные Сосенки и набережной реки Вязьма» | ед. | 0 | 1 | х\* | х\* | х\* | х\* |
| 1.4 | Количество благоустроенных территорий в рамках поддержки местных инициатив в 2020 году | ед. | - | - | 7 | - | - | - | - |
| 1.5 | Количество благоустроенных территорий в рамках поддержки инициативных проектов | ед. | - | - | - | х\* | х\* | х\* | х\* |

\* Значение целевых индикаторов подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.

По завершении муниципальной программы ожидается достижение следующих основных результатов:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, благоустройства общественных территорий, благоустройства мест массового отдыха населения на территории городского округа Тейково, благоустройство территории Парка «Красные Сосенки» и набережной реки Вязьма (Проект «Реновация парка «Красные Сосенки» и набережной реки Вязьма»), повышение уровня благоустройства территорий, повышение уровня комфортности жизни граждан в рамках поддержки местных инициатив, инициативных проектов.

Приложение № 3

к постановлению администрации г.о. Тейково

от 18.02.2021 № 51

1. Паспорт подпрограммы «Формирование современной городской среды»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименованиеподпрограммы | Формирование современной городской среды (далее – подпрограмма) |
| Срок реализации подпрограммы | 2018-2024 |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково Ивановской области;Отдел градостроительства и архитектуры администрации городского округа Тейково Ивановской области;МКУ городского округа Тейково «Служба Заказчика» |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тейково  |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Тейково.Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа Тейково.Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тейково в рамках проектов развития территории городского округа Тейково, основанных на местных инициативах в 2020 году. Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тейково в рамках поддержки инициативных проектов 2021-2024.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Тейково. |
| Объём ресурсного обеспечения мероприятийподпрограммы | Общий объём бюджетных ассигнований\*: 208 207,96711 тыс. руб.2018 год – 12 132,49655 тыс. руб.;2019 год – 76 895,07007 тыс. руб.;2020 год – 107 800,58449 тыс. руб.;2021 год – 8 848,37000 тыс. руб.;2022 год – 836,38300 тыс. руб.;2023 год – 836,38300 тыс. руб.;2024 год – 858,68000 тыс. руб. - местный бюджет:2018 год – 807,835 тыс. руб.;2019 год – 395,07007 тыс. руб.;2020 год – 2 735,83074 тыс. руб.;2021 год – 2 848,37000 тыс. руб.;2022 год – 836,38300 тыс. руб.;2023 год – 836,38300 тыс. руб.;2024 год – 858,680 тыс. руб. - областной бюджет:2018 год – 11 324,66155 тыс. руб.;2019 год – 1 500,000 тыс. руб.;2020 год – 33 527,55375 тыс. руб.;2021 год – 6 000,000 тыс. руб.;2022 год – 0,000 тыс. руб.;2023 год – 0,000 тыс. руб.;2024 год – 0,000 тыс. руб. - федеральный бюджет:2017 год – 0,000 тыс. руб.;2018 год – 0,000 тыс. руб.;2019 год – 75 000,000 тыс. руб.;2020 год – 71 537,20000 тыс. руб.;2021 год – 0,00 тыс. руб.;2022 год – 0,000 тыс. руб.;2023 год – 0,000 тыс. руб.;2024 год – 0,000 тыс. руб. |

Приложение № 4

к постановлению администрации г.о. Тейково

 от 18.02.2021 № 51

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятий) | Ед. изм. | Значение показателей (индикаторов) |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Основные мероприятия программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 гг. |
| 1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 12 | 20 | 0 | 0 | х\* | х\* | х\* | х\* |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | х\* | х\* | х\* |
| 1.3 | Проект «Реновация парка «Красные Сосенки и набережной реки Вязьма» | ед. | 0 | 0 | 1 | х\* | х\* | х\* | х\* |
| 1.4 | Количество благоустроенных территорий в рамках проектов развития территории городского округа Тейково, основанных на местных инициативах в 2020 году | ед. | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| 1.5 | Количество благоустроенных территорий в рамках поддержки инициативных проектов | ед. | - | - | - | - | х\* | х\* | х\* | х\* |

Приложение № 5

к постановлению администрации г.о. Тейково

 от 18.02.2021 № 51

Таблица 2

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды» городского округа Тейково на 2018-2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик- координатор, участник | Источник финансирования/ Наименование мероприятия | Объемы бюджетных ассигнований на 2018 год (тыс. руб.) | Объемы бюджетных ассигнований на 2019 год (тыс. руб.) | Объемы бюджетных ассигнований на 2020 год (тыс. руб.) | Объемы бюджетных ассигнований на 2021 год (тыс. руб.) | Объемы бюджетных ассигнований на 2022 год (тыс. руб.) | Объемы бюджетных ассигнований на 2023 год (тыс. руб.) | Объемы бюджетных ассигнований на 2024 год (тыс. руб.) |
| Программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы | Ответственный исполнитель – Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково | Итого по Программе | **12 132,49655** | **76895,07007** | **107 800,58449** | **8 848,37000** | **836,38300** | **836,38300** | **858,680** |
| Муниципальный заказчик – МКУ «Служба заказчика» | Местный бюджет, из них: | **807,835** | **395,07007** | **2735,83074** | **2848,370** | **836,38300** | **836,38300** | **858,68** |
| экспертиза смет | 211,80 | 12,00 | 0,00 | 189,01 | 260,703 | 260,703 | 283,00 |
| Очистка пруда в местечке Красные Сосенки | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка чертежей МАФ для проекта «Реновация парка «Красные Сосенки» | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществление авторского надзора | 0,00 | 0,00 | 59,92418 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществление строительного контроля | 0,00 | 0,00 | 300,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проектные работы по оценке воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания (расчет ущерба водным биологическим ресурсам | 0,00 | 0,00 | 170,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| софинансирование 5% | 596,035 | 0,78947 | 16,13902 | 3,15789 | 575,68 | 575,68 | 575,68 |
| Софинансирование организации благоустройства территорий в рамках поддержки местных инициатив  | 0,00 | 0,00 | 954,47500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Софинансирование организации благоустройства территорий в рамках поддержки инициативных проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства собственников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка проекта по благоустройству общественной территории  | 0,00 | 382,2806 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| проект «Реновация парка «Красные Сосенки» и набережной реки Вязьма» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - проектно- сметная документация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - реализация проекта (благоустройство территории) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Корректировка проектно-сметной документации в отношении объекта «Реновация парка «Красные Сосенки» и набережной реки Вязьма»  | 0,00 | 0,00 | 50,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство пешеходной дорожки/лестничного марша от ул. Гористая к пешеходному мосту через р. Вязьма (возле ТЦ «ВЕГА») (2 этап) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 656,20211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение работ по реализации проекта: «Реновация парка «Красные Сосенки» и набережной реки Вязьма» (система электроснабжения, дополнительные работы) | 0,00 | 0,00 | 285,29254 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего выделено средств (областной бюджет с учетом объема софинансирования из федерального бюджета), в т.ч.: | **11 324,66155** | **76 500,00** | **105 064,75375** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | 10531,93524 | 76485,00 | 71 537,20 | 5 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 792,72631 | 15,00 | 33 527,55375 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО** | **12 132,49655** | **76 897,78947** | **107 800,58449** | **8 848,37000** | **836,38300** | **836,38300** | **858,68** |
| В том числе по объектам: |   |   |   |   |  |  |  |  |
| - дворовые территории | Местный бюджет | **683,57225** | **0,00** | **0,00** | **189,01** | **572,453** | **572,453** | **572,453** |
| экспертиза смет | 200,00 | 0,00 |  0,00 | 189,01 | 260,703 | 260,703 | 283,00 |
| софинансирование 5% | 483,57225 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 311,75 | 311,75 | 289,453 |
| Всего выделено средств (областной бюджет с учетом объема софинансирования из федерального бюджета), в т.ч.: | 9 187,873 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 8 544,72064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 643,15211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства собственников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО по мероприятию** | **9871,445** | **0,00** | **0,00** | **189,01** | **572,453** | **572,453** | **572,453** |
| - общественные территории | Местный бюджет, из них: | **124,26275** | **395,07007** | **1 781,35574** | **2 659,36** | **263,93** | **263,93** | **286,227** |
| экспертиза смет | 11,80 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Очистка пруда в местечке Красные Сосенки | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка чертежей МАФ для проекта «Реновация парка «Красные Сосенки» | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществление авторского надзора | 0,00 | 0,00 | 59,92418 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществление строительного контроля | 0,00 | 0,00 | 300,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проектные работы по оценке воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания (расчет ущерба водным биологическим ресурсам | 0,00 | 0,00 | 170,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| софинансирование 5% | 112,46275 | 0,78947 | 16,13902 | 3,15789 | 263,93 | 263,93 | 286,227 |
| Разработка проекта по благоустройству общественной территории  | 0,00 | 382,2806 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Корректировка проектно-сметной документации в отношении объекта «Реновация парка «Красные Сосенки» и набережной реки Вязьма»  | 0,00 | 0,00 | 50,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение работ по реализации проекта: «Реновация парка «Красные Сосенки» и набережной реки Вязьма» (система электроснабжения, дополнительные работы) | 0,00 | 0,00 | 285,29254 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство пешеходной дорожки/лестничного марша от ул. Гористая к пешеходному мосту через р. Вязьма (возле ТЦ «ВЕГА») (2 этап) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 656,20211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего выделено средств (областной бюджет с учетом объема софинансирования из федерального бюджета), в т.ч.: | 2 136,7888 | 1500,00 | 30 664,12875 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 1 987,2146 | 1485,00 | 30 357,48749 | 5 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 149,5742 | 15,00 | 306,64126 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства собственников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО по мероприятию** | 2 261,05155 | 1 897,78947 | **32 445,48449** | **8 659,36** | 263,93 | 263,93 | 286,227 |
| - проект «Реновация парка «Красные Сосенки» и набережной реки Вязьма» | - проектно- сметная документация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего выделено средств (областной бюджет с учетом объема софинансирования из федерального бюджета), в т.ч.: | 0,00 | 75000,00 | 71 537,20000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 75000,00 | 71 537,20000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства собственников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО по мероприятию** | 0,00 | 75000,00 | **71 537,20000** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Благоустройство территорий проектов развития территории городского округа Тейково, основанных на местных инициативах в 2020 году | Всего выделено средств, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 3 817,90000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 2 863,425 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 764,75530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 0,00 | 0,00 | 147,71970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - иные внебюджетные источники |  |  | 42,00 |  |  |  |  |
| **ИТОГО по мероприятию** | 0,00 | 0,00 | **3 817,90000** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство территорий в рамках поддержки инициативных проектов | Всего выделено средств, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -средства граждан, поддержавших проект | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - инициативные платежи (без учета средств граждан, поддержавших проект) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО по мероприятию** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 6

к постановлению администрации г.о. Тейково

 от 18.02.2021 № 51

6. Перечень основных мероприятий к подпрограмме «Формирование современной городской среды» на территории городского округа Тейково на 2018-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов | Отдел городской инфраструктуры, отдел архитектуры, МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 2018 | 2024 | Увеличение благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Благоустройство | Показатель 1.1 |
| 2. Благоустройство общественных территорий | Отдел городской инфраструктуры, отдел архитектуры, МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 2018 | 2024 | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство | Показатель 1.2 |
| 3. Благоустройство территории Парка «Красные Сосенки» и набережной реки Вязьма  | Отдел городской инфраструктуры, отдел архитектуры, МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 2019 | 2020 | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство | Показатель 1.3 |
| 4. Благоустройство территорий в рамках проектов развития территории городского округа Тейково, основанных на местных инициативах в 2020 году | Отдел городской инфраструктуры, отдел архитектуры и градостроительства, МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 2020 | 2020 | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство | Показатель 1.4 |
| 5. Благоустройство территорий в рамках поддержки инициативных проектов | Отдел городской инфраструктуры, отдел архитектуры и градостроительства, МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 2021 | 2024 | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство | Показатель 1.5 |

Приложение № 7

к постановлению администрации г.о. Тейково

 от 18.02.2021 № 51

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019 - 2024 годах

в рамках реализации муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории |
| 1 | Благоустройство пешеходной дорожки по ул. Индустриальная (реконструкция пешеходной дорожки по ул. Индустриальная, восстановление пешеходной дорожки от почтового отделения №7 до ул. Щорса, строительство пешеходной дорожки от ул. Щорса до дома №9 по ул. Индустриальная, благоустройство ул. Индустриальной) |
| 2 | Благоустройство площади Ленина (2 этап) |
| 3 | Благоустройство Монумента Славы  |
| 4 | Благоустройство пешеходной дорожки/лестничного марша от ул. Гористая к пешеходному мосту через р. Вязьма (возле ТЦ «ВЕГА») |
| 5 | Благоустройство территории вокруг Мемориального камня, посвященного воинам-интернационалистам, участникам локальных войн и ликвидаций аварий на Чернобыльской АЭС |
| 6 | Благоустройство территории Летнего сада  |
| 7 | «Реновация Парка «Красные Сосенки» и набережной реки Вязьма» (Проект победитель Всероссийского конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях) |
| 8 | Благоустройство сквера на ул. Фрунзенской |
| 9 | Благоустройство площади 50 лет Октября |
| 10 | Благоустройство пешеходной дорожки от моста через р. Вязьма в районе Березовой рощи до ул. 2-я Заречная |
| 11 | Благоустройство тротуара вдоль дороги от ул. Фрунзенская по ул.1-я Комовская |
| 12 | Благоустройство сквера № 1 на ул. Октябрьской |
| 13 | Благоустройство сквера № 2 на ул. Октябрьской |
| 14 | Благоустройство сквера № 3 на ул. Октябрьской |
| 15 | Благоустройство улицы Школьный проезд |
| 16 | Общественная территория в прибрежной зоне от моста по улице Интернациональная до моста по улице Центральный проезд |
| 17 | Общественная территория в прибрежной зоне от моста по улице Центральный проезд до гидротехнического сооружения (плотина) |

Приложение № 8

к постановлению администрации г.о. Тейково

 от 18.02.2021 № 51

Таблица 2. Ресурсное обеспечение на 2020 год.

(тыс. руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/ источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.)\* |
|  | Благоустройство территории в рамках проектов развития территории городского округа Тейково, основанных на местных инициативах в 2020 году | 3 817,900 |
|  | - Областной бюджет  | 2863,42500 |
|  | - бюджет г. Тейково | 764,75530 |
|  | -средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 147,71970 |
|  | - иные внебюджетные источники | 42,00 |
| 1 | «Благоустройство территории по адресу: г. Тейково, ул. Молодежная, рядом с д. 13, напротив МДОУ № 6 «Орленок» | 500,500 |
|  | - областной бюджет  | 487,500 |
|  | - бюджет г. Тейково | 76,610 |
|  | -средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 15,015 (3%) |
|  | - иные внебюджетные источники | 33,500 (5,15%) |
| 2 |  «Спорт, доступный всем» ул. Индустриальная между д.1 и 1а»  | 547,250 |
|  | - областной бюджет  | 412,500 |
|  | - бюджет г. Тейково | 107,79330 |
|  | -средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 28,01920(5, 12%) |
|  | - иные внебюджетные источники | 1,00 (0, 18%) |
| 3 | «Установка во дворе школы № 5 на ул. Чапаева 24 тренажерной беседки, лавочек и цветочных клумб»  | 696,500 |
|  | - областной бюджет  | 525,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 144,765 |
|  | -средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 27,860 (4%) |
|  | - иные внебюджетные источники | 1,50 (0,2%) |
| 4 | «Благоустройство территории местечка Василёво путем установки тренажерной беседки напротив дома № 6 по улице Юбилейная г. Тейково» | 448,250 |
|  | - областной бюджет  | 412,50 |
|  | - бюджет г. Тейково | 93,615 |
|  | -средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 13,44750 (3 %) |
|  | - иные внебюджетные источники | 5,00 (0, 9%) |
| 5 | «Благоустройство территории пос. Грозилово путем установки детской игровой площадки на пустыре у дома № 14» | 609,00 |
|  | - областной бюджет  | 525,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 119,364 |
|  | -средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 32,886 (5,4%) |
|  | - иные внебюджетные источники | 0,00 |
| 6 | «Установка на большой поляне между ул. Фестивальной, Южной, Рубской, огражденной спортивной площадки с двумя футбольными воротами, лавочками и цветочными клумбами по периметру снаружи» | 466,400 |
|  | - областной бюджет  | 397,50 |
|  | - бюджет г. Тейково | 102,608 |
|  | -средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 13,992 (3%) |
|  | - иные внебюджетные источники | 0,00 |
| 7 | «Память – наше будущее» вдоль дома № 7 ул. Индустриальная до пересечения с ул. Щорса» | 0,00 |
|  | - областной бюджет  | 0,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 0,00 |
|  | -средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 0,00 |
|  | - иные внебюджетные источники | 0,00 |
| 8 | «Установка «Тренажерной беседки», по ул. 3-я Заречная напротив д. 43-45, установки скамеек для отдыха и разбивка цветочной клумбы около беседки» | 0,00 |
|  | - областной бюджет  | 0,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 0,00 |
|  | -средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 0,00 |
|  | - иные внебюджетные источники | 0,00 |
| 9 | «Установка на поляне, расположенной восточнее домов 6 и 8 на поселке Пчелина огражденной спортивной площадки, с двумя футбольными воротами, лавочками и цветочными клумбами» | 550,00 |
|  | - областной бюджет  | 412,50 |
|  | - бюджет г. Тейково | 120,00 |
|  | -средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 16,50 (3%) |
|  | - иные внебюджетные источники | 1,00 (0,18%) |
| 10 | «Благоустройство путем установки на ул. Шестагинский проезд сзади детской игровой площадки тренажерной беседки и разбивкой цветочных клумб | 0,00 |
|  | - областной бюджет  | 0,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 0,00 |
|  | -средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 0,00 |
|  | - иные внебюджетные источники | 0,00 |

Приложение № 9

к постановлению администрации г.о. Тейково

 от 18.02.2021 № 51

Приложение № 6

к подпрограмме

«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы

муниципальной программы

городского округа Тейково

 «Обеспечение населения городского округа

 Тейково услугами жилищно-коммунального

 хозяйства и развитие транспортной системы»

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ В РАМКАХ ПОДДЕРЖКИ

ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ»

Срок реализации – 2021-2024 годы

1. Ожидаемые результаты реализации.

В ходе реализации части «Благоустройство территорий в рамках поддержки инициативных проектов» предусматривается организация и проведение основного мероприятия «Повышение уровня благоустройства территории городского округа Тейково» в рамках поддержки инициативных проектов.

Поддержка инициативных проектов– это эффективный и устойчивый механизм, который позволяет оперативно выявлять и решать наиболее острые социальные проблемы местного значения, являющиеся реальным приоритетом населения, вовлекать граждан в решение местных проблем.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество благоустроенных территорий в рамках поддержки инициативных проектов | ед. | х\* | х\* | х\* | х\* |

\*Количественный показатель подпрограммы будет определен после отбора и распределения Правительством Ивановской области субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию инициативных проектов.

Имеются риски недостижения показателей подпрограммы:

- бюджетные, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий региональной (муниципальной) программы;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве территорий и т.д.

2. Основные мероприятия.

Реализация мероприятия «Благоустройство территорий в рамках поддержки инициативных проектов» предусматривает выполнение работ по благоустройствутерриторий городского округа Тейково, размещением объектов благоустройства в рамках инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор.

Под инициативным проектом понимается проект благоустройства, внесенный в администрацию городского округа Тейково Ивановской области инициатором в целях реализации мероприятий по организации благоустройства территории городского округа Тейково, имеющих приоритетное значение для жителей городского округа Тейково Ивановской области или его части. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения проектов, проведения их конкурсного отбора устанавливается решением городской Думы городского округа Тейково от 29.01.2021 № 5 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения и конкурсного отбора инициативных проектов, предназначенных для реализации на территории городского округа Тейково Ивановской области».

Инициаторами проекта могут выступать инициативная группа граждан численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории городского округа Тейково Ивановской области, территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС) (органы ТОС).

Инициативный проект до его внесения в администрацию городского округа Тейково подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления ТОС, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей городского округа Тейково или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта.

При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.

Также возможно выявление мнения граждан по вопросу о поддержке проекта путем опроса граждан, сбора их подписей, если это предусмотрено нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.

Для участия в конкурсном отборе инициативных проектов инициативная группа граждан, ТОС направляет в администрацию городского округа Тейково следующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей городского округа Тейково Ивановской области или его части;

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;

7) указание на объем средств бюджета городского округа Тейково Ивановской области в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию городского округа Тейково Ивановской области или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным решением городской Думы городского округа Тейково Ивановской области.

Срок реализации проекта должен начинаться не ранее 1 марта и завершаться не позднее 1 декабря текущего финансового года.

Состав конкурсной комиссии, критерии отбора, форма заявки и иные необходимые для реализации инициативных проектов сведения утверждены постановлением администрации городского округа Тейково Ивановской области от 01.02.2021 № 25 «Об утверждении Порядка деятельности и состава Комиссии по отбору инициативных проектов в городском округе Тейково Ивановской области, формы описания инициативного проекта и критериев оценки инициативного проекта».

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на организацию благоустройства территорий в рамках инициативных проектов (далее – Субсидия), бюджетных ассигнований местного бюджета, а также средств территориального общественного самоуправления и иных внебюджетных источников.

Доля расходов областного бюджета в финансовом обеспечении расходного обязательства муниципального образования не должна превышать 75%. Финансирование оставшейся части проекта осуществляется за счет средств местного бюджета, а также обязательного участия в софинансировании проекта граждан, поддержавших проект, - в размере не менее 3% от стоимости проекта, и за счет иных внебюджетных источников (при наличии).

Таблица 2. Ресурсное обеспечение

(тыс. руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/ источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.)\* |
| 2021  | 2022  | 2023  | 2024 |
|  | Благоустройство территорий в рамках поддержки инициативных проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -средства граждан, поддержавших проект | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - инициативные платежи (без учета средств граждан, поддержавших проект) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Благоустройство территории двора, расположенного между д. 11, д. 13 по ул. 8 Марта и д. 1 пл. 50 лет Октября путем установки детской игровой площадки, тренажерной беседки и парковых скамеек для отдыха | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -средства граждан, поддержавших проект | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - инициативные платежи (без учета средств граждан, поддержавших проект) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Установка многофункциональной спортивной площадки на улице 2-я Пролетарская, напротив школы № 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -средства граждан, поддержавших проект | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - инициативные платежи (без учета средств граждан, поддержавших проект) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Благоустройство территории поселка Грозилово путем установки тренажерной беседки и зоны воркаута на территории, расположенной на пустыре в окружении домов №№ 13,14,7,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -средства граждан, поддержавших проект | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - инициативные платежи (без учета средств граждан, поддержавших проект) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Благоустройство территории ТОС «Заречный» путем установки тренажерной беседки и зоны воркаута, а также 2-х скамеек для отдыха, урны для мусора и информационного стенда напротив д. 46 на ул. 3-я Заречная  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -средства граждан, поддержавших проект | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - инициативные платежи (без учета средств граждан, поддержавших проект) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Благоустройство территории ТОС «Шестагинский» путем установки на ул. Шестагинский проезд, сзади детской игровой площадки, тренажерной беседки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -средства граждан, поддержавших проект | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - инициативные платежи (без учета средств граждан, поддержавших проект) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Благоустройство территории двора дома № 3 улицы Неделина путем установки огражденной детской игровой площадки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -средства граждан, поддержавших проект | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - инициативные платежи (без учета средств граждан, поддержавших проект) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Дальнейшее благоустройство детской игровой площадки, расположенной на ул. Молодежной, рядом с д. № 13, напротив МДОУ № 6 «Орленок», путем ее дооборудования детскими игровыми элементами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -средства граждан, поддержавших проект | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - инициативные платежи (без учета средств граждан, поддержавших проект) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Аллея Славы воинов - ракетчиков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -средства граждан, поддержавших проект | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - инициативные платежи (без учета средств граждан, поддержавших проект) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Установка детской игровой площадки и спортивного оборудования напротив дома № 40 на улице Новая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -средства граждан, поддержавших проект | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - инициативные платежи (без учета средств граждан, поддержавших проект) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Благоустройство территории на ул. Крупской у дома № 20 путем дооснащения имеющейся спортивно-игровой детской площадки дополнительными игровыми элементами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -средства граждан, поддержавших проект | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - инициативные платежи (без учета средств граждан, поддержавших проект) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Дальнейшее благоустройство территории ТОС «Западный» путем установки на поляне, расположенной восточнее домов 8 и 14 на поселке Пчелина, тренажерной беседки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -средства граждан, поддержавших проект | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - инициативные платежи (без учета средств граждан, поддержавших проект) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\*Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению после распределения Правительством Ивановской области субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области на организацию благоустройства территорий в рамках поддержки инициативных проектов. Финансирование оставшейся части проекта осуществляется за счет средств местного бюджета, а также обязательного участия в софинансировании проекта граждан, поддержавших проект - в размере не менее 3% от стоимости проекта, и за счет инициативные платежи (без учета средств граждан, поддержавших проект) (при наличии).