ГОРОДСКАЯ ДУМА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТЕЙКОВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от  28.05.2021                                                                                                               №  60

г.о. Тейково

Об итогах прохождения отопительного сезона 2020 года и  плане подготовки теплоэнергетического хозяйства, жилого фонда, объектов социальной сферы к отопительному сезону  2021 – 2022 годов в городском округе Тейково Ивановской области

Заслушав и обсудив информацию первого заместителя главы администрации (по вопросам городского хозяйства), начальника Отдела городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково Ивановской области Ермолаева С.Н. «Об итогах прохождения отопительного сезона 2020 года и  плане подготовки теплоэнергетического хозяйства, жилого фонда, объектов социальной сферы к отопительному сезону  2021 – 2022 годов в городском округе Тейково Ивановской области», -

городская Дума городского округа Тейково Ивановкой области

РЕШИЛА:

1. Информацию «Об итогах прохождения отопительного сезона 2020 года и  плане подготовки теплоэнергетического хозяйства, жилого фонда, объектов социальной сферы к отопительному сезону  2021 – 2022 годов в городском округе Тейково Ивановской области» принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям принять исчерпывающие меры по ликвидации имеющейся задолженности за топливно-энергетические ресурсы до начала отопительного сезона 2021-2022 годов.

3. Рекомендовать администрации г.о. Тейково Ивановской области организовать подготовку к отопительному сезону 2021-2022 годов.

4. Рекомендовать всем предприятиям и организациям коммунального комплекса создать необходимый аварийный запас материально-технических ресурсов, для предотвращения и оперативного устранения неисправностей в отопительном периоде 2021-2022 годов.

5. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации городского округа Тейково Ивановской области в сети «Интернет».

Председатель городской Думы

городского округа Тейково Ивановской области                                   Н.Н. Ковалева

Приложение

к решению городской Думы

городского округа Тейково

Ивановской области

от 28.05.2021  № 60

Информация

«Об итогах прохождения отопительного сезона 2020 года и  плане подготовки теплоэнергетического хозяйства, жилого фонда, объектов социальной сферы к отопительному сезону  2021 – 2022 годов в городском округе Тейково Ивановской области»

В целом отопительной сезон 2020-2021 гг. в городском округе Тейково Ивановской области (начало 22 сентября 2020 года – завершение 11 мая 2021 года), проходил безаварийно, но инциденты отключения теплоснабжения случались как и в м. Красные Сосенки, так и в городе. В основном отключения случались из-за износа сетей и утечек теплоносителя. Жалобы от жителей на предоставление услуги ненадлежащего качества поступали в МУ «АДС» города в период пуско-наладочного цикла. Неисправности, способствующие отключению потребителей от горячей воды и тепла устранялись обслуживающими организациями незамедлительно.

Проанализировав итоги прохождения отопительного сезона 2020-2021 администрацией городского округа Тейково Ивановской области руководителям ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний г.о. Тейково, поставлены задачи исполнить все намеченные мероприятия согласно разработанным и представленным в администрацию  комплексным планам по подготовке к отопительному сезону 2021-2022 г.г., и в первую очередь, предусмотреть реализацию мероприятий направленных на устранения нарушений и недостатков, выявленных в отопительном периоде 2020-2021 годов.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, жилищного фонда к отопительному сезону является одной из первоочередных задач администрации городского округа Тейково Ивановской области.

Структура жилищно-коммунального хозяйства городского округа Тейково Ивановской области по состоянию на 28.05.2021 выглядит следующим образом.

Централизованное отопление жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения и части производственных предприятий осуществляется от 7 коммунально-производственных котельных, находящихся на балансе  АО «Тейковское ПТС» (2 котельные), ООО «Тейковская котельная», ТНВ «ООО «Агромаркет» и компания», ООО «Котел» (котельная п. Грозилово),  ООО «Тепловик» (2 котельные м.Красные Сосенки).

Координирует работу предприятий отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково (Ермолаев С.Н.) и подчиненная администрации МУ аварийно-диспетчерская служба (Краснов А.В.).

В настоящее время сформирован и направлен в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Сводный Комплексный план городского округа Тейково Ивановской области по подготовке к предстоящему зимнему периоду.

Основные виды работ согласно Комплексного плана по м. Красные Сосенки (ООО «Тепловик» котельные: ул. Советская Армия, д. 1Б, ул. Неделина, д. 20А):

- продолжение работ по модернизации оборудования котлоагрегатов, выполнение регламента  технического обслуживания и ремонта котлового хозяйства;

- изоляция тепловых сетей.

Организациями обеспечивающими теплоснабжением контура г. Тейково, планируется выполнение следующих работ: капитальный и текущий ремонт котлов, текущий ремонт вспомогательного оборудования, замена трубопровода, замена ветхих тепловых сетей, восстановление нарушенной изоляции участков теплотрасс, замена запорной арматуры, капитальный и текущий ремонт артезианских скважин, замена или ремонт насосного оборудования, замена ветхих водопроводных и канализационных сетей, текущий ремонт КНС, реконструкция трансформаторных подстанций, текущий эл. сетей ВЛ – 0,4, и 0,6 кВ.

Согласно планов работ по подготовке к отопительному сезону организациями коммунального комплекса на подготовку  котельных и сетевого хозяйства планируется израсходовать: 41206,7 тыс. руб.

ООО «Тепловик»: - 23398,5 тыс. руб.;

ООО «Тейковская котельная» - 3 010,0 тыс. руб;

ПУ АО «Тейковское ПТС» - 500,0 тыс. руб;

ТНВ ООО «Агромаркет и компания» -  919,0 тыс. руб;

ООО «ТСП» - 12601,2 тыс. руб.;

МУП «МПО ЖКХ» - 778,0 тыс. руб.

Контроль исполнения планов осуществляется отделом городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково Ивановской области.

Управляющие компании обслуживающие многоквартирный жилой фонд (ООО «Домком», ООО УК «РОСТ», ООО «Управдом», УК «Управдом-Центр», ООО «Тейковская городская управляющая компания»), также представили свои планы мероприятий по подготовки МКД к отопительному периоду.

Основные виды работ: текущий ремонт кровли, ремонт межпанельных швов, ремонт цоколя, отмосток, фасадов, ремонт и восстановление оконных рам и дверных проемов в подъездах, замена задвижек в многоквартирных домах, замена лежаков и стояков холодного и горячего водоснабжения, отопления.

Координация подготовки теплоэнергетического хозяйства, жилого фонда и объектов социальной сферы к отопительного сезону 2021-2022 годов осуществляется городским штабом. Заседание штаба по подготовке к отопительному сезону 2021-2022 годов планируется проводить в оперативном режиме не реже двух раз в месяц весь период подготовки с рассмотрением следующих вопросов:

- исполнение плана-графика мероприятий по подготовке к предстоящему отопительному периоду,

- организация работы управляющих компаний для своевременной готовности жилищного фонда,

- состояние готовности объектов социальной сферы (детские сады, школы, ДК, стадион, библиотека),

- соблюдение предприятиями графиков погашения имеющейся задолженности за топливно-энергетические ресурсы,

- создание необходимого запаса материалов и средств для ликвидации аварий,

- в оперативном режиме будут решаться проблемные вопросы возникающие в процессе подготовки.

С целью контроля готовности теплоэнергетического хозяйства, жилого фонда и объектов социальной сферы города к началу отопительного сезона администрацией городского округа Тейково Ивановской области также будет организована комиссия по проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021-2022 годов, утверждена программа, с установленными сроками проведения проверки согласно Правил оценки готовности к отопительному периоду, (утв.приказом Мин. энергетики РФ от 12.03.2013 №103).

Итогом работы комиссии по проверке готовности ресурсоснабжающих организаций и потребителей должно стать получение паспорта готовности муниципального образования.

В целом ситуация находится под контролем, отслеживается, меры, требующие вмешательства органа местного самоуправления, принимаются.

Первый заместитель главы администрации г.о. Тейково

(по вопросам городского хозяйства), начальник

Отдела городской инфраструктуры                       __________________ С.Н. Ермолаев