****

ГОРОДСКАЯ ДУМА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТЕЙКОВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 23.07.2021 № 83

г.о. Тейково

О работе администрации городского округа Тейково Ивановской области в рамках муниципальных подпрограмм «Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» и «Обеспечение транспортной доступности» муниципальной программы городского округа Тейково «Обеспечение населения городского округа Тейково услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие транспортной системы в 2014-2024 годах»

Заслушав и обсудив информацию первого заместителя главы администрации (по вопросам городского хозяйства), начальника Отдела городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково Ивановской области Ермолаева С.Н., -

городская Дума городского округа Тейково Ивановской области

РЕШИЛА:

1. Информацию «О работе администрации городского округа Тейково Ивановской области в рамках муниципальных подпрограмм «Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» и «Обеспечение транспортной доступности» муниципальной программы городского округа Тейково «Обеспечение населения городского округа Тейково услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие транспортной системы в 2014-2024 годах» принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать администрации городского округа Тейково Ивановской области:

- продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ «Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» и «Обеспечение транспортной доступности» муниципальной программы городского округа Тейково «Обеспечение населения городского округа Тейково услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие транспортной системы в 2014-2024 годах»;

- обеспечить контрольные мероприятия в целях качественного предоставления услуг общественного транспорта населению г.о. Тейково со стороны перевозчика.

4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации городского округа Тейково Ивановской области в сети «Интернет».

***Председатель городской Думы***

***городского округа Тейково Ивановской области Н.Н. Ковалева***

Приложение

к решению городской Думы

городского округа Тейково

Ивановской области

от 23.07.2021 № 83

**Информация**

**«О работе администрации городского округа Тейково**

**Ивановской области в рамках муниципальных подпрограмм «Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» и «Обеспечение транспортной доступности» муниципальной программы городского округа Тейково**

**«Обеспечение населения городского округа Тейково услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие транспортной системы в 2014-2024 годах»**

1. **В рамках подпрограммы «Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»**

Информационно, на 01 июля 2021 года:

1. Общая протяженность дорог – 128,13 км.
2. Протяженность дорог с твердым покрытием – 48,15 км., их них:

- с усовершенствованным покрытием – 33,672 км.

3. протяженность грунтовых дорог – 79,98 км.

Полномочия муниципального образования в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности реализуются в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также нормативно-правовыми актами администрации городского округа Тейково Ивановской области.

Мероприятия по ремонту, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечиваются в соответствии с постановлением администрации городского округа Тейково от 11.11.2013 № 688 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Тейково «Обеспечение населения городского округа Тейково услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие транспортной системы в 2014-2024 годах», подпрограмма «Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения».

В рамках действующей подпрограммы в 2021 году включены следующие виды работ на автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием:

- ремонт тротуара на участке автомобильной дороги по ул. Гвардейская – 1,058 км.;

- ремонт тротуара на участке автомобильной дороги по ул. Молодежная – 0,840 км.;

- ремонт тротуара на участке автомобильной дороги по ул. Новоженова – 0,579 км.;

- ремонт тротуара на участке автомобильной дороги по ул. Советской Армии – 1,4 км.;

- ремонт тротуара на участке автомобильной дороги по ул. Неделина – 0,309 км.;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Индустриальная, ремонт тротуара – 0,823 км.;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Сергеевская – 0,4794 км.;

- ремонт автомобильной дороги по Красноармейскому проезду, ремонт тротуара – 0,4479 км.;

- ремонт автомобильной дороги по ул.1 Комсомольская, ремонт тротуара – 0,533 км.

**Общий объем привлеченных денежных средств составил – 95 863, 352 680 тыс. рублей.**

По итогам ремонта прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Тейково Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта, капитального ремонта может достигнуть – **2,3 км. Протяженность отремонтированных тротуаров до 5,58 км.**

1. В рамках содержания грунтовых дорог частного сектора, в 2021 году МКП «Тейковское предприятие по благоустройству и развитию города» продолжает работы на грунтовых дорогах частного сектора (отсыпка щебнем, выравнивание) в соответствии с реестром заявок, сформированным в порядке очередности поданных заявлений. На данные цели выделены денежные средства на закупку 3000 тонн щебня.

Кроме того, в 2020 году начаты и в 2021-2022 годах продолжатся работы по отсыпке щебнем дорожной сети к земельным участкам выделенных для многодетных семей. На текущий год для этих целей закуплено 600 тонн материалов. Подготовительные работы выполнены, отсыпка участков дорог продолжится в 3 квартале 2021 года.

**II. В рамках подпрограммы «Обеспечение транспортной доступности»**

Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение транспортной доступности» на 2021 год не запланированы и не финансировались.

Первый заместитель главы администрации

(по вопросам городского хозяйства), начальник

Отдела городской инфраструктуры администрации

городского округа Тейково Ивановской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н. Ермолаев