

**ГОРОДСКАЯ ДУМА**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТЕЙКОВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 22.07.2022 № 77

г.о. Тейково

О ходе подготовки к новому учебному году зданий и материально-технической базы муниципальных образовательных и дошкольных учреждений городского округа Тейково Ивановской области

Заслушав информацию и.о. начальника Отдела образования администрации г. Тейково Коршуновой М.В. «О ходе подготовки к новому учебному году зданий и материально-технической базы муниципальных образовательных и дошкольных учреждений городского округа Тейково Ивановской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Тейково Ивановской области, -

городская Дума городского округа Тейково Ивановской области

Р Е Ш И Л А:

1. Информацию «О ходе подготовки к новому учебному году зданий и материально-технической базы муниципальных образовательных и дошкольных учреждений городского округа Тейково Ивановской области» принять к сведению (информация прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации городского округа Тейково Ивановской области в сети «Интернет».

***Председатель городской Думы***

***городского округа Тейково Ивановской области Н.Н. Ковалева***

Приложение

к решению городской Думы

городского округа Тейково

Ивановской области

от 22.07.2022 № 77

**Информация**

**«О ходе подготовки к новому учебному году зданий и материально-технической базы муниципальных образовательных и дошкольных учреждений городского округа Тейково Ивановской области»**

В соответствии со ст.9 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, органы местного самоуправления наделены полномочиями по организации бесплатного, общедоступного, дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования поосновным общеобразовательным программам.

На основании письма Министерства образования и науки РФ от 11 июля 2017 года №12-665 «О подготовке к новому учебному году» образовательные организации будут приниматься комиссиями к новому учебному году в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации проведения проверок вопросов комплексной безопасности».

В процессе проверки готовности образовательных организаций оценивается:

- общее состояние объекта;

- состояние пожарной и антитеррористической безопасности;

- санитарно-эпидемиологическое, гигиеническое и медицинское обеспечение;

- выполнение мероприятий, предложенных надзорными органами.

На территории города Тейково функционирует 20 образовательных организаций:

- 6 школ;

- 12 муниципальных детских садов;

- 2 учреждения дополнительного образования.

Подготовка образовательных организаций к началу учебного года - это комплексный процесс, обеспечивающий реализацию всех направлений деятельности системы образования. Главной задачей этой работы является создание в новом учебном году условий для предоставления качественных услуг дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей, обеспечения доступности этих услуг для всех категорий обучающихся.

За образовательными организациями закреплено на праве оперативного управления 24 здания.

При осуществлении оперативного управления имуществом образовательное учреждение не должно допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев нормативного износа в процессе эксплуатации.

Для обеспечения содержания зданий и сооружений, обустройства прилегающих территорий образовательных учреждений в Отделе образования ежегодно формируется план ремонтных работ в образовательных учреждениях, включающий в себя мероприятия по подготовке к новому учебному году, осенне-зимнему периоду, выполнению предписаний надзорных органов.

Ремонт зданий и сооружений представляет собой комплекс технических мероприятий, направленных на поддержание или восстановление первоначальных эксплуатационных качеств как здания и сооружения в целом, так и их отдельных конструкций.

При подготовке к началу отопительного сезона 2022-2023 года руководителями образовательных организаций разработаны и утверждены планы работ, выявлены проблемные участки в отопительном сезоне 2021-2022, подготовлены сметы и ходатайства о выделении денежных средств по замене участков системы отопления, приборов отопления. Производится промывка приборов систем отопления в соответствии с графиком.

При подготовке учреждений к новому учебному году будут выполнены работы наденежные средства, выделенные из местного бюджета: на обеспечение пожарной безопасности ДОУ на сумму – 174тыс. руб.(на ремонт и модернизацию системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в МДОУ №15 и испытание работоспособности пожарной сигнализации 8 дошкольных образовательных организаций). На обеспечение антитеррористической защищенности объектов ДОУ: установка видеонаблюдения (МДОУ №3, МБДОУ ЦРР № 5, МДОУ №9) – 546тыс. руб., установка ограждения в МДОУ №9 – 300тыс. руб.

На укреплении материально- технической базы ДОУ: установка веранды в МДОУ №14 – 200тыс.руб, установка дополнительных элементов на спортплощадке МБДОУ ЦРР № 5 – 180тыс. руб.

На проведение ремонтных работ:

1. Частичное асфальтовое покрытие территорий МДОУ №2 – 100тыс. руб., МДОУ №15 – 150 тыс. руб., МБДОУ ЦРР № 5- 250 тыс.руб.
2. На ремонт части кровли МДОУ №3 – 1 млн. 316 тыс. руб.
3. Частичный ремонт фасада МДОУ №7 – 300 тыс. руб.
4. Ремонт потолка МДОУ №15 – 130тыс. руб.

В текущем году в городе Тейково в рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в Гимназии №3 и в МБОУ СШ №10 будут капитально отремонтированы и оснащены новым спортинвентарем спортивные залы. На это выделено 9,9 млн. рублей (в том числе 4,8 млн. рублей это средства федерального и областного бюджетов, 5,1 млн. рублей средства бюджета города Тейково). Также планируется заменить устаревшую пожарную сигнализацию в МБОУ СШ №10 на соответствующую современным нормам и правилам на сумму 2,0 млн. рублей и приобрести автомашину в МОУ Гимназия №3 для обучения обучающихся практическому вождению по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В».

В связи с длительной эксплуатацией и большим износом зданий образовательных организаций необходимо своевременно проводить капитальные и текущие ремонты по поддержанию или восстановлению первоначальных эксплуатационных качеств зданий. Это дорогостоящие работы по своевременному капитальному ремонту кровель, замене оконных блоков, замене систем отопления, водопровода и канализации, ремонтов фасадов.

**Износ зданий в соответствии с техническими паспортами**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего зданий | Износ в % | | | |
| 60% и более | до 50% | до 40% | до 30% |
| 24 | 8 | 3 | 7 | 6 |

Эти дорогостоящие работы в связи с недостаточным финансированием выполняются частично, в пределах имеющихся денежных средств.

Остро стоит проблема плановой замены коммуникаций, пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в 15 образовательных организациях (т.к. истек срок нормативной эксплуатации системы). Необходимы средства на косметический ремонт внутренних помещений образовательных организаций в соответствии с санитарными нормами и правилами.

Несмотря на трудности работа по подготовке образовательных организаций г.о. Тейково к новому 2022-2023 учебному году началась и ведется целенаправленно.

И.о. начальника Отдела образования

администрации г. Тейково \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Коршунова