ГОРОДСКАЯ ДУМА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТЕЙКОВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от  23.09.2022       	                                                                                              № 95               г.о. Тейково

О работе администрации городского округа Тейково Ивановской области в рамках муниципальных подпрограмм «Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» и «Обеспечение транспортной доступности» муниципальной программы городского округа Тейково «Обеспечение населения городского округа Тейково услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие транспортной системы в 2014-2024 годах».

Заслушав и обсудив информацию первого заместителя главы администрации (по вопросам городского хозяйства), начальника Отдела городской инфраструктуры  администрации городского округа Тейково Ивановской области Ермолаева С.Н.                «О работе администрации городского округа Тейково Ивановской области в рамках муниципальных подпрограмм «Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» и «Обеспечение транспортной доступности» муниципальной программы городского округа Тейково «Обеспечение населения городского округа Тейково услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие транспортной системы в 2014-2024 годах», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Тейково Ивановской области, -

городская Дума городского округа Тейково Ивановской области

РЕШИЛА:

1. Информацию «О работе администрации городского округа Тейково Ивановской области в рамках муниципальных подпрограмм «Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» и «Обеспечение транспортной доступности» муниципальной программы городского округа Тейково «Обеспечение населения городского округа Тейково услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие транспортной системы в 2014-2024 годах» принять к сведению (информация прилагается).

2. Рекомендовать администрации городского округа Тейково Ивановской области продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальных подпрограмм «Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» и «Обеспечение транспортной доступности» муниципальной программы городского округа Тейково «Обеспечение населения городского округа Тейково услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие транспортной системы в 2014-2024 годах», утвержденной постановлением администрации городского округа Тейково Ивановской области от 11.11.2013 № 688.

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации городского округа Тейково Ивановской области в сети «Интернет».

Председатель городской Думы

городского округа Тейково Ивановской области                                   Н.Н. Ковалева

Приложение

к решению городской Думы

городского округа Тейково

Ивановской области

от 23.09.2022 № 95

Информация

«О работе администрации городского округа Тейково Ивановской области в рамках муниципальных подпрограмм «Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» и «Обеспечение транспортной доступности» муниципальной программы городского округа Тейково «Обеспечение населения городского округа Тейково услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие транспортной системы в 2014-2024 годах»

- В рамках подпрограммы «Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Информационно, на 01 сентября 2022 года:

- Общая протяженность дорог – 128,13 км.

- Протяженность дорог с твердым покрытием – 48,15 км., их них:

-  с усовершенствованным покрытием – 33,672 км.

3. протяженность грунтовых дорог – 79,98 км.

Полномочия муниципального образования в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности реализуются в соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также нормативно-правовыми актами администрации городского округа Тейково Ивановской области.

Мероприятия по ремонту, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного  значения, обеспечиваются в соответствии с постановлением администрации городского округа Тейково от 11.11.2013 № 688 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Тейково «Обеспечение населения городского округа Тейково услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие транспортной системы в 2014-2024 годах», подпрограмма «Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения».

В рамках действующей подпрограммы в 2022 году включены следующие виды работ на  автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием:

- ремонт автомобильной дороги по  ул. 3-я Красноармейская – 0,25 км;

- ремонт автомобильной дороги по ул. 8 Марта – 0,61 км;

- Ремонт тротуара по ул. 8 Марта – 0,65 км;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Щорса (с тротуаром) – 0,6 км;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Лифаново-пос. Фрунзе – 1,3 км;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Социалистическая  - 0,48 км.

Общий объем привлеченных денежных средств составил – 57,20779301 млн. рублей.

По итогам ремонта прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Тейково Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате   ремонта, капитального ремонта может достигнуть – 3,24 км. Протяженность отремонтированных тротуаров                          до -1,25 км.

В рамках содержания грунтовых дорог частного сектора,  в 2022 году по плану работ МКП «Тейковское предприятие по благоустройству и развитию города» продолжается ремонт щебнем дорог частного сектора города Тейково, по заявкам жителей и председателей уличных комитетов.

В сводном реестре заявок значатся более - 90 обращений граждан.

В настоящее время отработано – 40% заявлений,

Общий объем закупленных к реализации инертных материалов  в текущем году – 2000  тонн.  Дополнительно планируется к закупке еще 1000 тонн щебня. В настоящее время выработано – 1100 тонн, общая протяженность отремонтированных дорог – 1800  метров.

II. В рамках подпрограммы «Обеспечение транспортной доступности»

Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение транспортной доступности»  на 2022 год не запланированы и не финансировались.

Первый заместитель главы администрации

(по вопросам городского хозяйства),

начальник Отдела городской инфраструктуры

администрации городского округа Тейково

Ивановской области                                            ________________ С.Н. Ермолаев