АКТУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации городского округа Тейково

Ивановской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от 11.11.2013 № 688

Об утверждении муниципальной программы городского округа Тейково «Обеспечение населения городского округа Тейково услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие транспортной системы в 2014-2024 годах»

(в редакции постановлений администрации г.о. Тейково от 23.01.2014 № 28, от 26.02.2014 № 87, от 09.04.2014 № 165, от 17.06.2014 № 286, от 14.08.2014 № 502, от 15.08.2014 № 511, 07.11.2014 № 675, от 29.12.2014 № 840, от 24.09.2015 № 523, от 02.10.2015 № 537, от 30.12.2015 № 731, от 12.02.2016 № 63, от 24.06.2016 № 349, от 21.12.2016 № 710, от 22.02.2017 № 88, от 07.07.2017 № 371, от 03.08.2017 № 418, от 22.09.2017 № 529, от 14.11.2017 № 657, от 29.12.,2017 № 768, от 14.03.2018 № 117, от 14.03.2018 № 118, от 09.04.2018 № 239, от 21.05.2018 № 315, от 19.06.2018 № 364, от 16.07.2018 № 412, от 13.11.2018 № 748, от 18.12.2018 № 815, от 28.12.2018 № 841, от 07.02.2019 № 41, от 05.04.2019 № 128, от 11.04.2019 № 141, от 16.05.2019 № 185, от 26.06.2019 № 266, от 03.07.2019 № 282, от 04.09.2019 № 371, от 17.10.2019 № 437, от 07.11.2019 № 487, от 13.12.2019 № 541, от 09.01.2020 № 1, от 10.02.2020 № 55, от 21.02.2020 № 75, от 01.04.2020 № 157, от 13.04.2020 № 168, от 18.06.2020 № 230, от 03.08.2020 № 300, от 17.08.2020 № 334, от 19.10.2020 № 409, от 12.11.2020 № 455, от 30.12.2020 № 570, от 01.02.2021 № 23, от 18.02.2021 № 51, от 09.03.2021 № 91, от 18.03.2021 № 104, от 01.04.2021 № 126, от 11.05.2021 № 170, от 28.05.2021 № 217, от 07.06.2021 № 259, от 16.06.2021 № 274, от 28.06.2021 № 300, от 27.08.2021 № 398, от 02.09.2021 № 404, от 07.10.2021 № 450, от 02.11.2021 № 487, от 06.12.2021 № 546, от 27.12.2021 № 625, от 13.01.2022 № 6, от 31.01.2022 № 27, от 01.03.2022 №103, от 10.03.2022 № 119, от 06.04.2022 № 160, от 26.04.2022 № 214, от 07.06.2022 № 276, от 28.07.2022 № 354, от 25.08.2022 № 405, от 27.09.2022 № 464, от 31.10.2022 № 521, от 29.11.2022 № 590,

от 27.12.2022 № 668)

В соответствии с [Бюджетным](consultantplus://offline/ref=143FA05B8EE93EDE3BF9E0EE449FA32CE349CAB84586FFE98646FE5A51F2841C8A49B12B2A592789qBtAN)[кодексом](consultantplus://offline/ref=143FA05B8EE93EDE3BF9E0EE449FA32CE349CAB84586FFE98646FE5A51F2841C8A49B12B2A592789qBt1N) Российской Федерации, решением городской Думы городского округа Тейково от 25.02.2011 № 23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Тейково», постановлением администрации городского округа Тейково от 17.10.2013 № 615 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Тейково, их формирования и реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тейково», распоряжением администрации городского округа Тейково от 16.10.2013 № 609 «Обутверждении перечня муниципальных программ городского округа Тейково», в целях совершенствования программно-целевого планирования, администрация городского округа Тейково

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Тейково «Обеспечение населения городского округа Тейково услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие транспортной системы в 2014-2024 годах» (прилагается).

2. Установить, что финансирование мероприятий муниципальной программы городского округа Тейково «Обеспечение населения городского округа Тейково услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие транспортной системы в 2014-2024 годах» (далее - муниципальная программа) осуществляется за счет средств бюджета города Тейково в пределах утвержденных сумм на очередной финансовый год и плановый период.

3. Постановления администрации городского округа Тейково от 14.10.2010 № 765 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории городского округа Тейково на 2011-2015 г.г.», от 17.12.2010 № 891 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Чистая вода городского округа Тейково на 2011-2015 годы», от 03.11.2010 № 796-1 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в г.о. Тейково на 2011-2015», от 20.05.2011 № 298 «Обутверждении долгосрочной целевой программы «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в г.о. Тейково на 2011-2015», от 04.05.2012 № 213 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Переселение граждан г. Тейково из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2012-2015» признать утратившим силу с 01.01.2014.

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике органов местного самоуправления городского округа Тейково и разместить на официальном сайте городского округа Тейково в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие при составлении бюджета города Тейково, начиная с формирования бюджета города Тейково на 2014 год и на плановый период 2015-2020 годов.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации (по вопросам городского хозяйства), начальник отдела городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково Ивановской области Ермолаева С.Н.

Глава администрации Е.Л. Нестеров

Приложение

к постановлению администрации г.о. Тейково

от 11.11.2013 № 688

Муниципальная программа городского округа Тейково

«Обеспечение населения городского округа Тейково услугами жилищно-коммунального хозяйства

и развитие транспортной системы в 2014-2024 годах»

Ответственный исполнитель (разработчик) программы:

Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково

Срок реализации муниципальной программы: 2014-2024 годы

1. Паспорт муниципальной программы городского округа Тейково «Обеспечение населения городского округа Тейково услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие транспортной системы в 2014-2024 годах»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа городского округа Тейково «Обеспечение населения городского округа Тейково услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие транспортной системы в 2014-2024 годах» (далее – муниципальная программа) |
| Подпрограммы  муниципальной  программы | 1. «Реализация мероприятий по обеспечению населения городского округа Тейково водоснабжением, водоотведением и услугами бань» (приложение 1).  2. «Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» (приложение 2).  3. «Обеспечение транспортной доступности» (приложение 3).  4. «Обеспечение жильем молодых семей» (приложение 4).  5. «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба заказчика» городского округа Тейково (приложение 5).  6. «Благоустройство городского округа Тейково» (приложение 6).  7. «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального бюджетного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» городского округа Тейково (приложение 7).  8. «Безопасный город» (приложение 8).  9. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договору найма специализированных жилых помещений» (приложение 9).  10. «Проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» (приложение 10).  11. «Расчистка русла реки Вязъмы на участке от ул. Советской Армии до ул. Октябрьской в г. Тейково Ивановской области» (приложение 11).  12. «Реализация мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми в г.о.Тейково Ивановской области на 2014 - 2020 годы» (приложение 12).  13.«Проведение ремонта жилых помещений, замены бытового санитарно-технического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. в городском округе Тейково» (приложение 13).  14. «Реализация мероприятий по обеспечению населения городского округа Тейково теплоснабжением и горячим водоснабжением» (приложение 14).  15. «Формирование современной городской среды» на 2017 год» (приложение 15).  16. «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» (приложение 16).  17. «Снос домов и хозяйственных построек» (приложение 17).  18. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Тейково Ивановской области на 2019-2024» (приложение 18).  19. «Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, расположенных в границах городского округа Тейково Ивановской области» (приложение 19). |
| Ответственный  исполнитель (разработчик)  муниципальной  программы | Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково. |
| Исполнители  муниципальной  программы | Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково.  Отдел экономического развития и торговли администрации городского округа Тейково.  Финансовый отдел администрации города Тейково.  МКУ городского округа Тейково «Служба заказчика».  МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».  МКП «Тейковское предприятие по благоустройству и развитию города»  Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации городского округа Тейково.  Отдел социальной сферы администрации г.о. Тейково.  Отдел градостроительства и архитектуры администрации городского округа Тейково (главный архитектор). |
| Срок реализации муниципальной программы | 2014-2024 годы |
| Цели  муниципальной  программы | 1. Обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления городского округа Тейково и обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства и развития транспортной системы.  2.Обеспечение устойчивого состояния благоустроенности города Тейково, надежности элементов благоустройства, улучшение их качества с одновременным снижением нерациональных затрат.  3.Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания в городском округе Тейково. |
| Объемы бюджетных  ассигнований  муниципальной  программы | Общий объем бюджетных ассигнований программы всего  1 367 686,81311 тыс. руб., в том числе по годам:  2014 год – 104 021,88366 тыс. руб.;  2015 год – 90 079,13120 тыс. руб.;  2016 год – 83 192,27573 тыс. руб.;  2017 год – 72 618,74671 тыс. руб.;  2018 год – 66 405,33775 тыс. руб.;  2019 год – 146 622,05213 тыс. руб.;  2020 год – 267 126,74988 тыс. руб.;  2021 год – 180 695,23253 тыс. руб.;  2022 год – 273 471,01485 тыс. руб.;  2023 год – 57 846,44592 тыс. руб.;  2024 год – 25 607,94275 тыс. руб.  в том числе в разрезе бюджетов всех уровней:  - местный бюджет:  2014 год – 69 510,33666 тыс. руб.;  2015 год – 56 263,29710 тыс. руб.;  2016 год – 57 204,91773 тыс. руб.;  2017 год – 44 900,53473 тыс. руб.;  2018 год – 46 059,72137 тыс. руб.;  2019 год – 55 596,40119 тыс. руб.;  2020 год – 56 035,16560 тыс. руб.;  2021 год – 72 081,34306 тыс. руб.;  2022 год – 82 134,21000 тыс. руб.;  2023 год – 47 909,12830 тыс. руб.;  2024 год – 22 741,33220 тыс. руб.;  - областной бюджет:  2014 год – 29 174,01400 тыс. руб.;  2015 год – 28 607,85043 тыс. руб.;  2016 год – 10 608,11767 тыс. руб.;  2017 год – 21 355,81007 тыс. руб.;  2018 год – 20 345,61638 тыс. руб.;  2019 год – 16 025,65094 тыс. руб.;  2020 год – 139 554,38428 тыс. руб.;  2021 год – 108 613,88947 тыс. руб.;  2022 год – 63 586,39627 тыс. руб.;  2023 год – 2 937,31762 тыс. руб.;  2024 год – 2 866,61055 тыс. руб.  - федеральный бюджет:  2014 год – 5 337,53300 тыс. руб.;  2015 год – 5 207,98367 тыс. руб.;  2016 год – 15 379,24033 тыс. руб.;  2017 год – 6 362,40191 тыс. руб.;  2018 год – 0,0000 тыс. руб.;  2019 год – 75 000,00 тыс. руб.;  2020 год – 71 537,20000 тыс. руб.;  2021 год – 0,0000 тыс. руб.;  2022 год – 127 750,40858 тыс. руб.;  2023 год – 7 000,0000 тыс. руб.;  2024 год – 0,0000 тыс. руб. |

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы.

2.1.Обеспечение населения городского округа Тейково водоснабжением, водоотведением и услугами бань.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа отнесены организация тепло-, электро-, газо- и водоснабжения, водоотведения населения и создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами бытового обслуживания (услуги бань).

В городском округе Тейково из 81,3 км муниципальных водопроводных сетей 26,6 км (32,7%) являются ветхими и требуют замены, из 43,3 км муниципальных канализационных сетей 26,8 км (61,9%) являются ветхими и требуют замены.

Основные причины, препятствующие развитию системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования:

- высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры;

- ограниченная платежеспособность потребителей (населения) по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- низкая доля инвестиционных расходов в структуре себестоимости коммунальных услуг.

Необходимо решение проблемы повышения эффективности и надежности работы системы коммунальной инфраструктуры путем модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения доступности коммунальных ресурсов для потребителей.

Гарантирующими организациями, предоставляющими услуги водоснабжения и водоотведения в городском округе, являются:

- ООО «Тейковское сетевое предприятие» для системы централизованного водоснабжения (кроме микрорайона Красные Сосенки) и для системы централизованного водоотведения;

- МУП «МПО ЖКХ» для системы централизованного водоснабжения микрорайона Красные Сосенки.

ООО «Тейковское сетевое предприятие» в настоящее время реализует инвестиционную программу для решения проблемы снабжения жителей города водой для коммунально-бытовых нужд.

Услугами водоснабжения предприятия пользуются 16 тыс. жителей, а также подавляющее большинство предприятий и организаций города. Обеспеченность жилищного фонда централизованным водоснабжением в городе составляет – 84 %. Население усадебной застройки в основном пользуется шахтными колодцами, централизованным водоснабжением обеспечено около 30% населения, проживающего в частном секторе.

В то же время в городе планируется увеличение числа потребителей услуг водоснабжения за счет нового строительства, строительства водопроводных сетей в зоне существующей частной жилой застройки. В настоящее время к централизованному водоснабжению подключено свыше 1200 домовладений частного сектора из 5 000.

Население города, за исключением микрорайона Красные Сосенки, предприятия и организации обеспечиваются питьевой водой из артезианских скважин Суббочевского водозабора, эксплуатируемых с 1979, 1980 г.г. (в общем объеме около 75-80%).

В городе продолжают оставаться актуальными вопросы развития сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и обеспечения населения частного сектора качественной питьевой водой.

Основной проблемой города остается то, что существующие скважины и сети (около 3,5 км) Суббочевского водозабора не могут обеспечить стабильное и качественное водоснабжение по причине износа (более 75%). Из восьми артезианских скважин Суббочевского водозабора четыре скважины имеют в среднем 90 % износа.

В городе Тейково планируется увеличение числа потребителей услуг водоснабжения и водоотведения за счет нового строительства. При этом основной проблемой для города является то, что существующие мощности уже работают на предельной нагрузке, отсутствуют свободные мощности по водоподготовке. Существующие водопроводные сети не смогут обеспечить стабильное водоснабжение по причине недостаточности пропускной способности. Существующие сети системы водоотведения не смогут обеспечить отвод всего объема стоков без строительства напорных и самотечных коллекторов. В городе Тейково эксплуатируются канализационные сети со 100% износом, которые нуждаются в срочной замене (в основном в центральной части города).

Повышение тарифов путем установления инвестиционной надбавки к тарифам сдерживается низкой платежеспособностью населения, что находит отражение в установлении индексов роста цен на коммунальные услуги. При утверждении тарифов для организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, с превышением устанавливаемых индексов роста цен (не доступных для потребителей) принимается решение о возмещении указанным предприятия выпадающих доходов либо о предоставлении бюджетных субсидий на возмещение недополученных доходов.

Для решения вышеуказанных проблем требуется привлечение средств бюджета муниципального образования, а при передаче органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области – привлечение средств областного бюджета.

В соответствии со статьей 2 Закона Ивановской области от 28.02.2011 № 8-ОЗ «О выделении субвенций бюджетам городских округов, городских и сельских поселений Ивановской области для предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных доходов в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги всоответствиисихпредельнымииндексамироста» Ивановская область передала до 31.12.2015 года городскому округу Тейково полномочия по предоставлению субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных доходов в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с их предельными индексами роста. Средства на реализацию передаваемых настоящим Законом полномочий органам местного самоуправления предоставляются исполнительным органом государственной власти Ивановской области, осуществляющим управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в виде субвенций за счет средств областного бюджета. С 2016 года субсидия не предоставляется.

На территории города расположена городская баня, имущество которой на праве хозяйственного ведения закреплено за ТМУП «БОН» (согласно постановлению администрации городского округа Тейково от 06.02.2017 № 53 «О реорганизации МУП «МПО ЖКХ» присоединено к МУП «МПО ЖКХ»). Для многих из жителей баня – единственное место, где можно помыться. Услуги по помывке населения для ТМУП «БОН» являются убыточными. Причина убыточности в том, что предприятие вынуждено предоставлять услуги по цене ниже себестоимости. В настоящее время значительно выросли цены на энергоносители (электроэнергию, газ, воду), а себестоимость помывки одного человека значительно превосходит взимаемую плату по тарифу. Задача органов местного самоуправления сохранить для населения приемлемые цены за предоставляемую услугу.

2.2. Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа отнесена организация дорожной деятельности в отношении дорог местного значения.

Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в производственной инфраструктуре муниципального образования, это основа транспортного обслуживания, которая оказывает огромное влияние на развитие других отраслей экономики.

Требования, предъявляемые к улично-дорожной сети – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тейково по состоянию на конец декабря 2021 года составила 128,13 км, 48,15 км из которых имеют твердое покрытие, из них с усовершенствованным покрытием – 33,672 км.

Основными проблемами в данной сфере являются:

- недостатки эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и искусственных сооружений (мостов);

- недостаток финансовых средств для содержания и ремонта улично-дорожных сетей в соответствии с требованиями стандартов и правил.

Дополнительным негативным фактором является изношенность объектов коммунальной инфраструктуры города (водопровода, теплосетей, канализации и др.), что приводит к необходимости проведения ремонтных работ на инженерных сетях, и, следовательно, к постоянным раскопкам и разрушениям оснований и покрытий улиц и дорог.

Для решения вышеуказанных проблем требуется увеличения объемов по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города, что может быть решено только за счет увеличения муниципального дорожного фонда.

Муниципальная программа должна стать механизмом для содержания и развития улично-дорожной сети города и предоставления данной услуги жителям города на надлежащем уровне.

2.3. Обеспечение транспортной доступности.

В границах муниципальных образований городского округа Тейково и Тейковского муниципального района в д. Крапивник расположены садовые товарищества, из которых более 800 земельных участков принадлежат жителям города.

По многочисленным просьбам жителей г.о. Тейково, в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению, в соответствии с решением муниципального городского Совета г.о. Тейково от 25.12.2009 № 148, введен сезонный маршрут «г. Тейково (автовокзал) - д. Крапивник (садовые товарищества)», действующий как социально значимый.

Для реализации подпрограммы «Обеспечение транспортной доступности» и обеспечения населения в сфере транспортных услуг, администрация г.о. Тейково предоставляет субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим транспортные услуги по маршруту «Тейково - д. Крапивник» на возмещение убытков, возникающих вследствие перевозки пассажиров по этому маршруту.

Начиная с 2016 года, в связи со вступлением в силу Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», полномочия по установлению, изменению, отмене муниципальных, межмуниципальных, смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок, строго разграничены.

Полномочия органов местного самоуправления на осуществление функций по организации регулярных перевозок распространяются на муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах муниципального образования.

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению для обеспечения транспортного сообщения по маршруту «г. Тейково (вокзал) - д. Крапивник (садоводческие товарищества)» с 01.01.2016 года решением городской Думы городского округа Тейково от 25.03.2016 отменено.

2.4. Обеспечение жильем молодых семей.

Жилищный вопрос для молодых семей в наше время стоит очень остро. В сущности, любая молодая семья не имеет достаточных средств для приобретения собственного жилья по договору купли-продажи, сомневается в долевом строительстве и может надеяться только на помощь родителей и государства в обеспечении жильем. Однако сейчас, даже при помощи родителей, родственников и собственных средств, банки отказывают большинству молодых семьей в выдаче ипотечного кредита.

Городской округ Тейково по наличию этой проблемы не является исключением.

В 2013 году на учете нуждающихся всего стояло 190 семей, в том числе 27 молодых семей в возрасте до 35 лет. В связи с отсутствием строительства муниципального жилья очередь практически не двигается. Одной из реальных возможностей для молодой семьи приобрести собственное жилье является участие в соответствующей профильной программе.

С 2019 жилищные условия улучшили две молодых семьи, путем реализации свидетельства на получение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

2.5. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения городского округа Тейково «Служба заказчика»

В городском округе Тейково насчитывается 35 муниципальных заказчиков, у которых в управлении и хозяйственном ведении находится муниципальное имущество. До 2013 года вопросами организации и проведения ремонта зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности, занимались руководители и сотрудники муниципальных предприятий и учреждений. Ими выполнялся весь комплекс необходимых работ, включающий:

- составление дефектных ведомостей по заявкам муниципальных учреждений в целях определения объемов работ по капитальному и текущему ремонтов объектов муниципальной собственности;

- проверку сметных расчетов (локальных сметных расчетов) на соответствие справочникам базовых цен на ремонтные работы;

- составление сметных расчетов на работы по текущему и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности;

- осуществление технического контроля по качеству и технологическому процессу проведения ремонтных работ на объектах муниципальной собственности;

- подготовку технических заданий на проектирование;

- проведение обследования строительных конструкций зданий и сооружений;

- участие в приемке выполненных работ по капитальному и текущему  
ремонту объектов;

- подготовку сметной документации на производство работ по ремонту на среднесрочную перспективу.

После создания МКУ «Служба заказчика» весь перечисленный комплекс мероприятий стал выполняться специализированным учреждением, что позволило освободить персонал муниципальных заказчиков от несвойственной им сложной и специфической деятельности и поднять данное направление работы на более высокий профессиональный уровень.

Начиная с 2014 года учреждение также уполномочено выполнять функции заказчика при подготовке, проведении процедур и исполнении контрактов на услуги и работы от имени администрации г.о. Тейково.

С 01.02.2019 МКУ «Служба заказчика» наделено полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных заказчиков городского округа Тейково Ивановской области.

2.6. Благоустройство городского округа Тейково.

Стратегия социально-экономического развития городского округа Тейково на долгосрочную перспективу определяет благоустройство территории города как важнейшую составную часть потенциала округа, а ее развитие - как одну из приоритетных задач органов местного самоуправления.

Повышение уровня качества среды проживания является необходимым условием стабилизации и подъема экономики округа и повышения уровня жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории округа, не обеспечивают растущие потребности населения и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры и строительство новых, недостаточно эффективны и не в полной мере адаптированы к особенностям развития города.

Низкий уровень благоустройства территории и состояние транспортной инфраструктуры на территории округа вызывают дополнительную социальную напряженность в обществе.

Помимо указанных общих проблем имеются также специфические, влияющие на уровень благоустройства на территории городского округа:

- необходимость обеспечения повышенных требований к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику городского округа.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории городского округа обусловлены наличием следующих факторов:

- высоким уровнем физического и морального износа дорожного покрытия и примыкающих пешеходных магистралей на территории городского округа;

- отсутствием в последние годы государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства и транспортных коммуникаций на территории муниципальных образований в рамках государственных федеральных и региональных программ развития;

- снижением уровня общей культуры населения, выражающемся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры, в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории городского округа Тейково нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала округа и эффективного обслуживания экономики и населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Таким образом, проблема низкого уровня благоустройства и развития транспортной инфраструктуры округа, представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать:

- соответствие уровня благоустройства и развития транспортной инфраструктуры общим направлениям социально-экономического развития округа;

- опережающее развитие системы автомобильных и пешеходных дорог по сравнению с другими отраслями экономики, позволяющее снять ограничения, накладываемые требованиями к коммуникациям в области производства и реализации товаров и услуг населению и социальной сфере;

- общие закономерности формирования транспортных систем (пропорциональность развития транспортного хозяйства, рациональные схемы транспортной сети, оптимальные режимы работы и т.д.), что должно обеспечить высокую эффективность инвестиций.

В период с 2019 по 2021год при оценке основных результатов реализации подпрограммы установлено, что мероприятия направленные на благоустройство территорий города обеспечивает поддержание имеющихся и созданных новых объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры и продолжает быть ключевой задачей органов местного самоуправления. Мероприятия ежегодно финансируются и реализуются в полном объеме. Отклонений фактических значений целевых показателейот плановых нет.

2.7. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

В рамках проведения административной реформы и в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2010 году на основе распоряжения администрации г.о. Тейково от 07.02.2011 № 38 года было создано муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ).

Предоставление услуг в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом. Во взаимодействии с органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги на базе МФЦ, дальнейшие действия осуществляются без участия заявителя.

МФЦ осуществляет свою деятельность на основе соглашения о взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления. Порядок заключения соглашения урегулирован в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797.

В июне 2013 в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» и постановлением Правительства Ивановской области от 20.02.2013 № 62 «Об определении областного государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» был заключен договор с Уполномоченным Областным государственным бюджетным учреждением Многофункциональный центр предоставления государственных и МБУ «МФЦ» г.о. Тейково. Он определяет порядок взаимодействия Уполномоченного МФЦ и Муниципального МФЦ по организации предоставления услуг федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, предоставляющими государственные услуги на базе Муниципального МФЦ в целях предоставления данных услуг физическим и юридическим лицам по принципу «одного окна».

В 2015 продолжалась работа по внедрению системы «электронного правительства» для обеспечения бесплатного доступа заявителей к Единому порталу государственных и муниципальных услуг, зарегистрировано свыше 2000 человек. Пополнен архив МБУ МФЦ для учетной и справочной работы.

В 2015 году организация переехала в более просторное и удобное для приема граждан помещение по адресу ул. Станционная, д. 11. На средства федерального, областного и местного бюджетов было закуплено новое оборудование и инвентарь (см. раздел 5 подпрограммы).

Заключены соглашения с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации г.о. Тейково, Территориальным управлением социальной защиты населения по городскому округу Тейково и Тейковскому муниципальному району, с Центром занятости населения, с Тейковским отделом филиала ФГБУ «ФКП Россреестра» по Ивановской области, Управлением социального страхования, межрайонной инспекцией ФНС № 2 по Ивановской области,государственным бюджетным учреждением Ивановской области «Центр кадастровой оценки», Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, Министерства внутренних дел, Пенсионный фонд РФ, департаментом природных ресурсов и экологий Ивановской области, Комитет Ивановской области (ЗАГС).

В настоящее время МБУ МФЦ оказывает платные муниципальные услуги (11 наиболее востребованы), федеральные и региональные услуги предоставляются населению бесплатно, только взимается оплата в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Для повышения качества и удобства обслуживания населения изменена схема обращения гражданина в органы подготовки документов: исключены промежуточные обращения граждан в органы УФМС, только в МБУ МФЦ. Процесс оформления происходит в присутствии заявителя.

Оценка выполнения мероприятий подпрограммы:

1) Сокращение сроков получения государственных и муниципальных услуг населением города, повышение качества обслуживания населения – выдача справок и других документов производится в день обращения, в основном на 1 шаге.

2) Расширение перечня предоставляемых услуг. В 2020-2021 годах МБУ МФЦ оказывал следующие услуги:

прием, подготовка и передача в регистрационный орган документов на регистрацию по месту пребывания, регистрацию по месту жительства, регистрацию новорожденных, регистрацию по месту жительства граждан, прибывших из мест лишения свободы, снятие граждан с регистрационного учета, оформление документов на получение и обмен паспорта, оформление сделок с недвижимостью, получение справок. С 2014 предоставляется новая услуга – прием на обслуживание частных домовладений. Вся информация размещена на официальном сайте администрации г.о. Тейково Ивановской области.

3) В 2020-2021 продолжалась работа по внедрению системы «электронного правительства» для обеспечения бесплатного доступа заявителей к Единому порталу государственных и муниципальных услуг. Пополняется архив МБУ МФЦ для учетной и справочной работы.

4) Для повышения качества и удобства обслуживания населения изменена схема обращения гражданина в органы подготовки документов: исключены промежуточные обращения граждан в органы УФМС, только в МБУ МФЦ. Процесс оформления происходит в присутствии заявителя.

2.8. Безопасный город.

1.Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных направлена на снижение риска возникновения и массового распространения особо опасных инфекционных болезней, общих для человека и животных.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на подведомственной территории отлову подлежат безнадзорные и бродячие домашние животные, находящиеся в общественных местах.

2. Одним из направлений деятельности по обеспечению безопасности населения является создание системы видеонаблюдения с выводом в дежурную часть МО МВД «Тейковский». Создание системы видеонаблюдения в городском округе Тейково и реализация мероприятий проекта организации дорожного движения в городском округе Тейково направлены на организацию деятельности по:

- сохранению жизни и здоровья участников дорожного движения;

- повышению эффективности управления БДД;

- предупреждению опасного поведения участников дорожного движения и повышение профессиональной надежности водителей транспортных средств;

- разработке и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения;

- оборудованию пешеходных переходов дорожными знаками и разметкой на желтом фоне с применением светоотражающих материалов;

- ликвидации и профилактика возникновения опасных участков на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети г.о. Тейково;

- совершенствованию контрольно-надзорной деятельности;

- повышению эффективности аварийно-спасательных работ и оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП.

- обеспечение общественной безопасности и надлежащего правопорядка на территории городского округа Тейково, защита личных и имущественных интересов граждан;

- ведение борьбы с различными формами посягательств на государственную и иную собственность, выявление и предупреждение правонарушений и преступлений;

- формирование негативного отношения в обществе к совершению правонарушений, а также немедицинскому потреблению наркотиков, пропаганда здорового образа жизни.

В период с 2019 по 2021 год эффективно реализуются основные мероприятия подпрограммы:

За счет ежегодного проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных:

- снижается риск возникновения и массового распространения особо опасных инфекционных болезней, общих для человека и животных;

- обеспечивается санитарно-эпидемиологическое благополучие на подведомственной территории;

Выполнение мероприятий по установке дорожных знаков, нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети города обеспечивает:

- снижение уровня аварийности в местах концентрации ДТП;

- повышение дисциплины пешеходов и других участников дорожного движения;

- уменьшение детского дорожно-транспортного травматизма.

Обеспечение предоставления услуг связи для сигнала камер видеонаблюдения:

- оказывает поддержку в охране общественного порядка;

- снижение удельного веса преступлений совершаемых в общественных местах.

Отклонений фактических значений целевых показателейот плановых нет. Мероприятия реализованыполностью в объемах выделяемых денежных средств.

2.9. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договору найма специализированных жилых помещений

В соответствии с действующим законодательством Ивановская область передала городскому округу Тейково государственные полномочия по однократному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

Средства на реализацию передаваемых полномочий предоставляются бюджету г. Тейково из областного бюджета в виде субвенций. Распределение субвенций городским округам и поселениям, входящим в состав территорий муниципальных районов, утверждается законом Ивановской области об областном бюджете на соответствующий год.

Субвенции, предоставляемые для осуществления переданных полномочий, могут быть использованы только для формирования муниципального специализированного жилищного фонда в части жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Согласно действующему законодательству режим пользования помещениями специализированного жилищного фонда имеет ограничения по сравнению с жилыми помещениями, предоставляемыми по договорам социального найма. А после истечения пятилетнего срока и при отсутствии обстоятельств, влияющих на его продление, с указанными лицами будет заключаться договор социального найма предоставленного ранее жилого помещения.

В соответствии с действующим законодательством Департамент социальной защиты населения Ивановской области на основании данных, предоставляемых его территориальными органами, органами местного самоуправления городских округов и поселений, входящих в состав территорий муниципальных районов, для установления очередности предоставления жилья и расчета размера субвенции формирует список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

Администрация городского округа Тейково Ивановской области в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с момента вступления его в действие) приобретает в собственность муниципального образования благоустроенные жилые помещения, для формирования муниципального специализированного жилищного фонда в части жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предоставляется благоустроенное жилое помещение по договору найма специализированного жилого помещения однократно первоначально сроком на 5 лет.

2.10. Проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в улучшении жилищных условий должна быть одним из важных направлений жилищной политики России.

В условиях развития современного общества данная категория населения остается одной из самых незащищенных, поэтому государство должно оказывать определенную поддержку детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, не только в сфере приобретения, но и содержания, и улучшения жилых помещений. Особенно актуальна эта проблема в связи с тем, что приобретаемое жилье выделяется хоть и бесплатно, но не всегда из категории нового строительства. Гражданам же в возрасте от 18 до 23 лет необходимо получать профессиональные навыки в учебных заведениях, а также заботиться о своем содержании, что в совокупности для указанной категории населения является весьма проблематичным.

Решение данной проблемы молодых граждан городского округа Тейково позволит пополнить экономически активный слой населения, позволит весьма успешно реализоваться в будущем.

Средства на реализацию мероприятий по ремонту жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляются бюджету г. Тейково из областного бюджета в виде субвенций. Распределение субвенций городским округам и поселениям, входящим в состав территорий муниципальных районов, утверждается законом Ивановской области об областном бюджете на соответствующий год.

Администрация городского округа Тейково Ивановской области в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с момента вступления его в действие) определяет подрядчика для производства работ по ремонту жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, осуществляет сопровождение исполнения контракта (договора) и приемку работ.

2.11. Расчистка русла реки Вязьмы на участке от ул. Советской Армии до ул. Октябрьской в г. Тейково Ивановской области.

Санитарное состояние реки Вязьма неудовлетворительное. Последний раз чистка реки производилась в 1965 году. Качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 по всем показателям. В настоящее время река как водный объект не используется в рекреационных целях, купание в реке запрещено.

Расчистка русла реки позволит восстановить экосистему реки и механизм самоочищения воды, сделать воду пригодной для купания, благоустроить городские пляжи и набережные, организовать летние места отдыха жителей города, воссоздать существовавшую до 80-х годов прогулочную лодочную станцию.

В рамках ДЦП Ивановской области «Развитие водохозяйственного комплекса Ивановской области» институтом ООО «Институт Ивановогипроводхоз» разработана проектно-сметная документация по расчистке русла реки Вязьма на участке от ул. Советской Армии до ул. Октябрьской.

Стоимость разработки ПСД составила 1149,19 тыс. руб. Стоимость работ составит 13,4 млн. руб., нормативная продолжительность работ – 4 месяца.

Начало работ было запланировано государственной программой Ивановской области «Развитие водохозяйственного комплекса Ивановской области» в 2016 году.

20.05.2016 по размещенной Департаментом конкурсов и аукционов Ивановской области заявке на электронной площадке (сайт zakupki.gov.ru) проведен электронный аукцион на выполнение работ «Расчистка русла р. Вязьма на участке от ул. Советской Армии до ул. Октябрьской в г. Тейково Ивановской области». Заказчик работ – Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области.

По итогам аукциона Департаментом природных ресурсов и экологии Ивановской области с победителем аукциона ООО «НПП «ЭкоГидроТехнологии» (г. Санкт-Петербург) заключен контракт на выполнение данных работ (контракт от 06.06.2016 № Ф.2016.100025). Сумма контракта – 10 100 000,00 руб. Источник финансирования – федеральный бюджет. Начало работ – с момента заключения контракта, окончание работ – 31.12.2018. Работы предполагается выполнять в три этапа: 2016, 2017 и 2018 годы. Софинансирование работ из местного бюджета не предусмотрено. За счет средств местного бюджета будут выполнены подготовительные работы по очистке пятиметровой прибровочной полосы берегов реки. Необходимые денежные средства предусмотрены подпрограммой «Благоустройство городского округа Тейково» в разделе субсидирования МКП «Тейковское предприятие по благоустройству и развитию города».

2.12. Реализация мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми в г.о.Тейково Ивановской области на 2014 - 2024 годы.

Необходимость решения данной проблемы программно-целевым методом продиктована следующими причинами.

Правительством Ивановской области принято решение о бесплатном предоставлении земельных участков из земель, находящихся в собственности муниципальных образований для индивидуального жилищного строительства в собственность гражданам, родившим либо усыновившим (удочерившим) после 1 января 2011 года третьего ребенка или последующих.

По состоянию на 26.07.2021 года:

- всего выделено 277 земельных участков семьям с 3 и более детьми;

- 105 семей имеют право на бесплатное получение земельного участка;

- сформировано – 11 участков.

Итого общее количество участков выданных и формируемых составляет 288 шт.

Земельные участки выделяются на пос. Комсомольский г. Тейково Ивановской области из земель, предназначенных для индивидуального жилищного строительства согласно генерального плана городского округа Тейково, утвержденного решением городского муниципального Совета 25.11.2005 года № 102, и Правил землепользования и застройки городского округа Тейково, утвержденных решением городского муниципального Совета 24.11.2006 года № 164, а также из участков, переданных городскому округу Тейково из земель сельхозназначения (учебных полейпрофлицея 24), расположенных северо-восточнее улицы Грозиловской.

В настоящее время к земельным участкам,предоставленным семьям с тремя и более детьми

продолжается развитие инженерной инфраструктуры. Устроены автомобильные дороги, электроснабжение. По заявлениям жителей продолжается устройство центрального водоснабжения. Сформирован реестр не газифицированных ИЖС. Филиалом АО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Тейково будет обеспечено подключение ИЖС к сетям газораспределения.

Земельные участки, отведенные для этих целей, расположенные на пос. Комсомольский г. Тейково Ивановской области, в настоящее время слабо обеспечены инженерной инфраструктурой: электро-, водо-, газоснабжением,а также полностью отсутствует система водоотведения. С целью обеспечения предоставляемых земельных участков под индивидуальное жилищное строительство инженерной инфраструктурой возникла необходимость разработки данной подпрограммы.

Потребность в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов подпрограммы запланирована исходя из предварительных расчетов объемов финансирования мероприятий Программы на основании:

1) предварительной сметы на выполнение изыскательских работ на 1 (один) гектар застроенной территории в городе г.о.Тейково Ивановской области;

2) предварительных расчетов стоимости затрат на разработку проектной документации и укрупненных расчетов методом сравнительного анализа стоимости строительства аналогичных объектов в г.о.Тейково Ивановской области.

По результатам изыскательских работ (инженерно-геодезических изысканий) будет уточняться стоимость затрат на разработку проектной документации, а после разработки проектной документации - стоимость строительства.

2.13.Проведение ремонта жилых помещений, замены бытового санитарно-технического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. в городском округе Тейково.

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», субъектам Российской Федерации были переданы полномочия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

В целях реализации указанных полномочий Правительством Ивановской области были приняты соответствующие нормативно-правовые акты, устанавливающие порядок предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета.

С целью более детального рассмотрения проблем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 2007 года № 486 «О проведении дней воинской славы России в ознаменование 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации было поручено продолжить работу по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

При изучении социально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов был выявлен ряд проблем, основной из которых является необходимость повышения уровня благоустройства и проведения ремонтов, занимаемых ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 годов жилых помещений. В этих целях в администрации г.о. Тейково сформированы соответствующие предварительные списки.

Зачастую состояние жилых помещений, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не признанные нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с жилищным законодательством и не имеющие право на получение социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета, требует не только ремонта, но и проведения мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами, в том числе замена санитарно-технического и другого оборудования, повышение уровня благоустройства (подключение к сетям централизованного водоснабжения и канализации и т.д.)

Государственная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов будет способствовать созданию благоприятной социальной атмосферы и послужит дополнительным признанием их высоких заслуг.

В городском округе Тейково в настоящее время проживает 11 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, из них в частном секторе – 6 человек. Из них проведение ремонтных работ и (или) замена инженерного оборудования требуется в 11 жилом помещении.

2.14. Реализация мероприятий по обеспечению населения городского округа Тейково теплоснабжением и горячим водоснабжением.

1. В городском округе Тейково осуществляют деятельность следующие организации коммунального комплекса:

- АО «Тейковское предприятие тепловых сетей» (теплоснабжение), 2 котельные: водогрейные котлы- 9 котлов «Факел Г»,2\* КВА-0,25 Гн;

- ТНВ «ООО «Агромаркет» и компания» (теплоснабжение, водоснабжение), котельная: паровые котлы – 2 котла ДЕ-6,5-14; 3 котла Е-4/14;

- ООО «Тейковские очистные сооружения» (водоснабжение, очистка сточных вод), напорная КНС, очистные сооружения мощностью 21 тыс. м куб./сут;

- филиал АО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Тейково (газоснабжение), содержание и обслуживание газовых сетей среднего и низкого давления;

- ООО «Тейковская котельная» (теплоснабжение), котельная: паровые котлы- 5 котлов ДКВР-20-13 250ГМ; 1 котел ДКВР-25-14-222, водогрейный котел-1 котел ДКВР-20-13С;

- ООО «Энергосетевая компания» (электроснабжение);

- ОАО «Ивановская энергосбытовая компания» (электроснабжение);

- ООО «Тейковское сетевое предприятие» (теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, водозабор, водоочистка, транспортировка и распределение воды, водоотведение);

- МКП «Тейковское предприятие по благоустройству и развитию города» (благоустройство, санитарная очистка города, вывоз ТБО, ремонт и содержание дорог);

- МУП МПО «ЖКХ» (аренда муниципальной собственности, теплоснабжение – котельная м. Грозилово, банно-прачечный комбинат, бытовые услуги);

- МУП «Жилищно-коммунальный сервис» (содержание и обслуживание свалки ТБО);

- ООО «Тепловик» (теплоснабжение).

Заключенных концессионных соглашений по эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры на территории г.о. Тейково не имеется, управляющих компаний – операторов также нет.

Котельные (все котельные города кроме котельной № 1 военного городка работают на газе):

1). Котельная ООО «Тейковская котельная», дата ввода в эксплуатацию – 1976, износ оборудования – 60-80 %, износ сетей – 50-70%.

2). Котельная № 1 (Индустриальная, 6а) ОАО «Тейковское ПТС», дата ввода в эксплуатацию – 1999, износ оборудования – 40-50 %, износ сетей – 30-50%.

3). Котельная № 6 (2-я Пролетарская, 41) ОАО «Тейковское ПТС», дата ввода в эксплуатацию – 2005, износ оборудования – 30 %, износ сетей – 30%.

4). Котельная ТНВ «ООО «Агромаркет» и компания» (Першинская, 42), реконструкция - 2011, износ оборудования – 5 %, износ сетей – 50%.

5). Котельная (пос. Грозилово, д. 50) ОАО «ТСП», дата ввода в эксплуатацию - 2001, износ оборудования – 30 %, износ сетей – 20%.

6). Котельная № 1 газо-мазутная (Советской Армии, д. 1б), ООО «Тепловик», 1964, износ всего оборудования более 60%, в рабочем состоянии.

7). Котельная № 4 (Неделина, д. 20а), ООО «Тепловик», 1987, в рабочем состоянии; по износу данные отсутствуют, капитальный ремонт не производился, фактически же часть оборудования требует капитального ремонта.

Инженерные сети:

1). Водопроводные сети: протяженность – 81,3 км, износ от 25 до 70%

2). Канализационные сети: протяженность – 43,3 км, износ 70%.

3). Тепловые сети: протяженность – 25,29 км, износ 30%.

4). Сети ГВС: протяженность 8,75 км, износ 40%.

5). Электрические сети: протяженность 110,82 км, износ 53%.

6). Газопроводы: 199,998 км, износ 42,1%.

Наибольший процент износа и количество участков, подлежащих замене, имеют инженерные сети жилой зоны военного городка № 10.

Большой процент износа имеют очистные сооружения ООО «Тейковские очистные сооружения», требуется реконструкция и модернизация оборудования. Объект находится в частной собственности.

Задолженность организаций коммунального комплекса имеется текущая, основная причина образования – оплата населением услуг по теплоснабжению из расчета 1/12 за потребленный ресурс в течение года равными долями.

2. Управляющие организации всех форм собственности:

- ООО «УК «Управдом-Центр» (управление жилищным фондом);

- ООО «Управдом» (управление жилищным фондом);

- ООО «УК «Рост» (управление жилищным фондом);

- ООО «Тейковская городская управляющая компания» (управление жилищным фондом);

- ООО «Домком» (управление жилищным фондом жилой зоны в/г № 10 Красные Сосенки);

- абонентский пункт № 08 обособленного подразделения «Верхневолжский» ООО «ГУ ЖФ» (управление жилищным фондом жилой зоны в/г № 10 Красные Сосенки);

- ЖСК «Мирный», Шестагинский проезд, 9 (управление жилищным фондом);

- ТСЖ «Березка», ул. Станционная, д. 9 (управление жилищным фондом, 2 подъезда);

- ТСЖ «Березка-2», ул. Станционная, д. 9 (управление жилищным фондом, 2 подъезда);

- ЖСК «Заря», ул. Индустриальная, д. 1 (управление жилищным фондом);

- ЖСК «Восход», ул. ул. Шестагинская, д. 48 (управление жилищным фондом);

- ТСЖ «Квартал», ул. Гористая, д. 1 (управление жилищным фондом);

- ТСЖ «Комовский», ул. 2-я Комовская, д. 17 (управление жилищным фондом);

- ТСН «Комовский, 15», ул. 2-я Комовская, д. 15 (управление жилищным фондом).

3. Жилищный фонд.

В г.о. Тейково расположено 328 многоквартирных домов, в том числе 68 – м. «Красные Сосенки», 260 – на остальной территории города. Из них 1-2 этажных – 180 домов, 3-5 этажных – 148 домов. Из домов 1-2-х этажной застройки более половины имеют износ более 50%, годы постройки от 1928 до 1960. Дома 4-5 этажей имеют степень износа от 10 до 40%, годы постройки от 1970. Капитальный ремонт производился в 2009 и 2012 г.г., отремонтировано 87 домов.

В 2018 году 68 МКД м. «Красные Сосенки» были включены в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области. Основные виды работ, которые нужно проводить по военному городку – капитальный ремонт мягких кровель, фасадов (межпанельные швы и разрушение наружного слоя стеновых панелей, неудовлетворительное состояние значительной части балконов, внутренние инженерные сети, отсутствие общедомовых приборов учета ресурсов).

Основная проблема жилищно-коммунального комплекса – изношенность основных фондов и отсутствие денежных средств в местном бюджете на модернизацию и восстановление объектов.

2.15. Формирование современной городской среды на 2017 год.

Анализ сферы благоустройства территории городского округа Тейково показал, что в последние годы в округе в соответствии с мероприятиями муниципальной программы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего пользования. Так, с 2011 по 2018 годы установлены 26 площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки), благоустроены 3 сквера на центральной улице города – улице Октябрьской и сквер на улице Фрунзенской. Также большой проект проделан в рамках программы формирование современной городской среды по благоустройству сквера по улице Сергеевская. В процессе находятся работы по возрождению городского Летнего сада, ряд мероприятий проведен на центральной площади города, площади им. В.И. Ленина, где в числе прочих новшеств построен городской светодинамический фонтан. В составе областных программ и исполнения наказов избирателей депутатам областной Думы, а также в рамках реализации Программы «Формирование современной городской среды» в городском округе Тейково в 2017 и 2018 годах благоустроено 34 дворовых территории у 45 многоквартирных домов.

Однако в вопросах благоустройства территории городского округа имеется ряд проблем: уровень общего благоустройства дворовых территорий остается низким, отсутствуют стоянки для личного транспорта жителей, низок процент благоустроенных дворовых территорий и сквозных (дворовых) проездов, низок общий уровень экономической и инвестиционной привлекательности территорий общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем. Кроме того, в период 2015-2016 г.г. в муниципальную собственность принята жилая зона военного городка Красные Сосенки, включающая 68 многоквартирных домов с придомовыми территориями, 6 автодорог, газоны, проезды. Все это имущество долгое время находилось в неудовлетворительном состоянии, без соответствующего ухода и, тем более, развития.

Таким образом, в городском округе Тейково имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству

Благоустройство дворовых территорий, в том числе:

- минимальный перечень работ: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн.

- дополнительный перечень работ: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение дворовых территорий, ограждение газонов, ремонт тротуаров, устройство лестничных маршей, спусков и подходов к ним, устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовым территориям многоквартирных домов маломобильных групп населения, устройство ливнеприемников, устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого основания).

Реализация предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды» в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа Тейково;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, наиболее посещаемой муниципальной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» в соответствии с [Порядк](#Par29)ом, утвержденным постановлением администрации городского округа Тейково.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Тейково, на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с подпрограммой.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Тейково, а также территорий общего пользования городского округа осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского округа.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания гостей, а также комфортное современное «общественное пространство».

2.16. Формирование современной городской среды на 2018-2024 год.

Благоустройство городских территорий представляет собой одну из самых острых проблем городского округа Тейково. Сфера благоустройства территории города Тейково является одной из жизнеобеспечивающих сфер городского хозяйства, оказывающих непосредственное влияние на качество и уровень жизни населения. Благоустройство города - совокупность работ и мероприятий, направленных на создание благоприятных, комфортных, экологических и эстетических условий жизни и досуга населения.

В рамках программы с 2018 года в городском округе Тейково благоустроено 20 дворовых территорий у 24 многоквартирных домов, проведен ремонт дворового проезда, установлены урны, скамейки и благоустроены 3 общественные территории. В 2020 и 2021 годах реализовано 10 проектов развития территории городского округа Тейково, основанных на местных инициативах.

Благоустройство дворовых территорий большинства многоквартирных домов города не отвечает нормативным требованиям. Основные проблемы благоустройства дворовых территорий: отсутствие освещения придомовых территорий, асфальтобетонное покрытие большинства дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к территориям многоквартирных домов города Тейково, вследствие продолжительной эксплуатации не соответствует эксплуатационным требованиям, отсутствие обустроенных стоянок для автомобилей, недостаточный уровень благоустройства зоны зеленых насаждений и зоны отдыха дворовых территорий, отсутствие либо недостаточное количество скамеек, урн, высокий износ малых форм детских площадок, отсутствие пандусов, съездов для маломобильных групп населения.

Благоустроенность общественных территорий имеет важное значение для создания комфортных и безопасных условий проживания граждан, формирования эстетического облика города и улучшения его экологического состояния.

Реализация программы позволит качественно улучшить сферу благоустройства городского округа Тейково, будут благоустроены общественные и дворовые территории, нуждающиеся в благоустройстве.

Программные мероприятия осуществляются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», включенного в национальный проект «Жилье и городская среда».

2.17. Снос домов и хозяйственных построек.

В целях поддержки жилищного строительства необходимо проведение ряда мероприятий по устранению дефицита свободных земельных участков в городском округе Тейково, пригодных для строительства жилых объектов. В частности:

- путем освобождения земельных участков, занятых аварийными жилыми домами, домами, помещения в которых признаны не соответствующими требованиям, предъявляемым к жилому помещению, а также аварийными хозяйственными постройками.

Применение программного метода направлено на:

- создание условий для обеспечения развития инженерной и социальной инфраструктур, повышения инвестиционной привлекательности города, застройки территорий, занятых в настоящее время объектами, подлежащими сносу;

- осуществление сноса аварийных жилых домов; домов, помещения в которых признаны не соответствующими требованиям, предъявляемым к жилому помещению; домов, в отношении которых имеется решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Тейково; хозяйственных построек, находящихся в аварийном состоянии.

2.18. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Тейково Ивановской области на 2019-2024

Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Ивановской области от 09.04.2019 № 131-п «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ивановской области на 2019-2025 годы» в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан определены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Жилищные условия, качество услуг жилищно-коммунального хозяйства являются важными факторами, определяющими уровень жизни населения.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем, решение которой сдерживается отсутствием в бюджете муниципального образования достаточных бюджетных средств.

2.19. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, расположенных в границах городского округа Тейково Ивановской области

В настоящее время право муниципальной собственности городского округа Тейково зарегистрировано на восемь земельных участка, которые являются городскими лесами, общей площадью 124,21 га.

В 2021 году проводятся работы по лесоустройству и разработке лесохозяйственного [регламента](consultantplus://offline/ref=1FA596E7AD33DFA6BC91DA0678ACCC371C87FF5AFAA629AB95A8A4EEFC0A5A540DDF3FE923F2AE646085977C3DE12C691656F23633F2F5D119966349XE05H) городских лесов городского округа Тейково:

- лесных насаждений, расположенных у северной границы вертодрома;

- лесных насаждений, расположенных у северной границы очистных сооружений;

- лесных насаждений, расположенных у южной границы СТ «Отрада»;

- лесных насаждений, расположенных у северной границы СТ «Дружба-1»;

- лесных насаждений, расположенных у западной границы полигона твердых бытовых отходов;

- лесных насаждений, расположенных у северной границы полигона твердых бытовых отходов;

- лесных насаждений, расположенных у южной границы МОУ гимназии № 3;

- лесных насаждений, расположенных у северной границы СТ «Дружба-4».

3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа реализуется посредством 19-ти подпрограмм:

1. Реализация мероприятий по обеспечению населения городского округа Тейково водоснабжением, водоотведением и услугами бань (приложение 1).

2. Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (приложение 2).

3. Обеспечение транспортной доступности (приложение 3).

4. Обеспечение жильем молодых семей (приложение 4).

5. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба заказчика» (приложение 5).

6. Благоустройство городского округа Тейково (приложение 6).

7. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (приложение 7).

8. Безопасный город (приложение 8).

9. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договору найма специализированных жилых помещений (приложение 9).

10. Проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (приложение 10).

11. Расчистка русла реки Вязьмы на участке от ул. Советской Армии до ул. Октябрьской в г. Тейково Ивановской области (приложение 11).

12. Реализация мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми в г.о. Тейково Ивановской области на 2014 - 2024 годы (приложение 12).

13. Проведение ремонта жилых помещений, замена бытового санитарно-технического оборудования в жилых помещениях 21 инвалида и участника Великой Отечественной войны. Обеспечение надежности работы инженерных сетей в жилых помещениях инвалидов и участников Великой Отечественной войны и повышению комфортности их проживания (приложение 13).

14. Реализация мероприятий по обеспечению населения городского округа Тейково теплоснабжением и горячим водоснабжением (приложение 14).

15. Формирование современной городской среды» на 2017 год (приложение 15).

16. Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы (приложение 16).

17. Снос домов и хозяйственных построек (приложение 17).

18. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Тейково Ивановской области на 2019-2024 (приложение 18).

19. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, расположенных в границах городского округа Тейково Ивановской области (приложение 19).

Цели реализации муниципальной программы:

1. Обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления городского округа Тейково и обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства и развития транспортной системы.

2. Обеспечение устойчивого состояния благоустроенности города Тейково, надежности элементов благоустройства, улучшение их качества с одновременным снижением нерациональных затрат.

3. Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения в городском округе Тейково.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации муниципальной программы представлены в приведенных ниже таблицах в разрезе подпрограмм.

3.1. Реализация мероприятий по обеспечению населения городского округа Тейково водоснабжением, водоотведением и услугами бань.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/  единица измерения | Значения показателей по годам | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Обеспечение выполнения работ по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство магистральных водоводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водопроводных сетей (км) | - | 1,9 | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство сетей канализации (км) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Устройство станции ЖБО г.Тейково | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 4 | Изготовление ПСД на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения (проектов) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Разработка проектной документации для строительства станции обезжелезивания в г. Тейково Ивановской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Выполнение работ по разработке проекта инженерно-геологических изысканий водозабора м. Красные Сосенки | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 7. | Приобретение материалов для ремонта на объекте водоснабжения – водопроводной сети, Ивановская область, городской округ Тейково, г. Тейково, мкр. Красные Сосенки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Показатель "Количество систем, в которых выполнены мероприятия" в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | а) Приобретение материалов для ремонта на объекте водоснабжения – водопроводной сети в г. Тейково, ул. Неделина (Замена стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубы Ду 160 мм, протяженностью 1280 п.м.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | б) Приобретение материалов для ремонта на объекте водоснабжения – водопроводной сети в г. Тейково, ул. 70 лет Октября (Замена стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубы Ду 250 мм, протяженностью 1000 п.м) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в) Приобретение материалов для ремонта на объекте водоснабжения – водопроводной сети в г. Тейково, ул. Молодежная д.13 до ул. Неделина д.7 (Замена стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубы Ду 110 мм, протяженностью 700 п.м) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Оценка запасов питьевых подземных вод | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 9 | Приобретение материалов и оборудования  для проведения ремонта системы водоснабжения – водопроводной сети, артезианских скважинах №9а, №10, №8, №12 Ивановская область, городской округ Тейково, г. Тейково, мкр. Красные Сосенки. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1 | Показатель "Количество систем, в которых выполнены мероприятия" в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | а) Приобретение материалов для проведения ремонта системы водоснабжения – водопроводной сети в г. Тейково, ул. Неделина (Замена стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубы Ду 150 мм, протяженностью 1300 п.м., замена задвижек Ду150 – 19 шт.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | б) Приобретение материалов для проведения ремонта системы водоснабжения – водопроводной сети в г. Тейково от станции 2-го подъема до ул. Неделина (Замена стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубы Ду 250 мм, протяженностью 2750 п.м., замена запорной арматуры (задвижек) Ду250 – 30шт.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в) Приобретение материалов и оборудования для проведения ремонта системы водоснабжения–водопроводной сети в г. Тейково на накопительных емкостях станции 2-го подъема (Замена стальных труб Ду 200 мм, протяженностью 160п.м., Ду 250 мм, протяженностью 20п.м., Ду 300 мм, протяженностью 20п.м., Ду 350 мм, протяженностью 20 п.м., Замена запорной арматуры (задвижек) d200 - 9шт.,d 300 - 2шт.,d 350 - 2шт.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | г) Приобретение материалов и оборудования  для проведения ремонта системы водоснабжения–, артезианских скважинах №9а, №10, №8, №12(стальные трубы Ду 76 мм, протяженностью 200 п.м., Замена насосов ЭЦВ8-25-100 – 4шт.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Выполнение топографической съемки и разработка схемы водопровода, ориентировочной длиной 2,5 км с составлением сметной документации в м.Красные Сосенки городского округа Тейково Ивановской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Субсидирование, в рамках осуществления переданных полномочий Ивановской области, организаций коммунального комплекса на возмещение недополученных доходов от оказания услуг населению по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод, в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с их предельными индексами роста | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень возмещения стоимости предоставления услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод (%) | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Субсидирование организаций коммунального комплекса на компенсацию расходов, связанных с возмещением разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы, установленной для населения, за одну помывку в общих отделениях бань. | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество помывок в общих отделениях бани | 38890 | 38800 | 38700 | 38700 | 33643 | - | - | - | 19619 | 19829 | 22200 | 19983 |
| Субсидирование организаций, осуществляющих водоотведение, на возмещение затрат по расширению сетей централизованного водоотведения и сокращению объемов жидких бытовых отходов жилищного фонда городского округа Тейково Ивановской области | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Объем сброса сточных вод ассенизационных машин (м3/год) | - | - | - | - | - | - | - | 72302,66 | 55165,91 | 55165,91 | - | - |

3.2. Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя эффективности/единица измерения показателя | | Годы реализации программы | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Организация выполнения работ и услуг по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры. | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Содержание автомобильных дорог (км). | | 26 | 26 | 30,6 | 30,6 | 32,367 | 32,367 | 32,367 | 32,367 | 33,672 | 33,672 | 33,672 |
| 2. | Устранение деформаций и повреждений покрытий, восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 50 м (тыс. м2). | | 5,6 | 5,6 | 6,6 | 6,0 | 6,8 | 7,0 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Проведение ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог местного значения и сооружений на них. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Проектирование и экспертиза ПСД на капитальный ремонт автомобильных дорог (количество объектов) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|  | | Ремонт автомобильных дорог местного значения (км). | 1,133 | 0,675 | 1,8545 | 1,7319 | 1,405 | 2,686 | 4,7905 | 2,377 | 3,3172 | 1,0 | 1,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели и индикаторы /ед. изм. | в том числе: | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 111,431 | 111,431 | 113,862 | 114,652 | 116,84 | 116,84 | 121,37 | 128,13 | 128,13 | 128,13 | 128,13 |
| 2. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км, в том числе: | 1,133 | 0,675 | 1,8545 | 1,7319 | 1,405 | 2,572 | 4,7905 | 2,377 | 3,3172 | 1,0 | 1,0 |
| - за счет субсидии  местному бюджету из областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,6219 | 0,562 | 0,467 |  |  |
| - за счет средств иного межбюджетного трансферта  из областного бюджета местному бюджету |  |  |  |  |  |  | 4,1686 | 1,815 | 2,8502 |  |  |
| 6. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31декабря отчетного года, км | 45,47 | 46,60 | 48,45 | 50,1819 | 54,0729 | 53,9589 | 58,7494 | 61,1264 | 64,4436 | 62,61 | 63,61 |
| 7. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31декабря отчетного года, % | 40,8 | 41,82 | 42,53 | 43,59 | 46,28 | 46,18 | 48,4 | 47,71 | 50,3 | 48,86 | 49,65 |

3.3. Обеспечение транспортной доступности.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | | | | | | | | | |
| отчетный  год  2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество пассажиров перевезенных по маршруту «г. Тейково (автовокзал) - д. Крапивник (садовые товарищества)» | чел. | 1250 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изготовление (закупка) маршрутных карт и свидетельств для пассажирских перевозок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.4. Обеспечение жильем молодых семей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей | Единица измерения | Значение показателей |
| Количество молодых семей, реализовавших социальную выплату | семья |  |
| 2013 | семья | 2 |
| 2014 | семья | 2 |
| 2015 | семья | 2 |
| 2016 | семья | 0 |
| 2017 | семья | 1 |
| 2018 | семья | 0 |
| 2019 | семья | 1 |
| 2020 | семья | 1 |
| 2021 | семья | 0 |
| 2022 | семья | 1 |
| 2023 | семья | 1 |
| 2024 | семья | 1 |

3.5. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба заказчика».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение показателей | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Составление дефектных ведомостей по заявкам, для определения объемов работ по капитальному и текущему ремонтов объектов муниципальной собственности. | кол-во обращений | 79 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Проверка сметных расчетов (локальных сметных расчетов) на соответствие справочникам базовых цен на ремонтные работы, с выдачей заключения (Акта). | шт. | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Составление сметных расчетов на работы по текущему и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности. | шт. | 79 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Осуществление технического контроля по качеству и технологии проведения ремонтных работ на объектах муниципальной собственности. | осмотр | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.6. Благоустройство городского округа Тейково.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя эффективности/единица измерения показателя | Годы реализации программы | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства и мест захоронения города Тейково | | | | | |
| 1 | Уборка территории города (га) | 55,03 | 55,03 | 55,03 | 55,03 |
| 2 | Погрузка мусора (тонн) | 3106 | 3106 | 3106 | 3106 |
| 3 | Вывоз и утилизация мусора (куб.м.) | 15528 | 15528 | 15528 | 15528 |
| 4 | Сгребание и вывоз снега (час.) | 4320 | 4241 | 4212 | 4212 |
| 5 | Обрезка крон деревьев, (шт.) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6 | Выкашивание травы (кв.м.) | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 |
| 7 | Посадка цветов (штук) | 5569 | 5569 | 4067 | 3068 |
| 8 | Содержание кладбища (м.кв.) | 188000 | 188000 | 188000 | 188000 |
| 9 | Содержание и обслуживание сетей уличного освещения (км) | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 10 | Обслуживание светильников уличного освещения (штук). | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
| 11 | Содержание и техническое обслуживание шахтных питьевых колодцев (штук) | 95 | 95 | 87 | 60 |
| 12 | Содержание городского туалета (количество посещений в год) | 35706 | 35706 | 25000 | 25000 |
| 13 | Содержание лагеря «Автомобилист» (кол-во персонала) | 2 чел. | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Содержание площадки 25 | 2 чел. | - | - | - |
| 15 | Содержание детских площадок (штук) | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Строительство пешеходного моста через реку Вязьму | | | | | |
| 16 | Строительство пешеходного моста (штук) | 1 | - | - | - |
| Развитие объектов внешнего благоустройства | | | | | |
| 17 | Благоустройство Летнего сада с устройством площадки для занятий паркуром (штук) | 1 | - | - | - |
| 18 | Благоустройство площади им. Ленина и прилегающей территории (м2) | 2 100 | - | - | - |
| 19 | Благоустройство сквера на ул. Фрунзенской (м пог.) | 250 | - | - | - |
| 20 | Благоустройство сквера № 3 на ул. Октябрьской (м пог.) | - | 250 | - | - |
| 21 | Благоустройство соснового бора Красные Сосенки (га) | - | - | - | - |
| 22 | Установка игровых элементов детских площадок, ул. Тракторная, ул. Ульяновская (площадок) | - | - | 2 | - |
| 23 | Благоустройство набережной реки Вязьмы (га) | - | - | - | - |

Таблица 2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя эффективности/единица измерения показателя | Годы реализации программы | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства и мест захоронения города Тейково | | | | | | | | |
| 1 | Уборка территории города (га) | 55,03 | 55,03 | 55,03 | 61,08 | 61,08 | 61,08 | 61,08 |
| 2 | Погрузка, вывоз и утилизация мусора, веток (куб.м.) | 4300 | 4300 | 4300 | 9861 | 12032,5 | 8000 | 8000 |
| 3 | Выкашивание травы (кв.м.) | 382500 | 382500 | 382500 | 442548 | 392141,58 | 442548 | 442548 |
| 4 | Погрузка, перевозка снега, боя, шлака, грунта, песка, щебня, земли и т.д. (тонн) | 13000 | 13000 | 13000 | 13703 | 13124 | 13000 | 13000 |
| 5 | Обрезка крон деревьев (удаление), кустарников, установка (снятие) и замена баннеров, праздничной атрибутики. | 300 | 300 | 300 | 308 | 335 | 180 | 180 |
| 6 | Посадка цветов, зеленых насаждений (штук) | 3710 | 3710 | 3710 | 7605 | 7600 | 7633 | 7633 |
| 7 | Акарицидная и санитарно-эпидемиологическая обработка городских территорий, парков, зон отдыха (га) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 11,28 |
| 8 | Опахивание границ города.(км) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 9 | Сбор отходов ЖБО (ед) | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Чистка и посыпка тротуаров (зима), подметание (лето), (км) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 11 | Содержание детских игровых элементов (штук) | 24 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Содержание городского туалета (количество посещений в год) | 21 158 | 21 158 | 21 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Содержание кладбища (м.кв.) | 188000 | 188000 | 188000 | 203000 | 203000 | 203000 | 203000 |
| 14 | Устройство, обслуживание и содержание сетей уличного освещения (км) | 52 | 52 | 52 | 93 | 22,3 | 22,3 | 22,3 |
| 15 | Обслуживание светильников уличного освещения (штук). | 1400 | 1400 | 1400 | 1886 | 2094 | 971 | 971 |
| 16 | Содержание и техническое обслуживание шахтных питьевых колодцев (штук) | 57 | 57 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Предоставление услуг связи для сигнала камер видеонаблюдения (кол-во камер) | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ремонт, содержание, установка контейнерных площадок (штук) | - | - | - | 10 | 32 | 32 | 32 |
| 19 | Изготовление, ремонт и установка автобусных павильонов (штук) | - | - | - | 10 | 0 | 7 | 7 |
| 20 | Подготовительные работы к праздничным мероприятиям (ед.) | - | - | - | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 21 | Содержание детских игровых элементов, спортивных площадок, тренажерных беседок (штук) | - | - | - | 40 | 43 | 43 | 43 |
| 22 | Содержание пожарных водоемов, прудов, фонтанов (штук) | - | - | - | 23 | 22 | 22 | 22 |

3.7. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

1. Сокращение сроков получения государственных и муниципальных услуг населением города, повышение качества обслуживания населения.

2. Расширение перечня предоставляемых услуг.

3. Внедрение системы «электронного правительства» для обеспечения бесплатного доступа заявителей к Единому порталу государственных и муниципальных услуг.

4. Организация архива организации для учетной и справочной работы.

3.8. Безопасный город.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя эффективности/единица измерения показателя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, голов. | 30-35 | 30-35 | 15-18 | 15-18 | 15-18 | 15-18 | 29 | 10 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | Закупка, установка системы видеонаблюдения дорожной сети, штук. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Установка дорожных знаков, штук. | 112 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 71 | 30 | 30 |
| 4 | Нанесение дорожной разметки, км. | 13 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 5 | Оборудование пешеходных переходов дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» на желтом фоне с повышенным коэффициентом светоотражения / штук. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Нанесение на пешеходных переходах горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» на желтом фоне с использованием термопластичных материалов, в состав которых входят световозвращающие элементы / штук. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Предоставление услуг связи для сигнала камер видеонаблюдения (кол-во камер) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 34 | 35 | 34 | 34 |
| 8 | Создание системы видеонаблюдения в г.о. Тейково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Профилактика правонарушений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.9. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договору найма специализированных жилых помещений.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя эффективности/единица измерения показателя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей по договору найма специализированных жилых помещений/ благоустроенная квартира | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |

3.10. Проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей | Единица измерения | Годы реализации подпрограммы | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ремонт жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | квартира | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.11. Расчистка русла реки Вязьмы на участке от ул. Советской Армии до ул. Октябрьской в г. Тейково Ивановской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей | Единица измерения | Годы реализации подпрограммы | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Расчистка русла реки Вязьмы на участке от ул. Советской Армии до ул. Октябрьской в г. Тейково Ивановской области | км | 0 | 0 | 0,6 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.12. Реализация мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми в г.о.Тейково Ивановской области на 2014 – 2024 годы.

Создание условий для строительства благоустроенного жилья на земельных участках, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми в рамках мероприятий подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области» путем нового строительства инженерной инфраструктуры – подведения централизованных сетей газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Строительство  водопровода диаметром  110 мм от колодца в  районе ул.1-я Первомайская до п.Комсомольский. Протяженность  водопровода – 2,5 км.  (диаметр – 110 мм.) | Обеспечение в полном  объеме потребностей в  питьевой воде жителей  200 индивидуальных жилых домов |
|  | Строительство:  - КНС,  - сетей напорной канализации,  - сетей самотечной канализации,  -строительство внутриквартальных канализационных сетей. (КНС - 1 шт.) Напорная канализация-1км. Протяженность:  а) сетей самотечной канализации – 1,5 км.  б) канализационных сетей – 1,5 км.  - прокола под ж. д. | Обеспечение сброса  бытовых стоков от 200  индивидуальных жилых  домов |
|  | Строительство  водопровода на п.Комсомольский (водопроводные квартальные сети диаметром 63мм.). Протяженность  водопровода – 2,5,  (диаметр – 63 мм.) | Обеспечение закольцовки городских водопроводных сетей для надежного  водоснабжения района |
|  | Строительство  газопроводов среднего и низкого давления с  установкой ШГРП. ШГРП -1 шт.  Протяженность газопроводов низкого и среднего давления будет уточнена согласно проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу. | Обеспечение автономным  отоплением 200  индивидуальных жилых  домов, а также бытовым  газом для подключения  газовых плит |
|  | Строительство сетей электроснабжения (линий электропередач, наружного освещения и т.д.). Подстанции - 2 шт. Протяженность линий электропередач (с установкой оборудования освещения и т.п.) - 5 км. | Обеспечение электричеством 200  индивидуальных жилых  домов, и наружным освещением улиц. |

3.13. Проведение ремонта жилых помещений, замены бытового санитарно-технического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. в городском округе Тейково.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей | Единица измерения | Годы реализации подпрограммы | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Проведение ремонта жилых помещений, замене бытового санитарно-технического оборудования в жилых помещениях инвалидов и участников Великой Отечественной войны | Жилое помещение | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.14. Реализация мероприятий по обеспечению населения городского округа Тейково теплоснабжением и горячим водоснабжением.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятий) | Единица измерения | Значение целевых индикаторов (показателей) | Срок реализации |
| 1. | Количество населения, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг в результате реализации мероприятий подпрограммы | % | 51 | 2016-2017 |
| 2. | Доля снижения ненормативных потерь на сетях теплоснабжения, горячего водоснабжения | % | с 30 до 10 |
| 3. | Доля увеличения использования композитных материалов (конструкций и изделий из них) в сфере ЖКХ | % | 10 |
| 4. | Техническое перевооружение котельной, работающей на мазутном топливе \* | шт. | 1 | 2019 |
| 5. | Капитальный ремонт котельных установок | км. | 1,425 | 2019 |
| 3,324 | 2020 |
| - | 2021-2024 |
| 6. | Количество отремонтированных котельных установок (единиц) | шт. | 1 | 2019 |
| 2 | 2020 |
| - | 2021-2024 |
| 7. | Выполнение требований, установленных правилами оценки готовности городского округа Тейково Ивановской области к отопительному периоду | ед. | 1 | 2022 |

3.15. Формирование современной городской среды на 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятий) | Единица измерения | Значение целевых индикаторов (показателей) на 2017 год |
| 1 | Основное мероприятие «Формирование современной городской среды» |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 12 |
| 1.2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от  общего количества дворовых территорий | % | 5,2 |
| 1.3. | Охват населения благоустроенными дворовыми  территориями (доля населения, проживающего в  жилом фонде с благоустроенными дворовыми  территориями от общей численности населения  городского округа Тейково) | % | 8,72 |
| 1.4. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 |
| 1.5. | Площадь благоустроенных общественных  Территорий | га | 0,69 |
| 1.6. | Доля площади благоустроенных общественных  территорий к общей площади общественных | % | 17,0 |
| 1.7. | Доля финансового участия в выполнении  минимального перечня работ по благоустройству  дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0,0 |
| 1.8. | Доля трудового участия в выполнении  минимального перечня работ по благоустройству  дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие «Обустройство мест  массового отдыха населения (городских парков)» |  |  |
| 2.1. | Количество благоустроенных мест массового  отдыха населения (городских парков) | ед. | 0 |
| 2.2. | Доля благоустроенных мест массового отдыха  населения (городских парков) от общего  количества мест массового отдыха населения  (городских парков) | % | 0 |

По завершении муниципальной программы ожидается достижение следующих основных результатов:

- выполнение ряда мероприятий, направленных на комплексное решение проблемы обеспечения потребности населения городского округа Тейково в среде проживания, отвечающей современным требованиям;

- расширение сети центрального водоснабжения в микрорайоны пос. Комсомольский, м. Василево, пос. Фрунзе на 3,4 км;

- предоставление (покупка) благоустроенного жилья 8 молодым семьям и 10 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

- проведение ремонта 4-х жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

- повышение уровня благоустроенности территории городского округа Тейково;

- поддержание состояния автомобильных дорог и дорожной обстановки в нормативном состоянии, капитальный ремонт ряда городских дорог с устройством элементов дорожной инфраструктуры;

- обеспечение населения городского округа Тейково социально значимым маршрутом пассажирского транспорта (г. Тейково – д. Крапивник);

- строительство пешеходного моста через реку Вязьма на ул. Набережной;

- повышение уровня безопасности населения путем расширения системы видеонаблюдения, устройства пешеходных переходов, отвечающих современным требованиям, отлова бродячих животных;

- обеспечение населения услугами, предоставляемыми МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- обеспечение населения услугами бани;

- расчистка русла реки Вязьмы в городской черте на участке протяженностью 2,2 км;

- создание инженерной инфраструктуры на 200-х земельных участках, предоставляемых (предоставленных) семьям с тремя и более детьми;

- количество населения, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг в результате реализации мероприятий подпрограммы (11 тыс. чел.);

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, благоустройства общественных территорий, благоустройства мест массового отдыха населения на территории городского округа Тейково.

3.16. Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование основного мероприятия (мероприятий) | Ед.измерения | Значение показателей (индикаторов) | | | | | | |
| 2018  факт | 2019  факт | 2020  факт | 2021  факт | 2022  факт | 2023  план | 2024  план |
| 1. Основные мероприятия подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 гг. | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | | ед. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0\* | 0\* |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий | | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1\* | 0\* |
| 1.3 | Проект «Реновация парка «Красные Сосенки и набережной реки Вязьма» | | ед. | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0\* | 0\* |
| 1.4 | Количество благоустроенных территорий в рамках поддержки местных инициатив в 2020 году | | ед. | - | - | 7 | - | - | - | - |
| 1.5 | Количество благоустроенных территорий в рамках поддержки инициативных проектов | | ед. | - | - | - | 3 | 7 | 0\* | 0\* |
| 1.6 | Проект «Красные сосенки – территория осознанности и добрососедства» | | ед. | - | - | - | - | 1 | 0\* | 0\* |

\* Значение целевых индикаторов подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.

По завершении муниципальной программы ожидается достижение следующих основных результатов:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, благоустройства общественных территорий, благоустройства мест массового отдыха населения на территории городского округа Тейково, благоустройство территории Парка «Красные Сосенки» и набережной реки Вязьма (Проект «Реновация парка «Красные Сосенки» и набережной реки Вязьма»), повышение уровня благоустройства территорий, повышение уровня комфортности жизни граждан в рамках поддержки местных инициатив, инициативных проектов.

3.17. Снос домов и хозяйственных построек.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измерения. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество технических заключений о состоянии технических конструкций жилых домов и жилых помещений | Единиц. | 2 | 0 | - | 1 | - | - |
| 2. | Количество снесенных домов и хозяйственных построек | Единиц. | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 3. | Количество земельных участков с жилыми домами, пришедшими в нежилое состояние, в отношении которых проведена оценка | Единиц. | - | - | - | - | - | - |

\* Значение целевых индикаторов подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.

3.18. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Тейково Ивановской области на 2019-2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятий) | Ед. измерения | Значение показателей (индикаторов) | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Основные мероприятия подпрограммы Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Тейково Ивановской области на 2019-2024 | | | | | | | | |
| 1 | Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. | семья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* Значение целевых индикаторов подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.

3.19. «Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, расположенных в границах городского округа Тейково Ивановской области»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 год | 2022  год | 2023 год | 2024год |
| 1 | Площадь лесных насаждений, на которых проведены работы по лесоустройству | га | 71,5220 | 52,688 | 0\* | 0\* |
| 2 | Площадь городских лесов, на которую разработан лесохозяйственный регламент | га | 71,5220 | 52,688 | 0\* | 0\* |

\* Значение целевых индикаторов подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | 1 367 686,81311 | 104 021,88366 | 90 079,13120 | 83 192,27573 | 72 618,74671 | 66 405,33775 | | 146 622,05213 | 267 126,74988 | 180 695,23253 | 273 471,01485 | 57 846,44592 | 25 607,94275 |
|  | в т.ч. бюджет города Тейково | 610 436,38794 | 69 510,33666 | 56 263,29710 | 57 204,91773 | 44 900,53473 | 46 059,72137 | | 55596,40119 | 56 035,16560 | 72 081,34306 | 82 134,21000 | 47 909,12830 | 22 741,33220 |
|  | Областной бюджет | 443 675,65768 | 29 174,01400 | 28 607,85043 | 10 608,11767 | 21 355,81007 | 20 345,61638 | | 16025,65094 | 139 554,38428 | 108 613,88947 | 63 586,39627 | 2 937,31762 | 2 866,61055 |
|  | Федеральный бюджет | 313 574,76749 | 5 337,53300 | 5 207,98367 | 15 379,24033 | 6 362,40191 | 0,000000 | | 75 000,00 | 71537,20000 | 0,00000 | 127 750,40858 | 7 000,00 | 0,00000 |
| 1.1. | Подпрограмма: «Реализация мероприятий по обеспечению населения городского округа Тейково водоснабжением, водоотведением и услугами бань» | 66 515,17779 | 24 134,59600 | 18 440,68800 | 1 455,00000 | 1 942,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 3 021,81857 | 7 437,09442 | 6 071,42080 | 1 928,78000 | 2 083,78000 |
|  | в т.ч. бюджет города Тейково | 36 777,45954 | 8 765,29600 | 6 915,66800 | 1 455,00000 | 1 942,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 3 021,81857 | 4 593,69617 | 6 071,42080 | 1 928,78000 | 2 083,78000 |
|  | Областной бюджет | 29 737,71825 | 15 369,30000 | 11 525,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 2 843,39825 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Подпрограмма: «Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 506 196,86840 | 28 856,24045 | 26 349,76908 | 45 398,30328 | 23 225,53000 | 19 509,79463 | | 28 133,57719 | 118 216,04854 | 117 045,19369 | 84 571,56641 | 13 771,00000 | 1 119,84513 |
|  | в т.ч. бюджет города Тейково | 187 802,32604 | 18 856,24045 | 16 429,76908 | 26 000,61328 | 9 025,53000 | 12 509,79463 | | 15 920,17389 | 18 371,42472 | 25 138,14196 | 30 659,79290 | 13 771,00000 | 1 119,84513 |
|  | Областной бюджет | 303 096,85236 | 10 000,00000 | 9 920,00000 | 10 100,00000 | 8 200,00000 | 7000,00 | | 12 213,4033 | 99 844,62382 | 91 907,05173 | 53 911,77351 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Федеральный бюджет | 15 297,69000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 297,69000 | 6 000,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | Подпрограмма: «Обеспечение транспортной доступности» | 463,03847 | 170,00000 | 170,00000 | 7,29000 | 110,79855 | 0,00000 | | 4,94992 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. бюджет города Тейково | 463,03847 | 170,00000 | 170,00000 | 7,29000 | 110,79855 | 0,00000 | | 4,94992 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4. | Подпрограмма: «Обеспечение жильем молодых семей» | 8 276,03954 | 2 620,39700 | 1 466,13600 | 733,06800 | 861,40800 | 0,00000 | | 1 024,86344 | 498,52110 | 0,00 | 871,74360 | 99,95120 | 99,95120 |
|  | в т.ч. бюджет города Тейково | 1 864,89706 | 681,75000 | 350,00000 | 175,00000 | 437,10962 | 0,00000 | | 4,04880 | 1,82992 | 0,00 | 15,25632 | 99,95120 | 99,95120 |
|  | Областной бюджет | 3 839,13949 | 1 135,51400 | 556,23533 | 278,11767 | 61,89647 | 0,00000 | | 1 020,81464 | 496,69118 | 0,00000 | 289,87020 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Федеральный бюджет | 2 572,00299 | 803,13300 | 559,90067 | 279,95033 | 362,40191 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 566,61708 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.5. | Подпрограмма: «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба заказчика городского округа Тейково» | 19 174,76498 | 1 581,50071 | 1 584,71200 | 1 436,49400 | 1 277,53900 | 1 122,29742 | | 1 752,76292 | 1 986,61024 | 2 205,99332 | 2 307,87821 | 1959,48858 | 1 959,48858 |
|  | в т.ч. бюджет города Тейково | 19 174,76498 | 1 581,50071 | 1 584,71200 | 1 436,49400 | 1 277,53900 | 1 122,29742 | | 1 752,76292 | 1 986,61024 | 2 205,99332 | 2 307,87821 | 1959,48858 | 1 959,48858 |
|  | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.6. | Подпрограмма: «Благоустройство городского округа Тейково» | 298 141,21292 | 38 759,77475 | 29 075,55000 | 25 273,69745 | 28 030,85995 | 28 163,86315 | | 25 360,34178 | 27 412,69140 | 32 458,89702 | 33 874,36733 | 16 417,73635 | 13 313,43354 |
|  | в т.ч. бюджет города Тейково | 290 245,31292 | 36 759,77475 | 28 051,55000 | 25 073,69745 | 27 930,85995 | 28 163,86315 | | 25 360,34178 | 25 790,79140 | 31 083,89702 | 32 299,36753 | 16 417,73635 | 13 313,43354 |
|  | Областной бюджет | 7 895,90000 | 2 000,00000 | 1 024,00000 | 200,00000 | 100,00 | 0,00000 | | 0,00000 | 1 621,90000 | 1 375,00000 | 1 575,000000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.7. | Подпрограмма: «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | 47 180,21283 | 2 502,32600 | 6 220,64750 | 2 932,17300 | 4 189,73200 | 4 517,83317 | | 4 735,26617 | 4 939,26689 | 5 108,23959 | 5 427,82701 | 3 303,45075 | 3 303,45075 |
|  | в т.ч. бюджет города Тейково | 35 974,28183 | 2 502,32600 | 2 539,45150 | 2 932,17300 | 3 288,89400 | 3 325,93117 | | 3 476,59117 | 3 594,15989 | 3 757,34759 | 3 950,50601 | 3 303,45075 | 3 303,45075 |
|  | Областной бюджет | 10 113,43300 | 0,00000 | 2 588,69800 | 0,00000 | 900,83800 | 1 191,9020 | | 1 258,6750 | 1 345,10700 | 1 350,89200 | 1477,32100 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Федеральный бюджет | 1 092,49800 | 0,00000 | 1 092,49800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.8. | Подпрограмма: «Безопасный город» | 3 470,76568 | 262,82669 | 241,51152 | 154,65000 | 60,00000 | 160,00000 | | 685,22064 | 521,78165 | 419,45948 | 847,42900 | 58,94335 | 58,94335 |
|  | в т.ч. бюджет города Тейково | 2 806,97246 | 191,52669 | 199,33152 | 124,65000 | 30,00000 | 130,00000 | | 652,46264 | 430,22312 | 327,34949 | 671,42900 | 25,00 | 25,00 |
|  | Областной бюджет | 663,79322 | 71,30000 | 42,18000 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | | 32,7580000 | 91,55853 | 92,10999 | 176,00000 | 33,94335 | 33,94335 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.9. | Подпрограмма: «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договору найма специализированных жилых помещений» | 32 673,70243 | 4 747,90000 | 5 925,97500 | 5 801,60000 | 1 125,17300 | 799,05283 | | 0,00000 | 2089,75000 | 3 686,25000 | 2 832,66720 | 2 832,66720 | 2 832,66720 |
|  | в т.ч. бюджет города Тейково | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Областной бюджет | 16 147,73693 | 213,50000 | 2 370,39000 | 0,00000 | 1 125,17300 | 799,05283 | | 0,00000 | 2089,75000 | 3 686,25000 | 198,28670 | 2 832,66720 | 2 832,66720 |
|  | Федеральный бюджет | 16 525,96550 | 4 534,40000 | 3 555,58500 | 5 801,60000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 634,38050 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.10. | Подпрограмма: «Проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей» | 386,32206 | 386,32206 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. бюджет города Тейково | 1,92206 | 1,92206 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Областной бюджет | 384,40000 | 384,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.11. | Подпрограмма: «Расчистка русла реки Вязьма на участке от ул.Советской Армии до ул. Октябрьская в г.ТейковоИв.обл." | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. бюджет города Тейково | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.12. | Подпрограмма: «Реализация мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктуры земельных участков для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. бюджет города Тейково | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.13. | Подпрограмма: «Проведение ремонта жилых помещений и замена бытового оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками ВОВ 1941-1945 годов в г.о.Тейково"" | 1 141,34210 | 0,00000 | 604,14210 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 537,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. бюджет города Тейково | 22,81500 | 0,00000 | 22,81500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Областной бюджет | 1 118,52710 | 0,00000 | 581,32710 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 537,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.14. | Подпрограмма: "Реализация мероприятий по обеспечению населения городского округа Тейково теплоснабжением и горячим водоснабжением" | 8 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 8000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. бюджет города Тейково | 8 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 8000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.15. | Подпрограмма: "Формирование современной городской среды" на 2017 год | 11 795,70621 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 795,70621 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. бюджет города Тейково | 857,80361 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 857,80361 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Областной бюджет | 10 937,90260 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 937,90260 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.16. | Подпрограмма: «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы | 362 486,16585 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 132,49655 | | 76 895,07007 | 107 800,58449 | 11 631088160 | 135 716,11509 | 17 474,42849 | 836,38300 |
|  | в т.ч. бюджет города Тейково | 24 659,30012 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 807,83500 | | 395,07007 | 2 735,83074 | 4 271,90066 | 5 208,55923 | 10 403,72142 | 836,38300 |
|  | Областной бюджет | 59 740,25473 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 324,66155 | | 1500,00 | 33 527,55375 | 7 359,18750 | 5 958,14486 | 70,70707 | 0,00000 |
|  | Федеральный бюджет | 278 086,61100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 75 000,00 | 71 537,20000 | 0,00000 | 124 549,41100 | 7 000,00000 | 0,00000 |
| 1.17. | Подпрограмма «Снос домов и хозяйственных построек» | 385,49385 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 30,00000 | 102,477 | 203,01685 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. бюджет города Тейково | 385,49385 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 30,00000 | 102,477 | 203,01685 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.18. | Подпрограмма «Переселение граждан их аварийного жилищного фонда на территории городского округа Ивановской области на 2019-2024» | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. бюджет города Тейково | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.19. | Подпрограмма «Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, расположенных в границах городского округа Тейково Ивановской области» | 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. бюджет города Тейково | 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

\*\* информация по объемам финансирования муниципальной программы в 2021- 2024 гг. носит прогнозный характер и подлежит уточнению по мере формирования подпрограмм на соответствующие годы, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограмм могут корректироваться в зависимости от складывающейся экономической ситуации

Приложение № 1

к муниципальной программе

городского округа Тейково

«Обеспечение населения городского округа

Тейково услугами жилищно-коммунального

хозяйства и развитие транспортной системы»

Подпрограмма

Реализация мероприятий по обеспечению населения городского округа Тейково водоснабжением, водоотведением и услугами бань

I. Паспорт подпрограммы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Реализация мероприятий по обеспечению населения городского округа Тейково водоснабжением, водоотведением и услугами бань (далее – подпрограмма) |
| Срок реализации  подпрограммы | 2014-2024 |
| Исполнители  подпрограммы | Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково  Комитет экономического развития и торговли администрации городского округа Тейково |
| Цели  подпрограммы | 1. Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения в городском округе Тейково.  2. Исполнение городским округом Тейково переданных Ивановской областью полномочий по предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов от оказания услуг населению, в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с их предельными индексами роста.  3. Обеспечение доступности для населения города Тейково услуг по помывке в общих отделениях бани. |
| Объем ресурсного обеспечения мероприятий  подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований 66 515,17779 тыс. руб., в том числе по годам:  2014 год – 24 134,59600 тыс. руб.;  2015 год – 18 440,68800 тыс. руб.;  2016 год – 1 455,000 тыс. руб.;  2017 год – 1 942,000 тыс. руб.;  2018 год – 0,000 тыс. руб.;  2019 год – 0,000 тыс. руб.;  2020 год – 3 021,81857 тыс. руб.;  2021 год – 7 437,09442 тыс. руб.;  2022 год – 6 071,42080тыс. руб.;  2023 год – 1 928,78000 тыс. руб.;  2024 год – 2 083,78000 тыс. руб.  - местный бюджет 36 777,45954 тыс. руб., в том числе:  2014 год – 8 765,29600 тыс. руб.;  2015 год – 6 915,66800 тыс. руб.;  2016 год – 1 455,000 тыс. руб.;  2017 год – 1 942,000 тыс. руб.;  2018 год – 0,000 тыс. руб.;  2019 год – 0,000 тыс. руб.;  2020 год – 3 021,81857 тыс. руб.;  2021 год – 4 593,69617 тыс. руб.;  2022 год – 6 071,42080тыс. руб.;  2023 год – 1 928,78000 тыс. руб.;  2024 год – 2 083,78000 тыс. руб.  - областной бюджет 29 737,71825 тыс. руб., в том числе:  2014 год – 15 369,300 тыс. руб.;  2015 год – 11 525,020 тыс. руб.;  2016 год – 0,000 тыс. руб.;  2017 год – 0,000 тыс. руб.;  2018 год – 0,000 тыс. руб.;  2019 год – 0,000 тыс. руб.;  2020 год – 0,000 тыс. руб.  2021 год – 2 843,39825 тыс. руб.;  2022 год – 0,000 тыс. руб.;  2023 год – 0,000 тыс. руб.;  2024 год – 0,000 тыс. руб. |

2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Настоящая подпрограмма обеспечивает:

- повышение качества обслуживания населения услугами водоснабжения, что будет способствовать улучшению экологической ситуации на территории Тейково;

- возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод населению, в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с их предельными индексами роста;

- компенсацию расходов организаций коммунального комплекса, связанных с возмещением разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы, установленной для населения, за одну помывку в общих отделениях бань.

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

В результате реализации подпрограммы:

- улучшится качество коммунального обслуживания населения;

- повысится надежность работы коммунальных систем жизнеобеспечения города;

- будет достигнуто снижение износа водопроводных сетей городского округа Тейково с 32,7 процента в 2013 году до 31,4 процента в 2015 году;

- будут исполнены городским округом Тейково переданные полномочия Ивановской области по субсидированию организаций коммунального комплекса на возмещение недополученных доходов от оказания услуг населению по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод, в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с их предельными индексами роста;

- будет сохранена для горожан доступность пользования баней.

Целевыми показателями оценки хода реализации подпрограммы и её эффективности являются следующие количественные показатели, представленные в приведенной ниже таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/  единица измерения | Значения показателей по годам | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Обеспечение выполнения работ по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство магистральных водоводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водопроводных сетей (км) | - | 1,9 | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство сетей канализации (км) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Устройство станции ЖБО г.Тейково | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 4 | Изготовление ПСД на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения (проектов) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Разработка проектной документации для строительства станции обезжелезивания в г. Тейково Ивановской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Выполнение работ по разработке проекта инженерно-геологических изысканий водозабора м. Красные Сосенки | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 7. | Приобретение материалов для ремонта на объекте водоснабжения – водопроводной сети, Ивановская область, городской округ Тейково, г. Тейково, мкр. Красные Сосенки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Показатель "Количество систем, в которых выполнены мероприятия" в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | а) Приобретение материалов для ремонта на объекте водоснабжения – водопроводной сети в г. Тейково, ул. Неделина (Замена стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубы Ду 160 мм, протяженностью 1280 п.м.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | б) Приобретение материалов для ремонта на объекте водоснабжения – водопроводной сети в г. Тейково, ул. 70 лет Октября (Замена стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубы Ду 250 мм, протяженностью 1000 п.м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в) Приобретение материалов для ремонта на объекте водоснабжения – водопроводной сети в г. Тейково, ул. Молодежная д.13 до ул. Неделина д.7 (Замена стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубы Ду 110 мм, протяженностью 700 п.м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Оценка запасов питьевых подземных вод | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 9 | Приобретение материалов и оборудования  для проведения ремонта системы водоснабжения – водопроводной сети, артезианских скважинах №9а, №10, №8, №12 Ивановская область, городской округ Тейково, г. Тейково, мкр. Красные Сосенки. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1 | Показатель "Количество систем, в которых выполнены мероприятия" в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | а) Приобретение материалов для проведения ремонта системы водоснабжения – водопроводной сети в г. Тейково, ул. Неделина (Замена стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубы Ду150 мм, протяженностью 1300 п.м., замена задвижек Ду150 – 19 шт.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | б) Приобретение материалов для проведения ремонта системы водоснабжения – водопроводной сети в г. Тейково от станции 2-го подъема до ул. Неделина (Замена стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубы Ду 250 мм, протяженностью 2750 п.м., замена запорной арматуры (задвижек) Ду250 – 30шт.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в) Приобретение материалов и оборудования для проведения ремонта системы водоснабжения–водопроводной сети в г. Тейково на накопительных емкостях станции 2-го подъема (Замена стальных трубДу 200 мм, протяженностью 160п.м., Ду 250 мм, протяженностью 20п.м., Ду 300 мм, протяженностью 20п.м., Ду 350 мм, протяженностью 20 п.м., Замена запорной арматуры (задвижек) d200 - 9шт.,d 300 - 2шт.,d 350 - 2шт.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | г) Приобретение материалов и оборудования  для проведения ремонта системы водоснабжения–, артезианских скважинах №9а, №10, №8, №12(стальные трубы Ду 76 мм, протяженностью 200 п.м., Замена насосов ЭЦВ8-25-100 – 4шт.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Выполнение топографической съемки и разработка схемы водопровода, ориентировочной длиной 2,5 км с составлением сметной документации в м.Красные Сосенки городского округа Тейково Ивановской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Субсидирование, в рамках осуществления переданных полномочий Ивановской области, организаций коммунального комплекса на возмещение недополученных доходов от оказания услуг населению по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод, в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с их предельными индексами роста | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень возмещения стоимости предоставления услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод (%) | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Субсидирование организаций коммунального комплекса на компенсацию расходов, связанных с возмещением разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы, установленной для населения, за одну помывку в общих отделениях бань. | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество помывок в общих отделениях бани | 38890 | 38800 | 38700 | 38700 | 33643 | - | - | - | 19619 | 19829 | 22200 | 19983 |
| Субсидирование организаций, осуществляющих водоотведение, на возмещение затрат по расширению сетей централизованного водоотведения и сокращению объемов жидких бытовых отходов жилищного фонда городского округа Тейково Ивановской области | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Объем сброса сточных вод ассенизационных машин (м3/год) | - | - | - | - | - | - | - | 72302,66 | 55165,91 | 55165,91 | - | - |

Источник получения информации о ходе реализации подпрограммы - отчеты исполнителей и участников подпрограммы.

4. Мероприятия подпрограммы.

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий:

1. Выполнение работ по строительству магистральных водоводов и канализационных сетей.
2. Предоставление материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей на муниципальных объектах жилищно-коммунального хозяйства

Мероприятия осуществляются посредством организации закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3. Изготовление ПСД на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения. Мероприятие осуществляется посредством организации закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

4. Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, в рамках осуществления переданных полномочий Ивановской области, на возмещение недополученных доходов от оказания услуг населению по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод, в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с их предельными индексами роста.

Субсидии предоставляются в соответствии с Законом Ивановской области от 28.02.2011 № 8-ОЗ «О выделении субвенций бюджетам городских округов, городских и сельских поселений Ивановской области для предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных доходов в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги всоответствиисихпредельнымииндексамироста» и согласно постановлению администрации городского округа Тейково от 24.09.2012 № 527 «Об утверждении Порядка расходования и учета субвенции, выделяемой бюджету города Тейково на осуществление переданных полномочий Ивановской области по предоставлению субсидий, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных доходов в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с их предельными индексами роста».

5. Предоставление субсидий предприятиям, оказывающим услуги по помывке населения города Тейково в общих отделениях бани на возмещение недополученных доходов возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы населения за 1 помывку.

Субсидии предоставляются на основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с постановлением администрации городского округа Тейково от 29.12.2012 № 770 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии предусмотренной бюджетом города Тейково предприятиям, расположенным на территории городского округа Тейково, оказывающим услуги по помывке в общих отделениях бань, на возмещение недополученных доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы населения за 1 помывку, установленным органом местного самоуправления».

Мероприятия подпрограммы и объемы ее финансирования уточняются ежегодно при формировании проекта бюджета города Тейково на соответствующий финансовый год и плановый период.

5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п  п/п | Наименование мероприятия/  Источник ресурсного обеспечения | Исполни  тель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 24 134,596 | 18 440,688 | 1 455,00 | 1 942,000 | 0,00 | 0,00 | 3 021,81857 | 7 437,09442 | 6 071,42080 | 1 928,78000 | 2 083,78000 |
|  | Бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 8765,296 | 6 915,668 | 1 455,00 | 1 942,000 | 0,00 | 0,00 | 3 021,81857 | 4 593,69617 | 6 071,42080 | 1 928,78000 | 2 083,78000 |
|  | - областной бюджет |  | 15 369,300 | 11 525,020 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 2 843,39825 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных доходов в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с их предельными индексами роста | администрация г.о.Тейково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные ассигнования |  | 15 369,300 | 11 525,020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | 15 369,300 | 11 525,020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Строительство и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство магистрального водовода от ул. Набережная, д.36 до ул. Шоссейная, д.2 в городском округе Тейково | администрация г.о.Тейково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные ассигнования |  | 4826,8901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет |  | 4826,8901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода ул. 1-я Первомайская – пос. Комсомольский в г. Тейково Ивановской области | МКУ «Служба заказчика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные ассигнования |  | 578,4399 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет |  | 578,4399 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Проведение экспертизы ПСД на строительство водопровода ул. 1-я Первомайская – пос. Комсомольский в г. Тейково Ивановской области | МКУ «Служба заказчика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные ассигнования |  | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет |  | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт канализационных сетей от КК 1 до КК 18 по ул. Октябрьская (четная сторона) в г. Тейково Ивановской области | МКУ «Служба заказчика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные ассигнования |  | 397,966 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет |  | 397,966 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Ремонт канализационных сетей от КК 1 до КК 18 по ул. Октябрьская (четная сторона) в г. Тейково Ивановской области | МКУ «Служба заказчика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные ассигнования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Строительство водопровода ул. 1-я Первомайская – пос. Комсомольский в г. Тейково Ивановской области | МКУ «Служба заказчика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные ассигнования |  | 0,00 | 4843,668 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет |  | 0,00 | 4843,668 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Производство работ по пересечению железной дороги водопроводом в районе ул. Лежневская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные ассигнования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Разработка проектно-сметной документации на устройство канализационных сетей на пос. Фрунзе в г. Тейково Ивановской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные ассигнования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Устройство КНС и канализационных сетей ул. Сергеевская – пос. Фрунзе в г. Тейково Ивановской области | МКУ «Служба заказчика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные ассигнования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | Производство работ по пересечению железной дороги центральной канализацией в районе ул. Сергеевская | МКУ «Служба заказчика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные ассигнования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 | Устройство станции ЖБО г.Тейково. | МКУ «Служба заказчика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3021,81857 | 209,57330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет, в т.ч.: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3021,81857 | 209,57330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -корректировка проектной документации по строительству автоматизированной станции приема и механической обработки ЖБО в г. Тейково вблизи ул. 1-я Запрудная |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - подключение (технологическое подсоединение) станции ЖБО по адресу: г. Тейково, ул. Запрудная |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,57330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - изготовление технического плана |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 | Разработка проектной документации для строительства станции обезжелезивания в г. Тейково Ивановской области | МКУ «Служба заказчика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 | Выполнение работ по разработке проекта инженерно-геологических изысканий водозабора м. Красные Сосенки | МКУ «Служба заказчика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14 | Приобретение материалов для ремонта на объекте водоснабжения – водопроводной сети в г. Тейково, ул. Неделина (Замена стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубы Ду 160 мм, протяженностью 1280 п.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918,24213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,91210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872,33003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15 | Приобретение материалов для ремонта на объекте водоснабжения – водопроводной сети в г. Тейково, ул. 70 лет Октября (Замена стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубы Ду 250 мм, протяженностью 1000 п.м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1834,43333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,72167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 742,71166 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16 | Приобретение материалов для ремонта на объекте водоснабжения – водопроводной сети в г. Тейково, ул. Молодежная д.13 до ул. Неделина д.7 (Замена стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубы Ду 110 мм, протяженностью 700 п.м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,37533 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,01877 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,35656 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 | Оценка запасов питьевых подземных вод | МКУ «Служба заказчика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 771,25680 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 771,25680 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18 | Приобретение материалов для проведения ремонта системы водоснабжения – водопроводной сети в г. Тейково, ул. Неделина (Замена стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубы Ду 150 мм, протяженностью 1300 п.м., замена задвижек Ду150 – 19 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19 | Приобретение материалов для проведения ремонта системы водоснабжения – водопроводной сети в г. Тейково от станции 2-го подъема до ул. Неделина (Замена стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубы Ду 250 мм, протяженностью 2750 п.м., замена запорной арматуры (задвижек) Ду250 – 30шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20 | Приобретение материалов и оборудования для проведения ремонта системы водоснабжения–водопроводной сети в г. Тейково на накопительных емкостях станции 2-го подъема (Замена стальных труб Ду 200 мм, протяженностью 160п.м., Ду 250 мм, протяженностью 20п.м., Ду 300 мм, протяженностью 20п.м., Ду 350 мм, протяженностью 200 п.м., Замена запорной арматуры (задвижек) d 200 - 9шт.,d 300 - 2шт.,d 350 - 2шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.21 | Приобретение материалов и оборудования  для проведения ремонта системы водоснабжения–, артезианских скважинах №9а, №10, №8, №12(стальные трубы Ду 76 мм, протяженностью 200 п.м., Замена насосов ЭЦВ8-25-100 – 4шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22 | Выполнение топографической съемки и разработка схемы водопровода, ориентировочной длиной 2,5 км с составлением сметной документации в м.Красные Сосенки городского округа Тейково Ивановской области | админист МКУ г.о. Тейково«Служба заказчика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,38400 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,38400 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Субсидии организациям коммунального комплекса на компенсацию расходов, связанных с возмещением разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы, установленной для населения, за одну помывку в общих отделениях бань | администрация г.о.Тейково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные ассигнования |  | 2942,00 | 2072,00 | 1455,00 | 1942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 928,78033 | 1 928,78000 | 1 928,78000 | 2 083,78000 |
|  | - местный бюджет |  | 2942,00 | 2072,00 | 1455,00 | 1942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 928,78033 | 1 928,78000 | 1 928,78000 | 2 083,78000 |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Субсидирование организаций, осуществляющих водоотведение, на возмещение затрат по расширению сетей централизованного водоотведения и сокращению объемов жидких бытовых отходов жилищного фонда городского округа Тейково Ивановской области | администрация г.о.Тейково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 185,69000 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 185,69000 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

городского округа Тейково

«Обеспечение населения городского округа

Тейково услугами жилищно-коммунального

хозяйства и развитие транспортной системы»

Подпрограмма

Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

1. Паспорт подпрограммы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – подпрограмма) |
| Срок реализации  подпрограммы | 2014-2024 |
| Исполнитель  подпрограммы | Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково |
| Цель  подпрограммы | Обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления городского округа Тейково по содержанию и ремонту автомобильных дорог, мостов и иных транспортных сооружений общего пользования местного значения. |
| Объем ресурсного обеспечения  мероприятий подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:  506 196,86840тыс. руб., в том числе:  2014 год – 28 856,24045 тыс. руб.;  2015 год – 26 349,76908 тыс. руб.;  2016 год – 45 398,30328 тыс. руб.;  2017 год – 23 225,53000 тыс. руб.;  2018 год – 19 509,79463 тыс. руб.;  2019 год – 28 133,57719 тыс. руб.;  2020 год – 118 216,04854 тыс. руб.;  2021 год – 117 045,19369 тыс. руб.;  2022 год – 84 571,56641 тыс. руб.;  2023 год – 13 771,00000 тыс. руб.;  2024 год – 1 119,84513 тыс. руб.  - местный бюджет:  2014 год – 18 856,24045 тыс. руб.;  2015 год – 16 429,76908 тыс. руб.;  2016 год – 26 000,61328 тыс. руб.;  2017 год – 9 025,53000 тыс. руб.;  2018 год – 12 509,79463 тыс. руб.;  2019 год – 15 920,17389 тыс. руб.;  2020 год – 18 371,42472 тыс. руб.;  2021 год – 25 138,14196 тыс. руб.;  2022 год – 30 659,79290 тыс. руб.;  2023 год – 13 771,00000 тыс. руб.;  2024 год – 1 119,84513 тыс. руб.  - областной бюджет:  2014 год – 10 000,000 тыс. руб.;  2015 год – 9 920,000 тыс. руб.;  2016 год – 10 100,000 тыс. руб.;  2017 год – 8 200,000 тыс. руб.;  2018 год – 7000,000 тыс. руб.;  2019 год – 12 213,4033 тыс. руб.;  2020 год – 99 844,62382 тыс. руб.  2021 год – 91 907,05173 тыс. руб.;  2022 год – 53 911,77351 тыс. руб.;  2023 год – 0,000 тыс. руб.;  2024 год – 0,000 тыс. руб.;  - федеральный бюджет:  2014 год –0,000 тыс. руб.;  2015 год –0,000 тыс. руб.;  2016 год – 9 297,69000 тыс. руб.;  2017 год – 6 000,000 тыс. руб.;  2018 год – 0,000 тыс. руб.;  2019 год – 0,000 тыс. руб.;  2020 год – 0,000 тыс. руб.;  2021 год – 0,000 тыс. руб.;  2022– 2024 годы – 0,000 тыс. руб. |

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Настоящая подпрограмма обеспечивает:

- организацию выполнения работ и услуг по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры городского округа Тейково;

- проведение ремонта капитального ремонта автомобильных дорог местного значения и сооружений на них.

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

В результате реализации подпрограммы будет обеспечено содержание и ремонт улично-дорожной сети города Тейково.

Ожидаемые социально-экономические результаты реализации подпрограммы:

- обеспечение содержания улично-дорожной сети;

- повышение пропускной способности улично-дорожной сети;

- повышение качества транспортного обслуживания населения города;

- улучшение качества жизни населения города.

Целевыми показателями оценки хода реализации подпрограммы и ее эффективности являются следующие количественные показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя эффективности/единица измерения показателя | Годы реализации программы | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Организация выполнения работ и услуг по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры. | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Содержание автомобильных дорог (км). | 26 | 26 | 30,6 | 30,6 | 32,367 | 32,367 | 32,367 | 32,367 | 33,672 | 33,672 | 33,672 |
| 2. | Устранение деформаций и повреждений покрытий, восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 50 м (тыс. м2). | 5,6 | 5,6 | 6,6 | 6,0 | 6,8 | 7,0 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Проведение ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог местного значения и сооружений на них. | | | | | | | | | | | | |
|  | Проектирование и экспертиза ПСД на капитальный ремонт автомобильных дорог (количество объектов) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|  | Ремонт автомобильных дорог местного значения (км). | 1,133 | 0,675 | 1,8545 | 1,7319 | 1,405 | 2,572 | 4,7905 | 2,377 | 3,3172 | 1,0 | 1,0 |

Оценка результативности действий муниципальной подпрограммы будет проводиться по результатам отчетного года. Источник получения информации - отчеты исполнителей и участников подпрограммы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели и индикаторы /ед. изм. | в том числе: | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 111,431 | 111,431 | 113,862 | 114,652 | 116,84 | 116,84 | 121,37 | 128,13 | 128,13 | 128,13 | 128,13 |
| 2. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонтаавтомобильных дорог, км, в том числе: | 1,133 | 0,675 | 1,8545 | 1,7319 | 1,405 | 2,572 | 4,7905 | 2,377 | 3,3172 | 1,0 | 1,0 |
| - за счет субсидии  местному бюджету из областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,6219 | 0,562 | 0,467 |  |  |
| - за счет средств иного межбюджетного трансферта  из областного бюджета местному бюджету |  |  |  |  |  |  | 4,1686 | 1,815 | 2,8502 |  |  |
| 6. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31декабря отчетного года, км | 45,47 | 46,60 | 48,45 | 50,1819 | 54,0729 | 53,9589 | 58,7494 | 61,1264 | 64,4436 | 62,61 | 63,61 |
| 7. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31декабря отчетного года, % | 40,8 | 41,82 | 42,53 | 43,59 | 46,28 | 46,18 | 48,4 | 47,71 | 50,3 | 48,86 | 49,65 |

4. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы направлены на организацию работ и услуг по ремонту, содержанию и обслуживанию автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры.

Комплекс мероприятий подпрограммы представлен в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| Решаемая задача | Перечень мероприятий |
| Организация выполнения работ и услуг по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры. | Текущий ремонт автодорог и объектов дорожной инфраструктуры |
| Выполнение работ и услуг по содержанию автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры. |
| Проведение ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог местного значения и сооружений на них. | Проектирование и экспертиза ПСД на капитальный ремонт автомобильных дорог |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения. |

Исполнитель подпрограммы – отдел городской инфраструктуры администрации г.о. Тейково.

Содержание автомобильных дорог, находящихся в общем пользовании на территории городского округа, предполагает содержание зимнего и летнего типа. В состав зимнего содержания дорог входят следующие виды работ: ручные работы по очистке территорий от снега и наледи, посыпка песком; механизированные работы, которые состоят в подметании снега проезжей части и тротуаров, сгребание и подметание снега (скола) с проезжей части, в посыпке тротуаров и проезжей частью материалами, предотвращающими образование гололеда, а также непосредственно вывоз снега. Летнее содержание дорог также включает ручные и механизированные работы. К ручным работам относится: уборка грязи и крупного мусора с дорог, обочин, тротуаров, мойка профильного и других ограждений. Механизированные работы состоят в подметании проезжей части дорог, тротуаров и заездных карманов, в поливе проезжей части и заездных карманов, в организации планировки обочин.

Ремонт дорог представляет собой комплекс профилактических работ, направленный на уход за дорогами, дорожными сооружениями, элементами обустройства дорог либо на устранение повреждений дорожных сооружений и конструктивных элементов дорог, и включает в себя работы по восстановлению износа дорожного покрытия, улучшению его ровности и повышению сцепных качеств дорожной одежды, что обеспечивает транспортно-эксплуатационное состояние дорог, отвечающее требованиям государственного стандарта.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется:

- посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- посредством предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, на возмещение затрат, связанных с содержанием автомобильных дорог и иных транспортных инженерных сооружений в рамках благоустройства в границах городского округа Тейково Ивановской области, на основании договора о предоставлении субсидии из бюджета города Тейково на возмещение затрат, связанных с содержанием автомобильных дороги иных транспортных инженерных сооружений в рамках благоустройства в границах городского округа Тейково Ивановской области, согласно постановлению администрации городского округа Тейково от 29.12.2012 № 765 «Об утверждении Порядка расходования субсидии, предусмотренной бюджетом города Тейково на возмещение затрат в связи с выполнением работ обслуживающим организациям, осуществляющим деятельность по благоустройству, освещению улиц, содержанию автомобильных дорог и иных транспортных сооружений в рамках благоустройства вграницах городского округа Тейково»;

- посредством предоставления субсидии Муниципальному казенному предприятию «Тейковское предприятие по благоустройству и развитию города» на возмещение затрат, связанных с содержанием автомобильных дорог и иных транспортных инженерных сооружений в рамках благоустройства в границах городского округа Тейково Ивановской области, на основании соглашения о предоставлении субсидии из бюджета города Тейково на возмещение затрат, связанных с содержанием автомобильных дорог и иных транспортных инженерных сооружений врамках благоустройства в границах городского округа Тейково Ивановской области, согласно постановлению администрации городского округа Тейково Ивановской области от 31.10.2022 № 522 «Об утверждении порядка предоставления субсидии, предусмотренной бюджетом города Тейково Муниципальному казенному предприятию «Тейковское предприятие по благоустройству и развитию города» на возмещение затрат в связи с выполнением работ обслуживающим организациям, осуществляющим деятельность по благоустройству, освещению улиц, содержанию автомобильных дорог и иных транспортных инженерных сооружений в рамках благоустройства в границах городского округа Тейково Ивановской области».

Мероприятия подпрограммы и объемы ее финансирования уточняются ежегодно при формировании проекта бюджета города Тейково на соответствующий финансовый год и плановый период.

Срок реализации мероприятий подпрограммы – 2014 – 2024 годы.

5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2024 годах составит 506 196,86840тыс. руб., в том числе средства бюджета муниципального образования – 187 802,32604 тыс. руб., средства областного бюджета – 303 096,85236 тыс. руб., средства федерального бюджета – 15 297,69000 тыс. руб.

Объемы и источники финансирования представлены в таблице 3.

Таблица 3.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование источника финансирования | Годы реализации программы | | | | | | | | | | | Всего |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 11. | Бюджет муниципального образования | 18856,24045 | 16429,76908 | 26000,61328 | 9025,53 | 12509,79463 | 15 920,17389 | 18 371,42472 | 25 138,14196 | 30 659,79290 | 13 771,00 | 1 119,84513 | 187 802,32604 |
| 22. | Областной бюджет | 10 000,00 | 9920,000 | 10100,000 | 8200,00 | 7000,00 | 12213,4033 | 99 844,62382 | 91 907,05173 | 53 911,77351 | 0 | 0 | 303 096,85236 |
| 33. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 9297,69 | 6000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 297,69000 |
|  | Итого | 28856,24045 | 26349,76908 | 45398,30328 | 23225,53 | 19509,79463 | 28 133,57719 | 118 216,04854 | 117 045,19369 | 84 571,56641 | 13 771,000 | 1 119,84513 | 506 196,86840 |

Объем финансирования определен исходя из расчетной стоимости выполнения работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования приведен в таблице № 4.

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий | Источники финансирования | Объёмы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2014 | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 |
| Подпрограмма, всего: |  | 506 196,86840 | 28 856,24045 | | | 26 349,76908 | | 45 398,30328 | | 23 225,530 | | 19 509,79463 | | 28133,57719 | | | 118 216,04854 | | 117 045,19369 | | 84 571,56641 | | 13 771,00000 | | 1 119,84513 |
| в том числе: |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Организация выполнения работ и услуг по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Текущий ремонт дорог асфальтом | Бюджет муниципального образования | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Выполнение работ и услуг по содержанию автодорог и объектов дорожной инфраструктуры | 1880,00 | | 1880,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого: | 1880,00 | | 1880,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Проведение ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог местного значения и сооружений на них. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Проектирование и экспертиза ПСД на ремонт участка автодороги ул. 1-я Комовская в г.о. Тейково Ивановской области | Бюджет муниципального образования | 70,00 | | | 70,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт участка автодороги ул. 1-я Красная в г.о. Тейково Ивановской области |  | 21 019,53561 | | | 11 019,53561 | | 0,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| В том числе | Бюджет муниципального образования | 1 019,53561 | | | 1 019,53561 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 20 000,00 | | | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение работ по дорожной разметке | Бюджет муниципального образования | 681,00 | | | 361,00 | | 320,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт картами участков автодорог по улицам Кооперативная, Лежневская, пос. Пчелина, Першинская, пр. Вокзальный, 8 Марта, 2-я Заречная, 1-я Комсомольская | Бюджет муниципального образования | 4 521,38133 | | | 4 521,38133 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт придомовых территорий и межквартальных дорог ул. Красных Зорь д. 2, ул. Станционная, д.1, ул. Станционная, д. 9, ул. Станционная, д. 7 – ул. Социалистическая, ул. Станционная, д. 7 – ул. Станционная, д. 11 | Бюджет муниципального образования | 2 876,43569 | | | 2 876,43569 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт автодороги по улице 2-я Заречная | Бюджет муниципального образования | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство пл. 50-летия Октября в г. Тейково Ивановской области | Бюджет муниципального образования | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт участков автодорог по ул. Новоженова и ул. Неделина в г. Тейково Ивановской области (2015-2016 г.г.) | Бюджет муниципального образования | 11 999,5531 | | | 0,00 | | 0,00 | | 11 999,5531 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Устройство пешеходных ограждений по ул. Сергеевской, ул. Индустриальной, м. Красные Сосенки | Бюджет муниципального образования | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт автодороги по ул. 1 Комовская от ул. Фрунзенская до ул. Октябрьский проезд в г. Тейково Ивановской области | всего | 7 354,08166 | | | 0,00 | | 7 354,08166 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | Бюджет муниципального образования | 854,08166 | | | 0,00 | | 854,08166 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 6 500,00 | | | 0,00 | | 6 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт участка дороги по ул. Советской Армии в городском округе Тейково. | Федеральный бюджет | 3 773,81995 | | | 0,00 | | 0,00 | | 3 773,81995 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт дороги по ул. Молодежная в городском округе Тейково. | Федеральный бюджет | 3 226,18005 | | | 0,00 | | 0,00 | | 3 226,18005 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт автомобильных дорог в г.о. Тейково Ивановской области (ул. Октябрьская у магазина "Как в Греции", ул. Октябрьская у ТЦ "Апрель") | Федеральный бюджет | 2 297,69000 | | | 0,00 | | 0,00 | | 2 297,69000 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Корректировка Проекта организации дорожного движения по улицам г. Тейково Ивановской области | Бюджет муниципального образования | 32,40 | | | 0,00 | | 32,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Экспертиза сметной части ПСД на ремонт придомовых территорий домов 9 и 11 по ул. Индустриальная и устройство заездных карманов и посадочных площадок в районе дома 11 по ул. Индустриальная в г. Тейково Ивановской области | Бюджет муниципального образования | 10,00 | | | 0,00 | | 10,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Экспертиза сметной части ПСД на ремонт автодороги по ул. 1-я Комовская от ул. Фрунзенская до ул. Октябрьская | Бюджет муниципального образования | 5,00 | | | 0,00 | | 5,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Экспертиза сметной части ПСД на ремонт участков автодорог по ул. Новоженова и ул. Неделина | Бюджет муниципального образования | 15,00 | | | 0,00 | | 15,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Разработка Проекта организации дорожного движения по улицам г. Тейково (м. Красные Сосенки) | Бюджет муниципального образования | 47,76 | | | 0,00 | | 47,76 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт придомовых территорий домов 9 и 11 по ул. Индустриальная и устройство заездных карманов и посадочных площадок в районе дома 11 по ул. Индустриальная в г. Тейково Ивановской области | Бюджет муниципального образования | 1 516,70484 | | | 0,00 | | 1 516,70484 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт придомовых территорий и межквартальных дорог ул. Футбольная.д. 2/6 | Бюджет муниципального образования | 485,27116 | | | 0,00 | | 485,27116 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них по наказам избирателей депутатам Ивановской областной Думы (Ремонт придомовой территории пос. Грозилово, д. 15) | всего | 105,30 | | | 0,00 | | 0,00 | | 105,30 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | Бюджет муниципального образования | 5,30 | | | 0,00 | | 0,00 | | 5,30 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ивановской области | 100,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт участков дорог картами по ул. Советской Армии и ул. 70 лет Октября в г.о. Тейково Ивановской области | Бюджет Ивановской области | 2 690,00 | | | 0,00 | | 2 690,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Установка дорожных знаков в г.о. Тейково Ивановской области (м. Красные Сосенки), всего | Бюджет муниципального образования | 612,70495 | | | 0,00 | | 612,70495 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | Бюджет муниципального образования | 62,70495 | | | 0,00 | | 62,70495 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ивановской области | 550,00 | | | 0,00 | | 550,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Нанесение дорожной разметки в г.о. Тейково Ивановской области (м. Красные Сосенки) | Бюджет Ивановской области | 180,00 | | | 0,00 | | 180,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Изготовление проектно-сметной документации на ремонт автодорог по ул. Ивановский проезд; участку автодороги от ул. Сергеевская до пос. Фрунзе; ул. 1-я Спартаковская (от ул. Сергеевская до границы г.о. Тейково Ивановской области); проезд Шестагинский (от ул. 8 Марта до ул. Мохова) с восстановлением пешеходной дорожки до ул. Набережная в г.о. Тейково Ивановской области | Бюджет муниципального образования | 720,014 | | | 0,00 | | 720,014 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Изготовление проектно-сметной документации на ремонт автодорог по ул. 3-я Красноармейская, 2-я Комовская, 1-я Пролетарская, ул. Интернациональная, ул. Чапаева, ул. 2-я Комсомольская, ул. Колхозная, | Бюджет муниципального образования | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Изготовление проектно-сметной документации на ремонт автодорог по проезду Ивановский от кафе «Кока-Кола» до ул. Грозиловской, по проезду Ивановский от дома 77 по ул. Шестагинской до ул. Грозиловской | Бюджет муниципального образования | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт картами участков автодорог по улицам Сергеевская, Першинская | Бюджет муниципального образования | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт картами участков автодороги по улице Ивановское шоссе | Бюджет муниципального образования | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт участка дороги по ул. Першинская в городском округе Тейково Ивановской области |  | 5 205,176 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5 205,176 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | Бюджет муниципального образования | 260,259 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 260,259 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ивановской области | 4 944,917 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4 944,917 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт участка дороги по ул. 1-я Комсомольская в городском округе Тейково Ивановской области |  | 2 544,522 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2 544,522 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | Бюджет муниципального образования | 127,2261 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 127,2261 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ивановской области | 2 417,2959 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2 417,2959 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт участка дороги по ул. Октябрьская в городском округе Тейково Ивановской области |  | 671,355 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 671,355 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | Бюджет муниципального образования | 33,5679 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 33,5679 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ивановской области | 637,7871 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 637,7871 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт ул. Октябрьская в г.Тейково; | Федеральный бюджет | 5 130,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5 130,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт участка дороги по улице Шестагинский проезд в г. Тейково. | Федеральный бюджет | 870,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 870,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт участков дорог по ул. Красный Ткач и ул. 1-я Полевая  (Наказы избирателей депутатам Ивановской области) | Бюджет Ивановской области | 200,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 200,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования | 10,530 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10,530 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Устройство дорог к земельным участкам выделенных многодетным семьям по ул. Сиреневая и ул. Вишневая в г.о. Тейково Ивановской области | Бюджет Ивановской области | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования | 471,31 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,  00 | 0,00 |
| Ремонт автодороги по проезду Ивановский от кафе «Кока-Кола» до ул. Грозиловской |  | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт придомовых территорий и межквартальных дорог ул. Шестагинский проезд, 9, ул. Индустриальная, 3-9, 13-15 | Бюджет муниципального образования | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт автодороги по проезду Ивановский от дома 77 по ул. Шестагинской до ул. Грозиловской | Бюджет муниципального образования | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт автодороги по ул. 1-я Пролетарская | Бюджет муниципального образования | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт придомовых территорий и межквартальных дорог пос. Грозилово | Бюджет муниципального образования | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт картами участков автодорог по ул. Шестагинская, Кооперативная, Лежневская, 8 Марта | Бюджет муниципального образования | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт тротуаров по ул. Индустриальная, Ивановское шоссе, Шестагинская | Бюджет муниципального образования | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт автодороги по ул. 1-я Спартаковская | Бюджет муниципального образования | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт автодороги по ул. 1-я Первомайская | Бюджет муниципального образования | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт придомовых территорий и межквартальных ул. Шестагинская 46-52, Нагорная, 18, Шестагинский проезд | Бюджет муниципального образования | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт картами участков автодорог по ул. Октябрьская, Интернациональная, Социалистическая | Бюджет муниципального образования | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт тротуара по ул. 1 Комсомольская | Бюджет муниципального образования | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт автодороги по ул. 3-я Красноармейская | Бюджет муниципального образования | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт автодороги по ул. 2-я Комовская | Бюджет муниципального образования | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт автодороги по Школьному проезду | Бюджет муниципального образования | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Изготовление ПСД на ремонт автодороги по ул. 1-я Комсомольская, Юбилейная, Кооперативная | Бюджет муниципального образования | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт картами автодорог по ул. Першинская, Индустриальная, Ульяновская, Мохова, пос. Грозилово | Бюджет муниципального образования | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт автодороги по ул. Интернациональная | Бюджет муниципального образования | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт автодороги по ул. Чапаева | Бюджет муниципального образования | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт автодороги по ул. Колхозная | Бюджет муниципального образования | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт участков дорог по улицам Шестагинский пр., Першинская, Ивановское Шоссе, пос. Грозилово в г.о. Тейково Ивановской области |  | 7369,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 7369,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | Бюджет муниципального образования | 369,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 369,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ивановской области | 7000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 7000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт участка дороги по ул. Интернациональная в городском округе Тейково Ивановской области |  | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | Бюджет муниципального образования | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ивановской области | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Изготовление ПСД на ремонт автодорог по ул. Тракторная, Матросова | Бюджет муниципального образования | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт участков дорог по ул. Советской Армии и ул. Молодежной в городском округе Тейково | Федеральный бюджет | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт участка автомобильной дороги по ул. 70 лет Октября в г.о. Тейково Ивановской области | Бюджет муниципального образования | 1549,40604 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1549,40604 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт участка дороги по ул. Кооперативная в г.о. Тейково Ивановской области | Всего | 973,262 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 973,262 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | Бюджет муниципального образования | 48,6631 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 48,6631 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ивановской области | 924,5989 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 924,5989 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт участка дороги по ул. Лежневская в г.о. Тейково Ивановской области | Всего | 1 762,5703 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1 762,5703 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | Бюджет муниципального образования | 84,81995 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 84, 81995 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ивановской области | 1 677,75035 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1 677,75035 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт участка дороги по ул. 40 лет Октября в г.о. Тейково Ивановской области | Всего | 1 428,1450 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1 428,1450 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | Бюджет муниципального образования | 71,40725 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 71,40725 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ивановской области | 1 356,73775 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1 356,73775 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт участка дороги по ул. Григорьевская в г.о. Тейково Ивановской области | Всего | 884,232 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 884,232 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | Бюджет муниципального образования | 110,3829 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 110,3829 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ивановской области | 773,8491 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 773,8491 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт участка дороги по ул. Гвардейская в г.о. Тейково Ивановской области | Всего | 1 249,1480 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1 249,1480 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | Бюджет муниципального образования | 62,4574 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 62,4574 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ивановской области | 1 186,6906 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1 186,6906 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт участка дороги по ул. 2 Комовская в г.о. Тейково Ивановской области | Всего | 1 794,683 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1 794,683 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | Бюджет муниципального образования | 89,73415 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 89,73415 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ивановской области | 1 704,94885 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1 704,94885 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт участка дороги по ул. Советской Армии в г.о. Тейково Ивановской области | Всего | 3 333,998 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 3 333,998 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | Бюджет муниципального образования | 166,6999 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 166,6999 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ивановской области | 3 167,2981 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 3 167,2981 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт участка дороги по ул. Шестагинская в г.о. Тейково Ивановской области | **Всего** | 1 496,347 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1 496,347 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | Бюджет муниципального образования | 74,81735 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 74,81735 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Ивановской области | 1 421,52965 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1 421,52965 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Периодическое обследование мостов в г.о. Тейково | Бюджет муниципального образования | 297,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 297,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Проектные работы по установке светофорного объекта на перекрестке ул. Социалистическая – ул. 8 Марта в г.Тейково | Бюджет муниципального образования | 50,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 50,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Проектные работы по установке светофорного объекта на перекрестке ул. Октябрьская – ул. 1-я Комсомольская в г.Тейково | Бюджет муниципального образования | 50,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 50,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Шеф – монтажные работы по установке светофорного объекта на перекрестке ул. Социалистическая – ул. 8 Марта в г.Тейково | Бюджет муниципального образования | 99,50 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 50,00 | | | 49,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Шеф – монтажные работы по установке светофорного объекта на перекрестке ул. Октябрьская – ул. 1-я Комсомольская в г.Тейково | Бюджет муниципального образования | 99,50 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 50,00 | | | 49,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Закупка материалов для устройства автопавильонов | Бюджет муниципального образования | 58,3634 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 58,3634 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0.00 | 0,00 |
| Закупка материалов для устройства дорожного элемента «Искусственная неровность» в мкр. Красные Сосенки | Бюджет муниципального образования | 100,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 100.00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Проведение государственной экспертизы сметной части ПСД, разработанной на выполнение ремонтных работ участков автомобильных дорог Кооперативная, Лежневская, 40 лет Октября, Григорьевская, Шестагинская, Гвардейская, 2-я Комовская, Советской Армии, в г.о. Тейково Ивановской области. | Бюджет муниципального образования | 96,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 96,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Изготовление проектно-сметной документации по установке дорожного ограждения между проезжей частью и тротуаром на мостовых сооружениях. | Бюджет муниципального образования | 70,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 70,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Обследование железобетонного моста через р. Вязьма пос. Пчелина и разработка ПСД по замене пешеходного ограждения и возможности установки дорожного ограждения | Бюджет муниципального образования | 299,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 299,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Устройство автобусного кармана  По ул. Новоженова | Бюджет муниципального образования | 55,582 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 55,582 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Разработка ПСД на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог с проектом дорог и проектом межевания территории в г.о. Тейково, ул. 2-я Заречная | Бюджет муниципального образования | 800,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 300,00 | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Разработка ПСД на ремонт дорог по улицам: ул. Ивановское Шоссе; ул. Шестагинская  ул. 1-я Комсомольская  ул. 1-я Красная  ул. Интернациональная  ул. 8 Марта  ул. Октябрьская | Бюджет муниципального образования | 805,00 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 805,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонта дорог по улицам: ул. Ивановское Шоссе; ул. Шестагинская  ул. 1-я Комсомольская  ул. 1-я Красная  ул. Интернациональная  ул. 2-я Заречная  ул. 8 Марта  ул. Октябрьская | Бюджет муниципального образования | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ивановской области | 0,00 | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | 0,00 | |  | |  | |  |  |
| **Всего:** | 0,00 | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | 0,00 | |  | |  | |  |  |
| Государственная экспертиза сметной документации на ремонт автомобильных дорог по ул. ул. Ивановское Шоссе; ул. Шестагинская  ул. 1-я Комсомольская  ул. 1-я Красная  ул. Интернациональная  ул. 8 Марта  ул. Октябрьская, тротуар по ул. Индустриальная | Бюджет муниципального образования | 123,86880 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 123,86880 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт участка автодороги по ул.Интернациональнаяг.о. Тейково Ивановской области | Бюджет муниципального образования | 940,09258 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 940,09258 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ивановской области | 7188,60902 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 7 188,60902 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Всего: | 8 128,7016 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 8 128,7016 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт участка автодороги по ул. 1-я Комсомольскаяг.о. Тейково Ивановской области | Бюджет муниципального образования | 3956,30095 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 3956,30095 | |  | | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ивановской области | 6907,62105 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 6907,62105 | |  | | 0,00 | 0,00 |
| Всего: | 10863,92200 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 10 863,92200 | |  | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Социалистическая в г. Тейково | Бюджет муниципального образования | 6 427,41699 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 6 427,41699 | | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ивановской области | 7329,10301 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 7329,10301 | | 0,00 | 0,00 |
| Всего: | 13 756,52000 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 13 756,52000 | | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трасферты:  Капитальный ремонт автодороги расположенной по адресу: г.Тейково, ул.2-я Заречная | Бюджет Ивановской области | 24517,16000 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 24517,16000 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трасферты:  Ремонт участка автодороги по ул. Октябрьскаяг.о. Тейково Ивановской области | Бюджет Ивановской области | 28344,20880 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 28344,20880 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трасферты:  Ремонт участка автодороги по ул. Шестагинскаяг.о. Тейково Ивановской области | Бюджет Ивановской области | 35340,57600 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 35340,57600 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трасферты:  Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежнаяг.о. Тейково Ивановской области | Бюджет Ивановской области | 2776,3700 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 2776,3700 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трасферты:  Ремонт автомобильной дороги по Шестагинскому проезду в г.о. Тейково Ивановской области | Бюджет Ивановской области | 1677,70000 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 1677,70000 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трасферты:  **ИТОГО:** |  | 92656,0148 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 92656,0148 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт участка автодороги по ул.Интернациональнаяг.о.Тейково (Установка барьерного ограждения) | Бюджет муниципального образования | 825,44334 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 825,44334 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Разработка ПСД на ремонт тротуаров на участке автомобильных дорог: ул. Гвардейская, ул. Молодежная, ул. Новоженова, ул. Советской Армии, ул. Маршала Неделина, ул. Сергеевская и Октябрьская и автомобильных дорог: ул. Станционная, ул. Неделина (участок дороги к территориям садоводческих объединений «Дружба»), ул. 3-я Комовская с тротуаром | Бюджет муниципального образования | 1 348,29760 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 1 348,29760 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трасферты:  Ремонт тротуара на участке автомобильной дороги по ул. Гвардейская в г. Тейково Ивановской области | Бюджет Ивановской области | 10659,95499 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 10659,95499 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трасферты:  Ремонт тротуара на участке автомобильной дороги по ул. Молодежная в г. Тейково Ивановской области | Бюджет Ивановской области | 11279,12058 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 11279,12058 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трасферты:  Ремонт тротуара на участке автомобильной дороги по ул. Новоженова в г. Тейково Ивановской области | Бюджет Ивановской области | 9294,14290 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 9294,14290 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трасферты:  Ремонт тротуара на участке автомобильной дороги по ул. Советской Армии в г. Тейково Ивановской области | Бюджет Ивановской области | 22559,43097 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 22559,43097 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трасферты:  Ремонт тротуара на участке автомобильной дороги по ул. Неделина в г. Тейково Ивановской области | Бюджет Ивановской области | 6151,65124 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 6151,65124 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трасферты:  Ремонт автомобильной дороги по ул. Индустриальная в г.Тейково. | Бюджет Ивановской области | 13955,520 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 13955,520 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трасферты:  Ремонт автомобильной дороги по ул. Сергеевская в г. Тейково | Бюджет Ивановской области | 5332,28000 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 5332,280 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трасферты:  Ремонт автомобильной дороги по Красноармейскому проезду в г.Тейково | Бюджет Ивановской области | 5767,330 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 5767,330 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трасферты:  **ИТОГО:** | Бюджет Ивановской области | **84999,43068** | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | **84999,43068** | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт автомобильной дороги на ул. 3-я Красноармейская в г.о. Тейково | Бюджет муниципального образования | **0,00** | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | **0,00** | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт автомобильной дороги на ул. 8 Марта в г.о. Тейково | Бюджет муниципального образования | **0,00** | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | **0,00** | | 0,00 | 0,00 |
| Разработка ПСД на ремонт дорог | Бюджет муниципального образования | **100,00** | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Актуализация проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог в городском округе Тейково Ивановской области рублей, ремонт которых планируется в 2023 году: ремонт автомобильной дороги и тротуара по ул. 1-я Комовская в г.о. Тейково; ремонт автомобильной дороги и тротуара на Центральном проезде в г.о. Тейково; ремонт автомобильной дороги и тротуара по ул. Футбольная в г.о. Тейково;ремонт участка автомобильной дороги на ул.1-я Красная в г.о. Тейково; ремонт тротуара на участке автомобильной дороги по Шестагинскому проезду в г.о. Тейково; ремонт автомобильной дороги на ул. Ивановское Шоссе в г.о. Тейково; ремонт автомобильной дороги на Школьном проезде в г.о. Тейково; ремонт автомобильной дороги на ул.1-я Красная в г.о. Тейково | Бюджет муниципального образования | **160,00** | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 160,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Государственная экспертиза сметной документации на ремонт автомобильных дорог по ул. 3-я Красноармейская, ул. 8 Марта, ремонт тротуара на ул. 8 Марта, ул. Щорса, ул. Лифаново-пос. Фрунзе, Центральном проезде, ул. 1-я Красная, ул. Ивановское Шоссе, ремонт тротуара ул. Кооперативная-ул. Лежневская- ул. 40 лет Октября - ул. Григорьевская, ремонт тротуара по ул. Красных Зорь- ул. Футбольная, ремонт тротуара по ул. 1-я Комовская, ремонт тротуара по Шестагинскому проезду, Школьному проезду, ремонт тротуара по ул. Мохова, ул. Шибаевская, ул. Парижской Коммуны, ремонт автомобильной дороги и тротуара на ул. 3-я Комовская, ул. Станционная, ул. Фридриха Энгельса, на ул. 1-я Красная, ул. Западная | Бюджет муниципального образования | **203,28680** | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 203,28680 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт участка автомобильной дороги на ул. 3-я Красноармейская-пр. Спортивный в г. Тейково Ивановской области | Бюджет муниципального образования | **205,91298** | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 205,91298 | | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ивановской области | **4271,36996** | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4271,36996 | | 0,00 | 0,00 |
| Всего: | **4 477,28294** | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4 477,28294 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. 8 Марта г.о. Тейково | Бюджет муниципального образования | **493,89654** | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 493,89654 | | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ивановской области | **10 245,17649** | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10 245,17649 | | 0,00 | 0,00 |
| Всего: | **10 739,07303** | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10 739,07303 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт тротуара на участке автомобильной дороги по ул. 8 Марта в г.о. Тейково | Бюджет муниципального образования | **208,33237** | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 208,33237 | | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ивановской области | **4 321,55671** | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4 321,55671 | | 0,00 | 0,00 |
| Всего: | **4 529,88908** | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4 529,88908 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт автомобильной дороги на ул. Щорса в г.о. Тейково | Бюджет муниципального образования | **617,87939** | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 617,87939 | | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ивановской области | **12 817,02322** | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 12 817,02322 | | 0,00 | 0,00 |
| Всего: | **13 434,902610** | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 13 434,902610 | | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Лифаново-пос. Фрунзе в г.Тейково | Бюджет муниципального образования | **719,62282** | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 719,62282 | | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ивановской области | **14 927,54412** | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 14 927,54412 | | 0,00 | 0,00 |
| Всего: | **15 647,16694** | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 15 647,16694 | | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | Бюджет муниципального образования | **2 245,64410** | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2 245,64410 | | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Ивановской области | **46 582,67050** | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 46 582,67050 | | 0,00 | 0,00 |
| Всего: | **48 828,31460** | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 48 828,31460 | | 0,00 | 0,00 |
| Разработка проектов организации дорожного движения по улицам частного сектора городского округа Тейково Ивановской области | Бюджет муниципального образования | **250,00** | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 250,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Устройство дорожных неровностей на участке дороги по ул. Советской Армии | Бюджет муниципального образования | **151,58280** | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 151,58280 | | 0,00 | 0,00 |
| Устройство дорожных неровностей на участке дороги по ул. 1-ая Красная | Бюджет муниципального образования | **186,52080** | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 186,52080 | | 0,00 | 0,00 |
| Устройство дорожных неровностей на участке дороги по ул. Шестагинская | Бюджет муниципального образования | **158,05680** | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 158,05680 | | 0,00 | 0,00 |
| Установка поребрика, борта на длинной стороне с клумбой по ул. 1-ая Комовская | Бюджет муниципального образования | **483,33480** | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 483,33480 | | 0,00 | 0,00 |
| Проверка объема и качества выполненных работ в рамках ремонта автомобильных дорог по ул. Социалистическая, ул. Щорса, ул. Лифаново - пос. Фрунзе, ул. 8 Марта, тротуара на участке автомобильной дороги по ул.8 Марта, участка автомобильной дороги на ул.3-я Красноармейская - пр. Спортивный в г. Тейково, а также качества материалов, используемых при проведении данных работ | Бюджет муниципального образования | **323,82981** | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 323,82981 | | 0,00 | 0,00 |
| Субсидия МКП «Тейковское предприятие по благоустройству и развитию города», в том числе: | Бюджет муниципального образования | 121 007,08196 | | | 8 127,88782 | | 12 360,83247 | | 13 995,76018 | | 8 593,947 | | 11 643,79463 | | | 12 938,42245 | | 14822,43800 | | 19 833,54341 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| текущий ремонт дорог с твердым покрытием, с грунтовым покрытием |  | 66 981,05847 | | | 4 500,00 | | 8545,83247 | | 10 180,76018 | | 4500,00 | | 5119,4380 | | | 6511,97645 | | 9400,00 | | 8133,67537 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| содержание дорог |  | 54 026,02349 | | | 3 627,88782 | | 3815,00 | | 3815,00 | | 4093,947 | | 6524,35663 | | | 6426,446 | | 5422,43800 | | 11699,86804 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Субсидия на возмещение затрат в связи с выполнением работ обслуживающим организациям, осуществляющим деятельность по  содержанию автомобильных дорог и иных транспортных инженерных сооружений в рамках благоустройства в границах городского округа Тейково, в том числе: | Бюджет муниципального образования | 34 460,96510 | | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | - | | 19 970,12000 | | 13 371,000 | 1 119,84513 |
| Ремонт дорог с твёрдым покрытием | 3924,89919 | | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | - | | 1 685,24787 | | 2 099,66132 | 139,99 |
| Обслуживание дорог (зима) | 14 443,09154 | | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | - | | 7 577,87024 | | 6 629,80050 | 235,4208 |
| Обслуживание дорог (лето) | 3 668,39363 | | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | - | | 2 022,11517 | | 1 506,29916 | 139,9793 |
| Ремонт, грейдирование дорог с грунтовым покрытием | 9 675,94069 | | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | - | | 7 621,19278 | | 1 914,76861 | 139,9793 |
| Установка и замена дорожных знаков | 553,30377 | | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | - | | 218,23979 | | 195,08468 | 139,9793 |
| Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 920,33665 | | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | - | | 294,34563 | | 486,01172 | 139,9793 |
| Нанесение дорожной разметки, пешеходных переходов | 1148,38113 | | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | - | | 513,56565 | | 494,83618 | 139,9793 |
| Изготовление, ремонт и установка автобусных павильонов | 126,61853 | | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | - | | 37,54287 | | 44,53783 | 44,53783 |

\*При условии выделения денежных средств из бюджета Ивановской области

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Обеспечение населения городского округа

Тейково услугами жилищно-коммунального

хозяйства и развитие транспортной системы»

Подпрограмма

Обеспечение транспортной доступности

1. Паспорт подпрограммы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Обеспечение транспортной доступности (далее – подпрограмма) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2024 |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково |
| Цели подпрограммы | 1. Обеспечение населения городского округа Тейково социально значимым маршрутом пассажирского транспорта  2. Повышение доверия населения к органам местного самоуправления. |
| Объем  ресурсного обеспечения  мероприятий подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 463,03847 тыс. рублей, в т.ч. по годам:  2014 - 170,00000 тыс. руб.;  2015 - 170,00000 тыс. руб.;  2016 - 7,29000 тыс. руб.;  2017 - 110,79855 тыс. руб.;  2018 - 0,00 тыс. руб.;  2019 - 4,94992 тыс. руб.;  2020 - 0,00000 тыс. руб.;  2021 - 0,00 тыс. руб.;  2022 - 0,00 тыс. руб.;  2023 - 0,00 тыс. руб.;  2024 - 0,00 тыс. руб.  - местный бюджет:  2014 - 170,00000 тыс. руб.;  2015 - 170,00000 тыс. руб.;  2016 - 7,29000 тыс. руб.;  2017 - 110,79855 тыс. руб.;  2018 - 0,00 тыс. руб.;  2019 - 4,94992 тыс. руб.;  2020 – 0,00000 тыс. руб.  2021 - 2024 - 0,00 тыс. руб. |

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

В границах муниципальных образований городского округа Тейково и Тейковского района, д. Крапивник, расположены садовые товарищества, из которых более 800 земельных участков принадлежат жителям города.

По многочисленным просьбам жителей г.о. Тейково, в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению, в соответствии с решением муниципального городского Совета г.о. Тейково от 25.12.2009 № 148, введен сезонный маршрут «г. Тейково (автовокзал) - д. Крапивник (садовые товарищества)», действующий как социально значимый.

Для реализации подпрограммы «Обеспечение транспортной доступности» и обеспечения населения в сфере транспортных услуг, администрация г.о. Тейково предоставляет субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим транспортные услуги по данному маршруту на возмещение убытков, возникающих вследствие перевозки недостаточного количества пассажиров.

Начиная с 2016 года, в связи со вступлением в силу Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», полномочия по установлению, изменению, отмене муниципальных, межмуниципальных, смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок, строго разграничены.

Полномочия органов местного самоуправления на осуществление функций по организации регулярных перевозок распространяются на муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах муниципального образования.

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению для обеспечения транспортного сообщения по маршруту «г. Тейково (вокзал) - д. Крапивник (садоводческие товарищества)» с 01.01.2016 года решением городской Думы городского округа Тейково от 25.03.2016 отменено.

С вступлением в силу и складывающейся правоприменительной практикой Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - 220-ФЗ) сфера транспортного обслуживания и пассажирских перевозок в частности, претерпела значительные изменения.

Организация процесса транспортного обслуживания не возможна без эффективной организационной структуры управления городским пассажирским транспортом

Контрактная система позволит осуществлять администрирование перевозчиков на линии, а также осуществлять контроль и мониторинг за своевременным выпуском автобусов на каждый маршрут.

Кроме того, контрактная система дает возможность осуществлять эффективное использование пассажирского транспорта на маршрутах, проводить накопление, обработку и передачу отчетных и статистических данных о работе пассажирского транспорта, грамотно производить расчет и составление расписаний, графиков движения на маршрутах, координировать работу пассажирского транспорта с целью качественного обслуживания и полного удовлетворения спроса и потребностей пассажиров, а также осуществление обследования пассажиропотоков на маршрутах с целью более рационального распределения подвижного состава на маршрутной сети, в том числе и интеграцией транспортных средств среднего и большого класса.

Задачи контрактной системы и контроля в рамка муниципального контракта призваны решать в первую очередь вопросы, связанные с улучшением транспортного обслуживания пассажиров, повышением регулярности движения транспорта за счет непрерывного контроля движения, участием в процедуре формирования сводного маршрутного расписания движения транспорта общего пользования на муниципальной маршрутной сети города, контролем за исполнением сводного маршрутного расписания движения городского пассажирского транспорта, контролем за возникновением чрезвычайных ситуаций, обеспечением безопасности пассажирских перевозок, повышением эффективности использования подвижного состава, анализом выполнения сводного расписания городским транспортом общего пользования, определением перспективных направлений развития и эффективное использование модернизированных информационных технологий контроля и управления пассажирским транспортом на базе средств вычислительной техники.

Внедрение контрактной системы позволяет перейти на принципиально новый уровень обеспечения безопасности на транспорте по недопущению на рынок пассажирских перевозок недобросовестных перевозчиков, не соблюдающих лицензионные требования, предъявляемые к лицензиату на право осуществления пассажирских перевозок.

Решением городской Думы городского округа Тейково от 28.06.2019 № 59 «О расходных полномочиях по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа Тейково» определены полномочия органов местного самоуправления городского округа Тейково в сфере создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа Тейково.

К полномочиям относится:

- осуществление нормативного правового регулирования в сфере создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа Тейково;

- определение объема финансирование в сфере создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа Тейково.

Наделение администрации г.о. Тейково расходными полномочиями позволит в полном объеме реализовать положения 131-ФЗ, 220-ФЗ, Устава г.о. Тейково, а также как организатору пассажирских перевозок на территории города округа Тейково, позволит решить задачи и сделать пассажирские перевозки (услуги) безопасными, обеспечивающими заданный уровень сервиса пассажирских услуг на основе логистически выстроенной маршрутно–транспортной сети на территории города.

Постановлением администрации городского округа Тейково от 03.06.2019 № 276 утвержден реестр регулярных муниципальных маршрутов г.о. Тейково.

Постановлением администрации городского округа Тейково от 03.06.2019 № 277 утвержден порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок в городском округе Тейково Ивановской области.

Постановлением администрации городского округа Тейково от 03.06.2019 № 279 утвержден порядок переоформления свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок в городском округе Тейково Ивановской области.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Выполнение программы позволит:

1. Организовать обслуживание населения города Тейково пассажирским транспортом по сезонному маршруту «г. Тейково (автовокзал) - д. Крапивник (садовые товарищества)»;

2. Обеспечить устойчивое транспортное сообщение по сезонному маршруту «г. Тейково (автовокзал) - д. Крапивник (садовые товарищества)»;

3. Повысить доверие населения к органам местного самоуправления.

4. Совершенствование организации пассажирских перевозок.

5. Предоставление качественных услуг населению.

Основным целевым показателем подпрограммы является количество пассажиров, перевезенных по сезонному маршруту «г. Тейково (автовокзал) - д. Крапивник (садовые товарищества)».

Значение показателя является абсолютной величиной, определяемой ежегодно за предыдущий период из отчетности, предоставляемой перевозчиком в администрацию городского округа Тейково.

Сведения о целевых показателях представлены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | | | | | | | | | |
| отчетный  год  2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество пассажиров, перевезенных по маршруту «г. Тейково (автовокзал) - д. Крапивник (садовые товарищества)» | чел. | 1250 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изготовление (закупка) маршрутных карт и свидетельств для пассажирских перевозок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Мероприятия подпрограммы

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий:

- обследование маршрута;

- проведение открытого конкурса на предоставление права заключения договоров на осуществление пассажирских перевозок автомобильным пассажирским транспортом по сезонному маршруту;

- согласование паспорта маршрута;

- согласование с перевозчиком тарифа за одну поездку при наличном расчете и в случае применения пассажирами в качестве платежного средства «Социальной карты жителя Ивановской области» на весь период действия сезонного маршрута;

- разработку порядка расходования средств бюджета города Тейково, предусмотренных на компенсацию выпадающих доходов перевозчика при осуществлении перевозок пассажиров и багажа по данному маршруту;

- заключение с перевозчиком соответствующего договора;

- выдача перевозчику маршрутной карты-разрешения;

-закупка услуг в сфере создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа Тейково.

Срок реализации мероприятий подпрограммы – 2014-2024 годы.

5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Тейково.

Предполагаемый объем средств на реализацию подпрограммных мероприятий составляет 463,03847 тысяч рублей. Объемы и источники финансирования представлены в таблице 2.

Таблица 2.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия/  источник ресурсного обеспечения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Подпрограмма, всего: | 170,00 | 170,00 | 7,29 | 110,79855 | 0,00 | 4,94992 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 170,00 | 170,00 | 7,29 | 110,79855 | 0,00 | 4,94992 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим транспортные услуги по маршруту «г. Тейково (автовокзал) - д. Крапивник (садовые товарищества)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Изготовление (закупка) маршрутных карт и свидетельств для пассажирских перевозок | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 4,94792 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 4,94792 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Транспортный налог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 5,19 | 10,79855 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Штраф за административные правонарушения по содержанию автодорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам городского округа Тейково Ивановской области: № № 1-к, 2-к, 3-к, 4-к с 2019 по 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Завершение контракта по перевозкам по нерегулируемым тарифам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Мероприятия подпрограммы и объемы ее финансирования уточняются ежегодно при формировании проекта бюджета города Тейково на соответствующий финансовый год и плановый период.

Размер расходуемых средств может уточняться в зависимости от предельных максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории Ивановской области, устанавливаемые в региональной службой по тарифам Ивановской области.

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Обеспечение населения городского округа

Тейково услугами жилищно-коммунального

хозяйства и развитие транспортной системы»

Подпрограмма

Обеспечение жильем молодых семей

1. Паспорт подпрограммы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Обеспечение жильем молодых семей (далее – подпрограмма) |
| Срок реализации  подпрограммы | 2014-2024 |
| Исполнитель  подпрограммы | Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково |
| Цель  подпрограммы | Повышение доступности приобретения жилья в г. Тейково для молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. |
| Объем ресурсного обеспечения мероприятий подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:  8 276,03954 тыс. руб., в том числе:  2014 год – 2 620,39700 тыс. руб.;  2015 год – 1 466,13600 тыс. руб.;  2016 год – 733,06800 тыс. руб.;  2017 год – 861,40800 тыс. руб.;  2018 год – 0,00000 тыс. руб.;  2019 год – 1 024,86344 тыс. руб.;  2020 год – 498,52110 тыс. руб.  2021 год – 0,000 тыс. руб.;  2022 год – 871,74360 тыс. руб.;  2023 год – 99,95120 тыс. руб.;  2024 год – 99,95120 тыс. руб.  в том числе: местный бюджет:  2014 год – 681,750 тыс. руб.  2015 год – 350,000 тыс. руб.  2016 год – 175,000 тыс. руб.;  2017 год – 437,10962 тыс. руб.;  2018 год – 0,000 тыс. руб.;  2019 год – 4,04880 тыс. руб.;  2020 год – 1,82992 тыс. руб.;  2021 год – 0,000 тыс. руб.;  2022 год – 15,25632тыс. руб.;  2023 год – 99,95120 тыс. руб.;  2024 год – 99,95120 тыс. руб.  областной бюджет:  2014 год – 1 135,51400 тыс. руб.;  2015 год – 556,23533 тыс. руб.;  2016 год – 278,11767 тыс. руб.;  2017 год – 61,89647 тыс. руб.;  2018 год – 0,00 тыс. руб.;  2019 год – 1 020,81464 тыс. руб.;  2020 год – 496,69118 тыс. руб.;  2021 год – 0,00 тыс. руб.;  2022 год – 289,87020 тыс. руб.;  2023-2024 годы – 0,00 тыс. руб.  федеральный бюджет:  2014 год – 803,133 тыс. руб.;  2015 год – 559,90067 тыс. руб.;  2016 год – 279,95033 тыс. руб.;  2017 год – 362,40191 тыс. руб.;  2018 год – 0,00 тыс. руб.;  2019 год – 0,00 тыс. руб.;  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год – 0,00 тыс. руб.;  2022 год – 566,61708 тыс. руб.;  2023 - 2024 годы – 0,000 тыс. руб. |

2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы.

Данная подпрограмма направлена на реализацию одного из приоритетных направлений Национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», которые предполагают формирование системы оказания государственной и муниципальной поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья или строительстве индивидуального жилого дома.

Основной целью подпрограммы является предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищных проблем молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Жилищный вопрос для молодых семей в наше время стоит очень остро. В сущности, любая молодая семья не имеет достаточных средств для приобретения собственного жилья по договору купли-продажи, сомневается в долевом строительстве и может надеяться только на помощь родителей и государства в обеспечении жильем. Однако сейчас, даже при помощи родителей, родственников и собственных средств, банки отказывают большинству молодых семьей в выдаче ипотечного кредита.

В настоящее время 30 молодых семей изъявили желание участвовать в данной подпрограмме.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

В результате реализации подпрограммы в 2014-2024 годах приобретут в собственность жилые помещения путем реализации социальных выплат 13 молодых семьи.

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя:  Количество молодых семей, реализовавших социальную выплату | Единица измерения | Значение показателей |
| 2013 | семья | 2 |
| 2014 | семья | 2 |
| 2015 | семья | 2 |
| 2016 | семья | 0 |
| 2017 | семья | 1 |
| 2018 | семья | 0 |
| 2019 | семья | 1 |
| 2020 | семья | 1 |
| 2021 | семья | 0 |
| 2022 | семья | 1 |
| 2023 | семья | 1 |
| 2024 | семья | 1 |

Социальные выплаты являются консолидированными выплатами из бюджета Российской Федерации, Ивановской области и бюджета г. Тейково. Количество молодых семей, реализующих социальную выплату, полностью зависит от софинансирования вышеназванных бюджетов. Отсутствие финансирования из какого-либо бюджета приведет к непредставлению социальных выплат.

4. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подразумевают предоставление молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий:

- социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;

- дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного и более ребенка. Размер дополнительной социальной выплаты составляет 5% расчетной (средней) стоимости жилья, рассчитанной в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, использованной при расчете размера социальной выплаты.

Порядок предоставления указанных выплат устанавливается постановлением администрации г.о. Тейково.

Условия признания молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий установлены Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=894D33BD3008CDDD074E719AA6A4133E30AB5735183F008B6E41D71539N5yFK) Российской Федерации.

Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется за счет:

- бюджетных ассигнований городского бюджета;

- субсидии областного бюджета, предоставленной бюджету города Тейково в целях предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения;

- бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Перечень административных процедур, осуществляемых в рамках реализации мероприятия:

- организация информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач мероприятия;

- прием документов от семей, изъявивших желание получить социальную выплату в рамках мероприятия;

- участие в конкурсном отборе муниципальных образований Ивановской области в целях получения субсидии для софинансирования реализации мероприятия;

- заключение соглашения о реализации мероприятия с Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области;

- заключение соглашения с банком, отобранным для обслуживания средств социальных выплат молодых семей - участников мероприятия;

- подготовка предложений по объемам финансирования мероприятия из средств бюджета города Тейково на очередной финансовый год;

- формирование списков молодых семей - участников мероприятия;

- признание молодых семей имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

- признание семей нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- оформление и выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

- предоставление отчетов об использовании бюджетных средств, выделенных на предоставление социальных выплат.

- предоставление в администрацию г.о. Тейково в период с 1 января по 1 мая года, предшествующего планируемому, [заявление](consultantplus://offline/ref=19D9520C8CCF520361978FAA5B8338E43EAC3BA252FA105C604B2A1DAC7CFA15EB25825BCDEA5712BAFC88765E09F1A1C28691064AEF44F4BF61C274J0W0I) о включении список молодых семей - участников мероприятия согласно Приложению к настоящей подпрограмме.

Срок выполнения мероприятия – 2014 - 2024 годы.

5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения об объеме бюджетных ассигнований, тыс. руб. | | | |
| Год | Бюджет РФ: | Бюджет Ивановской области: | Бюджет г. Тейково: | Итого |
| 2014 | 803,133 | 1135,514 | 681,750 | 2620,397 |
| 2015 | 559,90067 | 556,23533 | 350,000 | 1466,136 |
| 2016 | 279,95033 | 278,11767 | 175,000 | 733,068 |
| 2017 | 362,40191 | 61,89647 | 437,10962 | 861,40800 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 1020,81464 | 4,04880 | 1 024,86344 |
| 2020 | 0,00 | 496,69118 | 1,82992 | 498,52110 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 566,87020 | 289,87020 | 15,25632 | 871,74360 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 99,95120 | 99,95120 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 99,95120 | 99,95120 |
| Итого | 2 572,00299 | 3 839,13949 | 1 864,89706 | 8 276,03954 |

Указанное на 2021-2024 годы ресурсное обеспечение мероприятий является прогнозируемыми показателями. Стоимость 1 кв.м. принимается равной 32 856 рублей.

Приложение

к подпрограмме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | В администрацию городского округа  Тейково Ивановской области | |
| ЗАЯВЛЕНИЕ | | | |
| Прошу включить в список молодых семей - участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области", изъявивших желание получить социальную выплату в 2022 году, молодую семью в составе:  супруг  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)  паспорт: серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выданный  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.,  проживает по адресу:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  супруга  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)  паспорт: серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выданный  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.,  проживает по адресу:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  дети:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)  свидетельство о рождении (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет)  (нужное подчеркнуть) серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выданное(-ый)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.,  проживает по адресу:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)  свидетельство о рождении (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет)  (нужное подчеркнуть) серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выданное(-ый)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.,  проживает по адресу:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)  свидетельство о рождении (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет)  (нужное подчеркнуть) серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выданное(-ый)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.,  проживает по адресу:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | | | |
| С условиями участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области" ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:  1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_;  (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)  2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_;  (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)  3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_.  (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)  К заявлению прилагаются следующие документы:\*  1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)  2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)  3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)  4) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)  5) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  (наименование и номер документа, кем и когда выдан) | | | |
| Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| (должность лица, принявшего заявление) | (подпись, дата) | | (расшифровка подписи) |

\*к заявлению прилагаются:

б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);

г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;

д) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

е) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета каждого члена семьи.

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Обеспечение населения городского округа

Тейково услугами жилищно-коммунального

хозяйства и развитие транспортной системы»

Подпрограмма

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения городского округа Тейково «Служба заказчика» на 2014 - 2024 годы

1. Паспорт подпрограммы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения городского округа Тейково «Служба заказчика» на 2014 - 2024 годы (далее – подпрограмма) |
| Исполнители подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение городского округа Тейково «Служба заказчика»  Финансовый отдел администрации г. Тейково |
| Срок реализации подпрограммы | 2014 - 2024 |
| Цели подпрограммы | - осуществление надлежащего и эффективного контроля и технического надзора за осуществлением строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального и текущего ремонта объектов, являющихся муниципальной собственностью;  - повышение качества работ, выполняемых подрядчиками;  - восстановление и сохранение эксплуатационных характеристик жилых зданий и инженерных сетей;  - улучшение технического состояния объектов муниципальной собственности и продление сроков их эксплуатации;  - создание благоприятных и безопасных условий проживания населения г.о. Тейково. |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы 19 174,76498тыс. руб.- в том числе местный бюджет:  2014 – 1581,50071 тыс. руб.;  2015 – 1584,71200 тыс. руб.;  2016 – 1436,49400 тыс. руб.;  2017 – 1277,53900 тыс. руб.;  2018 – 1122,29742 тыс. руб.;  2019 – 1 752,76292 тыс. руб.;  2020 – 1 986,61024 тыс. руб.;  2021 – 2 205,99332 тыс. руб.;  2022 – 2 307,87821 тыс. руб.;  2023 – 1 959,48858 тыс. руб.;  2024 – 1 959,48858 тыс. руб. |

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы.

В городском округе Тейково насчитывается 35 муниципальных заказчиков, у которых в управлении и хозяйственном ведении находится муниципальное имущество. До 2013 года вопросами организации и проведения ремонта зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности, занимались руководители и сотрудники муниципальных предприятий и учреждений.

С 01.02.2019 МКУ «Служба заказчика» наделено полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных заказчиков городского округа Тейково ивановской области.

В планируемый период кроме осуществления функций заказчика и технического надзора по содержанию и ремонту объектов муниципальной собственности учреждение будет осуществлять функции заказчика, осуществлять технический надзор за строительством новых объектов муниципальной собственности. В 2014 году такими объектами стали строительство магистрального водовода от ул. Набережная, д. 36 до ул. Шоссейная, д. 2 в городском округе Тейково Ивановской области (участок № 1, ПК0-ПК20) и строительство пешеходного моста через реку Вязьму в г.о. Тейково Ивановской области.

Учреждение в планируемый период также осуществляет функции заказчика по разработке проектно-сметной документации и строительству следующих объектов:

- разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода ул. 1-я Первомайская – пос. Комсомольский в г. Тейково Ивановской области (2014 год);

- разработка проектно-сметной документации на ремонт канализационных сетей от КК 1 до КК 18 по ул. Октябрьская (четная сторона) в г. Тейково Ивановской области (2014-2017 годы);

- ремонт канализационных сетей от КК 1 до КК 18 по ул. Октябрьская (четная сторона) в г. Тейково Ивановской области (2014-2017 годы);

- строительство водопровода ул. 1-я Первомайская – пос. Комсомольский в г. Тейково Ивановской области (2015 год);

- благоустройство пл. 50-летия Октября в г. Тейково Ивановской области (2015-2017 годы);

- ремонт автодороги по ул. 1 Комовская от ул. Фрунзенская до ул. Октябрьский проезд в г. Тейково Ивановской области (2015 год);

- экспертиза сметной документации на ремонт автодороги по ул. 1 Комовская от ул. Фрунзенская до ул. Октябрьский проезд в г. Тейково Ивановской области (2015 год);

- экспертиза сметной документации на ремонт придомовых территорий домов 9 и 11 по ул. Индустриальная и устройство заездных карманов и посадочных площадок в районе дома 11 по ул. Индустриальная в г. Тейково Ивановской области (2015 год);

- экспертиза сметной документации на благоустройство сквера № 3 на улице Октябрьской (2015 год);

- ремонт придомовых территорий домов 9 и 11 по ул. Индустриальная и устройство заездных карманов и посадочных площадок в районе дома 11 по ул. Индустриальная в г. Тейково Ивановской области (2015 год);

- благоустройство сквера № 3 на улице Октябрьской (2015 год);

- разработка Проекта организации дорожного движения по улицам г. Тейково Ивановской области (м. Красные Сосенки, 2015 год);

- корректировка Проекта организации дорожного движения по улицам г. Тейково Ивановской области (2015,2018 год);

- ремонт участков автодорог по ул. Новоженова и ул. Неделина в г. Тейково Ивановской области (2015-2016 г.г.);

- экспертиза сметной документации на ремонт участков автодорог по ул. Новоженова и ул. Неделина в г. Тейково Ивановской области (2015 год);

- ремонт придомовых территорий и межквартальных дорог ул. Футбольная, д. 2/6 (2015 год);

- экспертиза сметной документации на ремонт придомовых территорий и межквартальных дорог ул. Футбольная, д. 2/6 (2015 год);

- закупка, установка системы видеонаблюдения дорожной сети на пос. Пчелина (2015 год);

- ремонт участков дорог картами по ул. Советской Армии и ул. 70 лет Октября в г.о. Тейково Ивановской области (2015 – 2016 годы);

- установка дорожных знаков в г.о. Тейково Ивановской области (2015 год);

- нанесение дорожной разметки в г.о. Тейково Ивановской области (2015 год);

- ремонт участков дорог картами по улицам г.о. Тейково Ивановской области (2016 год);

- ремонт участков дорог по ул. Советской Армии и ул. Молодежной в городском округе Тейково (2016 год);

- модернизация системы видеонаблюдения с целью расширения каналов связи (2016 год);

- ремонт асфальтового покрытия придомовой территории д. 15, пос. Грозилово (2016 год);

- установка игровых элементов детских площадок, ул. Тракторная, ул. Ульяновская (2016 год);

- экспертиза сметной документации на ремонт автодорог по улицам Першинская, 1-я Комсомольская, Октябрьская (2017 год);

- ремонт участков дорог по улицам Першинская, 1-я Комсомольская, Октябрьская (2017 год);

- экспертиза сметной документации на благоустройство дворовых и общественных территорий (подпрограмма Формирование современной городской среды 2017 год, 2018-2024 гг.).

- ремонт дворовых и общественных территорий (подпрограмма Формирование современной городской среды (2017 год);

- ремонт ул. Октябрьская в г. Тейково (2017 год);

- ремонт участка дороги по улице Шестагинский проезд в г. Тейково(2017 год);

- благоустройство пл. Ленина (перенос подающего трубопровода) 2017 год;

-благоустройство и установка детской площадки на ул. Нагорная, д. 19;

- ремонт участков дорог по ул. Красный Ткач и ул. 1-я Полевая (2017 год);

- благоустройство пл. Ленина (перенос подающего трубопровода) 2018 год;

- ремонт участков дорог по улицам Шестагинский пр., Першинская, Ивановское Шоссе, пос. Грозилово в г.о. Тейково Ивановской области (2018);

- отлов и содержание безнадзорных животных (2018-2024);

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. 70 лет Октября в г.о. Тейково Ивановской области (2019 год);

- периодическое обследование мостов в городском округе Тейково (2018 год);

- приобретение спецавтотранспорта (2018 год);

- озеленение сквера по ул. Сергеевская (2018 год).

- проектные работы по установке светофорного объекта на перекрестке ул. Октябрьская – ул. 1-я Комсомольская в г.Тейково (2018 год);

- проектные работы по установке светофорного объекта на перекрестке ул. Социалистическая – ул. 8 Марта в г.Тейково (2018 год);

- шеф – монтажные работы по установке светофорного объекта на перекрестке ул. Октябрьская – ул. 1-я Комсомольская в г.Тейково (2018-2019 год);

- шеф – монтажные работы по установке светофорного объекта на перекрестке ул. Социалистическая – ул. 8 Марта в г.Тейково (2018-2019 год);

- закупка гирлянд уличных (2018-2019 год);

- закупка навесного оборудования снегоуборочной техники (2018 год);

- проектирование пешеходной зоны от пешеходного моста через р. Вязьма (ул. Набережная) до Шестагинского проезда в районе дома № 7 в г. Тейково Ивановской обл. (2018 год);

- проведение государственной экспертизы сметной части ПСД, разработанной на выполнение ремонтных работ участков автомобильных дорог Кооперативная, Лежневская, 40 лет Октября, Григорьевская, Шестагинская, Гвардейская, 2-я Комовская, Советской Армии, в г.о. Тейково Ивановской области (2019 год);

- ремонт участков дорог по улицам Кооперативная, Лежневская, 40 лет Октября, Григорьевская, Шестагинская, Гвардейская, 2-я Комовская, Советской Армии, в г.о. Тейково Ивановской области (2019 год);

- разработка проекта по благоустройству пешеходной дорожки/лестничного марша от ул. Гористая к пешеходному мосту через р.Вязьма (возле ТЦ «ВЕГА») (2019 год);

- изготовление проектно-сметной документации по установке дорожного ограждения между проезжей частью и тротуаром на мостовых сооружениях (2019 год);

- создание системы видеонаблюдения (2019 год);

- выполнение технических заключений о состоянии технических конструкций жилых домов и жилых помещений (2019);

- изготовление проектно-сметной документации для проекта «Реновация парка «Красные Сосенки» и набережной реки Вязьма» (2019);

- реализация проекта «Реновация парка «Красные Сосенки» и набережной реки Вязьма» (2019-2020);

- закупка материалов для устройства автопавильонов (2019);

- закупка материалов для устройства дорожного элемента «искусственная неровность» в мкр. Красные Сосенки» (2019);

- изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в г.о. Тейково, ул. 2-я Заречная, с проектом планировки и межевания территории (2019-2020);

- обследование железобетонного моста через р. Вязьма пос. Пчелина и разработка ПСД по замене пешеходного ограждения, установка дорожного ограждения (2020);

- устройство станции ЖБО (2020);

- создание системы видеонаблюдения (2020);

- очистка пруда в местечке «Красные Сосенки» (2020);

- разработка проектно-сметной документации на ремонт дорог по улицам: ул. Ивановское Шоссе; ул. Шестагинская, ул. 1-я Комсомольская, ул. 1-я Красная, ул. Интернациональная , ул. 8 Марта, ул. Октябрьская (2020);

- ремонт дорог по улицам: ул. Ивановское Шоссе; ул. Шестагинская, ул. 1-я Комсомольская, ул. 1-я Красная, ул. Интернациональная, ул. 2-я Заречная, ул. 8 Марта, ул. Октябрьская (2020);

- приобретение и установка игрового комплекса по адресу: ул. Советская (рядом с детским садом «Родничок») (2020);

­- проведение государственной экспертизы сметной части ПСД, разработанной на выполнение ремонтных работ участков автомобильных дорог по улицам ул. Ивановское Шоссе, ул. Шестагинская, ул. 1-я Комсомольская, ул. 1-я Красная, ул. Интернациональная, ул. 8 Марта, ул. Октябрьская (2020);

- приобретение и установка детской игровой площадки по адресу: г. Тейково, ул. 2-я Комовская, д. 12 (2020);

- «Реновация парка «Красные Сосенки» и набережной реки Вязьма» (2 часть) (2020);

- благоустройство территорий в рамках проектов развития территорий г.о. Тейково, основанных на местных инициативах (2020);

- приобретение и установка детской игровой площадки по адресу: г. Тейково, ул. Футбольная, д. 2/6 (2020);

- приобретение и установка детской игровой площадки по адресу: г. Тейково, ул. 4-я Первомайская, между д. 4 и д. 6 (2020);

- разработка чертежей МАФ для проекта «Реновация парка «Красные Сосенки» (2020);

- разработка проектной документации для строительства станции обезжелезивания в г. Тейково, Ивановской области (2020);

- проведение ремонта жилых помещений и (или) замену (приобретение) бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной войны, обеспеченных жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (2020)

- осуществление авторского надзора;

- осуществление строительного контроля;

- проектные работы по оценке воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания (расчет ущерба водным биологическим ресурсам);

- ремонт участка автодороги по ул. Интернациональная г.о.Тейково (установка барьерного ограждения) (2020);

- корректировка проектно-сметной документации в отношении объекта «Реновация парка «Красные Сосенки» и набережной реки Вязьма» (2020);

-ремонт участка автодороги по ул. 1-я Комсомольскаяг.о. Тейково Ивановской области (2021);

- благоустройство пешеходной дорожки/лестничного марша от ул. Гористая к пешеходному мосту через р. Вязьма (возле ТЦ «ВЕГА») (2 этап) (2021);

-разработка ПСД на ремонт тротуаров на участке автомобильных дорог: ул. Гвардейская, ул. Молодежная, ул. Новоженова, ул. Советской Армии, ул. Маршала Неделина, ул. Сергеевская и Октябрьская и автомобильных дорог: ул. Станционная, ул. Неделина (участок дороги к территориям садоводческих объединений «Дружба»), ул. 3-я Комовская с тротуаром(2021);

- приобретение и установка детской игровой площадки по адресу: г. Тейково, пос. Фрунзе, вблизи д. 44 (2021);

- выполнение работ по разработке проекта инженерно-геологических изысканий водозабора м. Красные Сосенки (2021);

- на корректировку проектной документации по строительству автоматизированной станции приема и механической обработки ЖБО в г. Тейково вблизи ул. 1-я Запрудная (2021);

- осуществление строительного контроля за реализацией инициативных проектов (2021);

- благоустройство территорий в рамках проектов развития территорий г.о. Тейково, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (2021);

- ремонт тротуаров на участке автомобильных дорог по ул. Гвардейская, ул. Молодежная, ул. Новоженова, по ул. Советской Армии, по ул. Неделина в г. Тейково Ивановской области (2021);

- ремонт автомобильных дорог по ул. Индустриальная, ул. Сергеевская, по Красноармейскому проезду в г.Тейково (2021);

- подключение (технологическое подсоединение) станции ЖБО по адресу: г. Тейково, ул. Запрудная (2021);

- изготовление технического плана(2021);

- изготовление топографической съемки земельного участка расположенного по адресу: Ивановская область, г. Тейково, ул. Гвардейская (2021);

- проведение лесоустроительных работ (2021);

- разработка лесохозяйственного регламента (2021);

- реконструкция системы видеонаблюдения (2021);

- приобретение материалов для ремонта на объекте водоснабжения – водопроводной сети, Ивановская область, городской округ Тейково, г. Тейково, мкр. Красные Сосенки (2021);

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения г.о. Тейково Ивановской области (2022);

- ремонт автомобильной дороги по ул. Социалистическая в г. Тейково (2022);

- ремонт автомобильной дороги на ул. 3-я Красноармейская в г.о. Тейково (2022);

- ремонт автомобильной дороги на ул. 8 Марта в г.о. Тейково (2022);

- благоустройство общественных территорий (подпрограмма «Формирование современной городской среды») (2022);

- реализация проекта «Красные сосенки – территория осознанности и добрососедства» 2022);

- оценка запасов питьевых подземных вод (2022);

- разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог (2022);

- государственная экспертиза сметной документации на ремонт автомобильных дорог (2022);

- благоустройство территорий в рамках проектов развития территорий г.о. Тейково, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (2022);

- выполнение технических заключений о состоянии технических конструкций жилых домов и жилых помещений (2022);

- выполнение требований, установленных правилами оценки готовности городского округа Тейково Ивановской области к отопительному периоду (2022);

- получение технических условий для подключения к электрическим сетям по объекту «Благоустройство общественных территорий в мкр. Красные Сосенки (ул. Гвардейская, ул. Новоженова, территория Дом культуры Российской Армии) -1-й этап (2022);

- приобретение и установка детской игровой площадки по адресу: г. Тейково, ул. Неделина, д. 3 (2022);

- приобретение и установка детской игровой площадки по адресу: г. Тейково, ул. Молодежная, д. 14 (2022);

- проведение работ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в целях компенсации ущерба (2022);

- разработка проектов организации дорожного движения по улицам частного сектора городского округа Тейково Ивановской области (2022);

- устройство дорожных неровностей на участке дороги по ул. Советской Армии (2022);

- устройство дорожных неровностей на участке дороги по ул. 1-ая Красная (2022);

- устройство дорожных неровностей на участке дороги по ул. Шестагинская (2022);

- установка поребрика, борта на длинной стороне с клумбой по ул. 1-ая Комовская (2022);

- выполнение разработки новых проектов организации дорожного движения по улицам частного сектора города Тейково Ивановской области протяженностью 18,289 км. (2022);

- проверка объема и качества выполненных работ в рамках ремонта автомобильных дорог по ул. Социалистическая, ул. Щорса, ул. Лифаново - пос. Фрунзе, ул. 8 Марта, тротуара на участке автомобильной дороги по ул.8 Марта, участка автомобильной дороги на ул.3-я Красноармейская - пр. Спортивный в г. Тейково, а также качества материалов, используемых при проведении данных работ (2022);

- выполнение работ по выполнению топографической съёмки и разработке схемы водопровода, ориентировочной длиной 2,5 км с составлением сметной документации в м. Красные Сосенки г. Тейково Ивановской области (2022);

- проведение лесоустроительных работ по городским лесам г. Тейково Ивановской области и разработке лесоустроительной документации в соответствии с требованиями, установленными Лесоустроительной инструкции (2022);

- разработка проекта изменений в действующий лесохозяйственный регламент городских лесов городского округа Тейково Ивановской области (2022);

- актуализация проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог в городском округе Тейково Ивановской области рублей, ремонт которых планируется в 2023 году (2022);

- благоустройство общественных территорий (подпрограмма «Формирование современной городской среды») (2023);

- устройство дорог к земельным участкам выделенных многодетным семьям по ул. Сиреневая и ул. Вишневая в г.о. Тейково Ивановской области (2024).

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

В результате реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

- регулирование отношений муниципальных заказчиков города Тейково и муниципального казенного учреждения «Служба заказчика» по вопросам порядка взаимодействия при составлении, представлении и согласовании проектной (сметной) документации на проведение работ по текущему и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности;

- рациональное расходование бюджетных средств, эффективной организации капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности, нормирования сроков прохождения согласования проектной (сметной) документации;

- повышение качества работ, выполняемых подрядчиками;

- восстановление и сохранение эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности;

- улучшение технического состояния объектов муниципальной собственности и продление сроков их эксплуатации;

- создание благоприятных и безопасных условий для населения г.о. Тейково;

- своевременный ремонт объектов муниципальной собственности.

Целевые индикаторы (показатели) реализации подпрограммы сведены в приведенную ниже таблицу:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм | Значение показателей | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Составление дефектных ведомостей по заявкам для определения объемов работ по капитальному и текущему ремонтов объектов муниципальной собственности. | кол-во обращений | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Проверка сметных расчетов (локальных сметных расчетов) на соответствие справочникам базовых цен на ремонтные работы с выдачей заключения (акта). | шт. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Составление сметных расчетов на работы по текущему и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности. | шт. | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Осуществление технического контроля по качеству и технологическому процессу проведения ремонтных работ на объектах муниципальной собственности. | осмотр | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Мероприятия подпрограммы

В целях достижения поставленных целей будут реализованы следующие мероприятия.

1. Составление дефектных ведомостей по заявкам муниципальных учреждений, для определения объемов работ по капитальному и текущему ремонтов объектов муниципальной собственности.

2. Проверка сметных расчетов (локальных сметных расчетов) на соответствие справочникам базовых цен на ремонтные работы, с выдачей заключения (акта).

3. Составление сметных расчетов на работы по текущему и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, исходя из принципов законности, экономической и строительной целесообразности, а также максимальной результативности расходования бюджетных средств.

4. Осуществление технического контроля по качеству и технологическому процессу проведения ремонтных работ на объектах муниципальной собственности.

5. Оказание содействия муниципальным заказчикам в отборе объектов, подлежащих ремонту.

6. Подготовка проектов технических заданий на проектирование.

7. Оказание помощи муниципальным учреждениям в проведении обследования строительных конструкций зданий и сооружений.

8. Участие в приемке выполненных работ по капитальному и текущему  
ремонту объектов.

9. Подготовка сметной документации на производство работ по ремонту на среднесрочную перспективу.

Исполнитель мероприятий подпрограммы - муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика».

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Тейково.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия / источник ресурсного обеспечения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы,  в том числе бюджет г. Тейково | 1581,50071 | 1584,712 | 1436,49400 | 1277,53900 | 1122,29742 | 1752,76292 | 1 986,61024 | 2 205,9934 | 2 307,87821 | 1959,48858 | 1959,48858 |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения г. о. Тейково «Служба заказчика» в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения г.о. Тейково «Служба заказчика» муниципальной программы городского округа Тейково «Обеспечение населения городского округа Тейково услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие транспортной системы»  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 1195,46551 | 1255,963 | 1188,591 | 903,80907 | 802,80437 | 1433,39650 | 1667,89166 | 1 881,70474 | 1 909,62448 | 1640,77 | 1640,77 |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения г.о. Тейково «Служба заказчика» в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения г.о. Тейково «Служба заказчика» муниципальной программы городского округа Тейково «Обеспечение населения городского округа Тейково услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие транспортной системы»  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 385,0352 | 327,749 | 200,16266 | 317,838 | 318,81642 | 319,36642 | 318,71858 | 324,28858 | 373,62959 | 318,71858 | 318,71858 |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения г.о. Тейково «Служба заказчика» в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения г.о. Тейково «Служба заказчика» муниципальной программы городского округа Тейково «Обеспечение населения городского округа Тейково услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие транспортной системы»  (Иные бюджетные ассигнования) | 1,0 | 1,0 | 47,74034 | 0,0 | 0,67663 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,62414 | 0,0 | 0,0 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0 | 0 | 0 | 55,89193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Мероприятия подпрограммы и объемы ее финансирования уточняются ежегодно при формировании проекта бюджета города Тейково на соответствующий финансовый год и плановый период.

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Обеспечение населения городского округа

Тейково услугами жилищно-коммунального

хозяйства и развитие транспортной системы»

Подпрограмма

Благоустройство городского округа Тейково

1. Паспорт подпрограммы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Благоустройство городского округа Тейково  (далее – подпрограмма) |
| Срок реализации  подпрограммы | 2014-2024 |
| Исполнитель  подпрограммы | Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково |
| Цели  подпрограммы | 1. Совершенствование системы комплексного благоустройства городского округа Тейково.  2. Содержание территории городского округа Тейково в соответствии с требованиями решения городской Думы городского округа Тейково от 30.09.2011 № 94 «Об утверждении правил санитарного содержания и благоустройства города Тейково».  3. Создание комфортных условий для проживания населения города Тейково. |
| Объем ресурсного обеспечения мероприятий  подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований: 298 141,21292 тыс. руб., в том числе:  2014 год – 38 759,77475 тыс. руб.;  2015 год – 29 075,55000 тыс. руб.;  2016 год – 25 273,69745 тыс. руб.;  2017 год – 28 030,85995 тыс. руб.;  2018 год – 28 163,86315 тыс. руб.;  2019 год – 25 360,34178 тыс. руб.;  2020 год – 27 412,69140 тыс. руб.;  2021 год – 32 458,89702 тыс. руб.;  2022 год – 33 874,36753 тыс. руб.;  2023 год – 16 417,73635 тыс. руб.;  2024 год – 13 313,43354 тыс. руб.  - местный бюджет:  2014 год – 36 759,77475 тыс. руб.;  2015 год – 28 051,55000 тыс. руб.;  2016 год – 25 073,69745 тыс. руб.;  2017 год – 27 930,85995 тыс. руб.;  2018 год – 28 163,86315 тыс. руб.;  2019 год – 25 360,34178 тыс. руб.;  2020 год – 25 790,79140 тыс. руб.;  2021 год – 32 299,36753 тыс. руб.;  2022 год – 30 670,45753тыс. руб.;  2023 год – 16 417,73635 тыс. руб.;  2024 год – 13 313,43354 тыс. руб.  - областной бюджет:  2014 год – 2 000,000 тыс. руб.;  2015 год – 1 024,000 тыс. руб.;  2016 год – 200,000 тыс. руб.;  2017 год – 100,00 тыс. руб.;  2018 год – 0,00 тыс. руб.;  2019 год – 0,00 тыс. руб.;  2020 год – 1 621,90000 тыс. руб.;  2021 год – 1 375,00000 тыс. руб.;  2022 год – 1 575,00000 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб. |

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Настоящая подпрограмма обеспечивает:

- ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства, городских территорий и мест захоронения города Тейково;

- ремонт, содержание и обслуживание сетей уличного освещения;

- ремонт, содержание и обслуживание шахтных колодцев и колодцев трубчатого типа;

- ремонт, содержание и обслуживание детских площадок;

- строительство пешеходного моста через реку Вязьма;

- благоустройство Летнего сада с устройством площадки для занятий паркуром;

- благоустройство площади им. Ленина и прилегающей территории;

- благоустройство скверов № 1, 2 и 3 на ул. Октябрьской;

- благоустройство соснового бора Красные Сосенки;

- благоустройство берегов реки Вязьмы;

- благоустройство сквера на ул. Фрунзенской.

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с решением городской Думы городского округа Тейково от 30.09.2011 № 94 «Об утверждении Правил санитарного содержания и благоустройства города Тейково».

Главной целью подпрограммы является обеспечение комплексного подхода при проведении благоустройства территории городского округа Тейково, направленного на создание комфортных условий проживания и улучшения качества жизни горожан, обеспечения чистоты и порядка на территории города Тейково.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

Целевыми показателями оценки хода реализации подпрограммы и ее эффективности являются следующие количественные показатели, представленные в таблице 1 (2014-2017), таблице 2 (2018-2024).

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя эффективности/единица измерения показателя | Годы реализации программы | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства и мест захоронения города Тейково | | | | | |
| 1 | Уборка территории города (га) | 55,03 | 55,03 | 55,03 | 55,03 |
| 2 | Погрузка мусора (тонн) | 3106 | 3106 | 3106 | 3106 |
| 3 | Вывоз и утилизация мусора (куб.м.) | 15528 | 15528 | 15528 | 15528 |
| 4 | Сгребание и вывоз снега (час.) | 4320 | 4241 | 4212 | 4212 |
| 5 | Обрезка крон деревьев, (шт.) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6 | Выкашивание травы (кв.м.) | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 |
| 7 | Посадка цветов (штук) | 5569 | 5569 | 4067 | 3068 |
| 8 | Содержание кладбища (м.кв.) | 188000 | 188000 | 188000 | 188000 |
| 9 | Содержание и обслуживание сетей уличного освещения (км) | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 10 | Обслуживание светильников уличного освещения (штук). | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
| 11 | Содержание и техническое обслуживание шахтных питьевых колодцев (штук) | 95 | 95 | 87 | 60 |
| 12 | Содержание городского туалета (количество посещений в год) | 35706 | 35706 | 25000 | 25000 |
| 13 | Содержание лагеря «Автомобилист» (кол-во персонала) | 2 чел. | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Содержание площадки 25 | 2 чел. | - | - | - |
| 15 | Содержание детских площадок (штук) | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Строительство пешеходного моста через реку Вязьму | | | | | |
| 16 | Строительство пешеходного моста (штук) | 1 | - | - | - |
| Развитие объектов внешнего благоустройства | | | | | |
| 17 | Благоустройство Летнего сада с устройством площадки для занятий паркуром (штук) | 1 | - | - | - |
| 18 | Благоустройство площади им. Ленина и прилегающей территории (м2) | 2 100 | - | - | - |
| 19 | Благоустройство сквера на ул. Фрунзенской (м пог.) | 250 | - | - | - |
| 20 | Благоустройство сквера № 3 на ул. Октябрьской (м пог.) | - | 250 | - | - |
| 21 | Благоустройство соснового бора Красные Сосенки (га) | - | - | - | - |
| 22 | Установка игровых элементов детских площадок, ул. Тракторная, ул. Ульяновская (площадок) | - | - | 2 | - |
| 23 | Благоустройство набережной реки Вязьмы (га) | - | - | - | - |

Таблица 2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя эффективности/единица измерения показателя | Годы реализации программы | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства и мест захоронения города Тейково | | | | | | | | |
| 1 | Уборка территории города (га) | 55,03 | 55,03 | 55,03 | 61,08 | 61,08 | 61,08 | 61,08 |
| 2 | Погрузка, вывоз и утилизация мусора, веток (куб.м.) | 4300 | 4300 | 4300 | 9861 | 12032,5 | 8000 | 8000 |
| 3 | Выкашивание травы (кв.м.) | 382500 | 382500 | 382500 | 442548 | 392141,58 | 442548 | 442548 |
| 4 | Погрузка, перевозка снега, боя, шлака, грунта, песка, щебня, земли и т.д. (тонн) | 13000 | 13000 | 13000 | 13703 | 13124 | 13000 | 13000 |
| 5 | Обрезка крон деревьев (удаление), кустарников, установка (снятие) и замена баннеров, праздничной атрибутики. | 300 | 300 | 300 | 308 | 335 | 180 | 180 |
| 6 | Посадка цветов, зеленых насаждений (штук) | 3710 | 3710 | 3710 | 7605 | 7600 | 7633 | 7633 |
| 7 | Акарицидная и санитарно-эпидемиологическая обработка городских территорий, парков, зон отдыха (га) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 11,28 |
| 8 | Опахивание границ города.(км) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 9 | Сбор отходов ЖБО (ед) | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Чистка и посыпка тротуаров (зима), подметание (лето), (км) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 11 | Содержание детских игровых элементов (штук) | 24 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Содержание городского туалета (количество посещений в год) | 21 158 | 21 158 | 21 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Содержание кладбища (м.кв.) | 188000 | 188000 | 188000 | 203000 | 203000 | 203000 | 203000 |
| 14 | Устройство, обслуживание и содержание сетей уличного освещения (км) | 52 | 52 | 52 | 93 | 22,3 | 22,3 | 22,3 |
| 15 | Обслуживание светильников уличного освещения (штук). | 1400 | 1400 | 1400 | 1886 | 2094 | 971 | 971 |
| 16 | Содержание и техническое обслуживание шахтных питьевых колодцев (штук) | 57 | 57 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Предоставление услуг связи для сигнала камер видеонаблюдения (кол-во камер) | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ремонт, содержание, установка контейнерных площадок (штук) | - | - | - | 10 | 32 | 32 | 32 |
| 19 | Изготовление, ремонт и установка автобусных павильонов (штук) | - | - | - | 10 | 0 | 7 | 7 |
| 20 | Подготовительные работы к праздничным мероприятиям (ед.) | - | - | - | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 21 | Содержание детских игровых элементов, спортивных площадок, тренажерных беседок (штук) | - | - | - | 40 | 43 | 43 | 43 |
| 22 | Содержание пожарных водоемов, прудов, фонтанов (штук) | - | - | - | 23 | 22 | 22 | 22 |

Источник получения информации о ходе реализации подпрограммы - отчеты исполнителей и участников муниципальной подпрограммы.

В результате реализации подпрограммы планируется обеспечить надлежащее содержание общегородских территорий, объектов благоустройства и озеленения, кладбищ и уличного освещения города.

4. Мероприятия подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы направлены на организацию работ и услуг по благоустройству территории города Тейково. Комплекс подпрограммных мероприятий представлен в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |
| --- | --- |
| Решаемая задача | Перечень мероприятий |
| Ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства и мест захоронения города Тейково. | Уборка территории города |
| Погрузка мусора |
| Вывоз и утилизация мусора |
| Формовочная обрезка крон деревьев, удаление поросли, уборка поваленных деревьев. |
| Установка и замена баннеров, праздничной атрибутики. |
| Выкашивание травы |
| Посадка цветов, озеленение |
| Содержание кладбища |
| Обслуживание и текущее содержание сетей уличного освещения |
| Устройство сетей уличного освещения |
| Содержание детских игровых элементов, спортивных площадок, тренажерных беседок |
| Погрузка, перевозка снега, боя, шлака, грунта, песка, щебня. |
| Акарицидная и санитарно-эпидемиологическая обработка городских территорий, парков, зон отдыха. |
| Опахивание границ города. |
| Подготовительные работы к праздничным мероприятиям. |
| Чистка и посыпка тротуаров (зима), подметание (лето). |
| Ремонт, установка контейнерных площадок. |
| Содержание пожарных водоемов, прудов, фонтанов. |
| Изготовление, ремонт и установка автобусных павильонов |

Мероприятия подпрограммы и объемы ее финансирования уточняются ежегодно при формировании проекта бюджета города Тейково на соответствующий финансовый год и плановый период.

Механизм реализации мероприятий подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин показателей, установленных в подпрограмме.

Заказчиком работ по строительству пешеходного моста через реку Вязьму выступало муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика».

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется:

- посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- посредством предоставления субсидии, предусмотренной бюджетом города Тейково на возмещение затрат в связи с выполнением работ обслуживающим организациям, осуществляющим деятельность по благоустройству, освещению улиц, содержанию автомобильных дорог и иных транспортных инженерных сооружений в рамках благоустройства в границах городского округа Тейково, согласно постановлению администрации городского округа Тейково от 29.12.2012 № 765 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии, предусмотренной бюджетом города Тейково на возмещение затрат в связи с выполнением работ обслуживающим организациям, осуществляющим деятельность по благоустройству, освещению улиц, содержанию автомобильных дорог и иных транспортных сооружений в рамках благоустройства в границах городского округа Тейково» (в действующей редакции);

- посредством предоставления субсидии,предусмотренной бюджетом города Тейково Муниципальному казенному предприятию «Тейковское предприятие по благоустройству и развитию города» на возмещение затрат в связи с выполнением работ обслуживающим организациям, осуществляющим деятельность по благоустройству, освещению улиц в рамках благоустройства в границах городского округа Тейково Ивановской области, согласно постановлению администрации городского округа Тейково Ивановской области от 31.10.2022 № 522 «Об утверждении порядка предоставления субсидии,предусмотренной бюджетом города Тейково Муниципальному казенному предприятию «Тейковское предприятие по благоустройству и развитию города» на возмещение затрат в связи с выполнением работ обслуживающим организациям, осуществляющим деятельность по благоустройству, освещению улиц, содержанию автомобильных дорог и иных транспортных инженерных сооружений в рамках благоустройства в границах городского округа Тейково Ивановской области».

Срок реализации мероприятий подпрограммы 2014-2024 годы.

5. Ресурсное обеспечение программы 2014-2017 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий | Источники  финансиро-  вания | Объемы финансирования (тыс.руб.) | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма, всего: | | 121 139,88215 | 38 759,77475 | 29 075,550 | 25 273,69745 | 28 030,85995 |
| В том числе: | | | | | | |
| Ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства и мест захоронения города Тейково | | | | | | |
| Уборка территории города | Бюджет муници-  пального образования | 32945,7589 | 9512,87 | 7892,87 | 7379,9289 | 8160,09 |
| Погрузка мусора | 3384,86 | 870,72 | 870,72 | 870,72 | 772,70 |
| Вывоз и утилизация мусора | 13260,72498 | 3717,554 | 3598,47 | 2646,47098 | 3298,23 |
| Сгребание и вывоз снега | 12497,197 | 3991,761 | 3525,818 | 3502,218 | 1477,40 |
| Обрезка крон деревьев, (шт.) | 4030,816 | 1442,25 | 1500,00 | 244,966 | 843,60 |
| Выкашивание травы | 1970,282 | 702,626 | 345,03 | 702,626 | 220,00 |
| Посадка цветов, озеленение | 108,6 | 0 | 0 | 0 | 108,60 |
| Содержание кладбища | 2000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Содержание и обслуживание сетей уличного освещения  Обслуживание светильников уличного освещения | 24157,78786 | 8048,00 | 4173,12305 | 3 780,1836 | 8156,48121 |
| Содержание и техническое обслуживание шахтных питьевых колодцев | 4406,00 | 1500,00 | 1065,00 | 1065,00 | 776,00 |
| Содержание городского туалета | 794,67 | 69,58 | 69,58 | 69,58 | 585,93 |
| Содержание лагеря «Автомобилист» | 253,11 | 253,11 | - | - | - |
| Содержание площадки 25 |  | 35,0 | 35,00 | - | - | - |
| Содержание детских площадок, 21 площадка |  | 1287,50 | 381,00 | 416,50 | 381,00 | 109,00 |
| Расходы на оплату по энергосервисному контракту от 17.02.2014 № 1 |  | 7755,86426 | - | 3187,43895 | 2724,90652 | 1843,51879 |
| Содержание нежилого здания по адресу ул. 1-я Красноармейская, д. 70 |  | 693,00 | - | 315,00 | - | 378,00 |
| Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. |  | 150,00 | - | 150,00 | - |  |
| Приобретение часов уличных декоративных в сквер на ул. Фрунзенской |  | 35,00 | - | 35,00 | - | - |
| Гирлянды для новогоднего украшения города |  | 100,00 | - | 100,00 | - | - |
| Подготовительные работы в пятиметровой прибровочной полосе поймы реки Вязьмы |  | 205,85 | - | - | 205,850 | - |
| Подметание тротуаров |  | 597,9000 | - | - | - | 597,9000 |
| ИТОГО |  | 110 669,921 | 31 024,471 | 27 744,55 | 24 073,450 | 27 827,450 |
| Строительство пешеходного моста | Бюджет муници-  пального образования | 3 944,078 | 3 944,078 | - | - | - |
| Благоустройство Летнего сада с устройством площадки для занятий паркуром | всего | 1 849,396 | 1 849,396 | - | - | - |
| Бюджет муници-  пального образования | 1 349,396 | 1 349,396 | - | - | - |
| Бюджет Ивановской области | 500,000 | 500,000 | - | - | - |
| Благоустройство площади им. Ленина и прилегающей территории | Бюджет Ивановской области | 999,945 | 999,945 | - | - | - |
| Благоустройство сквера на ул. Фрунзенской | всего | 846,88475 | 846,88475 | - | - | - |
| Бюджет Ивановской области | 500,055 | 500,055 | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 346,82975 | 346,82975 | - | - | - |
| Разработка ПСД на благоустройство пл. 50 лет Октября | Местный бюджет | 95,00 | 95,00 | - | - | - |
| Экспертиза сметной части ПСД на благоустройство сквера № 3 на улице Октябрьской | Местный бюджет | 7,00 | - | 7,00 | - | - |
| Благоустройство сквера № 3 на улице Октябрьской | Всего | 2 313,64745 | - | 1 324,00 | 989,64745 | - |
| Местный бюджет | 1289,64745 | - | 300,00 | 989,64745 | - |
| Бюджет Ивановской области | 1 024,00 | - | 1 024,00 | - | - |
| Установка игровых элементов детских площадок, ул. Тракторная, ул. Ульяновская | Всего | 210,60 | - | - | 210,60 | - |
| Местный бюджет | 10,60 | - | - | 10,60 | - |
| Бюджет Ивановской области | 200,00 | - | - | 200,00 | - |
| Благоустройство соснового бора Красные Сосенки | Местный бюджет | - | - | - | - | - |
| Благоустройство набережной реки Вязьмы | Местный бюджет | - | - | - | - | - |
| Благоустройство пл. Ленина (перенос подающего трубопровода) | Местныйбюджет | 98,14495 | - | - | - | 98,14495 |
| Расходы из средств местного бюджета на благоустройство по наказам избирателей депутатам Ивановской областной Думы.  Установка детской площадки во дворе многоквартирного дома, ул. Нагорная, д. 19 | Всего | 105,265 | - | - | - | 105,265 |
| Местный бюджет | 5,265 | - | - | - | 5,265 |
| Бюджет Ивановской области | 100,00 | - | - | - | 100,00 |

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2018-2024 (тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий | Источники  финансиро-  вания | Объемы финансирования (тыс.руб.) | | | | | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Подпрограмма, всего: | | **177001,33077** | **28 163,86315** | **25 360,34178** | **27 412,6914** | **32 458,89702** | **33874,36753** | **16 417,73635** | **13 313,43354** | |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| Ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства и мест захоронения города Тейково | | | | | | | | | | |
| Уборка территории города | Бюджет муници-  пального образования | 47450,87649 | 6708,14 | 7241,292 | 7741,17069 | 10 268,89450 | 8558,53005 | 5440,83330 | | 1492,01595 |
| Погрузка, вывоз и утилизация мусора (веток) | 22006,29408 | 2623,42 | 2442,03 | 3311,42618 | 4 361,18376 | 5844,81414 | 1141,14 | | 2282,28 |
| Выкашивание травы | 1987,93076 | 241,50 | 258,41 | 477,05614 | 289,39697 | 359,30265 | 120,755 | | 241,51 |
| Погрузка, перевозка снега, боя, шлака, грунта, песка, щебня и т.д. | 27260,14478 | 3635,91 | 4675,32 | 3790,42 | 4 540,42000 | 5452,94149 | 1529,22329 | | 3635,91 |
| Обрезка крон деревьев (удаление), кустарников, установка (снятие) и замена баннеров, праздничной атрибутики. | 7923,94370 | 1080,05 | 705,65 | 1097,01902 | 1 766,95800 | 1754,19168 | 1 080,05000 | | 440,025 |
| Посадка цветов, озеленение. | 4 046,40942 | 488,48 | 577,96 | 517,28623 | 540,15 | 842,23319 | 540,15 | | 540,15 |
| Акарицидная и санитарно-эпидемиологическая обработка городских территорий, парков, зон отдыха. | 411,85087 | 37,47 | 40,09 | 55,13518 | 118,37766 | 83,21803 | 40,09 | | 37,47 |
| Опахивание границ города. | 237,21521 | 36,94 | 39,53 | 14,77163 | 36,94 | 32,56358 | 39,53 | | 36,94 |
| Сбор отходов ЖБО. | 33,29811 | 20,18337 | 13,11474 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Чистка и посыпка тротуаров (зима), подметание (лето). | 6385,50034 | 725,66175 | 943,6991 | 1158,25 | 998,25 | 1122,04722 | 785,02227 | | 652,57 |
| Содержание детских игровых элементов | 342,26 | 109,00 | 116,63 | 116,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Содержание городского туалета | 737,07 | 323,00 | 414,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Содержание кладбища | 4 207,07086 | 500,00 | 871,09526 | 500,00 | 635,97560 | 700,00 | 500,00 | | 500,00 |
| Содержание и техническое обслуживание шахтных питьевых колодцев | 1 651,85271 | 776,00 | 776,00 | 99,85271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Предоставление услуг связи для сигнала камер видеонаблюдения. | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Содержание и ремонт автобусных павильонов | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Устройство, обслуживание и содержание сетей уличного освещения.  Обслуживание светильников уличного освещения | 30998,08347 | 5 878,80825 | 2 788,4909 | 3 910,14971 | 3 767,36299 | 6506,18654 | 4871,73249 | | 3275,35259 |
| Расходы на оплату по энергосервисному контракту от 17.02.2014 № 1 | Бюджет муници-  пального образования | 4249,15496 | 3679,75478 | 569,39978 | 0,0004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Украшение города к празднованию 9 мая | Местный бюджет | 91,30078 | 0,00 | 0,00 | 91,30078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Ремонт, установка контейнерных площадок | Местный бюджет | 384,32883 | 0,00 | 0,00 | 68,32273 | 24,63130 | 191,37480 | 50,00 | | 50,00 |
| Изготовление, ремонт и установка автобусных павильонов | Местный бюджет | 74,62476 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 14,62476 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Подготовительные работы к праздничным мероприятиям | Местный бюджет | 732,79432 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,82533 | 650,54899 | 34,21 | | 34,21 |
| Содержание детских игровых элементов, спортивных площадок, тренажерных беседок, общественной территории «Реновация парка «Красные сосенки» и набережной реки Вязьма» | Местный бюджет | 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Содержание детских игровых элементов, спортивных площадок, тренажерных беседок | Местный бюджет | 237,19256 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,19256 | 95,00 | | 45,00 |
| Содержание пожарных водоемов, прудов, фонтанов | Местный бюджет | 252,46123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,13715 | 21,32408 | 150,00 | | 50,00 |
| **ИТОГО** |  | 162565,65824 | 27 069,31815 | 22 522,78178 | 23 008,7914 | 28 017,12802 | 32216,46900 | 16417,73635 | | 13313,43354 |
| Содержание сетей уличного освещения (ООО ТСП). | Местный бюджет | 13 979,39 | 0,00 | 2798,06 | 2782,00 | 2994,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Благоустройство пл. Ленина (перенос подающего трубопровода) | Местный бюджет | 98,145 | 98,145 | - | - | - | - | - | | - |
| Приобретение спецавтотранспорта | Местный бюджет | 601,00 | 601,00 | - | - | - | - | - | | - |
| Озеленение сквера ул. Сергеевская | Местный бюджет | 77,50 | 77,50 | - | - | - | - | - | | - |
| Закупка гирлянд уличных | Местный бюджет | 139,50 | 100,00 | 39,50 | - | - | - | - | | - |
| Закупка навесного оборудования снегоуборочной техники | Местный бюджет | 95,00 | 95,00 | - | - | - | - | - | | - |
| Доставка навесного оборудования снегоуборочной техники | Местный бюджет | 23,00 | 23,00 | - | - | - | - | - | | - |
| Проектирование пешеходной зоны от пешеходного моста через р. Вязьма (ул. Набережная) до Шестагинского проезда в районе дома № 7 в г. Тейково Ивановской обл. | Местный бюджет | 99,90 | 99,90 | - | - | - | - | - | | - |
| Приобретение и установка игрового комплекса по адресу: ул. Советская (рядом с детским садом «Родничок») | Местный бюджет | 10,6363 | - | - | 10,6363 | - | - | - | | - |
| Областной бюджет | 200,00 | - | - | 200,00 | - | - |  | | - |
| **Итого по мероприятию** | 210,6363 | - | - | **210,6363** | - | - | - | | - |
| Приобретение и установка детской игровой площадки по адресу: г. Тейково, ул. 2-Комовская, д.12 | Местный бюджет | 18,0817 | - | - | 18,0817 | - | - | - | | - |
| Областной бюджет | 340,00 | - | - | 340,00 | - | - | - | | - |
| **Итого по мероприятию** | 358,0817 | - | - | **358,0817** | - | - | - | | - |
| Приобретение и установка детской игровой площадки по адресу: г. Тейково, ул. Футбольная, д. 2/6 | Местный бюджет | 26,591 | - | - | 26,591 | - | - | - | | - |
| Областной бюджет | 500,00 | - | - | 500,00 | - | - | - | | - |
| **Итого по мероприятию** | 526,591 | - | - | **526,591** | - | - | - | | - |
| Приобретение и установка детской игровой площадки по адресу: г. Тейково, ул. 4-я Первомайская, между д. 4 и д. 6 | Местный бюджет | 26,591 | - | - | 26,591 | - | - | - | | - |
| Областной бюджет | 500,00 | - | - | 500,00 | - | - | - | | - |
| **Итого по мероприятию** | 526,591 | - | - | **526,591** | - | - | - | | - |
| Приобретение и установка детской игровой площадки по адресу: г. Тейково, пос. Фрунзе, вблизи д. 44 | Местный бюджет | 72,36900 | - | - | **-** | 72,36900 | - | - | | - |
| Областной бюджет | 1 375,00 | - | - | **-** | 1 375,00 | - | - | | **-** |
| **Итого по мероприятию** | 1 447,36900 | - | - | **-** | **1 447,36900** | - | - | | **-** |
| Приобретение и установка детской игровой площадки по адресу: г. Тейково, ул. Неделина, д. 3 | Местный бюджет | 72,36900 | - | - | **-** | **-** | 72,36900 | - | | **-** |
| Областной бюджет | 1 375,00 | - | - | **-** | **-** | 1 375,00 | - | | **-** |
| **Итого по мероприятию** | 1 447,36900 | - | - | **-** | **-** | **1 447,36900** | - | | **-** |
| Приобретение и установка детской игровой площадки по адресу: г. Тейково, ул. Молодежная, д. 14 | Местный бюджет | 10,52953 | - | - | **-** | **-** | 10,52953 | - | | - |
| Областной бюджет | 200,00000 | - | - | **-** | **-** | 200,00000 | - | | - |
| **Итого по мероприятию** | 210,52953 | - | - | **-** | **-** | **210,52953** | - | | - |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Обеспечение населения городского округа

Тейково услугами жилищно-коммунального

хозяйства и развитие транспортной системы»

Подпрограмма

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального бюджетного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» городского округа Тейково

1. Паспорт подпрограммы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального бюджетного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» городского округа Тейково (далее – МФЦ) (далее – подпрограмма) |
| Исполнители подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» городского округа Тейково  Финансовый отдел администрации г. Тейково |
| Срок реализации подпрограммы | 2014 - 2024 |
| Цели подпрограммы | - организация предоставления услуг федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, предоставляющими государственные услуги на базе Муниципального МФЦ в целях предоставления данных услуг физическим и юридическим лицам по принципу «одного окна» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления». |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы – 47 180,21283тыс. руб., в том числе:  2014 год – 2 502,32600 тыс. руб.;  2015 год – 6 220,64750 тыс. руб.;  2016 год – 2 932,17300 тыс. руб.;  2017 год – 4 189,73200 тыс. руб.;  2018 – 4 517,83317 тыс. руб.;  2019 – 4 735,26617 тыс. руб.;  2020 – 4 939,26689 тыс. руб.;  2021 – 5 108,23959 тыс. руб.;  2022 – 5 427,82701 тыс. руб.;  2023 – 3 303,45075 тыс. руб.;  2024 – 3 303,45075 тыс. руб.  - местный бюджет  2014 – 2 502,32600 тыс. руб.;  2015 – 2 539,45150 тыс. руб.;  2016 – 2 932,17300 тыс. руб.;  2017 – 3 288,89400 тыс. руб.;  2018 – 3 325,93117 тыс. руб.;  2019 – 3 476,59117тыс. руб.;  2020 – 3 594,15989 тыс. руб.  2021 – 3 757,34759 тыс. руб.  2022 – 3 950,50601 тыс. руб.  2023 – 3 303,45075 тыс. руб.  2024 – 3 303,45075 тыс. руб.  областной бюджет:  2014 – 0,000 тыс. руб.;  2015 – 2 588,69800 тыс. руб.;  2016 – 0,000 тыс. руб.;  2017 – 900,83800 тыс. руб.;  2018 – 1 191,902 тыс. руб.;  2019 – 1 258,675 тыс. руб.;  2020 – 1 345,10700 тыс. руб.;  2021 – 1 350,89200 тыс. руб.;  2022 – 1 477,32100 тыс. руб.  2023 – 0,000 тыс. руб.  2024– 0,000 тыс. руб.  федеральный бюджет:  2014 –0,000 тыс. руб.  2015– 1 092,498 тыс. руб.  2016-2024 – 0,000 тыс. руб. |

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

В рамках проведения административной реформы и в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2010 году на основе распоряжения администрации г.о. Тейково от 07.02.2011 № 38 года было создано муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ).

Предоставление услуг в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом. Во взаимодействии с органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги на базе МФЦ, дальнейшие действия осуществляются без участия заявителя.

МФЦ осуществляет свою деятельность на основе соглашения о взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления. Порядок заключения соглашения урегулирован в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797.

В июне 2013 в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» и постановлением Правительства Ивановской области от 20.02.2013 № 62 «Об определении областного государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» был заключен договор с Уполномоченным Областным государственным бюджетным учреждением Многофункциональный центр предоставления государственных и МБУ «МФЦ» г.о. Тейково. Он определяет порядок взаимодействия Уполномоченного МФЦ и Муниципального МФЦ по организации предоставления услуг федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, предоставляющими государственные услуги на базе Муниципального МФЦ в целях предоставления данных услуг физическим и юридическим лицам по принципу «одного окна».

В 2015 продолжалась работа по внедрению системы «электронного правительства» для обеспечения бесплатного доступа заявителей к Единому порталу государственных и муниципальных услуг, зарегистрировано свыше 2000 человек. Пополнен архив МБУ МФЦ для учетной и справочной работы.

В 2015 году организация переехала в более просторное и удобное для приема граждан помещение по адресу ул. Станционная, д. 11. На средства федерального, областного и местного бюджетов было закуплено новое оборудование и инвентарь (см. раздел 5 подпрограммы).

Заключены соглашения с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации г.о. Тейково, Территориальным управлением социальной защиты населения по городскому округу Тейково и Тейковскому муниципальному району, с Центром занятости населения, с Тейковским отделом филиала ФГБУ «ФКП Россреестра» по Ивановской области, Управлением социального страхования, межрайонной инспекцией ФНС № 2 по Ивановской области,государственным бюджетным учреждением Ивановской области «Центр кадастровой оценки», Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, Министерства внутренних дел, Пенсионный фонд РФ, департаментом природных ресурсов и экологий Ивановской области, Комитет Ивановской области (ЗАГС).

В настоящее время МБУ МФЦ оказывает платные муниципальные услуги (11 наиболее востребованы), федеральные и региональные услуги предоставляются населению бесплатно, только взимается плата в соответствии с Налоговым кодексом РФ:

- государственная регистрация актов гражданского состояния (рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть), включая выдачу повторных свидетельств (справок), иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния (в части приема заявлений о заключении брака иприемазаявленийорасторжениибракаповзаимномусогласиюсупругов, не имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия, приема в письменной форме запроса о выдаче повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния или иного документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, и выдачи повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния или иного документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния);

- регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (в части приема и выдачи документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации);

- осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации;

- выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;

- государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество;

- предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;

- выделение земельных участков для захоронения граждан на муниципальном кладбище;

- государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

- постановка на учет физического лица в налоговом органе;

- оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (сроком на 5 лет);

- выдача водительских удостоверений (в части выдачи российских национальных водительских удостоверений при замене, утрате (хищении);

- выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;

- рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала;

- выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;

- установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации;

- прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и принятие решений по ним;

- прием от граждан анкет в целях регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе прием от зарегистрированных лиц заявлений об изменении анкетных данных, содержащихся в индивидуальном лицевом счете, или о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;

- прием заявлений для размещения сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр инвалидов»;

- установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению;

- выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению;

- установление федеральной социальной доплаты к пенсии;

- выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат);

- информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно Федеральным законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»;

- информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг;

- информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста;

- предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете;

- обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также выплата компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодная денежная компенсация расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников (в части подачи заявления опредоставленииинвалидамтехническихсредствреабилитациии (или) услуг и отдельным категориям граждан из числа ветеранов протезов (кроме зубных протезов), протезно-ортопедических изделий, а также выплата компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников);

- организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в форме ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и ежегодной денежной выплаты на оплату топлива;

- предоставление регионального студенческого (материнского) капитала;

- предоставление единовременной выплаты на улучшение жилищных условий;

- организация предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

- предоставление денежных выплат на питание беременным женщинам и кормящим матерям;

- предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям на третьего и последующих детей;

- Информирование о тренингах по программам обучения АО «Корпорация «МСП» и электронной записи на участие в таких тренингах;

- предоставление по заданным параметрам информации об объемах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году;

- предоставление информации об органах государственной власти Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и среднего предпринимательства;

- регистрация на Портале Бизнес-навигатора МСП;

- организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в форме ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и ежегодной денежной выплаты на оплату топлива;

- предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий работников учреждений социальной сферы и иных учреждений в сельской местности и поселках;

- предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и приравненным к ним гражданам, ветеранам труда Ивановской области;

- предоставление ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла;

- предоставление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;

- организация предоставления ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР»;

- предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно;

- выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации;

- выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца на территории Ивановской области.

Для повышения качества и удобства обслуживания населения изменена схема обращения гражданина в органы подготовки документов: исключены промежуточные обращения граждан в органы УФМС, только в МБУ МФЦ. Процесс оформления происходит в присутствии заявителя.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Сокращение сроков получения государственных и муниципальных услуг населением города, повышение качества обслуживания населения.

2. Расширение перечня предоставляемых услуг.

3. Окончательный переход на получение услуг населением по принципу «одного окна».

4. Мероприятия подпрограммы.

1. Внедрение системы «электронного правительства» для обеспечения бесплатного доступа заявителей к Единому порталу государственных и муниципальных услуг.

2. Организация архива организации для учетной и справочной работы.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Тейково, бюджета Ивановской области и федерального бюджета

Таблица (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия / источник ресурсного обеспечения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Подпрограмма «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального бюджетного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» городского округа Тейково» муниципальной программы городского округа Тейково «Обеспечение населения городского округа Тейково услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие транспортной системы», в том числе: | 2502,326 | 6220,64750 | 2932,173 | 4189,732 | 4 517,83317 | 4735,26617 | 4 939,26689 | 5108,23959 | 5 427,82701 | 3303,45075 | 3303,45075 |
| местный бюджет | 2502,326 | 2539, 45150 | 2932,173 | 3288,894 | 3 325,93117 | 3476,59117 | 3 594,1  5989 | 3 757,34759 | 3 950,50601 | 3303,45075 | 3303,45075 |
| бюджет Ивановской области | 0,00 | 2588, 69800 | 0,00 | 900,838 | 1 191,902 | 1258,675 | 1 345,10700 | 1350,89200 | 1 477,32100 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 1092,49800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Мероприятия подпрограммы и объемы ее финансирования уточняются ежегодно при формировании проекта бюджета города Тейково на соответствующий финансовый год и плановый период.

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Обеспечение населения городского округа

Тейково услугами жилищно-коммунального

хозяйства и развитие транспортной системы»

Подпрограмма

Безопасный город

1. Паспорт подпрограммы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Безопасный город (далее – подпрограмма) |
| Срок реализации  подпрограммы | 2014 - 2024 годы |
| Исполнитель  подпрограммы | Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково.  МКУ «Служба заказчика» городского округа Тейково.  Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации городского округа Тейково.  Отдел социальной сферы администрации городского округа Тейково.  МУ «АДС». |
| Цели  подпрограммы | 1. Предупреждение распространения болезней, общих для человека и животных, обеспечения порядка и спокойствия населения.  2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети автомобильных дорог местного значения.  3. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение профессиональной надежности водителей транспортных средств.  4. Повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения;  5. Оборудование пешеходных переходов дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» на желтом фоне с повышенным коэффициентом светоотражения.  6. Нанесение на пешеходных переходах горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» на желтом фоне с использованием термопластичных материалов, в состав которых входят световозвращающие элементы.  7. Обеспечение безопасности граждан на территории городского округа Тейково. |
| Объем ресурсного обеспечения мероприятий подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований3 470,76568тыс. руб., в том числе:  2014 год – 262,82669 тыс. руб.;  2015 год – 241,51152 тыс. руб.;  2016 год – 154,65000 тыс. руб.;  2017 год – 60,00000 тыс. руб.;  2018 год – 160,00000 тыс. руб.;  2019 год – 685,22064 тыс. руб.;  2020 год – 521,78165 тыс. руб.;  2021 год – 419,45948 тыс. руб.;  2022 год – 847,42900 тыс. руб.;  2023 год – 58,94335 тыс. руб.;  2024 год – 58,94335 тыс. руб.;  - местный бюджет:  2014 год – 191,52669 тыс. руб.;  2015 год – 199,33152 тыс. руб.;  2016 год – 124,65000 тыс. руб.;  2017 год – 30,000 тыс. руб.;  2018 год – 130,00 тыс. руб.;  2019 год – 652,46264 тыс. руб.;  2020 год – 430,22312 тыс. руб.;  2021 год – 327,34949тыс. руб.;  2022 год –671,42900 тыс. руб.;  2023 год – 25,00 тыс. руб.;  2024 год – 25,00 тыс. руб.;  - областной бюджет:  2014 год – 71,300 тыс. руб.;  2015 год – 42,180 тыс. руб.;  2016 год – 30,000 тыс. руб.;  2017 год – 30,000 тыс. руб.;  2018 год – 30,000 тыс. руб.;  2019 год – 32,7580 тыс. руб.;  2020 год – 91,55853 тыс. руб.;  2021 год – 92,10999 тыс. руб.;  2022 год – 176,00000 тыс. руб.;  2023 год – 33,94335 тыс. руб.;  2024 год – 33,94335 тыс. руб. |

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

1. В связи с распространением на территории г.о. Тейково значительного числа безнадзорных животных возникает необходимость проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, направленных на снижение риска возникновения и массового распространения особо опасных инфекционных болезней, общих для человека и животных.

2. В связи со значительным увеличением количества автотранспорта, необходимостью оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в управлении дорожным движением, на дорожно-транспортные происшествия, предупреждения и профилактики преступлений и правонарушений в местах большого скопления населения требуется создание системы видеонаблюдения с выводом слежения в дежурную часть МО МВД «Тейковский».

Информационно:

Анализ показателей за последние годы и проблем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на территории города показывает рост ДТП участников дорожного движения.

Краткая сводка ДТП за 2009 - 2012 годы отражена в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики оценки | годы | | | |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Количество зарегистрированных ДТП,  в т.ч: - погибло;  - получили ранения.  Количество ДТП по вине водителей транспортных средств  в т.ч. – погибло;  - получили ранения.  Количество ДТП по вине водителей транспортных средств находящихся в состоянии алкогольного опьянения  в т.ч. – получили ранения.  Количество ДТП по вине пешеходов  в т.ч. – погибло  - получили ранения. | 18  24  18  1  22  4  5  6  -  6 | 24  30  22  -  27  2  3  3  -  4 | 25  1  30  22  1  26  5  9  4  -  4 | 31  1  36  27  -  33  2  2  4  1  3 |

3. В результате проведенного комплекса мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений по итогам 2018 года на территории городского округа Тейково удалось стабилизировать криминальную обстановку.

В 2018 году сократилось общее количество зарегистрированных преступлений на 17,8 % (247 до 203 фактов). Также их сокращение наблюдается и по истечении 2-х месяцев 2019 года – на 29% - с 31 до 22 преступлений.

Количество преступлений, совершенных в общественных местах г.о. Тейково в 2018 году сократилось на 11,4% (со 105 до 93). За два месяца текущего 2019 года количество преступлений данной категории, наоборот, выросло с 15 до 21 на 40 %. Удельный вес данных преступлений в 2018 году составлял 45,8%, а за 2 месяца 2019 года – рост количества таких преступлений составляет 95,5%, что выше показателя февраля 2018 года на 47,1%.

Количество преступлений, совершенных на улицах г.о. Тейково в 2018 году сократилось на 14,0% (с 57 до 49), а за 2 месяца текущего 2019 года количество преступлений данной категории не выросло, но составляет 8, что находится на уровне прошлого года.

Преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения за 2018 год выросло на 21,5% (с 65 до 79), а за истекшие 2 месяца 2019 года их число уменьшилось с 13-ти до 6-ти (53,8%).

Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступные деяния, на территории г.о. Тейково в 2018 году сократилось на 21,5 % (со 114 до 97); в текущем 2019 году их число уменьшилось с 20 до 7 (на 65,0%).

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2018 году уменьшилось на 1 с 8 до 7 (12,5%), а в текущем периоде 2019 года не зарегистрировано.

Для обеспечения охраны общественного порядка, пресечения правонарушений и преступлений на территории г. Тейково работает АПК «Безопасный город». На монитор дежурной части Межмуниципального отдела МВД России «Тейковский» выведено 17 видеокамер, которые установлены в разных частях города.

На территории города зарегистрирована и функционирует добровольная народная дружина «Медведь», в которой на сегодняшний день числится 5 человек. Дружинники принимают активное участие в обеспечении охраны общественного порядка на территории города при проведении массовых мероприятий.

За участие в обеспечении охраны общественного порядка членам народной дружины «Медведь» предусмотрено материальное поощрение, согласно Положению о материальном поощрении народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка, на территории городского округа Тейково.

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

- снизить риск возникновения и массового распространения особо опасных инфекционных болезней, общих для человека и животных;

- обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие на подведомственной территории;

- повысить дисциплину пешеходов и других участников дорожного движения путем совершенствования организации дорожного движения, усиления пропаганды БДД с привлечением средств массовой информации;

- снизить тяжесть последствий от ДТП за счет повышения эффективности аварийно-спасательных работ и оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП;

- уменьшить детский дорожно-транспортный травматизм за счет проведенного комплекса профилактических мероприятий;

- снизить уровень аварийности в местах концентрации ДТП за счет проведения работ по модернизации приборов контроля за дорожным движением, замены знаков, установки пешеходных ограждений и т.д.

- обеспечить общественную безопасность и надлежащий правопорядок на территории городского округа Тейково, защиту личных и имущественных интересов граждан;

- вести борьбу с различными формами посягательств на государственную и иную собственность, выявлять и предупреждать правонарушения и преступления;

- сформировать негативное отношение в обществе к совершению правонарушений, а также немедицинскому потреблению наркотиков. Пропаганда здорового образа жизни.

Целевые индикаторы реализации подпрограммы:

1) Снижение аварийности на улицах и дорогах г.о.Тейково Ивановской области на 10-15%.

2) Сокращение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 15-20%.

3) Снижение количества безнадзорных животных на 80 – 90 голов.

4) Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.

5) Снижение удельного веса преступлений совершаемых в общественных местах, несовершеннолетними, в состоянии алкогольного опьянения.

6) Устранение аварий и повреждений на объекте, подвергшемся воздействию при предупреждении (ликвидации угрозы возникновения) чрезвычайной ситуации – проведение работ по восстановлению кирпичного дымового канала, деревянных междуэтажного и чердачного перекрытий в многоквартирном жилом доме по адресу: Ивановская область, г. Тейково, п. Фрунзе, д. 54, кв. №2, №6. Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг при предупреждении (ликвидации угрозы возникновения) чрезвычайной ситуации утвержден постановлением администрации городского округа Тейково Ивановской области от 26.07.2022 № 348.

4. Мероприятия подпрограммы.

Таблица.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта с видом работ по направлениям | | |  | | Объем работ | Стоимость работ,  тыс. руб. | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | |
| «Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» | | | | | | | | |
| План мероприятий на 2014 год | | | | | | | | |
| 1 | проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, голов | | | ОГИ | | 30-35 | 71,30 | |
| План мероприятий на 2015 год | | | | | | | | |
| 1 | проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, голов | | | ОГИ | | 30-35 | 42,180 | |
| План мероприятий на 2016 год | | | | | | | | |
| 1 | проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, голов | | | ОГИ | | 15-18 | 30,00 | |
| План мероприятий на 2017 год | | | | | | | | |
| 1 | проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, голов | | | ОГИ | | 15-18 | 60,00 | |
| План мероприятий на 2018 год | | | | | | | | |
| 1 | | проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, голов | МКУ «Служба заказчика» | | 10 | | | 60,00 |
| План мероприятий на 2019 год | | | | | | | | |
| 1 | | проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, голов | МКУ «Служба заказчика» | | 22 | | | 232,04898 |
| План мероприятий на 2020 год | | | | | | | | |
| 1 | | проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, голов | МКУ «Служба заказчика» | | 29 | | | 181,31465 |
| Факт мероприятий на 2021 год | | | | | | | | |
| 1 | | проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, голов | МКУ «Служба заказчика» | | 10 | | | 100,08648 |
| План мероприятий на 2022 год | | | | | | | | |
| 1 | | проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, голов | МКУ «Служба заказчика» | | 10 | | | 176,00000 |
| План мероприятий на 2023 год | | | | | | | | |
| 1 | | проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, голов | МКУ «Служба заказчика» | | 5 | | | 33,94335 |
| План мероприятий на 2024 год | | | | | | | | |
| 1 | | проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, голов | МКУ «Служба заказчика» | | 5 | | | 33,94335 |
|  | | Итого с 2014 по 2024 г.г. |  | |  | | | 937,7668 |
| «Расходы на создание системы видеонаблюдения в городском округе Тейково» | | | | | | | | |
| План мероприятий на 2014 год | | | | | | | | |
| 1. | Закупка, установка системы видеонаблюдения дорожной сети, штук | | |  | | 1 | 191,52669 | |
| План мероприятий на 2015 год | | | | | | | | |
| 1. | Закупка, установка системы видеонаблюдения дорожной сети на пос. Пчелина, штук | | |  | | 1 | 199,33152 | |
| План мероприятий на 2016 год | | | | | | | | |
|  | Создание системы видеонаблюдения в г.о. Тейково | | |  | |  | 124,650 | |
| План мероприятий на 2017 год | | | | | | | | |
|  | - | | |  | | - | - | |
| План мероприятий на 2018 год | | | | | | | | |
|  | - | | |  | | - | - | |
| План мероприятий на 2019 год | | | | | | | | |
| 1. | Предоставление услуг связи для сигнала камер видеонаблюдения (кол-во камер) | | | КУМИ | | 17 | 396,00 | |
| 2. | Создание системы видеонаблюдения в г.о. Тейково | | | МКУ «Служба заказчика» | | 4 | 36,3 | |
| План мероприятий на 2020 год | | | | | | | | |
| 1. | Предоставление услуг связи для сигнала камер видеонаблюдения (кол-во камер) | | | КУМИ | | 17 | 164,980 | |
| 2. | Создание системы видеонаблюдения в г.о. Тейково | | | МКУ «Служба заказчика» | | 4 | 29,95 | |
| 3. | Расходы на создание системы видеонаблюдения в г.о. Тейково | | | МУ «АДС» | | 17 | 129,037 | |
| Факт мероприятий на 2021 год | | | | | | | | |
| 1. | Расходы на создание системы видеонаблюдения в г.о. Тейково | | | МУ «АДС» | | 19 | 99,37300 | |
| План мероприятий на 2022 год | | | | | | | | |
| 1. | Расходы на создание системы видеонаблюдения в г.о. Тейково | | | МУ «АДС» | | 1 | 146,96 | |
| План мероприятий на 2022 год | | | | | | | | |
| 1. | Предоставление услуг связи для сигнала камер видеонаблюдения (кол-во камер) | | | МУ «АДС»,  МКП «Тейковское предприятие по благоустройству и развитию города» | | 35 | 0,00 | |
| План мероприятий на 2023 год | | | | | | | | |
| 1. | Предоставление услуг связи для сигнала камер видеонаблюдения (кол-во камер) | | | МУ «АДС», МКП «Тейковскоепредприятие по благоустройству и развитию города» | | 34 | 0 | |
| План мероприятий на 2024 год | | | | | | | | |
| 1. | Предоставление услуг связи для сигнала камер видеонаблюдения (кол-во камер) | | | МУ «АДС», МКП «Тейковское предприятие по благоустройству и развитию города» | | 34 | 0 | |
|  | Итого с 2014 по 2024 г.г. | | |  | |  | 1 518,10821 | |
| «Мероприятия по реализации проекта организации дорожного движения  в городском округе Тейково» | | | | | | | | |
| План мероприятий на 2014 год | | | | | | | | |
| 1 | Оборудование пешеходных переходов дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» на желтом фоне с повышенным коэффициентом светоотражения. | | |  | |  | 0,00 | |
| 2 | Нанесение на пешеходных переходах горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» на желтом фоне с использованием термопластичных материалов, в состав которых входят световозвращающие элементы. | | |  | |  | 0,00 | |
|  | Итого: | | |  | |  | 0,00 | |
| План мероприятий на 2015 год | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | - | |
|  | Итого: | | |  | |  | - | |
| План мероприятий на 2016 год | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | - | |
|  | Итого: | | |  | |  | - | |
| План мероприятий на 2017 год | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | - | |
|  | Итого: | | |  | |  | - | |
| План мероприятий на 2018 год | | | | | | | | |
|  | Корректировка проекта организации дорожного движения в городском округе Тейково | | | ОГИ | | 1 | 100,00 | |
| План мероприятий на 2021 год | | | | | | | | |
|  | Корректировка проекта организации дорожного движения в городском округе Тейково | | | ОГИ | | 1 | 195,00 | |
|  | Итого 2014 по 2024г.г. | | |  | |  | 295,00 | |
| «Профилактика правонарушений» | | | | | | | | |
| План мероприятий на 2019 год | | | | | | | | |
|  | Профилактика правонарушений | | | Отдел соц.сферы. | | - | 20,87166 | |
|  | Итого: | | |  | |  | 20,87166 | |
| План мероприятий на 2020 год | | | | | | | | |
|  | Профилактика правонарушений | | | Отдел соц. сферы | | - | 16,50 | |
|  | Итого: | | |  | |  | 16,50 | |
| План мероприятий на 2021 год | | | | | | | | |
|  | Профилактика правонарушений | | | Отдел соц. сферы | | - | 25,00 | |
|  | Итого: | | |  | |  | 25,00 | |
| План мероприятий на 2022 год | | | | | | | | |
|  | Профилактика правонарушений | | | Отдел соц. сферы | | - | 25,00 | |
| План мероприятий на 2023 год | | | | | | | | |
|  | Профилактика правонарушений | | | Отдел соц. сферы | | - | 25,00 | |
| План мероприятий на 2024 год | | | | | | | | |
|  | Профилактика правонарушений | | | Отдел соц. сферы | | - | 25,00 | |
|  | Итого 2019 по 2024 гг. | | |  | |  | 137,37166 | |
| «Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг при предупреждении (ликвидации угрозы возникновения) чрезвычайной ситуации» | | | | | | | | |
| План мероприятий на 2022 год | | | | | | | | |
|  | Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг при предупреждении (ликвидации угрозы возникновения) чрезвычайной ситуации | | | Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково Ивановской области | | 1 | 499,46900 | |
|  | Итого: | | |  | |  | 499,46900 | |

Исполнителем мероприятия «Профилактика правонарушений» является отдел социальной сферы администрации городского округа Тейково, который реализует и предоставляет отчетность по следующим мероприятиям:

1. Организационные мероприятия.

1.1. Анализ действующих нормативно-правовых актов в сфере борьбы с преступностью, профилактики правонарушений, обеспечение внесения в них изменений и дополнений при необходимости

1.2. Рассмотрение вопросов профилактики правонарушений на заседаниях совещательных органов при главе городского округа Тейково.

2. Профилактика правонарушений.

2.1. Анализирование уровня преступности в целях выработки эффективных мер противодействия преступным посягательствам.

2.2. Организация и проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, способствующих профилактике правонарушений.

2.3. Обеспечение постоянного мониторинга ситуации, складывающейся в экономической и социальной сферах, сфере миграции. Оперативно принимать меры по локализации негативных явлений.

2.4. Привлечение народных дружинников для охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий.

2.5. Публикация в средствах массовой информации материалов о работе правоохранительных органов и преступлениях, вызывающих общественный резонанс.

2.6. Проведение Единых дней профилактики в общеобразовательных школах и учебных заведениях (по отдельным планам) с приглашением представителей правоохранительных органов (по согласованию).

2.7. Осуществление мероприятий по построению и развитию правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".

2.8. Проведение информационно-пропагандистских мероприятий (акций, конкурсов, выставок и т.п.).

2.9. Проведение комплекса мер, направленных на выявление иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно проживающих на территории муниципального района и профилактика незаконной трудовой миграции.

3. Противодействие терроризму и экстремизму.

3.1. Осуществление мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области профилактики терроризма, проявлений расовой, этнической и религиозной дискриминации, ситуации, складывающейся в среде национальных меньшинств, для своевременного реагирования на изменение (осложнение) оперативной обстановки.

3.2. Проведение мероприятий по внедрению и обслуживанию уличного видеонаблюдения в общественных местах за счет внебюджетных средств.

3.3. Проведение мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов, объектов топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, транспортных средств и мест массового пребывания людей

3.4. Реализация комплекса мер, направленных на профилактику и выявление противоправной деятельности организаций и отдельных лиц, осуществляющих с использованием возможностей сети Интернет, электронных и печатных средств массовой информации пропаганду идей экстремизма, терроризма, социальной, расовой, национальной ненависти и вражды.

3.5. Проведение комплекса оперативно-профилактических мероприятий по выявлению и пресечению экстремистских проявлений в период проведения культурно-массовых и общественно-политических мероприятий.

3.6. Проведение тематических встреч, «круглых столов», конференций, направленных на формирование в молодежной среде негативного отношения к идеологии терроризма и экстремизма.

3.7. Проведение мониторинга по выявлению и нарушению миграционного законодательства, в том числе нарушений правил привлечения и использования иностранной рабочей силы.

4.Профилактика наркомании и алкоголизма среди населения.

4.1. Проведение акций, дней профилактики наркомании, фестивалей, выставок, конкурсов, культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для молодежи.

4.2. Организация спартакиад среди общеобразовательных учреждений, трудовых коллективов города Тейково, соревнований по различным видам спорта, городских спортивных праздников.

4.3. Проведение комплекса мероприятий, приуроченных к:

- Международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков (26 июня);

- Международному дню борьбы со СПИДом (1 декабря).

4.4. Проведение цикла мероприятий по пропаганде семейных ценностей.

4.5. Осуществление проверок мест массового досуга молодежи (клубы, дискотеки, бары и т.д.) в целях выявления фактов употребления и сбыта наркотиков и привлечения к административной ответственности собственников.

4.6. Проведение мероприятий по выявлению и уничтожению незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений.

4.7. Обеспечение регулярного обмена сведениями с правоохранительными органами о состоянии наркопреступности, процессах, происходящих в криминальной среде.

4.8. Проведение на территории города Тейково мероприятий в рамках Всероссийской оперативно-профилактической операции "Мак"

4.9. Проведение мероприятий по формированию системы реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц:

4.9.1. Информирование населения о возможности обращения наркопотребителей за оказанием услуг по реабилитации и ресоциализации в государственные и негосударственные учреждения, организация деятельности мотивационных центров (кабинетов) по психологическому стимулированию наркопотребителей к прохождению лечения и реабилитации.

4.9.2. Участие в проведении мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни.

4.10 Проведение книжных иллюстративных выставок, посвященных профилактике и борьбе с наркоманией

5 . Обеспечение безопасности дорожного движения.

5.1. Проведение информационных акций с использованием средств массовой информации, направленных на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

5.2. Организация обучения детей и подростков основам безопасности дорожного движения.

5.3. Реализация комплекса мер, направленного на совершенствование дорожной инфраструктуры (установка дорожных знаков, искусственных неровностей и т.д.).

5.4. Проведение профилактических мероприятий, направленных на пропаганду безопасности дорожного движения среди различных категорий участников дорожного движения

6. Профилактика рецидивной преступности.

6.1. Оказание методической и консультативной помощи лицам БОМЖ, лицам, отбывшими уголовные наказания в виде лишения свободы, и лицам, осужденными без изоляции от общества, по вопросам получения социальных, медицинских и образовательных услуг, трудоустройства, жилищного и пенсионного обеспечения.

6.2. Проведение мониторинга информации о лицах, отбывших уголовные наказания в виде лишения свободы, и лицах, осужденных без изоляции от общества

6.3. Оказание в приоритетном порядке лицам, отбывшим уголовные наказания в виде лишения свободы, и лицам, осужденным без изоляции от общества содействия и государственных услуг в сфере трудоустройства:

- профессиональная ориентация;

- психологическая поддержка безработных граждан;

-профессиональное обучение, переобучение и повышение квалификации;

- организация временной занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

- участие в оплачиваемых общественных работах;

- содействие в трудоустройстве на постоянное место работы

6.4. Проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними лицами, освободившимися из мест лишения свободы, а также отбывшими наказание без изоляции от общества, в целях социальной интеграции и предупреждения противоправных действий с их стороны

7. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.

7.1. Проведение комплекса мероприятий в рамках оперативно-профилактической операции "Несовершеннолетние".

7.2. Оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены действующим законодательством.

7.3. Применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены действующим законодательством.

7.4. Проведение общепрофилактических мероприятий (акций, конкурсов, слетов, смотров и т.д.).

7.5. Организация досуга и летнего отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе трудовой занятости.

Мероприятия подпрограммы и объемы ее финансирования уточняются ежегодно при формировании проекта бюджета города Тейково на соответствующий финансовый год и плановый период.

5. Объемы ресурсного обеспечения мероприятий подпрограммы.

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия/  Источник ресурсного обеспечения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Подпрограмма, всего: 3 470,76568тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные ассигнования | 262,82669 | 241,51152 | 154,650 | 60,00 | 160,00 | 685,22064 | 521,78165 | 419,45948 | 847,42900 | 58,94335 | 58,94335 |
|  | - местный бюджет | 191,52669 | 199,33152 | 124,650 | 30,00 | 130,00 | 652,46264 | 430,22312 | 327,34949 | 671,42900 | 25,00 | 25,00 |
|  | - областной бюджет | 71,300 | 42,180 | 30,000 | 30,00 | 30,00 | 32,758 | 91,55853 | 92,10999 | 176,00000 | 33,94335 | 33,94335 |
| 1 | Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные ассигнования | 71,300 | 42,180 | 30,000 | 60,00 | 60,00 | 232,049 | 181,31465 | 100,08648 | 176,00000 | 33,94335 | 33,94335 |
|  | - местный бюджет | - | - | - | 30,00 | 30,00 | 199,291 | 89,75612 | 7,97649 | - | - | - |
|  | - областной бюджет | 71,300 | 42,180 | 30,000 | 30,00 | 30,00 | 32,758 | 91,55853 | 92,10999 | 176,00000 | 33,94335 | 33,94335 |
| 2 | Создание системы видеонаблюдения в городском округе Тейково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные ассигнования | 191,52669 | 199,33152 | 124,650 | - | - | 36,3 | 29,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет | 191,52669 | 199,33152 | 124,650 | - | - | 36,3 | 29,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Расходы на создание системы видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,037 | 99,37300 | 146,9600 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,037 | 99,37300 | 146,9600 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Предоставление услуг связи для сигнала камер видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 164,980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 164,980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Мероприятия по реализации проекта дорожного движения в городском округе Тейково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные ассигнования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Корректировка проекта организации дорожного движения в городском округе Тейково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные ассигнования | - | - | - | - | 100,00 | - | - | 195,00 | - | - | - |
|  | - местный бюджет | - | - | - | - | 100,00 | - | - | 195,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Профилактика правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные ассигнования | - | - | - | - | - | 20,87166 | 16,50 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
|  | - местный бюджет | - | - | - | - | - | 20,87166 | 16,50 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
|  | - областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг при предупреждении (ликвидации угрозы возникновения) чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные ассигнования | - | - | - | - | - | - | - | - | 499,46900 | - | - |
|  | - местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | 499,46900 | - | - |
|  | - областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |  |  |

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Обеспечение населения городского округа

Тейково услугами жилищно-коммунального

хозяйства и развитие транспортной системы»

Подпрограмма

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договору найма специализированных жилых помещений

1. Паспорт подпрограммы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договору найма специализированных жилых помещений (далее – подпрограмма) |
| Срок реализации  подпрограммы | 2014-2024 |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково |
| Цель  подпрограммы | Обеспечение жильем детей-сирот |
| Объем ресурсного обеспечения мероприятий  подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований: 32 673,70243 тыс. руб., в том числе:  2014 – 4 747,90000 тыс. руб.;  2015 – 5 925,97500 тыс. руб.;  2016 – 5 801,60000 тыс. руб.;  2017 – 1 125,17300 тыс. руб.;  2018 – 799,05283 тыс. руб.;  2019 – 0,0000 тыс. руб.;  2020 – 2 089,75000 тыс. руб.;  2021 – 3 686,25000 тыс. руб.;  2022 – 2 832,66720 тыс. руб.;  2023 – 2 832,66720 тыс. руб.;  2024 – 2 832,66720 тыс. руб.  в том числе:  - местный бюджет:  2014 – 0,0000 тыс. руб.;  2015 – 0,0000 тыс. руб.;  2016 – 0,0000 тыс. руб.;  2017 – 0,0000 тыс. руб.;  2018 – 0,0000 тыс. руб.;  2019 – 0,0000 тыс. руб.;  2020 – 0,0000 тыс. руб.;  2021 – 0,0000 тыс. руб.;  2022 – 0,0000 тыс. руб.;  2023 – 0,0000 тыс. руб.;  2024 – 0,0000 тыс. руб.  - областной бюджет:  2014 – 213,50000 тыс. руб.;  2015 – 2 370,39000 тыс. руб.;  2016 – 0,0000 тыс. руб.;  2017 – 1 125,17300 тыс. руб.;  2018 – 799,05283 тыс. руб.;  2019 – 0,0000тыс. руб.;  2020 – 2089,75000 тыс. руб.;  2021 – 3 686,25000 тыс. руб.;  2022 – 198,28670 тыс. руб.;  2023 – 2 832,66720 тыс. руб.;  2024 – 2 832,66720 тыс. руб.  - федеральный бюджет:  2014 – 4 534,40000 тыс. руб.;  2015 – 3 555,58500 тыс. руб.;  2016 – 5 801,60000 тыс. руб.;  2017 – 0,0000 тыс. руб.;  2018 – 0,0000 тыс. руб.;  2019 – 0,0000 тыс. руб.;  2020 – 0,0000 тыс. руб.;  2021 – 0,0000 тыс. руб.;  2022 – 2 634,38050 тыс. руб.;  2023 – 0,0000 тыс. руб.;  2024 – 0,0000 тыс. руб. |

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

В соответствии с действующим законодательством Ивановская область передала администрации городского округа Тейково Ивановской области государственные полномочия по однократному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

Средства на реализацию передаваемых полномочий предоставляются бюджету г. Тейково из областного бюджета в виде субвенций. Распределение субвенций городским округам и поселениям, входящим в состав территорий муниципальных районов, утверждается законом Ивановской области об областном бюджете на соответствующий год.

Субвенции, предоставляемые для осуществления переданных полномочий, могут быть использованы только для формирования муниципального специализированного жилищного фонда в части жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Согласно действующему законодательству режим пользования помещениями специализированного жилищного фонда имеет ограничения по сравнению с жилыми помещениями, предоставляемыми по договорам социального найма. После истечения пятилетнего срока и при отсутствии обстоятельств, влияющих на его продление, с указанными лицами будет заключаться договор социального найма предоставленного ранее жилого помещения.

В соответствии с действующим законодательством Департамент социальной защиты населения Ивановской области на основании данных, предоставляемых его территориальными органами, органами местного самоуправления городских округов и поселений, входящих в состав территорий муниципальных районов, для установления очередности предоставления жилья и расчета размера субвенции формирует список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

Администрация городского округа Тейково Ивановской области в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с момента вступления его в действие) приобретает в собственность муниципального образования благоустроенные жилые помещения, для формирования муниципального специализированного жилищного фонда в части жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предоставляется благоустроенное жилое помещение по договору найма специализированного жилого помещения однократно первоначально сроком на 5 лет.

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

В результате реализации подпрограммы в 2014-2024 годах в рамках переданных полномочий будут приобретены в собственность и предоставлены по договорам найма специализированных жилых помещений – жилые помещения 26 детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей.

Целевые индикаторы реализации мероприятий подпрограммы сведены в приведенной ниже таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя эффективности/единица измерения показателя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей по договору найма специализированных жилых помещений/ благоустроенная квартира | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |

Средства на реализацию передаваемых полномочий предоставляются местным бюджетам из областного бюджета в виде субвенций. Целевые показатели являются прогнозируемыми и будут корректироваться в соответствии с величиной субвенций. На 01.10.2013 в списке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа состояло 30 человек.

4. Мероприятия подпрограммы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Содержание | Сроки  реализации | Субвенция бюджету г. Тейково  (тыс. руб.) |
| 1. 1 | Приобретение жилых помещений | Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для дальнейшего предоставления их детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей | 2014 | 4747,900 |
| 2015 | 5925,975 |
| 2016 | 5801,60000 |
| 2017 | 1 125,17300 |
| 2018 | 799,05283 |
| 2019 | 0,0000 |
| 2020 | 2089,75000 |
| 2021 | 3 686,25000 |
| 2022 | 2 832,66720 |
| 2023 | 2 832,66720 |
| 2024 | 2 832,66720 |
| 1. 2 | Предоставление жилых помещений | Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей по договору найма специализированных жилых помещений | 2014 | 3 |
| 2015 | 9 |
| 2016 | 5 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 2 |

5.Объемы ресурсного обеспечения мероприятий подпрограммы.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия/  Источник ресурсного обеспечения | Исполни-тель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договору найма специализированных жилых помещений. | Отдел городской инфраструктуры администрации г.о. Тейково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные ассигнования |  | 4 747,900 | 5 925,975 | 5 801,6000 | 1125,173 | 799,05283 | 0,00 | 2089,75000 | 3 686,25000 | 2 832,66720 | 2 832,66720 | 2 832,66720 |
|  | - местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | 213,50 | 2 370,390 | 0,00 | 1125,173 | 799,05283 | 0,00 | 2089,75000 | 3 686,25000 | 198,28670 | 2 832,66720 | 2 832,66720 |
|  | - федеральный бюджет |  | 4534,40 | 3 555,585 | 5 801,6000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 634,38050 | 0,00 | 0,00 |

Реализация подпрограммы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленной задачей, определенными мероприятиями, а также регулярное проведение мониторинга достигнутых результатов и эффективности расходования средств бюджета города Тейково.

Отдел городской инфраструктуры администрации г.о. Тейково контролирует выполнение мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренной цели, устанавливает причины и применяет меры по их устранению. Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета города Тейково.

Приложение № 10

к муниципальной программе

«Обеспечение населения городского округа

Тейково услугами жилищно-коммунального

хозяйства и развитие транспортной системы»

Подпрограмма

Проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

1. Паспорт подпрограммы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
| Срок реализации  подпрограммы | 2014-2024 |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково |
| Цель  подпрограммы | Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем проведения ремонта жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности. |
| Объем ресурсного обеспечения мероприятий  подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований 386,32206 тыс. руб., в том числе  2014 год – 386,32206 тыс. руб.  2015 – 2024 годы 0,00000 тыс. руб.  - местный бюджет  2014 год – 1,92206 тыс. руб.  2015 – 2024годы – 0,00000 тыс. руб.  - областной бюджет:  2014 год – 384,4000 тыс. руб.  2015 – 2024 годы – 0,00000 тыс. руб. |

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы.

Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в улучшении жилищных условий должна быть одним из важных направлений жилищной политики России.

В условиях развития современного общества данная категория населения остается одной из самых незащищенных, поэтому государство должно оказывать определенную поддержку детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, не только в сфере приобретения, но и содержания, и улучшения жилых помещений. Гражданам в возрасте от 18 до 23 лет необходимо получать профессиональные навыки в учебных заведениях, а также заботиться о своем содержании, что в совокупности для указанной категории населения является весьма проблематичным.

Решение данной проблемы молодых граждан городского округа Тейково позволит пополнить экономически активный слой населения, позволит весьма успешно реализоваться в будущем.

Средства на реализацию мероприятий по ремонту жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляются бюджету г. Тейково из областного бюджета в виде субвенций. Распределение субвенций городским округам и поселениям, входящим в состав территорий муниципальных районов, утверждается законом Ивановской области об областном бюджете на соответствующий год.

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

В результате реализации подпрограммы в 2014-2024 годах в рамках переданных полномочий будут отремонтированы жилые помещения 4-м детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей | Единица измерения | Годы реализации подпрограммы | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ремонт жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | квартира | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Средства на реализацию передаваемых полномочий предоставляются местным бюджетам из областного бюджета в виде субвенций. Целевые показатели являются прогнозируемыми и будут корректироваться в соответствии с величиной субвенций. На 01.10.2013 в списке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа состоит 30 человек.

4. Мероприятия подпрограммы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | Участие в конкурсном отборе муниципальных образований на получение средств бюджета Ивановской области в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Профилактика социального сиротства, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" государственной программы Ивановской области "Социальная поддержка граждан в Ивановской области" | Ежегодно, в сроки установленные Департаментом социальной защиты населения Ивановской области, заявка на участи предоставляется до 15 января текущего года | Территориальное управление социальной защиты населения по г. Тейково и Тейковскому муниципальному району, отдел городской инфраструктуры администрации г.о. Тейково |
| 2. | Заключение соглашения с Департаментом социальной защиты населения Ивановской области о реализации подпрограммы | ежегодно, после вступления в силу постановления Правительства Ивановской области о распределении субсидий | Отдел городской инфраструктуры администрации г.о. Тейково |
| 4. | Проведение обследования жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, определение сметной стоимости ремонтных работ, проведение конкурса на определение подрядной организации на проведение ремонтных работ | Ежегодно, после перечисления средств, бюджета Ивановской области в бюджет города Тейково | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика», администрация г.о. Тейково |
| 5. | Проведение ремонтных работ жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, подписание актов сдачи-приемки выполненных работ, оплата работ подрядной организации | Ежегодно, после определения подрядной организации по итогам конкурса | Подрядная организация, муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика», администрация г.о. Тейково |
| 6. | Предоставление отчетов в Департамент социальной защиты населения Ивановской области о реализации подпрограммы | Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным | Финансовый отдел  администрации г.о. Тейково |

5. Объемы ресурсного обеспечения мероприятий подпрограммы.

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия/  Источник ресурсного обеспечения | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Бюджетные ассигнования | 386,32206 | 386,32206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет | 1,92206 | 1,92206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 384,400 | 384,400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Реализация подпрограммы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленной задачей, определенными мероприятиями, а также регулярное проведение мониторинга достигнутых результатов и эффективности расходования средств бюджета города Тейково бюджета Ивановской области.

Отдел городской инфраструктуры администрации г.о. Тейково контролирует выполнение мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренной цели, устанавливает причины и применяет меры по их устранению. Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета города Тейково.

Приложение № 11

к муниципальной программе

«Обеспечение населения городского округа

Тейково услугами жилищно-коммунального

хозяйства и развитие транспортной системы»

Подпрограмма

Расчистка русла реки Вязьмы на участке от ул. Советской Армии до ул. Октябрьской

в г. Тейково Ивановской области»

1. Паспорт подпрограммы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Расчистка русла реки Вязьмы на участке от ул. Советской Армии до ул. Октябрьской в г. Тейково Ивановской области |
| Срок реализации  подпрограммы | 2014-2024 |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково |
| Цель  подпрограммы | Восстановление экосистемы реки Вязьмы, возобновление функционирования существовавших ранее мест отдыха горожан. |
| Объем ресурсного обеспечения мероприятий  подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований: 0,000 тыс. руб., в том числе:  2014 год – 0,000 тыс. руб.  2015 год – 0,000 тыс. руб.  2016 год – 0,000 тыс. руб.  2017-2024 годы – 0,00 тыс. руб.  - местный бюджет:  2014 год – 0,000 тыс. руб.  2015 год – 0,000 тыс. руб.  2016 год – 0,000 тыс. руб.  2017-2024 годы – 0,00 тыс. руб.  - федеральный бюджет:  2014 – 2024 годы 0,000 тыс. руб. |

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы.

Санитарное состояние реки Вязьмы в пределах городской черты в настоящее время неудовлетворительное. Качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» практически по всем показателям. Последний раз чистка русла производилась в 1965 году.

Река, как водный объект, в связи с изменением в отрицательную сторону показателей состава и свойства воды стала почти полностью непригодна для водопользования. Берега реки и русло заилены, заросли водорослями. В результате обмеления русла, вызванного многолетними отложениями и наносами на дне, происходит подтопление и заиливание прибрежной зоны, частично затрагивающее приусадебные участки горожан на улицах Набережной и Мухина.

В рамках ДЦП Ивановской области «Развитие водохозяйственного комплекса Ивановской области» институтом ООО «Институт Ивановогипроводхоз» разработана проектно-сметная документация по расчистке русла реки Вязьма на участке от ул. Советской Армии до ул. Октябрьской.

Начало работ было запланировано государственной программой Ивановской области «Развитие водохозяйственного комплекса Ивановской области» в 2016 году.

20.05.2016 по размещенной Департаментом конкурсов и аукционов Ивановской области заявке на электронной площадке (сайт zakupki.gov.ru) проведен электронный аукцион на выполнение работ «Расчистка русла р. Вязьма на участке от ул. Советской Армии до ул. Октябрьской в г. Тейково Ивановской области». Заказчик работ – Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области.

По итогам аукциона Департаментом природных ресурсов и экологии Ивановской области с победителем аукциона ООО «НПП «ЭкоГидроТехнологии» (г. Санкт-Петербург) заключен контракт на выполнение данных работ (контракт от 06.06.2016 № Ф.2016.100025). Сумма контракта – 10 100 000,00 руб. Источник финансирования – федеральный бюджет. Начало работ – с момента заключения контракта, окончание работ – 31.12.2018. Работы предполагается выполнять в три этапа: 2016, 2017 и 2018 годы. Софинансирование работ из местного бюджета не предусмотрено. За счет средств местного бюджета будут выполнены подготовительные работы по очистке пятиметровой прибровочной полосы берегов реки. Необходимые денежные средства предусмотрены подпрограммой «Благоустройство городского округа Тейково» в разделе субсидирования МКП «Тейковское предприятие по благоустройству и развитию города».

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

В результате реализации подпрограммы в 2016-2018 г.г. будут произведены работы по расчистке русла реки Вязьмы с формированием берегов и берегоукреплением в границах городской черты на протяжении 2,2 км.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей | Единица измерения | Годы реализации подпрограммы | | |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| Расчистка русла реки Вязьмы на участке от ул. Советской Армии до ул. Октябрьской в г. Тейково Ивановской области | км | 0,6 | 1,6 | - |

Средства на реализацию предоставляются бюджету Ивановской области из федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2011-2020 годах». В местный бюджет денежные средства не поступают. Заказчик работ – Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области.

4. Мероприятия подпрограммы

Нормативный срок продолжительности работ в соответствии с проектно-сметной документацией – 4 месяца. Мероприятия указаны в соответствии с имеющимися технологиями механизированной очистки русел малых рек, сроки могут изменяться по мере выполнения работ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | Подготовительные работы по расчистке берегов от поросли, удалению сухостоя, больных деревьев и корчеванию пней.  Срезка растительного слоя бульдозером для формирования временных кавальеров | 14 дней | МКП «Тейковское предприятие по благоустройству и развитию города», подрядная организация |
| 2. | Расчистка русла реки с выгрузкой ила и наносов на прибрежную часть поймы в отвалы. | 45 дней | Подрядная организация |
| 3. | Разравнивание грунта во временные кавальеры и вывозка грунта (ила и мусора) с прибрежной зоны на городскую свалку. Просушка переувлажненного грунта, остающегося на месте | 28 дней | Подрядная организация |
| 4. | Проведение работ по берегоукреплению, планированию прибрежной зоны, надвижка ранее снятого растительного слоя | 30 дней | Подрядная организация |
| 5. | Приемка работ | 3 дня | Администрация г.о. Тейково, МКП «Тейковское предприятие по благоустройству и развитию города» |

5. Объемы ресурсного обеспечения мероприятий подпрограммы.

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия/  Источник ресурсного обеспечения | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Реализация подпрограммы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленной задачей, определенными мероприятиями, а также регулярное проведение мониторинга достигнутых результатов и эффективности расходования средств бюджета города Тейково и федерального бюджета.

Отдел городской инфраструктуры администрации г.о. Тейково контролирует выполнение мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренной цели, устанавливает причины и применяет меры по их устранению.

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета города Тейково.

Приложение № 12

к муниципальной программе

«Обеспечение населения городского округа

Тейково услугами жилищно-коммунального

хозяйства и развитие транспортной системы»

Подпрограмма

Реализация мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми в г.о.Тейково Ивановской области на 2014 - 2024 годы.

1. Паспорт подпрограммы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Реализация мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми в г.о.Тейково Ивановской области на 2014-2024 годы (далее – подпрограмма) |
| Срок реализации  подпрограммы | 2014-2024 |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково |
| Цель  подпрограммы | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми в г.о.Тейково Ивановской области, а именно:   1. Разработка проектно-сметной документации (в том числе инженерные изыскания и прохождение экспертизы) на строительство сетей водоснабжения, водоотведения, газификации, электроснабжения и развития дорожной сети. 2. Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, газификации, электроснабжения и развития дорожной сети. |
| Объем ресурсного обеспечения мероприятий  подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований: 0,00 тыс. руб., в том числе:  2014 – 0,00 тыс. руб.;  2015 – 0,00 тыс. руб.;  2016 – 0,00 тыс. руб.;  2017 – 0,00 тыс. руб.;  2018 – 0,00 тыс. руб.;  2019 – 0,00 тыс. руб.;  2020 – 0,00 тыс. руб.;  2021 – 0,00 тыс. руб.;  2022 – 0,00 тыс. руб.;  2023 – 0,00 тыс. руб.;  2024 – 0,00 тыс. руб. |

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Необходимость решения данной проблемы программно-целевым методом продиктована следующими причинами.

Правительством Ивановской области принято решение о бесплатном предоставлении земельных участков из земель, находящихся в собственности муниципальных образований для индивидуального жилищного строительства в собственность гражданам, родившим либо усыновившим (удочерившим) после 1 января 2011 года третьего ребенка или последующих.

По состоянию на 26.07.2021 года:

- всего выделено 277 земельных участков семьям с 3 и более детьми;

- 105 семей имеют право на бесплатное получение земельного участка;

- сформировано – 11 участков.

Итого общее количество участков выданных и формируемых составляет 288 шт.

Земельные участки выделяются на пос. Комсомольский г. Тейково Ивановской области из земель, предназначенных для индивидуального жилищного строительства согласно генерального плана городского округа Тейково, утвержденного решением городского муниципального Совета 25.11.2005 года №102, и Правил землепользования и застройки городского округа Тейково, утвержденных решением городского муниципального Совета 24.11.2006 года №164 . Инженерная инфраструктура на участках отсутствует.

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

Создание инженерной инфраструктуры (электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение) для строительства благоустроенного жилья на земельных участках, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми в рамках мероприятий подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области».

4. Мероприятия подпрограммы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Содержание | Сроки  реализации |
| 1. 1 | Разработка проектно-сметной документации (в том числе инженерные изыскания и прохождение экспертизы), в том числе:  - строительство сетей водоснабжения и водоотведения,  - строительство сетей газификации,  -строительство сетей электро- снабжения,  - развитие дорожной сети.  -прокол под ж.д. |  | 2018  2018  2018  2018  2018 |
| 1. 2 | Строительство  водопровода диаметром  110 мм от колодца в  районе ул.1-я Первомайская до п. Комсомольский. Протяженность  водопровода – 2,5 км.  (диаметр – 110 мм.) | Обеспечение в полном  объеме потребностей в  питьевой воде жителей  200 индивидуальных жилых домов | 2018  2019 |
| 1. 3 | Строительство:  - КНС,  - сетей напорной канализации,  - сетей самотечной канализации,  - строительство внутри-квартальных канализационных сетей. (КНС - 1 шт. Напорная канализации-1км. Протяженность:  а) сетей самотечной канализации – 1,5 км.  б) канализационных сетей – 1,5 км.)  - прокола под ж.д. | Обеспечение сброса  бытовых стоков от 200  индивидуальных жилых  домов | 2018  2019  2019  2020  2018  2019  2020  2018 |
| 1. 4 | Строительство  водопровода на п. Комсомольский (водопроводные квартальные сети диаметром 63мм.). Протяженность  водопровода – 2,5,  (диаметр – 63 мм.) | Обеспечение закольцовки городских водопроводных сетей для надежного  водоснабжения района | 2019  2020 |
| 1. 5 | Строительство  газопроводов среднего и низкого давления с  установкой ШГРП. ШГРП -1 шт.  Протяженность газопроводов низкого и среднего давления будет уточнена согласно проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу. | Обеспечение автономным  отоплением 200  индивидуальных жилых  домов, а также бытовым  газом для подключения  газовых плит | 2018  2019  2020 |
| 1. 6 | Строительство сетей электроснабжения (линий электропередач, наружного освещения и т.д.). Подстанции - 2 шт. Протяженность линий электропередач (с установкой оборудования освещения и т.п.) - 5 км. | Обеспечение электричеством 200  индивидуальных жилых  домов, и наружным освещением улиц. | 2018  2018  2019  2020 |
| 1. 7 | Развитие дорожной сети.  Общая площадь устроенных дорог к земельным участкам, выделенных для многодетных семей – 55000 кв.м. | Устройство дорог к земельным участкам, выделенных для многодетных семей | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024 |

5.Объемы ресурсного обеспечения мероприятий подпрограммы.

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия/  Источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Подпрограмма, всего: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные ассигнования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реализация мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми в г.о.Тейково Ивановской области на 2014 - 2017 годы | Отдел городской инфраструктуры администрации г.о. Тейково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные ассигнования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Реализация подпрограммы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленной задачей, определенными мероприятиями, а также регулярное проведение мониторинга достигнутых результатов и эффективности расходования средств бюджета города Тейково.

Отдел городской инфраструктуры администрации г.о. Тейково контролирует выполнение мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренной цели, устанавливает причины и применяет меры по их устранению.

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета города Тейково.

Приложение № 13

к муниципальной программе

городского округа Тейково

«Обеспечение населения городского округа

Тейково услугами жилищно-коммунального

хозяйства и развитие транспортной системы»

Подпрограмма

Проведение ремонта жилых помещений, замены бытового санитарно-технического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. в городском округе Тейково

1. Паспорт подпрограммы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Проведение ремонта жилых помещений, замены бытового санитарно-технического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. в городском округе Тейково |
| Срок реализации  подпрограммы | 2014-2024 |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково |
| Цель  подпрограммы | Проведение ремонта жилых помещений, замены бытового санитарно-технического оборудования в жилых помещениях инвалидов и участников Великой Отечественной войны;  обеспечение надежности работы инженерных сетей в жилых помещениях инвалидов и участников Великой Отечественной войны;  повышение комфортности проживания ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны |
| Объем ресурсного обеспечения мероприятий  подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:  всего 1 141,34210 тыс. руб., в том числе:  2014 год – 0,000 тыс. руб.  2015 год – 604,14210 тыс. руб.,  2016 год – 0,00 тыс. руб.,  2017 год – 0,00 тыс. руб.,  2018 год – 0,00 тыс. руб.,  2019 год – 0,00 тыс. руб.,  2020 год – 537,20000 тыс. руб.,  2021 год – 0.00 тыс. руб.,  2022 год – 0, 00 тыс. руб.,  2023 год – 0.00 тыс. руб.,  2024 год – 0,00 тыс. руб., в том числе:  местный бюджет – 22,81500 тыс. руб.,  2014 год – 0,000 тыс. руб.  2015 год – 22,81500 тыс. руб.,  2016 год – 0,00 тыс. руб.,  2017 год – 0,00 тыс. руб.,  2018 год – 0,00 тыс. руб.,  2019 год – 0,00 тыс. руб.,  2020 год – 0,00 тыс. руб.,  2021 год – 0.00 тыс. руб.,  2022 год – 0, 00 тыс. руб.,  2023 год – 0.00 тыс. руб.,  2024 год – 0,00 тыс. руб.  областной бюджет – 1 118,52710 тыс. руб.  2015 – 581,32710 тыс. руб.  2016 год – 0,000 тыс. руб.  2017 год – 0,000 тыс. руб.  2018 год – 0,000 тыс. руб.  2019 год – 0,000 тыс. руб.  2020 год – 537,20000 тыс. руб.  2021 год – 0,000 тыс. руб.  2022 год – 0,000 тыс. руб.  2023 год – 0,000 тыс. руб.  2024 год – 0,000 тыс. руб. |

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы.

При изучении социально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов был выявлен ряд проблем, основной из которых является необходимость повышения уровня благоустройства и проведения ремонтов, занимаемых ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 годов жилых помещений. В этих целях в администрации г.о. Тейково сформированы соответствующие предварительные списки.

Зачастую состояние жилых помещений, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не признанные нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с жилищным законодательством и не имеющие право на получение социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета, требует не только ремонта, но и проведения мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами, в том числе замена санитарно-технического и другого оборудования, повышение уровня благоустройства (подключение к сетям централизованного водоснабжения и канализации и т.д.)

В городском округе Тейково на 2014 год проживает 38 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, из них в частном секторе – 6 человек. Из них проведение ремонтных работ и (или) замена инженерного оборудования требуется в 21 жилом помещении.

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

Подпрограмма предусматривает проведение ремонта жилых помещений, замену бытового санитарно-технического оборудования в жилых помещениях 21 инвалида и участника Великой Отечественной войны. Данные мероприятия поспособствуют обеспечению надежности работы инженерных сетей в жилых помещениях инвалидов и участников Великой Отечественной войны и повышению комфортности их проживания.

4. Мероприятия подпрограммы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование и содержание мероприятий | Сроки  реализации |
| 1. | Формирование списков ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, нуждающихся в проведении ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами, из числа не признанных нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с жилищным законодательством и не имеющих права на получение социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета, а также проведение на основании заявлений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов осмотра жилых помещений с оформлением актов осмотра, подтверждающих необходимость (отсутствие необходимости) проведения ремонта и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности жилого помещения коммунальными услугами. | 2014 |
| 2. | Уточнение списков ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, нуждающихся в проведении ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами, из числа не признанных нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с жилищным законодательством и не имеющих права на получение социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета. | 2015 |
| 3. | Проведение на основании заявлений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов осмотра жилых помещений с оформлением актов осмотра, подтверждающих необходимость (отсутствие необходимости) проведения ремонта и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности жилого помещения коммунальными услугами, составление по необходимости сметной документации на ремонт жилых помещений и замену бытового санитарно-технического оборудования | 2015 |
| 4. | Реализация мероприятий Программы ремонт жилых помещений и замену бытового санитарно-технического оборудования с учетом предоставленных средств областного бюджета и бюджета города Тейково. | 2015 |
| 5. | Проведение ремонта жилых помещений и (или) замену (приобретение) бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной войны, обеспеченных жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» | 2020 |

Целевой индикатор программы – количество жилых помещений, в которых проведен ремонт или произведена замена бытового и санитарно-технического оборудования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п/ | Год | Значение целевого индикатора (количество инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945, не обеспеченных жильем за счет средств федерального бюджета (чел.)) |
| 1 | 2014 | 0 |
| 2 | 2015 | 21 |
| 3 | 2016 | 0 |
| 4 | 2017 | 0 |
| 5 | 2018 | 0 |
| 6 | 2019 | 0 |
| 7 | 2020 | 6 |
| 8 | 2021 | 0 |
| 9 | 2022 | 0 |
| 10 | 2023 | 0 |
| 11 | 2024 | 0 |

5. Объемы ресурсного обеспечения мероприятий подпрограммы

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия/  Источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Подпрограмма, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные ассигнования |  | 0,00 | 604,1421 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,20000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет |  | 0,00 | 22,815 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 581,3271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,20000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 14

к муниципальной программе

городского округа Тейково

«Обеспечение населения городского округа

Тейково услугами жилищно-коммунального

хозяйства и развитие транспортной системы»

Подпрограмма

Реализация мероприятий по обеспечению населения городского округа Тейково теплоснабжением и горячим водоснабжением

1.Паспорт подпрограммы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Реализация мероприятий по обеспечению населения городского округа Тейково теплоснабжением и горячим водоснабжением |
| Срок реализации  подпрограммы | 2017-2024 |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково |
| Цель  подпрограммы | Обеспечение надежного, бесперебойного и качественного снабжения потребителей тепловой энергией |
| Задачи муниципальной подпрограммы | - выполнение работ по техническому перевооружению котельной, работающей на мазутном топливе;  - замена котельного оборудования на газовой котельной № 4  - эффективное функционирование системы теплоснабжения м.Красные сосенки путем наладке тепло-гидравлического режима с использованием программно-измерительного комплекса |
| Объем ресурсного обеспечения мероприятий  подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:  всего 8 500,00 тыс. руб., в том числе:  2016 год – 0,000 тыс. руб.  2017 год – 0,000 тыс. руб.  2018 год – 0,000 тыс. руб.  2019 год – 8 000,000 тыс. руб.  2020 год – 0,000 тыс. руб.  2021 год – 0,000 тыс. руб.  2022 год – 500,000 тыс. руб.  2023 год – 0,000 тыс. руб.  2024 год – 0,000 тыс. руб.  - местный бюджет:  2016 год – 0,000 тыс. руб.  2017 год – 0,000 тыс. руб.  2018 год – 0,000 тыс. руб.  2019 год – 8 000,000 тыс. руб.  2020 год – 0,000 тыс. руб.  2021 год – 0,000 тыс. руб.  2022 год – 500,000 тыс. руб.  2023 год – 0,000 тыс. руб.  2024 год – 0,000 тыс. руб.  - областной бюджет:  2016 год – 0,000 тыс. руб.  2017 год – 0,000 тыс. руб.  2018 год – 0,000 тыс. руб.  2019 год – 0,000 тыс. руб.  2020 год – 0,000 тыс. руб.  2021 год – 0,000 тыс. руб.  2022 год – 0,000 тыс. руб.  2023 год – 0,000 тыс. руб.  2024 год – 0,000 тыс. руб. |
| Целевые показатели | - количество котельных, работающих на мазутном топливе на которых выполнено техническое перевооружение, модернизация и реконструкция, на конец 2024 года составит 1 единица (при значении базового показателя 0 единиц).  - протяженность реконструированных и модернизированных тепловых сетей на конец 2024 года составит 4,749 км (при значении базового показателя 0 км.).  - количество отремонтированных котельных установок составит 3 единицы.  - количество эффективно функционирующих систем теплоснабжения. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - обеспечение надежного, бесперебойного и качественного снабжения потребителей тепловой энергии;  - уменьшение стоимости производственных затрат на выработку тепловой энергии;  - экономия топлива;  - обеспечение энергосбережения и ресурсоснабжения в процессе выработки тепловой энергии;  - улучшение экологической ситуации в районе. |

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

По состоянию на 01.08.2016г. все объекты коммунальной инфраструктуры военного городка № 10 г. Тейково по перечням, соответствующим приказам заместителя Министра Обороны РФ от 26.06.2015 № 633 и от 08.04.2016 № 64, приняты в муниципальную собственность и зарегистрированы в установленном порядке. В состав имущества входят две отопительные котельные: газовая котельная №4, расположенная по адресу 155043, Ивановская область, г.Тейково, ул.Неделина, д.20А и мазутная котельная №1, расположенная по адресу: 155043, Ивановская область, г.Тейково, ул.Советской Армии, д.1Б и тепловые сети для обеспечения теплоснабжения и горячего водоснабжения микрорайона Красные Сосенки городского округа Тейково, общей протяженностью 23,219 км (в 2-х трубном исчислении). Котельные и инженерные сети переданы на обслуживание муниципалитету с 01.07.2016г. в состоянии, не готовом к дальнейшей эксплуатации.

Одной из проблем остается то, что тепловые сети и сети горячего водоснабжения нуждаются в ремонте. Изоляция надземных трубопроводов, которыми выполнена основная часть систем теплоснабжения и ГВС микрорайона Красные Сосенки, находится либо в неудовлетворительном состоянии, либо местами отсутствует вовсе. Данное обстоятельство приводит к необоснованным тепловым потерям, и, соответственно, к перерасходу топлива на котельных. Как итог – снижение качества предоставляемых населению услуг по теплоснабжению и ГВС.

По фактическому состоянию систем теплоснабжения имеют место проблемы с качеством поставляемой тепловой энергии по причине износа основного оборудования.

С целью приведения к снижению затрат при производстве тепловой энергии и дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии теплоснабжающей организацией, необходимо проведение мероприятий по модернизации котельной, а именно по техническому перевооружению с применением современного оборудования и материалов. Целью указанного мероприятия является финансирование по техническому перевооружению котельной, работающей на мазутном топливе за счет средств местного бюджета.

Оборудование на газовой котельной № 4, расположенной по адресу Ивановская область, г. Тейково, ул. Неделина д.20-а, введено в эксплуатацию в 1985 году. В соответствии с заключением экспертизы о промышленной безопасности для котельного оборудования, установленного на котельной №4 по ул. Неделина, д.20-а г.Тейково определены сроки эксплуатации до декабря 2020 года.

Техническим диагностированием, проведенным в апреле 2019 года для оценки планово-предупредительного ремонта в межотопительном периоде, техническое состояние котельного оборудования оценено как частично работоспособное (ограничивающее его дальнейшую эксплуатацию).

Кроме этого, замена участков трассв аварийных ситуациях возникающих в отопительных периодах, переврезки потребителей с одного источника (котельной) на другойв контурах теплоснабжения м.Красные Сосенки привели к выявлению значительных отклонений в тепло-гидравлических режимах поставляемого теплоносителя от источников до конечных потребителей, поэтому необходимо для эффективного функционирования системы выполнение комплекса мероприятий по наладке.

3. Мероприятия подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование и содержание мероприятий | Сроки  реализации |
| 1. | Проведение осмотра состояния тепловых сетей и сетей ГВС военного городка с составлением дефектных ведомостей. | июль 2016 |
| 2. | Формирование пакета заявительной документации на предоставление субсидии рамках мероприятия «Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения» подпрограммы «развитие жилищно-коммунальной сферы» государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» на проведение мероприятий по тепловой изоляции трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения микрорайона Красные Сосенки города Тейково и подача заявки в Департамент ЖКХ Ивановской области. | 4 квартал 2016 |
| 3. | Проведение мероприятий по тепловой изоляции трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения микрорайона Красные Сосенки города Тейково. | 3 квартал 2017 |
| 4. | Техническое перевооружение котельной, работающей на мазутном топливе \* | 2019 год |
| 5. | Капитальный ремонт котельных установок | 2020-2024 года |
| 6. | Выполнение требований, установленных правилами оценки готовности городского округа Тейково Ивановской области к отопительному периоду | 2022 год |

\*мероприятие предполагает завершение разработки проектной и сметной документации, технологическое присоединение объекта капитального строительства к существующим магистральным сетям газоснабжения и оказание услуг по строительно-монтажным работам для проведения перевооружения котельной №1, расположенной по ул.Советской Армии д.1Б г.Тейково. Разработка проектной документации началась в 2018 году.

Срок выполнения мероприятия 2018 – 2019 года.

4. Целевые показатели подпрограммы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | | | | | | | |
| Базовое значение целевогопоказателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1.Количество котельных, работающих на мазутном топливе на которых выполнено техническое перевооружение, модернизация и реконструкция, на конец 2024 года составит 1 единица (при значении базового показателя 0 единиц). | шт. | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2.Протяженность реконструированных и модернизированных тепловых сетей на конец 2024 года составит 4,749 км (при значении базового показателя 0 км.). | км | 0 | - | - | - | 1,425 | 3,324 | - | - | - | - |
| 3.Количество отремонтированных котельных установок (единиц), при значении базового показателя 0 шт. | шт. | 0 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 4. Количество эффективно функционирующих систем теплоснабжения | ед. | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |

1. Снижение потребляемых энергетических ресурсов (топлива, электрическая энергия).

2. Количество населения, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг в результате реализации мероприятий подпрограммы:

2.1. Обеспечение теплоснабжения и горячего водоснабжения от котельной №1 по ул.Советской Армии д.1Б г.Тейково:

- 35 многоквартирных домов с численностью населения 5 тыс. человек;

- 2 социально-значимых объекта (сады, школы).

2.2. Обеспечение теплоснабжения и горячего водоснабжения от котельной №4 по ул.Неделина д.20-а г.Тейково:

- 37 многоквартирных домов с численностью населения 6 тыс. человек;

- 5 социально-значимых объекта (сады, школы);

- войсковая часть № 34048.

3. Доля ненормативных потерь на сетях теплоснабжения, горячего водоснабжения снизится с 30% до 10%.

4. Доля использования композитных материалов (конструкций и изделий из них) в сфере ЖКХ возрастет на 10%.

5. Объемы ресурсного обеспечения мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия/  Источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные ассигнования: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | «Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по организации теплоснабжения населения в границах городского округа Тейково» Бюджетные ассигнования: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | «Выполнение требований, установленных правилами оценки готовности городского округа Тейково Ивановской области к отопительному периоду». Бюджетные ассигнования: | ОГИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы

Мероприятия, запланированные и выполненные в 2018 году, являются первоочередными и необходимыми для технического перевооружения котельных и являющихся неотъемлемой частью для организации надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения микрорайона Красные Сосенки городского округа Тейково.

Кроме того, реализация мероприятий подпрограммы приведет к:

1. Обеспечению надежного, бесперебойного и качественного снабжения потребителей тепловой энергии.

2. Уменьшению стоимости производственных затрат на выработку тепловой энергии.

3.Экономии топлива и снижение затрат на его приобретение.

4. Обеспечению энергосбережения и ресурсоснабжения в процессе выработки тепловой энергии.

5. Улучшению экологической ситуации в микрорайоне Красные Сосенки городского округа Тейково.

Приложение № 15

к муниципальной программе

городского округа Тейково

«Обеспечение населения городского округа

Тейково услугами жилищно-коммунального

хозяйства и развитие транспортной системы»

Подпрограмма

Формирование современной городской среды

на 2017 год

1. Паспорт подпрограммы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Формирование современной городской среды  (далее – подпрограмма) |
| Срок реализации  подпрограммы | 2017 |
| Исполнитель  подпрограммы | Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково  Отдел строительства и архитектуры администрации г.о.Тейково Ивановской области |
| Цель  подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территории городского округа Тейково |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Тейково.  2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа Тейково.  3. Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения на территории городского округа Тейково. |
| Объем ресурсного обеспечения мероприятий  подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований: 11 795,70621 тыс. руб., в том числе:  2017 год – 11 79570621 тыс. руб.;  - местный бюджет:  2017 год – 857,80361 тыс. руб.;  - областной бюджет:  2017 год – 10 937,90260 тыс. руб.;  - федеральный бюджет:  2017 год – 0,000 тыс. руб.; |

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

В городском округе Тейково расположено 328 многоквартирных жилых домов, свыше 4 700 индивидуальных домовладений, 218 улиц, 30,6 км асфальтированных дорог, свыше 78 км щебеночных и грунтовых дорог по улицам, 24.2 км тротуаров. Общая площадь обслуживаемой парковой зоны в городском округе Тейково по данным МКП «Тейковское предприятие по благоустройству и развитию города» составляет:

- скверы № 1, 2 и 3 на ул. Октябрьской, сквер на ул. Фрунзенской – 3 339,7 м2 (общая протяженность – 1279,9 м);

- Летний сад – 35 800,00 м2;

- сосновый парк «Красные Сосенки» – 25 000,00 м2;

- газоны и цветники – 1105,0 м2;

- набережная реки Вязьмы (после очистки реки и реконструкции, перспектива до 2025 года) – 40 000,00 м2.

Анализ сферы благоустройства территории городского округа Тейково показал, что в последние годы в округе в соответствии с мероприятиями муниципальной программы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего пользования.

Так, с 2011 по 2014 годы установлена 21 инвентарная детская площадка, благоустроены 3 сквера на центральной улице города – улице Октябрьской и сквер на улице Фрунзенской, в процессе находятся работы по возрождению городского Летнего сада, ряд мероприятий проведен на центральной площади города, площади им. В.И. Ленина, где в числе прочих новшеств построен городской светодинамический фонтан. В составе областных программ и исполнения наказов избирателей депутатам областной Думы благоустроено более 20 придомовых территорий.

Однако в вопросах благоустройства территории городского округа имеется ряд проблем: уровень общего благоустройства дворовых территорий остается низким, отсутствуют стоянки для личного транспорта жителей, низок процент благоустроенных дворовых территорий и сквозных (дворовых) проездов, низок общий уровень экономической и инвестиционной привлекательности территорий общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем. Кроме того, в период 2015-2016 г.г. в муниципальную собственность принята жилая зона военного городка Красные Сосенки, включающая 68 многоквартирных домов с придомовыми территориями, 6 автодорог, газоны, проезды. Все это имущество долгое время находилось в неудовлетворительном состоянии, без соответствующего ухода и, тем более, развития.

Таким образом, в городском округе Тейково имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству.

Реализация предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды» в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа Тейково;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, наиболее посещаемой муниципальной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» в соответствии с [Порядк](#Par29)ом, утвержденным постановлением администрации городского округа Тейково.

В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках муниципальной программы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, предполагаемые к выполнению на дворовой территории, из следующих перечней:

минимальный перечень работ:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн;

дополнительный перечень работ:

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б) оборудование автомобильных парковок;

в) озеленение территорий;

г) ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при необходимости);

д) снос строений и сооружений вспомогательного использования, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме;

е) устройство пандуса;

ж) устройство контейнерной площадки.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Тейково, на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с подпрограммой.

Включение дворовой территории в подпрограмму без решения заинтересованных лиц не допускается.

Адресный перечень территорий общего пользования городского округа Тейково, на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с соответствующим Приложением (приложение № 1).

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа Тейково (приложение № 2).

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Тейково, а также территорий общего пользования городского округа осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Главной целью подпрограммы является обеспечение комплексного подхода при проведении благоустройства территории городского округа Тейково, направленного на создание комфортных условий проживания и улучшения качества жизни горожан, обеспечения чистоты и порядка на территории города Тейково.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Целевыми показателями оценки хода реализации подпрограммы и ее эффективности на 2017 год являются следующие количественные показатели, представленные в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятий) | Единица измерения | Значение целевых индикаторов (показателей) |
| 1 | Основное мероприятие «Формирование современной городской среды» |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 12 |
| 1.2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от  общего количества дворовых территорий | % | 5,2 |
| 1.3. | Охват населения благоустроенными дворовыми  территориями (доля населения, проживающего в  жилом фонде с благоустроенными дворовыми  территориями от общей численности населения  городского округа Тейково) | % | 8,72 |
| 1.4. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 |
| 1.5. | Площадь благоустроенных общественных  территорий | га | 0,69 |
| 1.6. | Доля площади благоустроенных общественных  территорий к общей площади общественных | % | 17,0 |
| 1.7. | Доля финансового участия в выполнении  минимального перечня работ по благоустройству  дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 |
| 1.8. | Доля трудового участия в выполнении  минимального перечня работ по благоустройству  дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 |
| 2. | Основное мероприятие «Обустройство мест  массового отдыха населения (городских парков)» |  |  |
| 2.1. | Количество благоустроенных мест массового  отдыха населения (городских парков) | ед. | 0 |
| 2.2. | Доля благоустроенных мест массового отдыха  населения (городских парков) от общего  количества мест массового отдыха населения  (городских парков) | % | 0 |

Источник получения информации о ходе реализации подпрограммы - отчеты исполнителей и участников муниципальной подпрограммы.

В результате реализации подпрограммы планируется увеличить степень благоустройства территории городского округа Тейково.

4. Мероприятия подпрограммы

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия «повышение уровня благоустройства территории городского округа Тейково», в том числе следующих мероприятий:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройство территорий общего пользования городского округа Тейково;

- благоустройство мест массового отдыха населения.

Основные мероприятия Подпрограммы направлены на решение основных задач Подпрограммы.

Перечень основных мероприятий последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Адресный перечень основных мероприятий на текущий год с указанием адреса и видов работ, целевых показателей размещается в приложении № 3 к подпрограмме.

Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий указаны в Порядке представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Тейково на 2017 год» (постановление администрации г.о. Тейково от 03.03.2017 № 97).

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий г.о. Тейково указан в постановлении администрации г.о. Тейково от 13.06.2017 № 302.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ, представлены на официальном сайте администрации г.о. Тейково в разделе «Формирование современной городской среды».

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, включает в себя следующие этапы:

1) Разработка дизайн-проектов.

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

Дизайн-проект включает в себя текстовую часть и графическую часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта.

2) Обсуждение дизайн-проектов.

В обсуждении дизайн-проектов принимают участие собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3) Утверждение дизайн-проектов.

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома утверждается нормативно-правовым актом.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы состоит из субсидий федерального и областного бюджетов, софинансирования местного бюджета в установленном соглашением между органом государственной власти и органом местного самоуправления размере и, в случае выполнения работ по дополнительному перечню, средств собственников помещений многоквартирных домов в объеме 5 %. Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении № 4 к подпрограмме.

Приложение № 1

к подпрограмме

«Формирование современной городской среды» на 2017 год

муниципальной программы

городского округа Тейково

«Обеспечение населения городского округа

Тейково услугами жилищно-коммунального

хозяйства и развитие транспортной системы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, сформированный в соответствии с предложениями

по проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды» городского округа Тейково на 2017 год

|  |  |
| --- | --- |
| №п.п. | Адрес дворовой территории |
|  | ул. Щорса, д. 18 |
|  | ул. Октябрьская, д. 25 |
|  | пер. Солнечный, 2, 3, 4 и ул. Новоженова 24, 26, 28, Молодежная, 13 |
|  | ул. 1-я Красная, д. 4 |
|  | ул. 8 Марта, д. 11 |
|  | ул. Шестагинская, д. 77 |
|  | ул. 1-я Красная, д. 6 |
|  | ул. 8 Марта, д. 13 |
|  | ул. Ульяновская, д. 6 |
|  | ул. Ульяновская, д. 8/38 |
|  | площадь 50 лет Октября, д. 1 |
|  | ул. Неделина, д. 6, 7, 9, 10. |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, сформированный в соответствии с предложениями по проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды» городского округа Тейково на 2017 год

|  |  |
| --- | --- |
| №п.п. | Адрес общественной территории |
| 1. | Благоустройство участка территории площади имени Ленина городского округа Тейково (ремонт асфальтобетонного покрытия; демонтаж плит, бордюров, лестничных ступеней, клумб; укладка новой плитки, бордюров; установка из бетона новых ступеней и мест под клумбы) |

Приложение №2

к подпрограмме

«Формирование современной городской среды» на 2017 год

муниципальной программы

городского округа Тейково

«Обеспечение населения городского округа

Тейково услугами жилищно-коммунального

хозяйства и развитие транспортной системы»

ПРИМЕРНЫЙ ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

1. Скамья;





1. Урна.



1. Песочные дворики

Приложение №3

к подпрограмме

«Формирование современной городской среды» на 2017 год

муниципальной программы

городского округа Тейково

«Обеспечение населения городского округа

Тейково услугами жилищно-коммунального

хозяйства и развитие транспортной системы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий к подпрограмме

«Формирование современной городской среды» городского округа Тейково на 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Срок | |  | Ожидаемый | Основные |  |  |
| Номер и наименование | Ответственный |  | непосредственный | Связь с показателями |  |
|  | направления |  |
| начала | окончания |  |  |
| основного мероприятия | исполнитель |  | Результат  (краткое описание) | Программы |  |
|  | реализации |  |
|  |  | реализации | реализации |  |  | (подпрограммы) |  |
|  |  |  | Задача | |  |  |  |  |
| 1. Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов | Отдел городской инфраструктуры, отдел архитектуры, МКУ «Служба заказчика» | Июнь 2017г. | Декабрь  2017 г. |  | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Ремонт | Показатель 1.1  Показатель 1.2  Показатель 1.3 |  |
| 2. Благоустройство участка территории площади имени Ленина городского округа Тейково | Отдел городской инфраструктуры, отдел архитектуры, МКУ «Служба заказчика» | Июнь 2017г. | Декабрь  2017 г. |  | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство | Показатель 1.4  Показатель 1.5 |  |

Приложение № 4

к подпрограмме

«Формирование современной городской среды» на 2017 год

муниципальной программы

городского округа Тейково

«Обеспечение населения городского округа

Тейково услугами жилищно-коммунального

хозяйства и развитие транспортной системы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы

«Формирование современной городской среды» городского округа Тейково на 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик- координатор, участник | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
|
| Подпрограмма «Формирование современной городской среды» на 2017 год | всего в том числе:  Ответственный исполнитель – Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково | - | - |
| Соисполнитель – Отдел строительства и архитектуры администрации городского округа Тейково | - | - |
| Муниципальный заказчик – МКУ «Служба заказчика» | Местный бюджет, из них: | 857,80361 |
| экспертиза смет | 282,12451 |
| софинансирование 5% | 575,6791 |
| Всего выделено средств (областной бюджет с учетом объема софинансирования из федерального бюджета), в т.ч.: | 10 937,9026 |
| федеральный бюджет | 9 953,48962 |
| областной бюджет | 984,41298 |
| Средства собственников | 0,000 |
| ИТОГО | 11 795,70621 |
| В том числе по объектам: |  |  |
| - дворовые территории | Местный бюджет | 383,78607 |
|  | Всего выделено средств (областной бюджет с учетом объема софинансирования из федерального бюджета), в т.ч.: | 7 291,93507 |
| федеральный бюджет | 6 635,65975 |
| областной бюджет | 656,27532 |
| Средства собственников | 0,000 |
| ИТОГО по мероприятию | 7 675,72114 |
| - общественные территории | Местный бюджет | 191,89303 |
|  | Всего выделено средств (областной бюджет с учетом объема софинансирования из федерального бюджета), в т.ч.: | 3645,96753 |
| федеральный бюджет | 3 317,82987 |
| областной бюджет | 328,13766 |
| Средства собственников | 0,000 |
| ИТОГО по мероприятию | 3 837,86056 |

Приложение № 16

к муниципальной программе

городского округа Тейково

«Обеспечение населения городского округа

Тейково услугами жилищно-коммунального

хозяйства и развитие транспортной системы»

Подпрограмма

Формирование современной городской среды

на 2018 - 2024 годы

1. Паспорт подпрограммы «Формирование современной городской среды».

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Формирование современной городской среды (далее – подпрограмма) |
| Срок реализации подпрограммы | 2018-2024 |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково Ивановской области;  Отдел градостроительства и архитектуры администрации городского округа Тейково Ивановской области;  МКУ городского округа Тейково «Служба Заказчика» |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тейково |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Тейково.  Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа Тейково.  Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тейково в рамках проектов развития территории городского округа Тейково, основанных на местных инициативах в 2020 году.  Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тейково в рамках поддержки инициативных проектов 2021-2024.  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Тейково. |
| Объём ресурсного обеспечения мероприятий  подпрограммы | Общий объём бюджетных ассигнований\*:  362 486,16585тыс. руб.  2018 год – 12 132,49655 тыс. руб.;  2019 год – 76 895,07007 тыс. руб.;  2020 год – 107 800,58449 тыс. руб.;  2021 год – 11 631,088160 тыс. руб.;  2022 год – 135 716,11509 тыс. руб.;  2023 год – 17 474,42849 тыс. руб.;  2024 год – 836,38300 тыс. руб.  - местный бюджет:  2018 год – 807,835 тыс. руб.;  2019 год – 395,07007 тыс. руб.;  2020 год – 2 735,83074 тыс. руб.;  2021 год – 4 271,90066 тыс. руб.;  2022 год – 5 208,55923 тыс. руб.;  2023 год – 10 403,72142 тыс. руб.;  2024 год – 836,38300 тыс. руб.  - областной бюджет:  2018 год – 11 324,66155 тыс. руб.;  2019 год – 1 500,000 тыс. руб.;  2020 год – 33 527,55375 тыс. руб.;  2021 год – 7 359,18750 тыс. руб.;  2022 год – 5 958,14486 тыс. руб.;  2023 год – 70,70707 тыс. руб.;  2024 год – 0,000 тыс. руб.  - федеральный бюджет:  2017 год – 0,000 тыс. руб.;  2018 год – 0,000 тыс. руб.;  2019 год – 75 000,000 тыс. руб.;  2020 год – 71 537,20000 тыс. руб.;  2021 год – 0,000 тыс. руб.;  2022 год – 124 549,41100 тыс. руб.;  2023 год – 7 000,000 тыс. руб.;  2024 год – 0,000 тыс. руб. |

\* Объем финансирования программы подлежит уточнению по мере поступления средств заинтересованных лиц и по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.

2. Характеристика сферы благоустройства в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды» в городском округе Тейково на 2018-2024 годы.

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения городского округа Тейково.

К общественным территориям в городском округе относятся: скверы № 1, 2 и 3 на ул. Октябрьской; сквер на ул. Фрунзенской; сквер на ул. Сергеевская; Летний сад; парк «Красные Сосенки» и набережная реки Вязьма; площадь имени В.И. Ленина; площадь 50-лет Октября; Монумент Славы; территория вокруг Мемориального камня, посвященного воинам-интернационалистам, участникам локальных войн и ликвидаций аварий Чернобыльской АЭС, а также пешеходные дорожки пользующиеся популярностью среди населения.

Анализ сферы благоустройства территории городского округа Тейково показал, что в последние годы в округе в соответствии с мероприятиями муниципальной программы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего пользования.

Так, с 2011 по 2018 годы установлены 26 площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки). Благоустроены скверы на центральных улицах города – улице Октябрьской и улице Фрунзенской. Также большой проект проделан в рамках программы формирование современной городской среды по благоустройству сквера по улице Сергеевская. Ряд мероприятий проведен на центральной площади города, площади им. В.И. Ленина, где в числе прочих новшеств построен городской светодинамический фонтан. В 2020 году реализован проект-победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях «Реновация парка «Красные сосенки» и набережной реки Вязьма».

В составе областных программ и исполнения наказов избирателей депутатам областной Думы, а также в рамках реализации Программы «Формирование современной городской среды» в городском округе Тейково в 2017 и 2018 годах благоустроено 34 дворовых территории у 45 многоквартирных домов.

Однако в вопросах благоустройства территории городского округа имеется ряд проблем: уровень общего благоустройства дворовых территорий остается низким, требуется ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на большей части придомовых территорий имеет высокий физический износ.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к хаотичной парковке.

Кроме того, в период 2015-2016 г.г. в муниципальную собственность принята жилая зона военного городка Красные Сосенки, включающая 68 многоквартирных домов с придомовыми территориями, 6 автодорог, газоны, проезды.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Таким образом, в городском округе Тейково имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

- благоустройство территорий общего пользования

- благоустройство дворовых территорий.

В рамках более тщательного анализа сферы благоустройства территории городского округа Тейково проводилась инвентаризация всех дворовых территорий МКД и общественных территорий, с составлением паспортов, описывающих все объекты благоустройства, расположенные на территории муниципального образования, их техническое состояние.

В рамках реализации подпрограммы были разработаны и утверждены Правила благоустройства городского округа Тейково Ивановской области в целях обеспечения права граждан на благоприятную среду обитания.

3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы.

Главной целью Подпрограммы 2018-2024 является обеспечение комплексного подхода при проведении благоустройства территории городского округа Тейково, направленного на создание комфортных условий проживания и улучшения качества жизни горожан, обеспечения чистоты и порядка на территории города Тейково.

Целевыми показателями оценки хода реализации Подпрограммы и ее эффективности по итогам Подпрограммы являются следующие количественные показатели, представленные в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование основного мероприятия (мероприятий) | Ед.измерения | Значение показателей (индикаторов) | | | | | | |
| 2018  факт | 2019  факт | 2020  факт | 2021  факт | 2022  план | 2023  план | 2024  план |
| 1.Основные мероприятия подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 гг. | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | | ед. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0\* | 0\* |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий | | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1\* | 0\* |
| 1.3 | Проект «Реновация парка «Красные Сосенки и набережной реки Вязьма» | | ед. | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0\* | 0\* |
| 1.4 | Количество благоустроенных территорий в рамках поддержки местных инициатив в 2020 году | | ед. | - | - | 7 | - | - | - | - |
| 1.5 | Количество благоустроенных территорий в рамках поддержки инициативных проектов | | ед. | - | - | - | 3 | 7 | 0\* | 0\* |
| 1.6 | Проект «Красные сосенки – территория осознанности и добрососедства» | | ед. | - | - | - | - | 1 | 0\* | 0\* |

\* Значение целевых индикаторов подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.

Подпрограмма реализуется посредством шести разделов (частей):

- Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий г.о. Тейково (приложение № 1).

- Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства (приложение № 2).

- Перечень подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) объектов централизованной  (нецентрализованной) системы ресурсоснабжения сельских населенных пунктов холодного водоснабжения сельских населенных пунктов (определяемой уполномоченным органом местного самоуправления сельского поселения) (приложение № 3).

- Проект «Реновация парка «Красные Сосенки» и набережной реки Вязьма» (приложение № 4).

- Благоустройство территорий в рамках проектов развития территории городского округа Тейково, основанных на местных инициативах в 2020 году (приложение № 5).

- Благоустройство территорий г.о. Тейково в рамках поддержки инициативных проектов (приложение № 6).

- Проект «Красные сосенки – территория осознанности и добрососедства» (приложение № 7).

Для устройства в 2022 году зоны благоустройства, предусмотренной проектом «Красные сосенки – территория осознанности и добрососедства», а именно спортивного парка у реки Вязьма, необходимо соблюсти «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160. Над данной территорией проходят высоковольтные воздушные линии электропередач 6кВ, что запрещает размещать спортивные и детские площадки. Для реализации проекта «Красные сосенки – территория осознанности и добрососедства» на набережной реки Вязьма требуется перенос указанных высоковольтных воздушных линий электропередач. Источником финансового обеспечения затрат по переносу сетей электроснабжения является субсидия на возмещение затрат по созданию инженерной инфраструктуры на земельном участке, предназначенном для строительства объекта «Красные сосенки — территория осознанности и добрососедства».

В результате переноса сетей электроснабжения также будет обеспечена надежность подключаемых к ней 14 абонентов: благоустроенная набережная (зона благоустройства, предусмотренная проектом «Красные сосенки – территория осознанности и добрососедства»), Центр культурного развития, магазин и 11 земельных участков, сформированных для предоставления семьям с тремя и более детьми в городском округе Тейково Ивановской области.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Тейково, а также территорий общего пользования городского округа осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения (оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, площадях; установка скамеек со спинками и подлокотниками; оборудование тротуаров бордюрными пандусами для въезда и т.д.).

В результате реализации Подпрограммы планируется увеличить степень благоустройства территорий городского округа Тейково.

4. Особенности осуществления контроля реализации Программы

В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы постановлением администрации городского округа Тейково Ивановской области от 26.09.2017 № 538 создана общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, общественных организаций, иных лиц для организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Тейково» (далее – общественная комиссия). Организация деятельности общественной комиссии осуществляется в соответствии с Положением об общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, утвержденным постановлением администрации городского округа Тейково Ивановской области от 26.09.2017 № 538. Проведение заседаний общественной комиссии осуществляется в открытой форме с использованием фото с последующим размещением соответствующих записей, протоколов заседаний в открытом доступе на официальном сайте администрации г.о. Тейково.

В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией Подпрограммы осуществляется наполнение информация о ходе реализации Подпрограммы: на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» и в государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.

Ресурсное обеспечение подпрограммы состоит из субсидий федерального и областного бюджетов, софинансирования местного бюджета в установленном соглашением между органом государственной власти и органом местного самоуправления размере и, в случае выполнения работ по дополнительному перечню, средств собственников помещений многоквартирных домов в объеме не менее 20 %.

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице 2.

Объем финансирования является ориентировочным и корректируется после разработки проектно-сметной документации на каждый объект, а также после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной Подпрограммы.

Таблица 2

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды» городского округа Тейково на 2018-2024 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования/ Наименование мероприятия | Объемы бюджетных ассигнований на 2018 год (тыс. руб.) | Объемы бюджетных ассигнований на 2019 год (тыс. руб.) | Объемы бюджетных ассигнований на 2020 год (тыс. руб.) | Объемы бюджетных ассигнований на 2021 год (тыс. руб.) | Объемы бюджетных ассигнований на 2022 год (тыс. руб.) | Объемы бюджетных ассигнований на 2023 год (тыс. руб.) | Объемы бюджетных ассигнований на 2024 год (тыс. руб.) |
| Программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы | Ответственный исполнитель – Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково | Итого по Программе | **12 132,49655** | **76895,07007** | **107 800,58449** | **11 631,08816** | **135 716,11509** | **17 474,42849** | **836,38300** |
| Муниципальный заказчик – МКУ «Служба заказчика» | Местный бюджет, из них: | **807,835** | **395,07007** | **2735,83074** | **4 271,90066** | **5 208,55923** | **10 403,72142** | **836,38300** |
| экспертиза смет | 211,80 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 33,456 | 0,00 | 260,703 |
| Очистка пруда в местечке Красные Сосенки | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка чертежей МАФ для проекта «Реновация парка «Красные Сосенки» | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществление авторского надзора | 0,00 | 0,00 | 59,92418 | 15,70623 | 362,79632 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществление строительного контроля | 0,00 | 0,00 | 300,00000 | 155,41312 | 1 650,82582 | 0,00 | 0,00 |
| Проектные работы по оценке воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания (расчет ущерба водным биологическим ресурсам | 0,00 | 0,00 | 170,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| софинансирование 5% | 596,035 | 0,78947 | 16,13902 | 3,15789 | 13,82376 | 3,72142 | 575,68 |
| Софинансирование организации благоустройства территорий в рамках поддержки местных инициатив | 0,00 | 0,00 | 954,47500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Софинансирование организации благоустройства территорий в рамках поддержки инициативных проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,06250 | 1 005,08706 | 0,00 | 0,00 |
| Средства собственников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка проекта по благоустройству общественной территории | 0,00 | 382,2806 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| проект «Реновация парка «Красные Сосенки» и набережной реки Вязьма» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - проектно- сметная документация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - реализация проекта (благоустройство территории) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Корректировка проектно-сметной документации в отношении объекта «Реновация парка «Красные Сосенки» и набережной реки Вязьма» | 0,00 | 0,00 | 50,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство пешеходной дорожки/лестничного марша от ул. Гористая к пешеходному мосту через р. Вязьма (возле ТЦ «ВЕГА») (2 этап) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 656,20211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение работ по реализации проекта: «Реновация парка «Красные Сосенки» и набережной реки Вязьма» (система электроснабжения, дополнительные работы) | 0,00 | 0,00 | 285,29254 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществление строительного контроля за реализацией инициативных проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,73241 | 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| Изготовление топографической съемки земельного участка расположенного по адресу: Ивановская область, г. Тейково, ул. Гвардейская | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция системы видеонаблюдения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дополнительные работы по проекту «Благоустройство пешеходной дорожки/лестничного марша от ул. Гористая к пешеходному мосту через р. Вязьма (возле ТЦ «ВЕГА») | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,62640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Получение технических условий для подключения к электрическим сетям по объекту «Благоустройство общественных территорий в мкр. Красные Сосенки (ул. Гвардейская, ул. Новоженова, территория Дом культуры Российской Армии) -1-й этап | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| проведение работ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в целях компенсации ущерба | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,57027 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидия на возмещение затрат по созданию инженерной инфраструктуры на земельном участке, предназначенном для строительства объекта «Красные сосенки-территория осознанности и добрососедства» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство общественной территории «Парк у реки Вязьма»  (южнее ул. Новоженова, д.5, 7) 1-й этап | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 |
| Всего выделено средств (областной бюджет с учетом объема софинансирования из федерального бюджета), в т.ч.: | **11 324,66155** | **76 500,00** | **105 064,75375** | **7 359,18750** | **130 507,55586** | **7 070,70707** | **0,00** |
| федеральный бюджет | 10531,93524 | 76485,00 | 71 537,20 | 5 940,00 | 124 549,41100 | 7 000,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 792,72631 | 15,00 | 33 527,55375 | 1419,1875 | 5 958,14486 | 70,70707 | 0,00 |
| **ИТОГО** | **12 132,49655** | **76 895,07007** | **107 800,58449** | **11 631,088160** | **135 716,11509** | **17 474,42849** | **836,38300** |
| В том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - дворовые территории | Местный бюджет | **683,57225** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **260,703** |
| экспертиза смет | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,703 |
| софинансирование 5% | 483,57225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего выделено средств (областной бюджет с учетом объема софинансирования из федерального бюджета), в т.ч.: | 9 187,873 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 8 544,72064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 643,15211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства собственников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО по мероприятию** | **9871,445** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **260,703** |
| - общественные территории | Местный бюджет, из них: | **124,26275** | **395,07007** | **1 781,35574** | **3 770,10575** | **2098,47217** | **3,72142** | **575,68000** |
| экспертиза смет | 11,80 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 33,456 | 0,00 | 0,00 |
| Очистка пруда в местечке Красные Сосенки | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка чертежей МАФ для проекта «Реновация парка «Красные Сосенки» | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществление авторского надзора | 0,00 | 0,00 | 59,92418 | 15,70623 | 362,79632 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществление строительного контроля | 0,00 | 0,00 | 300,00000 | 155,41312 | 1650,82582 | 0,00 | 0,00 |
| Проектные работы по оценке воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания (расчет ущерба водным биологическим ресурсам | 0,00 | 0,00 | 170,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| софинансирование 5% | 112,46275 | 0,78947 | 16,13902 | 3,15789 | 13,82376 | 3,72142 | 575,68000 |
| Разработка проекта по благоустройству общественной территории | 0,00 | 382,2806 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Корректировка проектно-сметной документации в отношении объекта «Реновация парка «Красные Сосенки» и набережной реки Вязьма» | 0,00 | 0,00 | 50,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение работ по реализации проекта: «Реновация парка «Красные Сосенки» и набережной реки Вязьма» (система электроснабжения, дополнительные работы) | 0,00 | 0,00 | 285,29254 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство пешеходной дорожки/лестничного марша от ул. Гористая к пешеходному мосту через р. Вязьма (возле ТЦ «ВЕГА») (2 этап) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 656,20211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Изготовление топографической съемки земельного участка расположенного по адресу: Ивановская область, г. Тейково, ул. Гвардейская | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция системы видеонаблюдения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дополнительные работы по проекту «Благоустройство пешеходной дорожки/лестничного марша от ул. Гористая к пешеходному мосту через р. Вязьма (возле ТЦ «ВЕГА») | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,62640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Получение технических условий для подключения к электрическим сетям по объекту «Благоустройство общественных территорий в мкр. Красные Сосенки (ул. Гвардейская, ул. Новоженова, территория Дом культуры Российской Армии) -1-й этап | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| проведение работ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в целях компенсации ущерба | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,57027 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство общественной территории «Парк у реки Вязьма»  (южнее ул. Новоженова, д.5, 7) 1-й этап | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 |
| Всего выделено средств (областной бюджет с учетом объема софинансирования из федерального бюджета), в т.ч.: | 2 136,7888 | 1500,00 | 30 664,12875 | 6 000,00 | 26 265,15152 | 7 070,70707 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 1 987,2146 | 1485,00 | 30 357,48749 | 5 940,00 | 26 002,50000 | 7 000,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 149,5742 | 15,00 | 306,  64126 | 60,00 | 262,65152 | 70,70707 | 0,00 |
| Средства собственников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО по мероприятию** | 2 261,05155 | 1 897,78947 | **32 445,48449** | **9 770,10575** | **28363,62369** | **17 474,42849** | **575,68000** |
| - проект «Реновация парка «Красные Сосенки» и набережной реки Вязьма» | - проектно- сметная документация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего выделено средств (областной бюджет с учетом объема софинансирования из федерального бюджета), в т.ч.: | 0,00 | 75000,00 | 71 537,20000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 75000,00 | 71 537,20000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства собственников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО по мероприятию** | 0,00 | 75000,00 | **71 537,20000** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - проект «Красные сосенки – территория осознанности и добрососедства» | Всего выделено средств, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 546,91100 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 546,91100 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО по мероприятию** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **98 546,91100** | 0,00 | 0,00 |
| - Благоустройство территорий проектов развития территории городского округа Тейково, основанных на местных инициативах в 2020 году | Всего выделено средств, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 3 817,90000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 2 863,425 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 764,75530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 0,00 | 0,00 | 147,71970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - иные внебюджетные источники |  |  | 42,00 |  |  |  |  |
| **ИТОГО по мероприятию** | 0,00 | 0,00 | **3 817,90000** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство территорий в рамках поддержки инициативных проектов | Всего выделено средств, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860,98241 | 6 805,58040 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 359,18750 | 5 695,49334 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,79491 | 1110,08706 | 0,00 | 0,00 |
| - софинансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,07212 | 813,77355 | 0,00 | 0,00 |
| -средства граждан, поддержавших проект | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,49038 | 171,31351 | 0,00 | 0,00 |
| - инициативные платежи (без учета средств граждан, поддержавших проект) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,50000 | 20,00000 | 0,00 | 0,00 |
| -осуществление строительного контроля за реализацией инициативных проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,73241 | 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО по мероприятию** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1 860,98241** | **6 805,58040** | 0,00 | 0,00 |
| Возмещение затрат по созданию инженерной инфраструктуры на земельном участке, предназначенном для строительства объекта «Красные сосенки-территория осознанности и добрососедства» | Субсидия на возмещение затрат по созданию инженерной инфраструктуры на земельном участке, предназначенном для строительства объекта «Красные сосенки-территория осознанности и добрососедства» | Всего выделено средств, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2000,00000** | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2000,00** | 0,00 | 0,00 |

\*Объем финансирования мероприятий подлежит уточнению по мере поступления средств заинтересованных лиц и по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.

6. Перечень основных мероприятий к подпрограмме «Формирование современной городской среды» на территории городского округа Тейково на 2018-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат  (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов | Отдел городской инфраструктуры, отдел архитектуры, МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 2018 | 2024 | Увеличение благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Благоустройство | Показатель 1.1 |
| 2. Благоустройство общественных территорий | Отдел городской инфраструктуры, отдел архитектуры, МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 2018 | 2024 | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство | Показатель 1.2 |
| 3. Благоустройство территории Парка «Красные Сосенки» и набережной реки Вязьма | Отдел городской инфраструктуры, отдел архитектуры, МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 2019 | 2020 | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство | Показатель 1.3 |
| 4. Благоустройство территорий в рамках проектов развития территории городского округа Тейково, основанных на местных инициативах в 2020 году | Отдел городской инфраструктуры, отдел архитектуры, МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 2020 | 2024 | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство | Показатель 1.4 |
| 5.  Благоустройство территорий в рамках поддержки инициативных проектов | Отдел городской инфраструктуры, отдел архитектуры и градостроительства, МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 2021 | 2024 | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство | Показатель 1.5 |
| 6.  Благоустройство территории по проекту «Красные сосенки – территория осознанности и добрососедства» | Отдел городской инфраструктуры, отдел архитектуры и градостроительства, МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 2022 | 2022 | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство | Показатель 1.6 |

7. Механизм реализации Подпрограммы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами городского округа Тейково Ивановской области, разработанными в целях обеспечения реализации на территории городского округа федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды». Текущее управление реализацией мероприятий Программы осуществляется администрацией городского округа Тейково Ивановской области.

Исполнитель осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых и общественных территорий для включения в адресный перечень;

- представляет заявки общественной муниципальной комиссии, созданной на основе постановления администрации городского округа Тейково № 538 от 26.09.2017 г.;

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресного перечня дворовых и общественных территорий.

Дворовые и общественные территории включаются в муниципальную Подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории городского округа Тейково» на 2018-2024 годы» по результатам инвентаризации, проведенной в соответствии с Постановлением администрации г.о. Тейково от 17.08.2017 № 462 «Об утверждении Порядка инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории городского округа Тейково», а также на основании предложений граждан, организаций, заинтересованных и иных лиц в соответствии с утвержденным нормативно-правовым актом муниципального образования, устанавливающим порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций, заинтересованных и иных лиц о включении дворовой или общественной территории в муниципальную программу на 2018-2024 годы. Проводятся работы по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых проводятся в рамках настоящей Подпрограммы.

Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения обисключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляют контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд».

Приложение №1

к подпрограмме

«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы

муниципальной программы

городского округа Тейково

«Обеспечение населения городского округа

Тейково услугами жилищно-коммунального

хозяйства и развитие транспортной системы»

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ»

В ходе реализации части «Благоустройство дворовых и общественных территорий» предусматривается организация и проведение основного мероприятия «Повышение уровня благоустройства территории городского округа Тейково», в том числе следующих мероприятий:

- благоустройство дворовых территорий;

- благоустройство территорий общего пользования городского округа Тейково.

1. Минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий.

В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках муниципальной подпрограммы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, предполагаемые к выполнению на дворовой территории, из следующих перечней:

а) минимальный перечень работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн;

Минимальный перечень видов работ по благоустройству реализуется только при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

б) дополнительный перечень работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение дворовых территорий;

- ограждение газонов;

- ремонт тротуаров;

- устройство лестничных маршей, спусков и подходов к ним;

- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовым территориям многоквартирных домов маломобильных групп населения;

- устройство ливнеприемников;

- устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого основания).

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется только:

а) при условии трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица);

б) при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

в) при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ.

Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий указаны в Порядке представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды» на территории городского округа Тейково в 2018-2022 гг. (постановление администрации г.о. Тейково от 26.09.2017 № 538).

2. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ, входящих в минимальный и дополнительный перечень видов работ по благоустройству приведена в таблице 2.

Таблица 2

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ

по благоустройству дворовых территорий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. | | |
| Строительство внутриквартального, дворового проезда, автостоянки с асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | 850 | | |
| Ремонт внутриквартального, дворового проезда, автостоянки (верхний слой асфальтобетонного покрытия) | 1 кв. м | 500 | | |
| Строительство тротуара (пешеходной дорожки) с  асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | 750 | | |
| Ремонт тротуара (пешеходной дорожки) с фрезерованием верхнего слоя и с асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | 600 | | |
| Устройство тротуарной плитки | 1 кв. м | 1200 | | |
| Установка бордюрного камня | 1 п.м. | 1100 | | |
| Установка поребрика | 1 п.м. | 600 | | |
| Замена люков и кирпичных горловин (без стоимости люка)  Замена люков и кирпичных горловин (со стоимостью люка) | 1 шт. | 5500  10200 | | |
| Установка скамейки | 1 шт. | 1000 | | |
| Стоимость скамейки | 1 шт. | 6150 | | |
| Установка урны для мусора | 1 шт. | 615 | | |
| Стоимость урны для мусора | 1 шт. | 2350 | | |
| Стоимость наружного освещения | 1 шт. | По опорам  2400 | Над подъездом дома  1000 | Под землей  2000 |
| Стоимость светильника | 1 шт. | 6000 | | |
| Оборудование детских и (или) спортивных площадок (c установкой), в т.ч: |  |  | | |
| качели | 1 шт. | 22238 | | |
| горка | 1 шт. | 60368 | | |
| качалка | 1 шт. | 15107 | | |
| песочница | 1 шт. | 12166 | | |
| беседка | 1 шт. | 44275 | | |
| карусель | 1 шт. | 32340 | | |
| детский спортивный комплекс | 1 шт. | 64372 | | |
| шведская стенка | 1 шт. | 32731 | | |
| теннисный стол | 1 шт. | 22946 | | |
| уличный тренажер | 1 шт. | 30000 (за 1 тренажер из комплекса) | | |
| ударопоглощающее покрытие | 1 кв. м | 4100 | | |
| Организация автомобильных парковок | 1 кв. м | 850 | | |
| Озеленение дворовых территорий  Посадка зеленых насаждений:  -деревьев  -кустарника  Посев газона  Создание цветника | 1 шт.  1 шт.  1 кв. м  1 кв. | 3600  1500  200  1510 | | |
| Устройство ливнеприемников  (Устройство ливневой канализации из труб д  -315  -500 мм.с устройством ж/б колодцев) | 1 м. п. | 10000 | | |
| Устройство контейнерных площадок:  устройство контейнерной площадки с ограждением на 1 контейнер  стоимость контейнера  стоимость бункера-накопителя |  | 25000  5700  25000 | | |
| Устройство пандуса | 1 шт. | 98000 | | |

3. Основные мероприятия.

Реализация предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в подпрограмму осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа Тейково;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, наиболее посещаемой муниципальной территории в муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 гг. в соответствии с [Порядк](#Par29)ом, утвержденным постановлением администрации городского округа Тейково.

Адресные перечини дворовых и общественных территорий, расположенных на территории городского округа Тейково, которые нуждаются в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, утверждается в соответствии с приложением №1 раздела «Благоустройство дворовых и общественных территорий».

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа Тейково (приложение № 2 к разделу «Благоустройство дворовых и общественных территорий»).

Адресный перечень основных мероприятий на текущий год с указанием адреса и видов работ, целевых показателей размещается в приложении № 3 к разделу «Благоустройство дворовых и общественных территорий».

Муниципальной Подпрограммой предусматривается также реализация мероприятий по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, а именно, путем включения в «Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» соответствующих условий, способствующих достижению поставленной задачи, а также путем проведения ответственным исполнителем по Подпрограмме разъяснительной работы с населением города посредством личных встреч и публикаций в СМИ.

4. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета города Тейково.

После утверждения дизайн-проекта администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается территория благоустройства, реквизиты счета для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 20 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета города Тейково с момента их зачисления на лицевой счет администрации.

На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование официальном сайте администрации г.о. Тейково в сети Интернет данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий.

Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией в соответствии с бюджетным законодательством.

5. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, включает в себя следующие этапы:

1) Разработка дизайн-проектов.

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

Дизайн-проект включает в себя текстовую часть и графическую часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта.

2) Обсуждение дизайн-проектов.

В обсуждении дизайн-проектов принимают участие собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3) Утверждение дизайн-проектов.

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома утверждается нормативно-правовым актом.

Приложение № 1

к разделу «Благоустройство дворовых и общественных территорий»

к подпрограмме

«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы

муниципальной программы

городского округа Тейково

«Обеспечение населения городского округа

Тейково услугами жилищно-коммунального

хозяйства и развитие транспортной системы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019 - 2024 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству в рамках реализации муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

В адресный перечень включаются все дворовые территории, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период.

Очередность благоустройства дворовых территорий определяется в соответствии с [Порядк](#Par29)ом, утвержденным постановлением администрации городского округа Тейково. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории.

Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг. в рамках подпрограммы, в соответствующем году указанного периода определяется исходя из представленного объема бюджетных средств на данный финансовый год.

|  |  |
| --- | --- |
| №  п.п. | Адрес дворовой территории  (Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019-2024 гг. исходя из минимального перечня работ по благоустройству) |
| м. Красные Сосенки | |
|  | 70 лет Октября, д.1 |
|  | 70 лет Октября, д.2 |
|  | 70 лет Октября, д.3 |
|  | 70 лет Октября, д.4 |
|  | 70 лет Октября, д.5 |
|  | Гвардейская, д.10 |
|  | Гвардейская, д.11 |
|  | Гвардейская, д.12 |
|  | Гвардейская, д.12а |
|  | Гвардейская, д.13 |
|  | Гвардейская, д.15 |
|  | Гвардейская, д.16 |
|  | Гвардейская, д.2 |
|  | Гвардейская, д.4 |
|  | Гвардейская, д.5 |
|  | Гвардейская, д.6 |
|  | Гвардейская, д.7 |
|  | Гвардейская, д.9 |
|  | Молодежная, д.12 |
|  | Молодежная, д.14 |
|  | Молодежная, д.2 |
|  | Молодежная, д.4 |
|  | Молодежная, д.5 |
|  | Молодежная, д.6 |
|  | Молодежная, д.7 |
|  | Молодежная, д.9 |
|  | Неделина, д.1 |
|  | Неделина, д.11 |
|  | Неделина, д.12 |
|  | Неделина, д.16 |
|  | Неделина, д.2 |
|  | Неделина, д.3 |
|  | Неделина, д.4 |
|  | Неделина, д.5 |
|  | Неделина, д.8 |
|  | Неделина, д.9 |
|  | Новоженова, д.1 |
|  | Новоженова, д.10 |
|  | Новоженова, д.12 |
|  | Новоженова, д.14 |
|  | Новоженова, д.18 |
|  | Новоженова, д.1а |
|  | Новоженова, д.2 |
|  | Новоженова, д.20 |
|  | Новоженова, д.3 |
|  | Новоженова, д.4 |
|  | Новоженова, д.5 |
|  | Новоженова, д.7 |
|  | Новоженова, д.8 |
|  | пер.Солнечный, д.2а |
|  | Советской Армии, д.1 |
|  | Советской Армии, д.11 |
|  | Советской Армии, д.13 |
|  | Советской Армии, д.1а |
|  | Советской Армии, д.2 |
|  | Советской Армии, д.27 |
|  | Советской Армии, д.2а |
|  | Советской Армии, д.3 |
|  | Советской Армии, д.4 |
|  | Советской Армии, д.5 |
|  | Советской Армии, д.6 |
|  | Советской Армии, д.7 |
|  | Советской Армии, д.9 |
| Пос. Грозилово, м. Лифанов, пос. Пчелина | |
|  | Грозилово пос. д. 14 |
|  | Грозилово пос. д. 15 |
|  | Грозилово пос. д. 46 |
|  | Грозилово пос. д. 47 |
|  | Грозилово пос. д. 5 |
|  | Грозилово пос. д. 7 |
|  | Грозилово пос. д. 9 |
|  | Грозилово пос. д.11а |
|  | Грозилово пос. д.13 |
|  | Лифаново д.4 |
|  | Лифаново д.5 |
|  | Лифаново д.6 |
|  | Пчелина д. 23 |
|  | Пчелина д. 1 |
|  | Пчелина д. 10 |
|  | Пчелина д. 17 |
|  | Пчелина д. 18 |
|  | Пчелина д. 2 |
|  | Пчелина д. 20 |
|  | Пчелина д. 22 |
|  | Пчелина д. 24 |
|  | Пчелина д. 3 |
|  | Пчелина д. 4 |
|  | Пчелина д. 5 |
|  | Пчелина д. 6 |
|  | Пчелина д. 8 |
|  | Пчелина д.19 |
| Пос. Фрунзе | |
|  | Фрунзе д. 11 |
|  | Фрунзе д. 12 |
|  | Фрунзе д. 13 |
|  | Фрунзе д. 14 |
|  | Фрунзе д. 15 |
|  | Фрунзе д. 16 |
|  | Фрунзе д. 17 |
|  | Фрунзе д. 18 |
|  | Фрунзе д. 2 |
|  | Фрунзе д. 21 |
|  | Фрунзе д. 22 |
|  | Фрунзе д. 23 |
|  | Фрунзе д. 24 |
|  | Фрунзе д. 25 |
|  | Фрунзе д. 27 |
|  | Фрунзе д. 28 |
|  | Фрунзе д. 29 |
|  | Фрунзе д. 3 |
|  | Фрунзе д. 37 |
|  | Фрунзе д. 4 |
|  | Фрунзе д. 43 |
|  | Фрунзе д. 5 |
|  | Фрунзе д. 6 |
|  | Фрунзе д. 8 |
|  | Фрунзе д. 9 |
|  | Фрунзе д. 1 |
|  | Фрунзе д. 10 |
|  | Фрунзе д. 19 |
|  | Фрунзе д. 20 |
|  | Фрунзе д. 26 |
|  | Фрунзе д. 38 |
|  | Фрунзе д. 39 |
|  | Фрунзе д. 40 |
|  | Фрунзе д. 41 |
|  | Фрунзе д. 42 |
|  | Фрунзе д. 45 |
|  | Фрунзе д. 46 |
|  | Фрунзе д. 47 |
|  | Фрунзе д. 48 |
|  | Фрунзе д. 49 |
|  | Фрунзе д. 50 |
|  | Фрунзе д. 51 |
|  | Фрунзе д. 52 |
|  | Фрунзе д. 54 |
|  | Фрунзе д. 59 |
|  | Фрунзе д. 7 |
| М-онКомовских, Центр города | |
|  | 1-я Комовская д.4 |
|  | 1-я Комовская д.6 |
|  | 1-а Красная д.15а |
|  | 1-а Красная д.16 |
|  | 1-я Красная д.14а |
|  | 1-я Красная д.8 |
|  | 1-я Красная д.97 |
|  | 1-я Комовская д.14 |
|  | 1-я Комовская д.3 |
|  | 1-я Комовская д.8 |
|  | 1-я Комсомольская д.5 |
|  | 1-я Комсомольская д.61 |
|  | 1-я Комсомольская д.69 |
|  | 2-я Комсомольская д.67 |
|  | 2-я Комовская д.19 |
|  | 2-я Комовская д.21 |
|  | 2-я Комовская д.17 |
|  | Базарный проезд д. 2в |
|  | Некрасовская д.11 |
|  | Некрасовская д.8 |
|  | Некрасовская д.7 |
|  | Октябрьская д. 12 |
|  | Октябрьская д. 28 |
|  | Октябрьская д.22 |
|  | Октябрьская д.24 |
|  | Октябрьская д.24а |
|  | Октябрьская д.39 |
|  | Октябрьский п-д д.2 |
|  | Октябрьский п-д д.8 |
|  | Строительная д.25 |
|  | Строительная д.3 |
|  | Фрунзенская д.5 |
|  | Фрунзенская д.15а |
|  | Фрунзенская д.36 |
|  | Фрунзенская д.38 |
|  | Фрунзенская д.40 |
|  | Школьный п-д д.3 |
| М-он Индустриальных | |
|  | 1-я Красноармейская д.89 |
|  | 1-я Красноармейская д.74 |
|  | 1-я Красноармейская д.72 |
|  | 2-я Красноармейская д.82 |
|  | Индустриальная д.11 |
|  | Индустриальная д.16 |
|  | Индустриальная д.1а |
|  | Индустриальная д.2 |
|  | Индустриальная д.9 |
|  | Индустриальная д.14 |
|  | Калининская д. 1 |
|  | Першинская д.2 |
|  | Першинская д.27 |
|  | Першинская д.48 |
|  | Ульяновская д.6/13 |
|  | Фролова д.17 |
| М-он ВФД, Шестагинские | |
|  | 8-е Марта д.1 |
|  | 8-е Марта д.3/11 |
|  | 8-е Марта д.5/10 |
|  | 8-е Марта д. 4/8 |
|  | 8-е Марта д.14 |
|  | Гористая д.1 |
|  | Железнодорожный д.3 |
|  | Красных Зорь д.1 |
|  | Красных Зорь д.2 |
|  | Красных Зорь д.6 |
|  | Красных Зорь д.8 |
|  | Мохова д.1 |
|  | Нагорная д.18 |
|  | Социалистическая д.12 |
|  | Социалистическая д.13 |
|  | Социалистическая д.7 |
|  | Социалистическая д.1 |
|  | Социалистическая д.14 |
|  | Социалистическая д.3 |
|  | Социалистическая д.5 |
|  | Социалистическая д.2 |
|  | Социалистическая д.6 |
|  | Станционная д. 12 |
|  | Станционная д. 15 |
|  | Станционная д.11 |
|  | Станционная д.17 |
|  | Станционная д.19 |
|  | Станционная д.7 |
|  | Станционная д. 13 |
|  | Футбольная д.19/9 |
|  | Футбольная д.1/8 |
|  | Футбольная д.2/6 |
|  | Футбольная д.21 |
|  | Футбольная д.22 |
|  | Футбольная д.23 |
|  | Футбольная д.24 |
|  | Футбольная д.25 |
|  | Футбольная д.27 |
|  | Шестагинская д.48 |
|  | Шестагинская д.50 |
|  | Шестагинская д.52 |
|  | Шестагинская д.74 |
|  | Шестагинская д.76 |
|  | Шестагинская д.81 |
|  | Шестагинская д.83 |
|  | Шестагинская д.85 |
|  | Шестагинский проезд д.7 |
|  | Шестагинский проезд д.9 |
|  | Отдельно стоящие МКД |
|  | 2-я Береговая д.2 |
|  | Василевская д.6 |
|  | Гоголя д.6 |
|  | Запольная д.1 |
|  | Запольная д.2 |
|  | Запольная д.3 |
|  | Лежневская д.40 |
|  | Лежневская д.42 |
|  | Линейная д.25 |
|  | Новая д.3 |
|  | Революционная д.1б |
|  | Спортивная д.3а |
|  | Театральный пр. д.5 |
|  | Текстильная д.40 |
|  | Фридриха Энгельса д.25 |
|  | Чапаева д.3 |
|  | Чапаева д.26 |
|  | 1-я Комовская, д.27 |
|  | 1-я Комсомольская, д.82 |
|  | 1-я Красная, д.32 |
|  | 2-я Комсомольская, д.4 |
|  | 2-я Пролетарская, д.39 |
|  | 2-я Пролетарская, д.39а |
|  | 2-я Пролетарская, д.93 |
|  | 40 лет Октября, д.41 |
|  | Ермака, д.7 |
|  | Линейная, д.27 |
|  | Московская, д.6 |
|  | Мухина, д.136 |
|  | Некрасовская, д.3 |
|  | Нерльская, д.46 |
|  | Октябрьский проезд, д.12 |
|  | Привокзальная площадь, д.3 |
|  | Рубская, д.45 |
|  | Сергеевская, д.29 |
|  | Чапаева, д.9 |
|  | Якшинская, д.2 |
|  | Якшинская, д.4 |
|  | Ясельная, д.4 |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, подавших предложения для включения в муниципальную подпрограмму на 2018-2024 гг.

|  |  |
| --- | --- |
| ул. Ульяновская, д.2  ул. 2-я Комовская, д.15  ул. Индустриальная, д.3  ул. Индустриальная, д.5  ул. Октябрьская, д.23  ул. Индустриальная, д.15  ул. Шестагинская, д.46  ул. Индустриальная, д.13  ул. 2-я Комовская, д.12  ул. Щорса, д.7  ул. Индустриальная, д.1  ул. Индустриальная, д.7  ул. 8 Марта, д.12  ул. Социалистическая, д.4  ул. Октябрьская, д.1  м. Лифаново, д.4,5,6  ул. Станционная, д.21  ул. Нагорная, д.19  пос. Фрунзе, д.30,31,32,33  ул. Молодежная, д.1, 3  ул. 1-я Комовская, д.4  ул. 2-я Комовская, д.17  ул. Строительная, д.25  ул. 1-я Комовская, д.6  ул. 1-я Комовская, д.3  ул. Шестагинская, д.52  ул. Социалистическая, д.7  ул. 8 Марта, д.14  ул. Футбольная, д.24  ул. Шестагинская, д.50  ул. Шестагинская, д.81  пос. Грозилово, д.46  пос. Грозилово, д.47  ул. Шестагинская, д.48  пос. Грозилово, д.5  пос. Пчелина, д.17  пос. Пчелина, д.18  ул. Неделина, д.3 | ул. Советской Армии, д.11  ул. 70 лет Октября, д.1  ул. Нагорная, д.18  пос. Грозилово, д.14  ул. Социалистическая, д.6  ул. Станционная, д.9  ул. Футбольная, д.21  ул. Гвардейская, д.5,15  ул. Социалистическая, д.1  пос. Пчелина, д.24  пос. Грозилово, д.7  пос. Пчелина, д.5  ул. 70 лет Октября, д.4  ул. Футбольная, д.25  ул. Гвардейская, д.4  пос. Пчелина, д.8  пос. Пчелина, д.23  пос. Грозилово, д.9  ул. Першинская, д.2  пос. Пчелина, д.10  ул. Шестгинская, д.83  ул. Футбольная, д.27  пос. Фрунзе, д.59  ул. 8 Марта, д.3/11  ул. Футбольная, д.23  ул. Красная, д.97  ул. Мохова, д.1  ул. Станционная, д.19  ул. Индустриальная, д.1А  ул. Октябрьская, д.12  ул. Советской Армии, д.9  ул. Футбольная, д.22  ул. Социалистическая, д.3  ул. Фрунзенская, д.5  ул. Станционная, д.17  ул. Першинская, д.27  ул. Гвардейская, д.2 |

Адресный перечень дворовых территорий, расположенных на территории г.о. Тейково Ивановской области, подлежащих благоустройству в 2018 году.

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адреса дворовых территорий |
| 1 | ул. 2-я Комовская, д. 15 |
| 2 | ул. Ульяновская, д. 2 |
| 3 | ул. Октябрьская, д. 23 |
| 4 | ул. Шестагинская, д. 46 |
| 5 | ул. Индустриальная, д. 13 |
| 6 | ул. 2-я Комовская, д. 12 |
| 7 | ул. Индустриальная, д. 3 |
| 8 | ул. Индустриальная, д. 5 |
| 9 | ул. Индустриальная, д. 15 |
| 10 | ул. Щорса, д. 7 |
| 11 | ул. Индустриальная, д.1 |
| 12 | ул. 8 марта, д. 12 |
| 13 | ул. Октябрьская, д. 1 |
| 14 | ул. Индустриальная, д. 7 |
| 15 | ул. Социалистическая, д. 4 |
| 16 | ул. Станционная, д. 21 |
| 17 | ул. Нагорная, д. 19 |
| 18 | пос. Фрунзе, д. 30, 31,32,33 |
| 19 | ул. Молодежная, д. 1,3 |
| 20 | ул. Станционная, д. 9 |

Адресный перечень дворовых территорий, расположенных на территории г.о. Тейково Ивановской области, подлежащих благоустройству в 2019-2024\* году.

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адреса дворовых территорий |
|  |  |

\*При условии доведения Правительством Ивановской области субсидий в полном объеме из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области на организацию благоустройства территорий, формирования бюджета городского округа Тейково на соответствующие годы.

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2022 - 2024 годах

в рамках реализации муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории |
| 1 | Благоустройство площади Ленина, скверов на ул. Октябрьская, Театрального переулка, ул. Ясельная |
| 2 | Благоустройство Монумента Славы |
| 3 | Благоустройство территории вокруг Мемориального камня, посвященного воинам-интернационалистам, участникам локальных войн и ликвидаций аварий на Чернобыльской АЭС |
| 4 | Благоустройство территории Летнего сада |
| 5 | «Реновация Парка «Красные Сосенки» и набережной реки Вязьма» (Проект победитель Всероссийского конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях) |
| 6 | Благоустройство сквера на ул. Фрунзенской |
| 7 | Благоустройство площади 50 лет Октября |
| 8 | Благоустройство пешеходной дорожки от моста через р. Вязьма в районе Березовой рощи до ул. 2-я Заречная |
| 9 | Благоустройство тротуара вдоль дороги от ул. Фрунзенская по ул.1-я Комовская |
| 10 | Благоустройство улицы Школьный проезд |
| 11 | Общественная территория в прибрежной зоне от моста по улице Интернациональная до моста по улице Центральный проезд |
| 12 | Общественная территория в прибрежной зоне от моста по улице Центральный проезд до гидротехнического сооружения (плотина) |
| 13 | Благоустройство общественных территорий в мкр. Красные Сосенки (ул. Гвардейская, ул. Новоженова, территория Дом культуры Российской Армии) |
| 14 | Тротуар по ул. Щорса от д/с «Родничок» до ул. Индустриальная |
| 15 | Тротуар в пос. Грозилово от ул. Шоссейная вдоль автомобильной дороги |
| 16 | Тротуар по ул. Футбольная от ул. Красных Зорь до ул. Шестагинская |
| 17 | Благоустройство тротуара по ул. 8 Марта от вокзальной площади до ул. Социалистическая |
| 18 | Тротуар по ул. Шестагинский проезд |
| 19 | Тротуар от магазина «Василевский» (ул. Кооперативная) – ул. Лежневская – ул. 40 лет Октября – ул. Григорьевская (до конечной остановки общественного транспорта) |

Перечень общественных территорий, расположенных на территории г.о. Тейково Ивановской области, подлежащих благоустройству в 2018 году

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории |
| 1 | Сквер по ул. Сергеевская (сквер напротив ХБК) |

Перечень общественных территорий, расположенных на территории г.о. Тейково Ивановской области, подлежащих благоустройству в 2019 году

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории |
| 1 | Благоустройство пешеходной дорожки/лестничного марша от ул. Гористая к пешеходному мосту через р. Вязьма (возле ТЦ «ВЕГА») (1 этап) |

Перечень общественных территорий, расположенных на территории г.о. Тейково Ивановской области, подлежащих благоустройству в 2020 году

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории |
| 1 | Реновация парка «Красные Сосенки» и набережной реки Вязьма (2 часть) |

Перечень общественных территорий, расположенных на территории г.о. Тейково Ивановской области, подлежащих благоустройству в 2021 году

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории |
| 1 | Благоустройство пешеходной дорожки/лестничного марша от ул. Гористая к пешеходному мосту через р. Вязьма (возле ТЦ «ВЕГА») (2 этап) |

В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2021 году при выполнении мероприятий «Ремонт автомобильной дороги по ул. Индустриальная в г.Тейково», «Ремонт автомобильной дороги по Красноармейскому проезду в г.Тейково» были благоустроены (отремонтированы) общественные территории:

1. Благоустройство пешеходной дорожки по ул. Индустриальная (реконструкция пешеходной дорожки по ул. Индустриальная, восстановление пешеходной дорожки от почтового отделения №7 до ул. Щорса, строительство пешеходной дорожки от ул. Щорса до дома №9 по ул. Индустриальная, благоустройство ул. Индустриальной).
2. Тротуар по улице Красноармейский проезд от ул. Шестагинская до ул. Спортивная.

Перечень общественных территорий, расположенных на территории г.о. Тейково Ивановской области, подлежащих благоустройству в 2022 году

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории |
| 1 | Благоустройство общественных территорий в мкр. Красные Сосенки (ул. Гвардейская, ул. Новоженова, территория Дом культуры Российской Армии)1-й этап |

В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2022 году при выполнении мероприятий «Ремонт тротуара на участке автомобильной дороги по ул. 8 Марта в г.о. Тейково», «Ремонт автомобильной дороги на ул. Щорса в г.о. Тейково» были благоустроены (отремонтированы) общественные территории:

1.Благоустройство тротуара по ул. 8 Марта от вокзальной площади до ул. Социалистическая.

2.Тротуар по ул. Щорса от д/с «Родничок» до ул. Индустриальная.

Перечень общественных территорий, расположенных на территории г.о. Тейково Ивановской области, подлежащих благоустройству в 2023 годах\*

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории |
| 1 | Благоустройство общественной территории «Парк у реки Вязьма» (южнее ул. Новоженова, д. 5, 7) 1-й этап |

Перечень общественных территорий, расположенных на территории г.о. Тейково Ивановской области, подлежащих благоустройству в 2024 годах\*

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории |
| 1 |  |

\* Формируется после проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При условии доведения Правительством Ивановской области субсидий в полном объеме из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области на организацию благоустройства территорий, формирования бюджета городского округа Тейково на соответствующие годы.

Приложение №2

к разделу «Благоустройство дворовых и общественных территорий»

к подпрограмме

«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы

муниципальной программы

городского округа Тейково

«Обеспечение населения городского округа

Тейково услугами жилищно-коммунального

хозяйства и развитие транспортной системы»

ПРИМЕРНЫЙ ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

|  |  |
| --- | --- |
| %D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%9C%D0%BE%D0%B9-%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80view_1-11-166551549_w640_h640_10 | Скамья |
| dwor4 | Урна |
| view__1_%286%29_3%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8M201 | Элементы детской игровой площадки |

Приложение № 3

к разделу «Благоустройство дворовых и общественных территорий»

к подпрограмме

«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы

муниципальной программы

городского округа Тейково

«Обеспечение населения городского округа

Тейково услугами жилищно-коммунального

хозяйства и развитие транспортной системы»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель | Объект | Адрес | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка |
| 1 |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к подпрограмме

«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы

муниципальной программы

городского округа Тейково

«Обеспечение населения городского округа

Тейково услугами жилищно-коммунального

хозяйства и развитие транспортной системы»

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Ожидаемые результаты | Исполнители |
| 1 | Обследование территории: | До мая 2019 года | Составление паспорта территории | Администрация городского округа Тейково ивановской области |
| 1.1 | Улица Красная 1-я, улица Фридриха Энгельса, улица Западная, улица Ломоносова, улица Парижской Коммуны, улица Новая, улица Гоголя, улица Терентьевская 1-я, улица Терентьевская 2-я, улица Маяковского, улица Герцена, улица Совхозная, улица Красная 3-я, улица Красная 2-я, улица Чапаева, улица Интернациональная, улица Пролетарская 1-я, улица Пролетарская 2-я, улица Крестьянская 1-я, улица Крестьянская 2-я, улица Крестьянская 4-я, улица Островского, улица Красногвардейская, улица Орджоникидзе, улица Фурманова, улица Кирова, Колхозный проезд, улица Пушкинская, улица Зеленая, улица Колхозная, улица Достоевского, улица Победы, улица Просторная, улица Гастелло, 2-я Комсомольская улица, 1-я Комсомольская улица, 3-я Комсомольская улица. |
| 1.2 | Улица Матросова, улица Тракторная, улица Лесная, улица Ошанина, Северный проезд, улица Мичурина, Авиационная улица, улица Куйбышева, улица Крупской, улица Горького, Першинская улица, Загородная улица, Ульяновская улица, Советская улица, Северная улица, улица Карла Маркса, 3-я Заречная улица, 2-я Заречная улица, улица Красные Сосенки, улица Мухина, 1-я Береговая улица, 2-я Береговая улица, Некрасовская улица, , Ясельная улица. |
| 1.3 | Набережная улица, 1-я Гористая улица, 2-я Гористая улица, Нагорная улица, Шестагинская улица, Фрунзенская улица, Строительная улица, 1-я Комовская улица, 2-я Комовская улица, 3-я Комовская улица, улица Короткова, улица Ермака, переулок Комсомольский. |
| 1.4 | Кооперативная улица, Объединенная улица, Зеленый переулок, улица Красный Ткач, улица Калибина, Шуйская улица, переулок Тельмана, 1-я Полевая улица, 2-я Полевая улица, Парковая улица, Огородный проезд, Делегатская улица, переулок Димитрова, Леушинская улица, Торфяная улица, улица Сакко и Ванцетти, Ученическая улица, Межевая улица, улица Богдана Хмельницкого, Рабочая улица, Песчаная улица, Юбилейная улица, Линейная улица, Межевая улица, Трубная улица, Репновский проезд, Лежневская улица, Малая улица, переулок Козлова, Василевская улица. |
| 1.5 | Улица Луначарского, улица Войкова, улица Фролова, Суббочевская улица, улица Щорса, Шибаевская улица, Калининская улица, Заводская улица, Ленинская улица, Школьная улица, Спортивная улица, 1-я Красноармейская улица, 2-я Красноармейская улица, 3-я Красноармейская улица, 4-я Красноармейская улица, Революционная улица, Грозиловская улица, Пионерская улица, Мастеровая улица, улица Лифанова, Станционная улица, 1-й Железнодорожный тупик, Сергеевская улица, Железнодорожная улица, , Коллективная улица, 1-я Запрудная улица. |
| 1.6 | Улица Коммунальная, улица Попова, Луговая улица, поселок Фрунзе, Вокзальная улица, 1-я Первомайская улица, 2-я Первомайская улица, 3-я Первомайская улица, 4-я Первомайская улица, 5-я Первомайская улица, 6-я Первомайская улица, 7-я Первомайская улица, 1-я Физкультурная улица, 2-я Физкультурная улица, 3-я Физкультурная улица, 4-я Физкультурная улица, 5-я Физкультурная улица, 1-я Спартаковская улица, улица Арсения, 3-я Спартаковская улица, 1-я Болотная улица, 2-я Болотная улица. |
| 1.7 | Якшинская улица, Текстильная улица, улица Новая Площадь, Григорьевская улица, Московская улица, улица Кутузова, улица Суворова, Большой проезд, улица 40 лет Октября, Южная улица, Липовая улица, Рябиновая улица, Фестивальная улица, Рубская улица, Нерльская улица, Кленовая улица, улица Дзержинского, Стачечная улица, Восточная улица, Запольная улица, улица Гаврилово-Посадская. |
| 1.8 | Проезд Садовый, тупик Железнодорожный 2-й, Театральный переулок, Коммунистическая улица, Садовая улица, улица Буланова, улица 2-я Молодежная, переулок Объединенный, Сиреневая улица,улица Березовая, Центральный проезд, Заречный переулок. |
| 2 | Заключение соглашения о благоустройстве | По результатам инвентаризации, до 31.08.2019 |  | Администрация городского округа Тейково ивановской области |

Приложение № 3

к подпрограмме

«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы

муниципальной программы

городского округа Тейково

«Обеспечение населения городского округа

Тейково услугами жилищно-коммунального

хозяйства и развитие транспортной системы»

Перечень подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) объектов централизованной  (нецентрализованной) системы ресурсоснабжения сельских населенных пунктов холодного водоснабжения сельских населенных пунктов (определяемой уполномоченным органом местного самоуправления сельского поселения)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта | Наименование объекта (тип) | Вид работ |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Приложение № 4

к подпрограмме

«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы

муниципальной программы

городского округа Тейково

«Обеспечение населения городского округа

Тейково услугами жилищно-коммунального

хозяйства и развитие транспортной системы»

ПРОЕКТ «РЕНОВАЦИЯ ПАРКА «КРАСНЫЕ СОСЕНКИ И НАБЕРЕЖНОЙ РЕКИ ВЯЗЬМА»

1. Ожидаемые результаты реализации проекта «Реновация парка «Красные Сосенки» и набережной реки Вязьма.

Реализация мероприятий Подпрограммы направлена на достижение высокого уровня комфортности благоустроенных общественных территорий Подпрограмма предусматривает достижение целей и задач в течение 2019-2020 годов.

Благоустройство данной общественной территории направлено на создание общественного пространства, отвечающего требованиям по обеспечению и повышению комфортности условий отдыха жителей и гостей города Тейково.

Территория Парка «Красные сосенки» и набережная реки Вязьма выбраны жителями города, и не случайно. Это самые важные общественные пространства для тейковчан. Пару десятков лет назад, по рассказам пожилых, территория была востребованным и популярным местом отдыха. Жители со всей Ивановской области приезжали, чтобы погулять по сосновому бору, понаблюдать за фонтанами на «Генеральском» пруду, послушать военный оркестр. Тейковчане ежедневно отдыхали на пляже реки Вязьма. Однако территория пришла в упадок. Сейчас на ней не проходят культурные события, нет обустроенной инфраструктуры. В настоящее время часть территории парка «Красные Сосенки» и части набережной реки Вязьмы в городском округе Тейково используются пешеходами в рамках устоявшихся пеших маршрутов, соединяющих военную и гражданскую части города, для прогулок и в качестве привычных маршрутов к месту отдыха, работы и учебы. Большая часть территории в настоящее время не используется и сильно заросла.

Ключевой целью реализации данного проекта является объединение две разрозненные части города: военный городок «Красные сосенки» и старую часть с центром вокруг Тейковского хлопчатобумажного комбината в единый центр города. Это возможно после преобразования и комплексного благоустройства территории города, позволяющее улучшить эстетическое состояние территории с воссозданием ее былого облика.

Концепция благоустройства Парка «Красные Сосенки» и набережной реки Вязьма заключается в том, что необходимо объединить город, усилить его значение, связать с другими городами.

Данный проект охватывает всю центральную часть города. Благоустройство территории поделено на этапы. Первый этап территории предполагает создание комфортного общественного пространства со спортивными и событийными зонами, для спокойного и активного отдыха населению с игровыми зонами для детей, территорией для занятий спортом и ландшафтно-рекреационной зоной.

В концепции первого этапа выделены следующие функциональные зоны: зона воркаута, зона выгула собак, система велодорожек, тропа здоровья, зона фестивалей, детская площадка, событийная сцена, многоуровневый пирс на пруду, амфитеатр на пруду, зона отдыха у воды.

Проект создаст новую рекреационную зеленую ось вдоль реки Вязьма, соединив два существующих городских центра и физически, и ментально. Он станет ярким выражением идентичности города, которая соединяет историю текстильной промышленности и историю военного городка «Красные сосенки». Он расскажет о тейковских корнях и создаст общий фундамент для будущего. Новая ось соединит две главные точки притяжения, создав многочисленные маршруты и разнообразный культурный и рекреационный опыт для горожан, что увеличит возможности взаимодействия между ними. Этот новый «продуктивный диалог» создаст чувство единства между новыми и коренными жителями, даст мотивацию молодежи и военным участвовать в будущем развитии города, а не считать город местом временной дислокации.

Приоритетными задачами проекта являются:

- комплексное благоустройство территории города;

- создание функционального общественного пространства, привлекательного для различных групп населения и учитывающего их интересы, имеющего лаконичный архитектурный облик и соблюдающего баланс между использованием современных решений и сохранением исторического контекста территории;

- создание общественно-досуговой точки развития города, способствующей формированию новых туристических потоков;

- воспитание экологической культуры и эколого-ориентированного сознания местных жителей;

- возможность организации мероприятий событийной программы города, ориентированной на различные социальные и возрастные группы;

- содействие развитию культуры и спорта, организация активных и пассивных форм отдыха населения.

2. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Всего тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | |
| 2019 г. | 2020г. |
| Всего для Проекта «Реновация парка «Красные Сосенки» и набережной реки Вязьма» | | | |
| в том числе за счет: | 146 537,20000 | 75 000,00 | 71 537,20000 |
| средства федерального бюджета\* | 146 537,20000 | 75 000,00 | 71 537,20000 |
| средства областного бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\*Объем финансирования мероприятий подлежит уточнению по мере поступления денежных средств.

3. Перечень мероприятий Проекта «Реновация парка «Красные Сосенки» и набережной реки Вязьма».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, подпрограммные мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Источники финансирования (тыс. руб.) | Объем финансирования (тыс. руб.) | |
| 2019 | 2020 |
| 1 | Разработка проектно сметной документации по проекту «Реновация парка «Красные Сосенки» и набережной реки Вязьма» | До 30 декабря 2019 года | МКУ городского округа Тейково «Служба заказчика» | Всего: 3462,80тыс. руб.  из них:  МБ\* –0,00 тыс. руб.  ОБ\* –0,00 тыс. руб.  ФБ\* – 3462,80тыс. руб. | 3462,80 | 0,00 |
| 2 | Благоустройство территории по проекту «Реновация парка «Красные Сосенки» и набережной реки Вязьма» | До 30.12.2020 года | МКУ городского округа Тейково «Служба заказчика» | Всего: 143074,400 тыс. руб.  из них:  МБ\* –0,00 тыс. руб.  ОБ\* –0,00 тыс. руб.  ФБ\* –143 074,400 тыс. руб. | 71 537,200 | 71 537,200 |

\*Объем финансирования мероприятий подлежит уточнению по мере поступления денежных средств.

Приложение № 5

к подпрограмме

«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы

муниципальной программы

городского округа Тейково

«Обеспечение населения городского округа

Тейково услугами жилищно-коммунального

хозяйства и развитие транспортной системы»

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ В РАМКАХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТЕЙКОВО, ОСНОВАННЫХ

НА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВАХ»

Срок реализации – 2020 год

1. Ожидаемые результаты реализации.

В ходе реализации части «Благоустройство территорий в рамках проектов развития территории городского округа Тейково, основанных на местных инициативах» предусматривается организация и проведение основного мероприятия «Повышение уровня благоустройства территории городского округа Тейково» в рамках поддержки проектов развития территории городского округа Тейково, основанных на местных инициативах.

Поддержка проектов развития территории городского округа Тейково, основанных на местных инициативах – это эффективный и устойчивый механизм, который позволяет оперативно выявлять и решать наиболее острые социальные проблемы местного значения, являющиеся реальным приоритетом населения, вовлекать граждан в решение местных проблем.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 |
| 1. | Количество благоустроенных территорий в рамках проектов развития территории городского округа Тейково, основанных на местных инициативах | ед. | 7 |

\*Количественный показатель подпрограммы будет определен после отбора и распределения Правительством Ивановской области субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области на организацию благоустройства территорий в рамках проектов развития территории городского округа Тейково, основанных на местных инициативах.

Имеются риски недостижения показателей подпрограммы:

- бюджетные, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий региональной (муниципальной) программы;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве территорий и т.д.

2. Основные мероприятия.

Реализация мероприятия «Благоустройство территорий в рамках проектов развития территории городского округа Тейково, основанных на местных инициативах» предусматривает выполнение работ по благоустройствутерриторий городского округа Тейково, размещением объектов благоустройства в рамках проектов благоустройства, прошедших конкурсный отбор.

Под проектом развития территорий, основанном на местных инициативах понимается проект благоустройства, посредством которого обеспечивается участие жителей городского округа Тейково в определении приоритетов расходования средств местного бюджета, поддержка реализации их инициатив по организации благоустройства территории муниципального образования, имеющих приоритетное значение для жителей.

Под инициативной группой граждан понимается самоорганизованное объединение граждан по месту жительства на основе общности интересов, созданное с целью решения проблемы местного значения в сфере организации благоустройства территории городского округа Тейково посредством реализации проекта развития территории, основанного на местных инициативах.

Инициаторами проекта могут выступать инициативная группа граждан, территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС) (органы ТОС). Проект до его внесения в администрацию городского округа Тейково подлежит рассмотрению на собрании (конференции) граждан, в том числе осуществляющих территориальное общественное самоуправление, с целью обсуждения проекта, определения его соответствия интересам жителей городского округа Тейково и целесообразности его реализации, а также принятия собранием (конференцией) граждан решения о приоритетности проекта, поддержке и выдвижении проекта (включая дизайн-проект благоустройства территории), готовности его софинансироватьиобъемесофинансирования.

Для участия в конкурсном отборе проектов инициативная группа граждан, территориальное общественное самоуправление (далее – ТОС) направляет в администрацию городского округа Тейково заявку на участие в отборе с приложением:

- проекта развития территории (по форме согласно приложению к разделу «Благоустройство территорий в рамках проектов развития территории городского округа Тейково, основанных на местных инициативах»);

- протокола собрания (конференции) граждан (с участием инициаторов проекта), с приложением к нему листа регистрации участвующих в голосовании по вопросам приоритетности проекта, его поддержки и выдвижения, готовности софинансировать и объему софинансирования;

- документов, подтверждающих софинансирование проекта за счет внебюджетных источников (в случае, если предусмотрено софинансирование проекта за счет внебюджетных источников (кроме ТОС));

- материалов (документов, фотоматериалов, дизайн-проектов), подтверждающих достоверность представляемых в составе заявочной документации сведений и позволяющих наиболее полно описать проект.

Срок реализации проекта должен начинаться не ранее 1 марта и завершаться не позднее 1 декабря текущего финансового года.

Порядок отбора проектов развития территорий городского округа Тейково Ивановский области, основанных на местных инициативах утвержден постановлением администрации городского округа Тейково Ивановской области от 17.03.2020 № 121.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на организацию благоустройства территорий в рамках проектов развития территории городского округа Тейково, основанных на местных инициативах (далее – Субсидия), бюджетных ассигнований местного бюджета, а также средств территориального общественного самоуправления и иных внебюджетных источников.

Доля расходов областного бюджета в финансовом обеспечении расходного обязательства муниципального образования не должна превышать 75%. Финансирование оставшейся части проекта осуществляется за счет средств местного бюджета, а также обязательного участия в софинансировании проекта граждан, принявших участие в выдвижении проекта, - в размере не менее 3% от стоимости проекта, и за счет иных внебюджетных источников (при наличии).

Таблица 2. Ресурсное обеспечение на 2020 год.

(тыс. руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/ источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.)\* |
|  | Благоустройство территории в рамках проектов развития территории городского округа Тейково, основанных на местных инициативах в 2020 году | 3 817,900 |
|  | - Областной бюджет | 2863,42500 |
|  | - бюджет г. Тейково | 764,75530 |
|  | -средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 147,71970 |
|  | - иные внебюджетные источники | 42,00 |
| 1 | «Благоустройство территории по адресу: г. Тейково, ул. Молодежная, рядом с д. 13, напротив МДОУ № 6 «Орленок» | 500,500 |
|  | - областной бюджет | 487,500 |
|  | - бюджет г. Тейково | 76,610 |
|  | -средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 15,015 (3%) |
|  | - иные внебюджетные источники | 33,500 (5,15%) |
| 2 | «Спорт, доступный всем» ул. Индустриальная между д.1 и 1а» | 547,250 |
|  | - областной бюджет | 412,500 |
|  | - бюджет г. Тейково | 107,79330 |
|  | -средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 28,01920  (5, 12%) |
|  | - иные внебюджетные источники | 1,00  (0, 18%) |
| 3 | «Установка во дворе школы № 5 на ул. Чапаева 24 тренажерной беседки, лавочек и цветочных клумб» | 696,500 |
|  | - областной бюджет | 525,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 144,765 |
|  | -средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 27,860 (4%) |
|  | - иные внебюджетные источники | 1,50 (0,2%) |
| 4 | «Благоустройство территории местечка Василёво путем установки тренажерной беседки напротив дома № 6 по улице Юбилейная г. Тейково» | 448,250 |
|  | - областной бюджет | 412,50 |
|  | - бюджет г. Тейково | 93,615 |
|  | -средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 13,44750  (3 %) |
|  | - иные внебюджетные источники | 5,00  (0, 9%) |
| 5 | «Благоустройство территории пос. Грозилово путем установки детской игровой площадки на пустыре у дома № 14» | 609,00 |
|  | - областной бюджет | 525,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 119,364 |
|  | -средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 32,886 (5,4%) |
|  | - иные внебюджетные источники | 0,00 |
| 6 | «Установка на большой поляне между ул. Фестивальной, Южной, Рубской, огражденной спортивной площадки с двумя футбольными воротами, лавочками и цветочными клумбами по периметру снаружи» | 466,400 |
|  | - областной бюджет | 397,50 |
|  | - бюджет г. Тейково | 102,608 |
|  | -средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 13,992 (3%) |
|  | - иные внебюджетные источники | 0,00 |
| 7 | «Память – наше будущее» вдоль дома № 7 ул. Индустриальная до пересечения с ул. Щорса» | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 0,00 |
|  | -средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 0,00 |
|  | - иные внебюджетные источники | 0,00 |
| 8 | «Установка «Тренажерной беседки», по ул. 3-я Заречная напротив д. 43-45, установки скамеек для отдыха и разбивка цветочной клумбы около беседки» | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 0,00 |
|  | -средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 0,00 |
|  | - иные внебюджетные источники | 0,00 |
| 9 | «Установка на поляне, расположенной восточнее домов 6 и 8 на поселке Пчелина огражденной спортивной площадки, с двумя футбольными воротами, лавочками и цветочными клумбами» | 550,00 |
|  | - областной бюджет | 412,50 |
|  | - бюджет г. Тейково | 120,00 |
|  | -средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 16,50 (3%) |
|  | - иные внебюджетные источники | 1,00 (0,18%) |
| 10 | «Благоустройство путем установки на ул. Шестагинский проезд сзади детской игровой площадки тренажерной беседки и разбивкой цветочных клумб | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 0,00 |
|  | -средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта | 0,00 |
|  | - иные внебюджетные источники | 0,00 |

\*Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению после распределения Правительством Ивановской области субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области на организацию благоустройства территорий в рамках оставшейся части проекта осуществляется за счет средств местного бюджета, а также обязательного участия в софинансировании проекта граждан, принявших участие в выдвижении проекта, - в размере не менее 3% от стоимости проекта, и за счет иных внебюджетных источников (при наличии).

Приложение № 6

к подпрограмме

«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы

муниципальной программы

городского округа Тейково

«Обеспечение населения городского округа

Тейково услугами жилищно-коммунального

хозяйства и развитие транспортной системы»

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ В РАМКАХ ПОДДЕРЖКИ

ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ»

Срок реализации – 2021-2024 годы

1. Ожидаемые результаты реализации.

В ходе реализации части «Благоустройство территорий в рамках поддержки инициативных проектов» предусматривается организация и проведение основного мероприятия «Повышение уровня благоустройства территории городского округа Тейково» в рамках поддержки инициативных проектов.

Поддержка инициативных проектов– это эффективный и устойчивый механизм, который позволяет оперативно выявлять и решать наиболее острые социальные проблемы местного значения, являющиеся реальным приоритетом населения, вовлекать граждан в решение местных проблем.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество благоустроенных территорий в рамках поддержки инициативных проектов | ед. | 3 | 7 | х\* | х\* |

\*Количественный показатель подпрограммы будет определен после отбора и распределения Правительством Ивановской области субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию инициативных проектов.

Имеются риски недостижения показателей подпрограммы:

- бюджетные, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий региональной (муниципальной) программы;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве территорий и т.д.

2. Основные мероприятия.

Реализация мероприятия «Благоустройство территорий в рамках поддержки инициативных проектов» предусматривает выполнение работ по благоустройствутерриторий городского округа Тейково, размещением объектов благоустройства в рамках инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор.

Под инициативным проектом понимается проект благоустройства, внесенный в администрацию городского округа Тейково Ивановской области инициатором в целях реализации мероприятий по организации благоустройства территории городского округа Тейково, имеющих приоритетное значение для жителей городского округа Тейково Ивановской области или его части. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения проектов, проведения их конкурсного отбора устанавливается решением городской Думы городского округа Тейково от 29.01.2021 № 5 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения и конкурсного отбора инициативных проектов, предназначенных для реализации на территории городского округа Тейково Ивановской области».

Инициаторами проекта могут выступать инициативная группа граждан численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории городского округа Тейково Ивановской области, территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС) (органы ТОС).

Инициативный проект до его внесения в администрацию городского округа Тейково подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления ТОС, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей городского округа Тейково или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта.

При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.

Также возможно выявление мнения граждан по вопросу о поддержке проекта путем опроса граждан, сбора их подписей, если это предусмотрено нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.

Для участия в конкурсном отборе инициативных проектов инициативная группа граждан, ТОС направляет в администрацию городского округа Тейково следующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей городского округа Тейково Ивановской области или его части;

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;

7) указание на объем средств бюджета городского округа Тейково Ивановской области в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию городского округа Тейково Ивановской области или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным решением городской Думы городского округа Тейково Ивановской области.

Срок реализации проекта должен начинаться не ранее 1 марта и завершаться не позднее 1 декабря текущего финансового года.

Состав конкурсной комиссии, критерии отбора, форма заявки и иные необходимые для реализации инициативных проектов сведения утверждены постановлением администрации городского округа Тейково Ивановской области от 01.02.2021 № 25 «Об утверждении Порядка деятельности и состава Комиссии по отбору инициативных проектов в городском округе Тейково Ивановской области, формы описания инициативного проекта и критериев оценки инициативного проекта».

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на организацию благоустройства территорий в рамках инициативных проектов (далее – Субсидия), бюджетных ассигнований местного бюджета, а также средств территориального общественного самоуправления и иных внебюджетных источников.

Доля расходов областного бюджета в финансовом обеспечении расходного обязательства муниципального образования, связанного с реализацией конкретного проекта, не должна превышать 85%. Финансирование оставшейся части проекта осуществляется за счет средств местного бюджета, а также обязательного участия в софинансировании проекта граждан, поддержавших проект, - в размере не менее 1% от стоимости проекта, и за счет иных внебюджетных источников (при наличии).

Таблица 2. Ресурсное обеспечение.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/ источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.)\* | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Благоустройство территорий в рамках поддержки инициативных проектов | **1812,25000** | **6 700,58040** | 0,00 | 0,00 |
|  | - Областной бюджет | 1 359,18750 | 5 695,49334 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 314,07212 | 813,77355 | 0,00 | 0,00 |
|  | -средства граждан, поддержавших проект | 58,49038 | 171,31351 | 0,00 | 0,00 |
|  | - инициативные платежи (без учета средств граждан, поддержавших проект) | 80,500 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Благоустройство территории двора, расположенного между д. 11, д. 13 по ул. 8 Марта и д. 1 пл. 50 лет Октября путем установки детской игровой площадки, тренажерной беседки и парковых скамеек для отдыха | **674,25000** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Областной бюджет | 505,68750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 84,83687 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -средства граждан, поддержавших проект | 23,72563 (15,03%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - инициативные платежи (без учета средств граждан, поддержавших проект) | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Установка многофункциональной спортивной площадки на улице 2-я Пролетарская, напротив школы № 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -средства граждан, поддержавших проект | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - инициативные платежи (без учета средств граждан, поддержавших проект) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Благоустройство территории поселка Грозилово путем установки тренажерной беседки и зоны воркаута на территории, расположенной на пустыре в окружении домов №№ 13,14,7,9 | **661,50000** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Областной бюджет | 496,12500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 127,40525 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -средства граждан, поддержавших проект | 20,46975 (3,09) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - инициативные платежи (без учета средств граждан, поддержавших проект) | 17,500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Благоустройство территории ТОС «Заречный» путем установки тренажерной беседки и зоны воркаута, а также 2-х скамеек для отдыха, урны для мусора и информационного стенда напротив д. 46 на ул. 3-я Заречная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -средства граждан, поддержавших проект | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - инициативные платежи (без учета средств граждан, поддержавших проект) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Благоустройство территории ТОС «Шестагинский» путем установки на ул. Шестагинский проезд, сзади детской игровой площадки, тренажерной беседки | **476,50000** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Областной бюджет | 357,37500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 101,83000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -средства граждан, поддержавших проект | 14,295 (3 %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - инициативные платежи (без учета средств граждан, поддержавших проект) | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Благоустройство территории двора дома № 3 улицы Неделина путем установки огражденной детской игровой площадки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -средства граждан, поддержавших проект | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - инициативные платежи (без учета средств граждан, поддержавших проект) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Дальнейшее благоустройство детской игровой площадки, расположенной на ул. Молодежной, рядом с д. № 13, напротив МДОУ № 6 «Орленок», путем ее дооборудования детскими игровыми элементами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -средства граждан, поддержавших проект | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - инициативные платежи (без учета средств граждан, поддержавших проект) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Аллея Славы воинов - ракетчиков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -средства граждан, поддержавших проект | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - инициативные платежи (без учета средств граждан, поддержавших проект) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Установка детской игровой площадки и спортивного оборудования напротив дома  № 40 на улице Новая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -средства граждан, поддержавших проект | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - инициативные платежи (без учета средств граждан, поддержавших проект) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Благоустройство территории на ул. Крупской у дома № 20 путем дооснащения имеющейся спортивно-игровой детской площадки дополнительными игровыми элементами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -средства граждан, поддержавших проект | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - инициативные платежи (без учета средств граждан, поддержавших проект) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Дальнейшее благоустройство территории ТОС «Западный» путем установки на поляне, расположенной восточнее домов 8 и 14 на поселке Пчелина, тренажерной беседки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -средства граждан, поддержавших проект | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - инициативные платежи (без учета средств граждан, поддержавших проект) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская обл., г. Тейково, ул. Першинская, д. 2 | 0,00 | 774,17280 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Областной бюджет | 0,00 | 658,04688 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 0,00 | 91,90074 | 0,00 | 0,00 |
|  | -средства граждан, поддержавших проект | 0,00 | 23,22518 | 0,00 | 0,00 |
|  | - инициативные платежи (без учета средств граждан, поддержавших проект) | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Благоустройство территории м. Василево путем установки спортивной площадки с ограждением и футбольными воротами, детских игровых элементов напротив д. 2а, ул. Садовая, г. Тейково, Ивановская область | 0,00 | 1 052,71000 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Областной бюджет | 0,00 | 894,80350 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 0,00 | 123,32520 | 0,00 | 0,00 |
|  | -средства граждан, поддержавших проект | 0,00 | 31,58130 | 0,00 | 0,00 |
|  | - инициативные платежи (без учета средств граждан, поддержавших проект) | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Благоустройство территории ТОС Красный путем установки многофункциональной спортивной площадки на ул. 2-Пролетарская, г. Тейково, Ивановская область | 0,00 | 995,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Областной бюджет | 0,00 | 845,750 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 0,00 | 117,40 | 0,00 | 0,00 |
|  | -средства граждан, поддержавших проект | 0,00 | 29,850 | 0,00 | 0,00 |
|  | - инициативные платежи (без учета средств граждан, поддержавших проект) | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская обл., г. Тейково, ул. 1-я Комовская, д. 4 | 0,00 | 1 054,12440 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Областной бюджет | 0,00 | 896,00574 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 0,00 | 135,20866 | 0,00 | 0,00 |
|  | -средства граждан, поддержавших проект | 0,00 | 17,910 | 0,00 | 0,00 |
|  | - инициативные платежи (без учета средств граждан, поддержавших проект) | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская обл., г. Тейково, ул. Шестагинская, д. 52 | 0,00 | 724,70280 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Областной бюджет | 0,00 | 615,99738 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 0,00 | 95,45839 | 0,00 | 0,00 |
|  | -средства граждан, поддержавших проект | 0,00 | 7,24703 | 0,00 | 0,00 |
|  | - инициативные платежи (без учета средств граждан, поддержавших проект) | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская обл., г. Тейково, ул. Фрунзенская, д. 5 | 0,00 | 1 049,87040 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Областной бюджет | 0,00 | 892,38984 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 0,00 | 125,48056 | 0,00 | 0,00 |
|  | -средства граждан, поддержавших проект | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - инициативные платежи (без учета средств граждан, поддержавших проект) | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Благоустройство дворовой территории по адресу: Ивановская область, г. Тейково, между ул. Гвардейская, 6 и ул. Молодежная, 14 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Областной бюджет | 0,00 | 892,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет г. Тейково | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -средства граждан, поддержавших проект | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | - инициативные платежи (без учета средств граждан, поддержавших проект) | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

\*Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению после распределения Правительством Ивановской области субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области на организацию благоустройства территорий в рамках поддержки инициативных проектов. Финансирование оставшейся части проекта осуществляется за счет средств местного бюджета, а также обязательного участия в софинансировании проекта граждан, поддержавших проект - в размере не менее 1% от стоимости проекта, и за счет иных внебюджетных источников (при наличии).

Приложение № 7

к подпрограмме

«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы

муниципальной программы

городского округа Тейково

«Обеспечение населения городского округа

Тейково услугами жилищно-коммунального

хозяйства и развитие транспортной системы»

Проект «Красные сосенки– территория осознанности и добрососедства»

1. Ожидаемые результаты реализации проекта «Красные сосенки– территория осознанности и добрососедства».

Благоустройство микрорайона Красные сосенки направлено на создание общественных пространств, отвечающих требованиям по обеспечению и повышению комфортности условий отдыха жителей и гостей города Тейково. Данный проект благоустройства предлагает тактическую реконструкцию микрорайона, сочетая различные подходы к обновлению общественных пространств:

- Придомовые сады.

Тактическое обновление микропространств: беседка для общения, общественный сад, контейнер для сбора мусора и индивидуальные МАФы, построенные жителями.

- Центры притяжения.

Общественные пространства вокруг культурных центров: спортивный парк у реки Вязьма, площадь у ДКРА, экологические тропы в Сосновом бору.

- Велосипедные и пешеходные маршруты.

Приоритетными задачами проекта являются:

- комплексное благоустройство территории микрорайона Красные сосенки;

- создание функционального общественного пространства, привлекательного для различных групп населения и учитывающего их интересы, имеющего лаконичный архитектурный облик и соблюдающего баланс между использованием современных решений и сохранением исторического контекста территории;

- создание общественно-досуговой точки развития города, способствующей формированию новых туристических потоков;

- воспитание экологической культуры и эколого-ориентированного сознания местных жителей;

- возможность организации мероприятий событийной программы города, ориентированной на различные социальные и возрастные группы;

- содействие развитию культуры и спорта, организация активных и пассивных форм отдыха населения.

2. Ресурсное обеспечение.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнитель | Всего тыс. руб. | 2022 год, тыс. руб. |
| Благоустройство территории по проекту «Красные сосенки – территория осознанности и добрососедства» | | | |
| Выделено средств, в том числе за счет: | МКУ городского округа Тейково «Служба заказчика» | 98 546,91100 | 98 546,91100 |
| средства федерального бюджета\* | 98 546,91100 | 98 546,91100 |
| средства областного бюджета\* | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета\* | 0,00 | 0,00 |

\*Объем финансирования мероприятий подлежит уточнению по мере поступления денежных средств.

Приложение № 17

к муниципальной программе

«Обеспечение населения городского округа

Тейково услугами жилищно-коммунального

хозяйства и развитие транспортной системы»

Подпрограмма

Снос домов и хозяйственных построек

1. Паспорт подпрограммы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Снос домов и хозяйственных построек (далее – подпрограмма) |
| Срок реализации  подпрограммы | 2019-2024 |
| Исполнитель  подпрограммы | Отдел градостроительства и архитектуры администрации городского округа Тейково (главный архитектор). |
| Цель  подпрограммы | Осуществление сноса аварийных жилых домов; домов, помещения в которых признаны не соответствующими требованиям, предъявляемым к жилому помещению; домов, в отношении которых имеется решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Тейково; хозяйственных построек, находящихся в аварийном состоянии. Улучшение внешнего облика города. |
| Объем ресурсного обеспечения мероприятий подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:  385,49385 тыс. руб., в том числе:  2019 год – 30,0000 тыс. руб.;  2020 год – 102,47700 тыс. руб.  2021 год – 203,01685 тыс. руб.;  2022 год – 50,000 тыс. руб.;  2023 год – 0,000 тыс. руб.;  2024 год – 0,000 тыс. руб.  в том числе: местный бюджет:  2019 год – 30,0000 тыс. руб.;  2020 год – 102,47700 тыс. руб.  2021 год – 203,01685 тыс. руб.;  2022 год – 50,000 тыс. руб.;  2023 год – 0,000 тыс. руб.;  2024 год – 0,000 тыс. руб.  областной бюджет:  2019 год – 0,0000 тыс. руб.;  2020 год – 0,000 тыс. руб.  2021 год – 0,000 тыс. руб.;  2022 год – 0,000 тыс. руб.;  2023 год – 0,000 тыс. руб.;  2024 год – 0,000 тыс. руб.  федеральный бюджет:  2019 год – 0,0000 тыс. руб.;  2020 год – 0,000 тыс. руб.  2021 год – 0,000 тыс. руб.;  2022 год – 0,000 тыс. руб.;  2023 год – 0,000 тыс. руб.;  2024 год – 0,000 тыс. руб. |

2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Реализация Программы направлена на решение следующих задач:

- создание условий для обеспечения развития инженерной и социальной инфраструктур, повышения инвестиционной привлекательности города, застройки территорий, занятых в настоящее время объектами, подлежащими сносу;

- осуществление сноса аварийных жилых домов; домов, помещения в которых признаны не соответствующими требованиям, предъявляемым к жилому помещению; домов, в отношении которых имеется решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Тейково хозяйственных построек, находящихся в аварийном состоянии;

-сокращение рисков возникновения аварий (обрушений) на объектах подлежащих сносу;

- улучшение внешнего облика и благоустройство города.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

Целевыми показателями оценки хода реализации подпрограммы и ее эффективности являются следующие количественные показатели, представленные в таблице

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измерения. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество технических заключений о состоянии технических конструкций жилых домов и жилых помещений | Единиц. | 2 | 0 | - | 1 | - | - |
| 2. | Количество снесенных домов и хозяйственных построек | Единиц. | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 3. | Количество земельных участков с жилыми домами, пришедшими в нежилое состояние, в отношении которых проведена оценка | Единиц. | - | - | - | - | - | - |

\* Значение целевых индикаторов подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.

4. Мероприятия подпрограммы.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1. Выполнение технических заключений о состоянии технических конструкций жилых домов и жилых помещений.

Мероприятие направлено на подготовку документации о состоянии технических конструкций жилых домов и жилых помещений.

2. Снос жилых домов и хозяйственных построек.

Мероприятие реализуется в отношении аварийных жилых домов, домов, помещения в которых признаны не соответствующими требованиям, предъявляемым к жилому помещению, домов, в отношении которых имеется решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Тейково, и хозяйственных построек, находящихся в аварийном состоянии.

Мероприятие предусматривает разработку проекта организации работ по сносу, отключение объекта от сетей инженерно-технического обеспечения, снос объекта.

3. Проведение оценки земельных участков с жилыми домами, пришедшими в нежилое состояние.

Мероприятие направлено на подготовку документации в отношении земельных участков с жилыми домами, пришедшими в нежилое состояние, пострадавшими в результате пожаров или признанными бесхозными.

Адресный перечень домов подлежащих сносу в результате исполнения мероприятий подпрограммы:

- Ивановская область, г. Тейково, ул. 1-я Комсомольская д. 6;

- Ивановская область, г. Тейково, ул. 1-я Комсомольская д. 10;

- Ивановская область, г. Тейково, ул. Короткова д. 6 (2020);

- Ивановская область, г. Тейково, ул. Фрунзенская, д. 15 (2021);

- Ивановская область, г. Тейково, ул. Нижний Фабричный двор, 96 (2021).

Адресный перечень подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств и изготовления технических заключений.

Ответственный исполнитель всех мероприятий – отдел градостроительства и архитектуры администрации городского округа Тейково (главный архитектор).

Срок реализации мероприятий - 2019 - 2024 годы.

5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы.

Таблица 2.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия/  источник ресурсного обеспечения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Подпрограмма, всего: | 30,00 | 102,47700 | 203,01685 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 30,00 | 102,47700 | 203,01685 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Выполнение технических заключений о состоянии технических конструкций жилых домов и жилых помещений | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Снос домов и хозяйственных построек | 0,00 | 102,47700 | 203,01685 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 0,00 | 102,47700 | 203,01685 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Проведение оценки земельных участков с жилыми домами, пришедшими в нежилое состояние. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 18

к муниципальной программе

городского округа Тейково

«Обеспечение населения городского округа

Тейково услугами жилищно-коммунального

хозяйства и развитие транспортной системы»

Подпрограмма

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Тейково Ивановской области на 2019-2024

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Тейково Ивановской области на 2019-2024 |
| Основание для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Ответственный за реализацию подпрограммы | Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково Ивановской области |
| Разработчик подпрограммы | Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково Ивановской области |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация городского округа Тейково Ивановской области |
| Исполнитель  подпрограммы | Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково Ивановской области;  отдел градостроительства и архитектуры администрации городского округа Тейково Ивановской области; |
| Цель  подпрограммы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда путем расселения многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Минимизация издержек по содержанию аварийных домов и сокращение сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот. |
| Задачи подпрограммы | Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Поэтапная ликвидация аварийного жилищного фонда. Обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы в установленные сроки. Непрерывное планирование, заблаговременное проведение мероприятий, направленных на информирование граждан и согласование с ними способов иных условий переселения из аварийного жилищного фонда. |
| Срок реализации подпрограммы | 2019-2025 |
| Этапы реализации подпрограммы | Этап 2019- срок реализации до 31 декабря 2020.  Этап 2020- срок реализации до 31 декабря 2021.  Этап 2021- срок реализации до 31 декабря 2022.  Этап 2022- срок реализации до 31 декабря 2023.  Этап 2023- срок реализации до 31 декабря 2024.  Этап 2024- срок реализации до 1 сентября 2025. |
| Объемы и источники финансирования  подпрограммы | На реализацию подпрограммы необходимо 00,00 рублей, в том числе:  средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее Фонда) – 00, 00 рублей;  средства бюджета Ивановской области – 00,00 рублей;  средства бюджета г. Тейково Ивановской области на софинансирование подпрограммы на оплату общей площади предоставляемого жилого помещения, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению (далее бюджета г. Тейково) – 00,00 рублей.  Этап 2019.  средства Фонда– 00, 00 рублей;  средства бюджета Ивановской области – 00,00 рублей;  средства бюджета г. Тейково – 00,00 рублей.  Этап 2020.  средства Фонда– 00, 00 рублей;  средства бюджета Ивановской области – 00,00 рублей;  средства бюджета г. Тейково – 00,00 рублей.  Этап 2021.  средства Фонда– 00, 00 рублей;  средства бюджета Ивановской области – 00,00 рублей;  средства бюджета г. Тейково – 00,00 рублей.  Этап 2022.  средства Фонда– 00, 00 рублей;  средства бюджета Ивановской области – 00,00 рублей;  средства бюджета г. Тейково – 00,00 рублей.  Этап 2023.  средства Фонда– 00, 00 рублей;  средства бюджета Ивановской области – 00,00 рублей;  средства бюджета г. Тейково – 00,00 рублей.  Этап 2024.  средства Фонда– 00, 00 рублей;  средства бюджета Ивановской области – 00,00 рублей;  средства бюджета г. Тейково – 00,00 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Переселение 1 семьи из многоквартирного дома, признанного до 01.01.2017 в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Снос многоквартирного дома. |

2. Характеристика текущего состояния жилищного фонда на территории городского округа Тейково.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем, решение которой сдерживается отсутствием в бюджете муниципального образования достаточных бюджетных средств. По состоянию на 1 января 2017 года на территории г.о. Тейково в установленном порядке было признано аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации два многоквартирных дома, общей площадью 700 м2.

На 01.04.2019 в г.о. Тейково жители данных многоквартирных домов расселены. До конца 2020 года многоквартирные дома должны быть снесены.

3. Меры, принимаемые для обеспечения полноты и достоверности сведений об аварийном жилищном фонде.

В рамках исполнения приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.07.2015 № 536/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными» органы местного самоуправления обеспечивают формирование и ведение в автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ» (далее АИС «Реформа ЖКХ») реестра многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года.

4. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы.

Адресный перечень аварийных многоквартирных домов, включенных в подпрограмму, приведен в приложении 1 к настоящей подпрограмме. Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание организационной и финансовой поддержке на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области.

Реализация подпрограммы осуществляется посредством долевого финансирования программных мероприятий за счет средств Фонда, бюджета Ивановской области и бюджета г. Тейково.

Расходование средств осуществляется на приобретение у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе указанных в пунктах 2 и 3 части 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) строительство таких домов, выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещение за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

При подготовке документации на проведение закупок в целях реализации мероприятий подпрограммы, за исключением контрактов на выкуп помещений у собственников и контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию, необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в таблице.

Таблица.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование рекомендуемого требования | Содержание рекомендуемого требования |
| 1 | Требования к проектной документации на дом | В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности устанавливаются таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды.  Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями:  - постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N [87](http://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-16.02.2008-N-87/) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";  - Федерального закона N 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";  - Федерального закона N 384-ФЗ от 30.12.2009 г. "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";  - СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";  - СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные";  - СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";  - СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах";  - СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений";  - СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты";  - СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям";  - СП 255.1325800 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения".  Оформление проектной документации осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 "Основные требования к проектной и рабочей документации".  Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, указанные в пункте 2 части 2 статьи [49 Градостроительного кодекса](http://rulaws.ru/Gradostroitelnyy-kodeks/Glava-6/Statya-49/) Российской Федерации, а также подлежащие приобретению жилые помещения должны соответствовать положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 года N [64](http://rulaws.ru/acts/Postanovlenie-Glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-RF-ot-10.06.2010-N-64/) (с изменениями и дополнениями).  В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить наличие положительного заключения проведенной в соответствии с требованиями градостроительного законодательства экспертизы. |
| 2 | Требование к конструктивному, инженерному и технологическому оснащению строящегося многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором приобретается готовое жилье | В строящихся домах обеспечивается наличие:  - несущих строительных конструкций, выполненных из следующих материалов:  а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением;  б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций;  в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций.  Не рекомендуется строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), SIPпанелей, металлических сэндвич панелей.  - подключения к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям;  - санитарного узла (раздельного или совмещенного), который должен быть внутриквартирным и включать ванну, унитаз, раковину.  - внутридомовых инженерных систем, включая системы:  а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией);  б) холодного водоснабжения;  в) водоотведения (канализации);  г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);  д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов);  е) горячего водоснабжения;  ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией);  з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией);  - в случае экономической целесообразности рекомендуется использовать локальные системы энергоснабжения;  - принятых в эксплуатацию и зарегистрированных в установленном порядке лифтов (при наличии в соответствии с проектной документацией).  Лифты рекомендуется оснащать:  а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом;  б) оборудованием для связи с диспетчером;  в) аварийным освещением кабины лифта;  г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении;  д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении. |
|  |  | - внесенных в Государственный реестр средств измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях);  - оконных блоков со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;  - освещения этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности;  - при входах в подъезды дома освещения с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьков над входной дверью и утепленных дверных блоков с ручками и автодоводчиком;  - во входах в подвал (техническое подполье) дома металлических дверных блоков с замком, ручками и автодоводчиком;  - отмостки из армированного бетона, асфальта, устроенной по всему периметру дома и обеспечивающей отвод воды от фундаментов;  - организованного водостока;  - благоустройства придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией). |
| 3 | Требования к функциональному оснащению и отделке помещений | Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и приобретаемые жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного и:  - оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее):  а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения;  б) холодного водоснабжения;  в) горячего водоснабжения (централизованного или автономного);  г) водоотведения (канализации);  д) отопления (централизованного или автономного);  е) вентиляции;  ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);  з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией); |
|  |  | - имеющие чистовую отделку "под ключ", в том числе:  а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком;  б) межкомнатные двери с наличниками и ручками;  в) оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;  г) вентиляционные решетки;  д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры;  е) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям:  - звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией);  - мойку со смесителем и сифоном;  - умывальник со смесителем и сифоном;  - унитаз с сиденьем и сливным бачком;  - ванну с заземлением, со смесителем и сифоном;  - одно-, двухклавишныеэлектровыключатели;  - электророзетки;  - выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры;  - газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением);  - радиаторы отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел; |
|  | | |
|  |  | в) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры - из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе;  г) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей(их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей(их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях;  д) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской, либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки). |
| 4 | Требования к материалам, изделиям и оборудованию | Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, изделий, технологического и инженерного оборудования.  Строительство должно осуществляться с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации.  Выполняемые работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ должны соответствовать требованиям технических регламентов, требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. |
| 5 | Требование к энергоэффективности дома | Рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже "В" согласно Правилам определения класса энергетической эффективности, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 06 июня 2016 г. N [399/пр](http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minstroya-Rossii-ot-06.06.2016-N-399_pr/).  Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома:  - предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требования указанные выше;  - производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности;  - проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности;  - выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией);  - проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и другие, предусмотренные в проектной документации;  - выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией);  - проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками;  - устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками.  Обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разделом III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 года N [399/пр](http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minstroya-Rossii-ot-06.06.2016-N-399_pr/). |
| 6 | Требования к эксплуатационной документации дома | Наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий изготовителей на механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачи энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующих документов (копий документов), предусмотренных пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N [491](http://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-13.08.2006-N-491/), включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии с п. 10.1 Градостроительного кодекса (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения" (в соответствии с проектной документацией).  Наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче Заказчику. |

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы осуществляется в соответствии со статьями 32, 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

План реализации мероприятий по переселению граждан определен в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

План мероприятий по переселению граждан определен в приложении 3 к настоящей подпрограмме.

До граждан соответствующая информация доводится посредством размещения объявлений в подъездах многоквартирных домов, включенных в подпрограмму.

5. Обоснование прогнозного объема средств и объема долевого финансирования на реализацию подпрограммы

Источниками финансирования расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы являются:

Средства Фонда;

Средства бюджета Ивановской области;

Средства бюджета г. Тейково.

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, используемая для расчета планируемого объема средств на реализацию подпрограммы, соответствует среднерыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2019 года, установленной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 822/пр от 19.12.2018, которая составляет 32529 рублей.

С 2020 года стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения принимается равной стоимости, определенной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на 1 квартал планируемого года.

6. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

В результате реализации подпрограммы в 2019 году будет расселена одна семья. Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда приведены в приложении 4 к настоящей подпрограмме.

7. Осуществление мониторинга за ходом реализации подпрограммы

Органы местного самоуправления обеспечивают:

1. Целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию подпрограммы.

2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сроки, установленные подпрограммой.

3. Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда не менее установленного подпрограммой размера софинансирования.

4. Соответствие жилых помещений, предоставляемых гражданам при реализации подпрограммы, установленным требованиям, а также своевременное устранение недостатком в случае их выявления.

Органы местного самоуправления несут ответственность за целевое использование бюджетных средств, предоставленных на реализацию подпрограммы, а также по обязательствам и правоотношениям, возникающим в ходе реализации подпрограммы, в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1

к подпрограмме

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания много  квартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 01.09.2025\* | | Планируемая дата окончания переселения |
| Площадь, м2 | Количество человек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| По подпрограмме переселения 2019-2025 | | | - | - | 0 | 0 | - |
| Итого по городскому округу Тейково | | | - | - | 0 | 0 | - |
| 1 | Городской округ Тейково | Г. Тейково, ул. Короткова, д. 6 | 1932 | 15.07.2016 | 0 | 0 | 20.02.2019 |

\*Многоквартирный дом расселен 20.02.2019.

Приложение 2

к подпрограмме

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 01.01.2017, по способам переселения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего рассе  ляемая площадь жилыхпоме  щений | Расселение в рамках подпрограммы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | | | | | Расселение в рамках подпрограммы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | | | | | | | | | | |
| всего | в том числе | | | | всего | | | в том числе | | | | | | | |
| выкуп жилых помещений у собственников | | договор о развитии застр. террито  рии | пересе  ление в свободный жил.фонд | строительство домов | | приобретение жилых помещений у застройщиков, в том числе | | | | приобретение жилых помещений улиц, не являющихся застройщиками | |
| в строящихся домах | | в домах, введенных в эксплуатацию | |
| рассе  ляемая площадь | рассе  ляемая площадь | стои  мость | рассе  ляемая площадь | рассе  ляемая площадь | рассе  ляемая площадь | приобре  таемая площадь | стои  мость | приобре  таемая площадь | стои  мость | приобре  таемая площадь | стои  мость | приобре  таемая площадь | стои  мость | приобре  таемая площадь | стои  мость |
|  | кв.м. | кв.м. | руб. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по подпрограмме | 24,20 | 24,20 | 0 | 0 | 0 | 24,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по этапу 2019 | 24,20 | 24,20 | 0 | 0 | 0 | 24,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по городскому округу Тейково | 24,20 | 24,20 | 0 | 0 | 0 | 24,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

к подпрограмме

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планиру  емых к пересе  лению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования | | | | Справочно: расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | Справочно: возмещение части стоимости жилых помещений | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | |
| собст  венность граждан | муници  пальная  собст  венность | собст  венность граждан | муници  пальная  собст  венность | за счет средств Фонда | за счет средств  бюджета субь  екта РФ | за счет средств бюджета г.Тейково | за счет пересе  ления граждан по договору о развитии застроен  ной террито  рии | за счет пересе  ления граждан в свободныймуници  пальный жилищный фонд | за счет средстсобст  веников жилых помеще  ний | за счет средств иных лиц (инвес  тор по ДРЗТ) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по подпрограмме | 1 | 1 | 0 | 1 | 24,20 | 0 | 24,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787201,80 | 0 | 787201,80 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по этапу 2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24,20 | 0 | 24,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787201,80 | 0 | 787201,80 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по городскому округу Тейково | 1 | 1 | 0 | 1 | 24,20 | 0 | 24,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787201,80 | 0 | 787201,80 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4

к подпрограмме

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | | | | | | | | Количество переселяемых жителей | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по подпрограмме переселения | 24,20 | - | - | - | - | - | - | 24,20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по этапу 2019 | 24,20 | - | - | - | - | - | - | 24,20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по городскому округу Тейково | 24,20 | - | - | - | - | - | - | 24,20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 19

к муниципальной программе

городского округа Тейково

«Обеспечение населения городского округа

Тейково услугами жилищно-коммунального

хозяйства и развитие транспортной системы»

Подпрограмма

Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, расположенных в границах городского округа Тейково Ивановской области

1. Паспорт подпрограммы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, расположенных в границах городского округа Тейково Ивановской области (далее – подпрограмма) |
| Срок реализации  подпрограммы | 2021-2024 |
| Исполнитель  подпрограммы | Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково Ивановской области;  МКУ городского округа Тейково «Служба Заказчика» |
| Цель  подпрограммы | Обеспечение охраны и защиты лесов путем проведения противопожарной опашки |
| Объем ресурсного обеспечения мероприятий подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:  900,00000 тыс. руб., в том числе:  2021 год – 500,000 тыс. руб.;  2022 год – 400,000 тыс. руб.;  2023 год – 0,000 тыс. руб.;  2024 год – 0,000 тыс. руб.  в том числе: местный бюджет:  2021 год – 500,000 тыс. руб.;  2022 год – 400,000 тыс. руб.;  2023 год – 0,000 тыс. руб.;  2024 год – 0,000 тыс. руб.  областной бюджет:  2021 год – 0,000 тыс. руб.;  2022 год – 0,000 тыс. руб.;  2023 год – 0,000 тыс. руб.;  2024 год – 0,000 тыс. руб.  федеральный бюджет:  2021 год – 0,000 тыс. руб.;  2022 год – 0,000 тыс. руб.;  2023 год – 0,000 тыс. руб.;  2024 год – 0,000 тыс. руб. |

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

В настоящее время право муниципальной собственности городского округа Тейково зарегистрировано на восемь земельных участка, которые являются городскими лесами, общей площадью 124,21 га.

В 2021, 2022 годах проведены работы по лесоустройству и разработке лесохозяйственного [регламента](consultantplus://offline/ref=1FA596E7AD33DFA6BC91DA0678ACCC371C87FF5AFAA629AB95A8A4EEFC0A5A540DDF3FE923F2AE646085977C3DE12C691656F23633F2F5D119966349XE05H) городских лесов городского округа Тейково:

- лесных насаждений, расположенных у северной границы вертодрома на земельном участке с кадастровым номером 37:26:020101:47;

- лесных насаждений, расположенных у северной границы очистных сооружений на земельном участке с кадастровым номером 37:26:020267:10;

- лесных насаждений, расположенных у южной границы СТ «Отрада» на земельном участке с кадастровым номером37:26:010108:153;

- лесных насаждений, расположенных у северной границы СТ «Дружба-1» на земельном участке с кадастровым номером37:26:000000:24 (Единое землепользование);

- лесных насаждений, расположенных у западной границы полигона твердых бытовых отходов на земельном участке с кадастровым номером 37:26:020101:48;

- лесных насаждений, расположенных у северной границы полигона твердых бытовых отходов на земельном участке с кадастровым номером 37:26:020101:49;

- лесных насаждений, расположенных у южной границы МОУ гимназии № 3 на земельных участках с кадастровым номером 37:26:000000:22 (Единое землепользование);

- лесных насаждений, расположенных у северной границы СТ «Дружба-4» на земельных участках с кадастровым номером 37:26:000000:23 (Единое землепользование).

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

В результате реализации подпрограммы будет обеспечено проведение работ по лесоустройству и разработке лесохозяйственного регламента.

Целевыми показателями оценки хода реализации подпрограммы и ее эффективности являются следующие количественные показатели, представленные в таблице 1.

Таблица 1

Показатели, характеризующие организацию использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, расположенных в границах городского округа Тейково Ивановской области.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 год | 2022  год | 2023 год | 2024  год |
| 1 | Площадь лесных насаждений, на которых проведены работы по лесоустройству | га | 71,522 | 52,688 | 0\* | 0\* |
| 2 | Площадь городских лесов, на которую разработан лесохозяйственный регламент | га | 71,522 | 52,688 | 0\* | 0\* |

\* Значение целевых индикаторов подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.

4. Мероприятия подпрограммы.

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

4.1. Работы по лесоустройству.

Данное мероприятие позволит разработать проект плана организации лесного хозяйства.

4.2. Разработка лесохозяйственного регламента.

Данное мероприятие позволит установить виды разрешенного использования городских лесов.

5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы.

Таблица 2.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия/  источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 500,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 500,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Проведение лесоустроительных работ | МКУ «Служба заказчика» | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные ассигнования |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Разработка и утверждение лесохозяйственного регламента | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные ассигнования |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<\*> - объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города Тейково на соответствующие годы.