ГОРОДСКАЯ ДУМА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТЕЙКОВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от  26.12.2023                                                                                                              № 136

г.о. Тейково

О результатах работы по исполнению наказов

избирателей в 2023 году

В целях исполнения полномочий депутатов по реализации наказов населения городского округа Тейково Ивановской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Тейково Ивановской области, -

городская Дума городского округа Тейково Ивановской области

Р Е Ш И Л А:

- Принять к сведению информацию об исполнении наказов избирателей в 2023 году (Приложения № 1,2,3).

- Частично исполненные и невыполненные наказы избирателей  в 2023 году  включить в сводный перечень наказов избирателей на 2024 год.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Комитет по городскому хозяйству и охране окружающей среды (Денисенков Д.С.).

4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации городского округа Тейково в сети «Интернет».

Председатель городской Думы

городского округа Тейково Ивановской области                                    Н.Н. Ковалева

Приложение № 1

к решению городской Думы

городского округа Тейково

Ивановской области

от 26.12.2023 № 136

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ,

исполненных  в 2023 году

| Изби рательный округ | ФИО депутата (депутатов) | № п/п | Наименование объекта и его местонахождение, суть наказа | Вид работ (услуг) | Способ реализации | Заказчик работ и услуг по реализации наказов избирателей, контакт-ная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Багинская Е.С. Лебедева Н.А. | 1 | Ремонт дороги частного сектора ул. Красногвардейская. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 2 | Ремонт дороги частного сектора ул. Зелёная от ул. Красногвардейская до ул. Гастелло. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 3 | Ремонт дороги частного сектора начало ул. Пушкинская. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 4 | Ремонт дороги частного сектора ул. Ясельная, д.9-15. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 5 | Ремонт автомобильной дороги, съездов к частным жилым домам и системы водоотведения с автомобильной дороги по ул.1-я Красная. | Устройство асфальтобетонного покрытия | при условии выделения средств | Администрация г.о. Тейково |
|  |  | 6 | Ремонт дороги частного сектора (прогон) от ул. 1-я Красная д. 71-73 до ул. 2-я Красная. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 7 | Устройство пешеходного тротуара по четной стороне ул. 1-я Красная | Устройство тротуара из асфальтобетона | при условии выделения средств | Администрация г.о. Тейково |
| 3 | Ковалева Н.Н. | 8 | Ремонт дороги с укладкой асфальтового покрытия на ул. Фрунзенская. | Разработка ПСД | при условии выделения средств | Администрация г.о. Тейково |
|  |  | 9 | Ремонт дороги частного сектора пер. Объединенный. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 10 | Ремонт дороги частного сектора ул. Объединенная. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
| 4 | Тихонов П.В. | 11 | Ремонт дороги частного сектора ул. Линейная. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 12 | Ремонт дороги частного сектора ул. Южная. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 13 | Ремонт дороги частного сектора ул. Восточная. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 14 | Ремонт дороги частного сектора ул. Григорьевская. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 15 | Ремонт тротуара с укладкой асфальтового покрытия по ул. Сергеевская. | Устройство асфальтобетонного покрытия | при условии выделения средств | Администрация г.о. Тейково |
| 5 | Гусева О.В. Шулепов Ю.А. Кочнева Е.А. | 16 | Ремонт дороги вдоль д.8-16, пос. Фрунзе. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 17 | Ремонт дороги (съезд) к м. Лифаново д. 5. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 18 | Опиловка деревьев ул. Красных Зорь д. 2. | Опиловка деревьев | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 19 | Опиловка (удаление) деревьев и поросли пос. Фрунзе около магазина «Фасоль» | Опиловка деревьев | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 20 | Ремонт дороги частного сектора ул. Мастеровая д.7-20 | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 21 | Ремонт дороги частного сектора ул. Пионерская д.21-33 | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 22 | Ремонт дороги частного сектора ул. Революционная д.1в-7 | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 23 | Ремонт дороги вдоль д.4-6, пос. Фрунзе | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 24 | Ремонт дороги щебнем (проезды) между домами по ул. Социалистическая д. 3, 5, 7. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 25 | Благоустройство территории д.9,11,13,15 по ул. Станционная, территория (МФЦ) | Подготовительные работы по благоустройству | при условии выделения средств | Жители микрорайона, МКП |
| 6 | Нагарев В.Ю. Крыжик А.П. | 26 | Ремонт дороги частного сектора по ул. 1-я Красноармейская. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 27 | Ремонт дороги частного сектора по ул. 2-я Красноармейская | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 28 | Ремонт дороги частного сектора по ул. 3-я Красноармейская | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 29 | Ремонт дороги частного сектора по ул. 4-я Красноармейская | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 30 | Ремонт дороги частного сектора по ул. Грозиловская | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 31 | Ремонт дороги частного сектора по ул. Спортивная | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 32 | Устройство линии уличного освещения пр. Красноармейский (от ул. 1-я Красноармейская до ул. Грозиловская) | Монтаж линии уличного освещения | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 33 | Установка контейнерной площадки в р-не ул. Красноармейских | Монтаж контейнерных площадок | при условии согласование места размещения контейнерной площадки | Жители ул. 1,2,3,4 Красноармейские и ул. Грозиловская |
|  |  | 34 | Благоустройство контейнерной площадки, ремонт подъездных путей п. Грозилово 15, 47. | Отсыпка подходов щебнем | Текущее содержание | УК |
| 7 | Дегтев А.В. | 35 | Ремонт дороги частного сектора ул. Карла Маркса | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 36 | Ремонт дороги частного сектора ул. Советская | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 37 | Ремонт дороги частного сектора ул. Крупская | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 38 | Благоустройством территории между д.6/13 и д.8/38 по ул. Ульяновская | Работы по благоустройству | при условии выделения средств | МКП |
| 9 | Кондратьев А.М. | 39 | Ремонт дороги частного сектора на пересечении ул. Загородная и ул. Першинская | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 40 | Ремонт дороги частного сектора ул. Крупской. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 41 | Ремонт дороги частного сектора ул. Советская. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 42 | Ремонт дороги частного сектора ул. Мухина. д. 104-108 | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 43 | Ремонт дороги частного сектора по ул. 3-я Заречная. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 44 | Кронирование деревьев напротив дома №3 по ул. Советской Армии. | Кронирование деревьев | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 45 | Кронирование деревьев напротив дома № 7 по ул. Молодежная. | Кронирование деревьев | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 46 | Снос непригодной к использованию уличной сушилки напротив дома №14 по ул. Новоженова. | Демонтаж, вывоз мусора | при условии выделения средств | Жители ул. Новоженова МКП |
| 10 | Кукушкина С.В. Бобачев С.В. | 47 | Благоустройство территории между домом №9 по ул. Неделина и МДОУ «Сказка» | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
| 11 | Спиридонова Г.С. Хорхордина Н.П. | 48 | Благоустройство территории автобусной остановки «Автохозяйство» | Устройство заездного кармана | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 49 | Благоустройство территории сзади д.27 по ул. Советской Армии. | Работы по благоустройству | при условии выделения средств | Жители микрорайона |

Первый заместитель главы администрации (по вопросам городского хозяйства),

начальник Отдела городской инфраструктуры администрации

городского округа Тейково Ивановской области                                                                                              _______________ С.Н. Ермолаев

Приложение № 2

к решению городской Думы

городского округа Тейково

Ивановской области

от 26.12.2023 № 136

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ,

исполненных  частично  в 2023 году

| Изби рательный округ | ФИО депутата (депутатов) | № п/п | Наименование объекта и его местонахождение, суть наказа | Вид работ (услуг) | Способ реализации | Заказчик работ и услуг по реализации наказов избирателей, контакт-ная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Багинская Е.С. Лебедева Н.А. | 1 | Ремонт дороги частного сектора ул. 3-я Красная д. 10-16; 22-24; 28-32. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 2 | Ремонт дороги частного сектора ул. Гастелло д. 20-22 | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
| 6 | Нагарев В.Ю. Крыжик А.П. | 3 | Ремонт дороги частного сектора ул. Луначарского | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
| 11 | Спиридонова Г.С. Хорхордина Н.П. | 4 | Ремонт дороги частного сектора по ул. Ломоносова д. 1-12; 36-конец улицы. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |

Первый заместитель главы администрации (по вопросам городского хозяйства),

начальник Отдела городской инфраструктуры администрации

городского округа Тейково Ивановской области                                                                                                     _______________ С.Н. Ермолаев

Приложение № 3

к решению городской Думы

городского округа Тейково

Ивановской области

от 26.12.2023 № 136

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

невыполненные в 2023 году

| Изби рательный округ | ФИО депутата (депутатов) | № п/п | Наименование объекта и его местонахождение, суть наказа | Вид работ (услуг) | Способ реализации | Заказчик работ и услуг по реализации наказов избирателей, контакт-ная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Багинская Е.С. Лебедева Н.А. | 1 | Ремонт дороги частного сектора ул. Кирова. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 2 | Ремонт дороги частного сектора начало ул. Интернациональная д. 10-12; 54-56. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 3 | Устройство линии уличного освещения по ул. Зелёная. | Монтаж линии уличного освещения | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 4 | Ремонт дороги частного сектора по ул. Чапаева от д. 9-11; 26-36; 59-65. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 5 | Ремонт дороги частного сектора на пересечении ул. Чапаева и ул. Зеленая . | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 6 | Ремонт дороги частного сектора ул. 2-я Крестьянская от дома №3 до пересечения с ул. Чапаева | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 7 | Ремонт дороги частного сектора ул. Достоевского д. 2-6; 18-19. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 8 | Ремонт дороги частного сектора ул. 2-я Красная д. 66-72. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 9 | Ремонт дороги частного сектора ул. 1-я Терентьевская д. 33-45. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 10 | Благоустройство контейнерной площадки ул. Колхозная | Ремонт контейнерной площадки | при условии выделения средств | МКП |
| 2 | Горшкова Е.Г. | 11 | Ремонт дороги частного сектора по ул. 2-я Гористая у д.2, д.19-22 | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
| 3 | Ковалева Н.Н. | 12 | Устройство уличного освещения ул. 1-я Комовская. | Монтаж линии уличного освещения | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 13 | Устройство уличного освещения ул. 3-я Комовская. | Монтаж линии уличного освещения | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 14 | Укладка асфальтового покрытия участка дороги от ул.1-я Комовская к д.15а до пересечения с ул. 2-я Комовская. | Устройство асфальтобетонного покрытия | при условии выделения средств | Администрация г.о. Тейково |
|  |  | 15 | Ремонт дороги частного сектора ул. Фрунзенская д. 17-37. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 16 | Обустройство пешеходного перехода по ул. 1-я Комовская (в районе Казначейства) | Работы по благоустройству | при условии выделения средств | Администрация г.о. Тейково |
|  |  | 17 | Ремонт дороги с укладкой асфальтового покрытия по ул. Школьный проезд. | Устройство асфальтобетонного покрытия | при условии выделения средств | Администрация г.о. Тейково |
|  |  | 18 | Ремонт дороги частного сектора ул. Делегатская. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 19 | Ремонт дороги частного сектора ул. Красный Ткач. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 20 | Ремонт дороги частного сектора пер. Зеленый. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 21 | Ремонт тротуара с укладкой асфальтового покрытия по ул.1-я Комовская | Устройство асфальтобетонного покрытия | при условии выделения средств | Администрация г.о. Тейково |
|  |  | 22 | Ремонт дороги частного сектора ул. Парковая. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 23 | Отсыпка щебнем ул. Калибина. (заявка 2020 года) | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
| 4 | Тихонов П.В. | 24 | Ремонт дороги частного сектора ул. Трубная. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 25 | Ремонт дороги частного сектора ул. Рабочая. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 26 | Ремонт дороги частного сектора ул. Запольная. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 27 | Устройство уличного освещения ул. Фестивальная. | Монтаж линии уличного освещения | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 28 | Ремонт дороги частного сектора начало ул. Дзержинского | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 29 | Ремонт тротуара с укладкой асфальтового покрытия по ул. Кооперативная- ул. Лежневская- ул. 40-лет Октября- ул. Григорьевска. | Устройство асфальтобетонного покрытия | при условии выделения средств | Администрация г.о. Тейково |
|  |  | 30 | Ремонт дороги частного сектора ул. 7-я Первомайская д. 3-7; 9-13. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 31 | Ремонт дороги частного сектора ул. 3-я Спартаковская. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
| 5 | Гусева О.В. Шулепов Ю.А. Кочнева Е.А. | 32 | Устройство пешеходного тротуара по ул. Футбольная. | Устройство тротуара из асфальтобетона | при условии выделения средств | Администрация г.о. Тейково |
|  |  | 33 | Снос старых бесхозных сараев между МКД на пос. Фрунзе. | Демонтаж, вывоз мусора | при условии выделения средств | Жители пос. Фрунзе |
|  |  | 34 | Снос старых бесхозных сараев между МКД на ул. Футбольная, д.22, 27, ул. Социалистическая, д.12-14. | Демонтаж, вывоз мусора | при условии выделения средств | Жители ул. Футбольная, ул. Социалистическая |
|  |  | 35 | Установка остановочных павильонов на остановках возле дома №4/8 по ул. 8 Марта и в обратном направлении возле МДОУ №2 | Работы по благоустройству | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 36 | Устройство искусственных дорожных неровностей во дворе дома №4/8 по ул. 8 Марта и во дворе дома №2/6 по ул. Футбольная | Устройство ИДН | при условии выделения средств | Жители УК |
|  |  | 37 | Благоустройство контейнерной площадки, ремонт подъездных путей по ул. Футбольная №2/6 | Отсыпка подходов щебнем | Текущее содержание | УК |
|  |  | 38 | Устройство искусственных дорожных неровностей между МКД на пос. Фрунзе 48-54. | Устройство ИДН | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 39 | Устройство парковки возле здания младшей школы №2 (ул. Красных Зорь д. 4). | Устройство парковки | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 40 | Опиловка деревьев во дворе дома ул. Футбольная д. 2/6. | Опиловка деревьев | при условии выделения средств | Жители УК |
|  |  | 41 | Ремонт дороги вдоль д.23-36, пос. Фрунзе | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 42 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Станционная от д.1-21. | Устройство асфальтобетонного покрытия | при условии выделения средств | Администрация г.о. Тейково |
|  |  | 43 | Подведение центральной канализации, отведение стоков от МКД пос. Фрунзе | Подготовка проекта и сметы | при условии выделения средств | Администрация г.о. Тейково |
| 6 | Нагарев В.Ю. Крыжик А.П. | 44 | Ремонт дороги частного сектора ул. Фролова | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 45 | Ремонт дороги частного сектора ул. Войкова | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 46 | Ремонт дороги частного сектора пр. Красноармейский (от ул. 1-я Красноармейская до ул. Грозиловская) | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 47 | Ремонт автомобильной дороги асфальтового покрытия по ул. 1-я Красноамейская | Устройство асфальтобетонного покрытия | при условии выделения средств | Администрация г.о. Тейково |
|  |  | 48 | Устройство пешеходного тротуара от Ивановского шоссе до пос. Грозилово | Разработка ПСД | при условии выделения средств | Администрация г.о. Тейково |
|  |  | 49 | Организация приподнятой посадочной площадки у автобусной остановки и асфальтирование участка дороги на развороте автобуса пос. Грозилово у д.11а (конечная) | Устройство заездного кармана | при условии выделения средств | МКП |
| 7 | Дегтев А.В. | 50 | Ремонт дороги частного сектора ул. Матросова | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
| 9 | Кондратьев А.М. | 51 | Ремонт дороги частного сектора ул. Ошанина | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 52 | Ремонт дороги частного сектора ул. Тракторная | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 53 | Ремонт асфальтированной пешеходной дорожки от ул. 2-я Заречная до «Коровьего моста», установка уличных фонарей у д.126 по ул. Мухина, д.49 по ул. Красные Сосенки (направленных на освещение пешеходной дорожки) | Устройство тротуара из асфальтобетона | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 54 | Ремонт дороги в прогоне от д. 62-64 по ул. 2-я Заречная до 3-я Заречная | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 55 | Ремонт дороги частного сектора ул. Северная. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 56 | Ремонт дороги частного сектора ул. Северный пр-д. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 57 | Ремонт дороги частного сектора по ул. Красные Сосенки. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 58 | Кронированиедерева сзади дома №14 по ул. Новоженова . | Кронирование деревьев | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 59 | Установка искусственных дорожных неровностей во дворе дома №3 по ул. Советской Армии. | Установка ИДН | При условии выделения средств | МКП |
| 11 | Спиридонова Г.С. Хорхордина Н.П. | 60 | Ремонт дороги частного сектора ул. 2-я Красная д. 80-92. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 61 | Ремонт дороги частного сектора ул. Новая д. 1-7. | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
|  |  | 62 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Парижской Коммуны | Устройство асфальтобетонного покрытия | при условии выделения средств | Администрация г.о. Тейково |
|  |  | 63 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Фр. Энгельса | Устройство асфальтобетонного покрытия | при условии выделения средств | Администрация г.о. Тейково |
| еди-ный | Денисенков Д.С. | 64 | Ремонт дороги частного сектора по ул. Чапаева от пересечения с ул. Колхозная до ул. Кирова, от ул. Островского до ул. 1-я Терентьевская | Отсыпка щебнем проблемных мест | при условии выделения средств | МКП |
| еди-ный | Мишин С.Е. | 65 | Благоустройство территории д.6 - д.6/13 по ул. Ульяновская | Работы по благоустройству | при условии выделения средств | МКП |

Первый заместитель главы администрации (по вопросам городского хозяйства),

начальник Отдела городской инфраструктуры администрации

городского округа Тейково Ивановской области                                                                                                    _______________ С.Н. Ермолаев