ГОРОДСКАЯ ДУМА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТЕЙКОВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от  26.05.2023                                                                                                                № 42

г.о. Тейково

Об итогах прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов в городском округе Тейково Ивановской области и  плане подготовки теплоэнергетического хозяйства, жилого фонда, объектов социальной сферы к отопительному сезону  2023-2024 годов

Заслушав и обсудив информацию первого заместителя главы администрации (по вопросам городского хозяйства), начальника Отдела городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково Ивановской области Ермолаева С.Н.                     «Об итогах прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов в городском округе Тейково Ивановской области и  плане подготовки теплоэнергетического хозяйства, жилого фонда, объектов социальной сферы к отопительному сезону  2023-2024 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Тейково Ивановской области, -

городская Дума городского округа Тейково Ивановкой области

РЕШИЛА:

1. Информацию «Об итогах прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов в городском округе Тейково Ивановской области и  плане подготовки теплоэнергетического хозяйства, жилого фонда, объектов социальной сферы к отопительному сезону  2023-2024 годов» принять к сведению (информация прилагается).

2. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям принять исчерпывающие меры по ликвидации имеющейся задолженности за топливно-энергетические ресурсы до начала отопительного сезона.

3. Рекомендовать администрации г.о. Тейково Ивановской области организовать до начала отопительного сезона выполнение и контроль за работой по подготовке управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций к отопительному сезону теплоэнегетического комплекса, жилого фонда, объектов социальной сферы.

4. Рекомендовать всем предприятиям и организациям коммунального комплекса создать необходимый аварийный запас материально-технических ресурсов, для предотвращения и оперативного устранения неисправностей, в отопительном периоде 2023-2024 годов.

5. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации городского округа Тейково Ивановской области в сети «Интернет».

Председатель городской Думы

городского округа Тейково Ивановской области                                   Н.Н. Ковалева

Приложение

к решению городской Думы

городского округа Тейково

Ивановской области

от 26.05.2023  № 42

Информация

«Об итогах прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов в городском округе Тейково Ивановской области и  плане подготовки теплоэнергетического хозяйства, жилого фонда, объектов социальной сферы к отопительному сезону  2023-2024 годов»

На перспективу развития теплоснабжающего комплекса (котельные и тепловые сети м. Красные Сосенки) при начальной стадии подготовки к отопительному периоду 2022-2023, совместно с городским депутатским корпусом, кураторами Правительства Ивановской области, на взаимовыгодных условиях, чтобы повысить эффективность использования имущества и улучшить качество оказываемых услуг населению, принято решение передать в аренду имущество ООО «Тепловик» в ООО «Коммунальные Энергетические Системы - Тейково». Снять статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) ООО «Тепловик» и наделить ООО «КЭС – Тейково» статусом ЕТО для дальнейшей работы. Отопительной сезон 2022-2023 гг. в городском округе Тейково Ивановской области (начало 19 сентября 2022 года – завершение 27 апреля 2023 года), проходил безаварийно, но инциденты отключения теплоснабжения случались в основном в м. Красные Сосенки.  Также в пуско-наладочном цикле поступали жалобы от жителей микрорайона на несоответствие температурного режима в квартирах. Для оперативного реагирование, в целях выявления и устранения нарушений работы системы отопления в многоквартирных домах микрорайона Красные Сосенки, связанных с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества потребителям распоряжением администрации городского округа Тейково Ивановской области № 287 от 12.10.2022 «О создании рабочей группы» была создана рабочая группа (комиссия). Комиссией, был выполнен мониторинг, путем произведенных замеров наружного воздуха в жилых помещениях многоквартирных домов, выявлена проблематика содержания собственниками помещений отопительных приборов. ООО «КЭС-Тейково» совместно со специалистами управляющей компании выполнили работы по гидравлическому расчету и наладке внутридомового оборудования многоквартирных домов по ул. Гвардейская. Установлены сужающие устройства большего диаметра. Кроме этого, силами ООО «КЭС-Тейково» проведены работы по замене вводов в дом от центральных сетей теплоснабжения. По итогам проведенной работы достигнуто улучшение циркуляции теплоносителя во внутридомовой системе теплоснабжения и как следствие установление комфортных температур наружного воздуха в квартирах потребителей.

Проанализировав итоги прохождения отопительного сезона 2022-2023 г.г. администрацией городского округа Тейково Ивановской области руководителям ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний г.о. Тейково, поставлены задачи исполнить все намеченные мероприятия согласно разработанным и представленным в администрацию  комплексным планам по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 г.г., и в первую очередь, предусмотреть реализацию мероприятий направленных на устранения нарушений и недостатков, выявленных в отопительном периоде 2022-2023 годов.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, жилищного фонда к отопительному сезону является одной из первоочередных задач администрации городского округа Тейково Ивановской области.

Структура жилищно-коммунального хозяйства городского округа Тейково Ивановской области по состоянию на 26.05.2023 выглядит следующим образом.

Централизованное отопление жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения и части производственных предприятий осуществляется               от 7 коммунально-производственных котельных, находящихся на балансе                              АО «Тейковское ПТС» (2 котельные), ООО «Тейковская котельная»,                                ТНВ «ООО «Агромаркет» и компания», ООО «МИЦ» (котельная п. Грозилово),  ООО «КЭС-Тейково» (2 котельные м.Красные Сосенки).

Координирует работу предприятий отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково (Ермолаев С.Н.) и подчиненная администрации МУ аварийно-диспетчерская служба (Краснов А.В.).

В настоящее время сформирован и направлен в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Сводный Комплексный план городского округа Тейково Ивановской области по подготовке к предстоящему зимнему периоду.

Основные виды работ согласно Комплексного плана по м. Красные Сосенки (ООО «КЭС-Тейково» котельные: ул. Советская Армия, д. 1Б, ул. Неделина, д. 20А):

- капитальный ремонт вспомогательного оборудования на котельных в количестве 18 ед. и текущей ремонт 2 котлов;

- реконструкция и ремонт тепловых сетей, с заменой участков тепловых сетей – 343 метра.

Организациями обеспечивающими теплоснабжением контура г. Тейково, планируется выполнение следующих работ: капитальный и текущий ремонт котлов, текущий ремонт вспомогательного оборудования, замена трубопровода, замена ветхих тепловых сетей, восстановление нарушенной изоляции участков теплотрасс, замена запорной арматуры, капитальный и текущий ремонт артезианских скважин, замена или ремонт насосного оборудования, замена ветхих водопроводных и канализационных сетей, текущий ремонт КНС, реконструкция трансформаторных подстанций, текущий эл. сетей ВЛ – 0,4, и 0,6 кВ.

Согласно планов работ по подготовке к отопительному сезону организациями коммунального комплекса на подготовку  котельных и сетевого хозяйства планируется израсходовать: 38 229,96 тыс. руб.

ООО «КЭС-Тейково»: - 8549,73  тыс. руб.;

ООО «Тейковская котельная» - 7150,0 тыс. руб;

АО «Тейковское ПТС» - 500,0 тыс. руб;

ТНВ ООО «Агромаркет и компания» -  1066,0 тыс. руб;

ООО «ТСП» - 13 529,0 тыс. руб.;

МУП «МПО ЖКХ» - 6537,0 тыс. руб;

ООО «МИЦ» - 203,09 тыс. руб.

Контроль исполнения планов осуществляется отделом городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково Ивановской области.

Управляющие компании обслуживающие многоквартирный жилой фонд (ООО «Домком», ООО УК «РОСТ», ООО «Управдом - Тейково», УК «Управдом-Центр», ООО «Тейковская городская управляющая компания»), также представили свои планы мероприятий по подготовки МКД к отопительному периоду.

Основные виды работ: текущий ремонт кровли, ремонт межпанельных швов, ремонт цоколя, отмосток, фасадов, ремонт и восстановление оконных рам и дверных проемов в подъездах, замена задвижек в многоквартирных домах, замена лежаков и стояков холодного и горячего водоснабжения, отопления.

Координация подготовки теплоэнергетического хозяйства, жилого фонда и объектов социальной сферы к отопительного сезону 2023-2024 годов будет осуществляться городским штабом. Заседание штаба по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 годов планируется проводить в оперативном режиме не реже двух раз в месяц весь период подготовки с рассмотрением следующих вопросов:

- исполнение плана-графика мероприятий по подготовке к предстоящему отопительному периоду,

- организация работы управляющих компаний для своевременной готовности жилищного фонда,

- состояние готовности объектов социальной сферы (детские сады, школы, ДК, стадион, библиотека),

- соблюдение предприятиями графиков погашения имеющейся задолженности за топливно-энергетические ресурсы,

- создание необходимого запаса материалов и средств для ликвидации аварий,

- в оперативном режиме будут решаться проблемные вопросы возникающие в процессе подготовки.

С целью контроля готовности теплоэнергетического хозяйства, жилого фонда и объектов социальной сферы города к началу отопительного сезона администрацией городского округа Тейково Ивановской области также будет организована комиссия по проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023-2024 годов, утверждена программа, с установленными сроками проведения проверки согласно Правил оценки готовности к отопительному периоду, (утв.приказом Мин. энергетики РФ от 12.03.2013 №103).

Итогом работы комиссии по проверке готовности ресурсоснабжающих организаций и потребителей должно стать получение паспорта готовности муниципального образования.

Первый заместитель главы администрации

(по вопросам городского хозяйства),

начальник Отдела городской инфраструктуры

администрации городского округа Тейково

Ивановской области                                       __________________ С.Н. Ермолаев