ГОРОДСКАЯ ДУМА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТЕЙКОВО

Р Е Ш Е Н И Е

от  29.05.2020                                                                                                           №  47

г.о. Тейково

Об итогах прохождения отопительного сезона 2019-2020 годов и  плане подготовки теплоэнергетического хозяйства, жилого фонда, объектов социальной сферы к отопительному сезону  2020 – 2021 годов

Заслушав и обсудив информацию первого заместителя главы администрации г.о. Тейково (по вопросам городского хозяйства), начальник Отдела городской инфраструктуры Ермолаева С.Н. «Об итогах прохождения отопительного сезона 2019-2020 годов и  плане подготовки теплоэнергетического хозяйства, жилого фонда, объектов социальной сферы к отопительному сезону  2020 – 2021 годов», -

городская Дума городского округа Тейково

РЕШИЛА:

1. Информацию «Об итогах прохождения отопительного сезона 2019-2020 годов и  плане подготовки теплоэнергетического хозяйства, жилого фонда, объектов социальной сферы к отопительному сезону  2020 – 2021 годов» принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям принять исчерпывающие меры по ликвидации имеющейся задолженности за топливно-энергетические ресурсы до начала отопительного сезона 2020-2021 годов.

3. Рекомендовать администрации г.о. Тейково организовать выполнение контроль за работой управляющих компаний по подготовке к отопительному сезону жилищного фонда до начала отопительного сезона 2020-2021 годов.

4. Рекомендовать всем предприятиям и организациям коммунального комплекса создать необходимый аварийный запас материально-технических ресурсов, для предотвращения и оперативного устранения неисправностей, в отопительном периоде 2020-2021 годов.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Комитет по городскому хозяйству и охране окружающей среды (Бобачев С.В.).

6. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации городского округа Тейково в сети Интернет.

Председатель городской Думы                                                    Н.В. Тяглова

Приложение

к Решению городской Думы

городского округа Тейково

от 29.05.2020  № 47

ИНФОРМАЦИЯ

«Об итогах прохождения отопительного сезона 2019-2020 годов и  плане подготовки теплоэнергетического хозяйства, жилого фонда, объектов социальной сферы к отопительному сезону  2020 – 2021 годов»

В целом отопительной сезон 2019-2020 гг. в г.о. Тейково (начало 23 сентября          2019 года – завершение 06 мая 2020 года), проходил безаварийно, но инциденты отключения теплоснабжения случались как и в м. Красные Сосенки, так и в городе. В основном отключения случались из-за износа сетей и утечек теплоносителя. Жалобы от жителей на предоставление услуги ненадлежащего качества поступали в МУ «АДС» города в период пуско-наладочного цикла. Неисправности, способствующие отключению потребителей от горячей воды и тепла устранялись обслуживающими организациями незамедлительно.

Проанализировав итоги прохождения ОЗП 2019-2020 администрацией                    г.о. Тейково руководителям ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний г.о. Тейково, поставлены задачи исполнить все намеченные мероприятия согласно разработанным и представленным в администрацию  комплексным планам по подготовке к ОЗП 2020-2021г.г., и в первую очередь, предусмотреть реализацию мероприятий направленных на устранения нарушений и недостатков, выявленных в отопительном периоде 2019-2020 годов.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, жилищного фонда к отопительному сезону является одной из первоочередных задач администрации г.о. Тейково.

Структура жилищно-коммунального хозяйства г.о. Тейково по состоянию на 08.06.2020 выглядит следующим образом.

Централизованное отопление жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения и части производственных предприятий осуществляется от 7 коммунально-производственных котельных, находящихся на балансе АО «Тейковское ПТС» (2 котельные), ООО «Тейковская котельная», ТНВ «ООО «Агромаркет» и компания», ООО «Котел» (котельная п. Грозилово),                        ООО «Тепловик» (2 котельные м.Красные Сосенки).

Координирует работу предприятий отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково (Ермолаев С.Н.) и подчиненная администрации МУ аварийно-диспетчерская служба (Краснов А.В.).

В настоящее время Сводный Комплексный план г. о. Тейково по подготовке к предстоящему зимнему периоду, сформирован и направлен в Департамент жилищно-коммунального хозяйства (прилагается).

Основные виды работ согласно Комплексного плана:

по м. Красные Сосенки (ООО «Тепловик»):

- Продолжение работ по модернизации оборудования котлоагрегатов

- Перевод котла №2 с мазута на природный газ (ул. Советская Армия, д. 1Б). Установка шкафа управления с частотным регулированием. Стоимость работ составит 2,5 – 3,0  млн. рублей. Результат: Разделение работы 2-х котельных на отдельные источники теплоснабжения, отказ от паропровода, отсутсвие потребности в закупке дорогостоящего мазутного топлива.

2. Капитальный ремонт котла №1 (ул. Неделина, д.20А). Замена трубной части котлоагрегата, восстановление обмуровочной части, замена запорной регулирующей арматуры. Стоимость работ составит 3,0 млн. рублей. Результат: экономия финансовых средств за счет меньшего потребления природного газа для выработки 1 Гкал.

3.	Установка узлов учета с основными потребителями тепловой энергии на территории мкр. Красные Сосенки (войсковая часть №34048, многоквартирные дома). Один из вариантов проведения указанных работ, является заключение энергосервисного контракта на поставку и установку узлов учета.

4.	 Проведение работ по гидравлической наладке тепловых сетей                              ООО «Тепловик». Расчет и дроссельные устройства подготовлены специализированной организацией ООО «Ивгортеплоэнерго». Проведение указанных работ запланированы на июнь-август текущего года. Работы будут проводится сотрудниками ООО «Тепловик».

5. 	Работы по изоляции тепловых сетей. В настоящее время проводятся мероприятия по актуализации локального сметного расчета на указанные работы. Работы будут проводится сотрудниками ООО «Тепловик».

Организациями обеспечивающими теплоснабжением контура г. Тейково, также будут выполнены следующие работы: капитальный и текущий ремонт котлов, текущий ремонт вспомогательного оборудования, замена трубопровода, замена ветхих тепловых сетей, восстановление нарушенной изоляции участков теплотрасс, замена запорной арматуры, капитальный и текущий ремонт артезианских скважин, замена погружного насоса, замена ветхих водопроводных и канализационных сетей, текущий ремонт КНС, реконструкция трансформаторных подстанций кап. и текущий ремонт, реконструкция эл. сетей ВЛ – 0,4, и 0,6 кВ, замена деревянных опор на ж/б.

По информации организаций коммунального комплекса всего на подготовку  котельных и сетевого хозяйства к отопительному периоду города будет израсходовано:

ООО «Тепловик»: - 6 643,0 тыс. руб.;

ООО «Тейковская котельная» - 1 700,0 тыс. руб;

ООО «ТСП» - 9 607,0 тыс. руб;

АО «Тейковское ПТС» - 500,0 тыс. руб;

ТНВ ООО «Агромаркет и компания» -  862,0 тыс. руб;

МУП «МПО ЖКХ» -  475,0 тыс. руб.

Всего: 20, 877,7 млн. руб.

Отделом городской инфраструктуры администрации исполнение планов будет постоянно отслеживаться.

Управляющие компании обслуживающие многоквартирный жилой фонд (ООО «Домком»,   ООО УК «РОСТ»,   ООО «Управдом»,     УК «Управдом-Центр»,

ООО «Тейковская городская управляющая компания»), также представили свои планы мероприятий по подготовки МКД к отопительному периоду.

Основные виды работ: ремонт кровли, ремонт межпанельных швов, ремонт цоколя, отмосток, фасадов, ремонт и восстановление оконных рам и дверных проемов в подъездах, замена задвижек в многоквартирных домах, замена лежаков и стояков холодного и горячего водоснабжения, отопления.

В целях координации работы по подготовке к отопительному сезону будет работать городской штаб. Заседание штаба по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 годов планируется проводить в оперативном режиме не реже двух раз в месяц весь период подготовки с рассмотрением следующих вопросов:

- исполнение плана-графика мероприятий по подготовке к предстоящему отопительному периоду,

- организация работы управляющих компаний для своевременной готовности жилищного фонда,

- состояние готовности объектов социальной сферы (детские сады, школы, ДК, стадион, библиотека),

- соблюдение предприятиями графиков погашения имеющейся задолженности за топливно-энергетические ресурсы,

- создание необходимого запаса материалов и средств для ликвидации аварий,

- в оперативном режиме будут решаться проблемные вопросы возникающие в процессе подготовки.

С целью контроля готовности теплоэнергетического хозяйства, жилого фонда и объектов социальной сферы города к началу отопительного сезона администрацией г.о. Тейково также будет организована комиссия по проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020-2021 годов, утверждена программа, с установленными сроками проведения проверки согласно Правил оценки готовности к отопительному периоду, (утв.приказом Мин. энергетики РФ от 12.03.2013 №103).

Итогом работы комиссии по проверке готовности ресурсоснабжающих организаций и потребителей должно стать получение паспорта готовности муниципального образования.

В целом ситуация находится под контролем, отслеживается, меры, требующие вмешательства органа местного самоуправления, принимаются.

Об итогах прохождения отопительного сезона 2019-2020 г.г.

и плане подготовки теплоэнергетического хозяйства, жилого фонда,                        объектов социальной сферы МУП «МПО ЖКХ»

к отопительному периоду 2020-2021г.г.

Муниципальноеунитарное предприятие «Многоотраслевое производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства»  г.о. Тейковона основе Устава предприятия осуществляет следующие виды деятельности:

- производство тепловой энергии и горячей воды;

- распределение тепловой энергии и горячей воды;

- предоставление услуг в сфере бытового обслуживания населения;

- транспортировка сточных вод;

- водозабор, очистка и распределение воды.

1. Услугу теплоснабжения горячего водоснабжения МУП «МПО ЖКХ»  г.о. Тейково оказывает потребителям г. Тейково по следующим контурам:

- контур «Грозилово» - население и др. потребители п. Грозилово. Выработка тепловой энергии осуществляется на переданной ООО «Котел» в аренду МУП «МПО ЖКХ» котельной п. Грозилово;

- контур «Горки» - население дер. МУП «МПО ЖКХ» осуществляет транспортировку и сбыт населению тепловой энергии от котельной принадлежащей ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Нарушений бесперебойного круглосуточного теплоснабжения за отопительный период  2019-2020 годов в МУП «МПО ЖКХ» и ОДС г.о. Тейково не зарегистрированы. По горячему водоснабжению  в п. Грозилово были 2 раза зафиксированы нарушения качества ГВС из-за закоксованнности труб трассы горячего водоснабжения. Эти нарушения ГВС были устранены силами МУП  в течении времени установленногоПостановлением правительства РФ №354 (в течении 4 часов).

Оборудование котельной п.Грозилово в течении отопительного периода силами МУП постоянно поддерживалось в исправном состоянии.  В настоящее время , после окончания отопительного сезона, в целях подготовки котельной к отопительному сезону 2020-2021 гг. котельная остановлена для планово-предупредительного ремонта. Силами МУП проводятся работы по ремонту оборудования насосной группы, теплообменников, ХВО, промывка и опресовка сети горячего водоснабжения. Также проводится плановая проверка приборов безопасности.

В связи с нерентабильностью котельной, котельная с 1 июня будет передана собственнику ООО «Котел». С 01.08.2020 ООО «Котел» будет назначен ЕТО для дальнейшей работы по подготовке котельной к отопительному периоду 2020-2021 г.г. Сети теплоснабжения и ГВС п. Грозилово по причине нерентабельности с 1 августа 2020 г. будут возвращены концессионеру АО «Тейковское ПТС».

По контуру «Горки» в отопительный период 2019-2020 гг. нарушения качество отопления и ГВС отсутствовали. В целях подготовки к отопительному сезону 2020-2021 гг. на сетях теплоснабжения и ГВС для снижения тепловых потерь будут проведены работы по частичной дополнительной теплоизоляции трубопроводов.

2. Услугу горячее водоснабжение, МУП «МПО ЖКХ»  г.о. Тейково оказывает потребителям г. Тейково по контуру «Центр города» для населения  ул. 1,2,3 Комовская. За отопительный период нарушений бесперебойного круглосуточного горячего водоснабжения и нарушения качества горячего водоснабжения не было. Производство горячей воды осуществляется на тепловом пункте МУП «МПО ЖКХ» размещенном в банно-прачечном комбинате и далее вода по сетям ГВС, согласно концессионному соглашению временно принадлежащимАО «Тейковское ПТС» поступает населению. В течении отопительного периода в целях улучшения качества ГВС и снижения затрат МУП при приготовлении воды на тепловом пункте был заменен пароводяной подогреватель ПП2-6-2. При подготовке к отопительному сезону 2020-2021 гг. запланированы работы по замене еще одного пароводяного подогревателя и двух водяных подогревателей. Оборудование уже закуплено.

3. Из объектов социальной сферы в МУП «МПО ЖКХ» находится банно- прачечный комбинат. В течении отопительного периода перерывы  в обслуживании населения отсутствовали. С целью улучшения качества обслуживания населения в БПК был проведен ремонт парилки мужского отделения (замена полов), ремонт приточно-вытяжной вентиляции, дополнительное утепление чердачного перекрытия. При подготовке к отопительному сезону 2020-2021 гг. запланированы работы по ремонту системы отопления БПК с заменой подогревателей.

4. Услугу холодное водоснабжение, МУП «МПО ЖКХ»  г.о. Тейково оказывает потребителям м. Красные Сосенки г. Тейково с 1 января 2020 года». Постановлением администрации  г.о. Тейково Ивановской области №556 от 24.12.2019 г.,  МУП «МПО ЖКХ» с 01.01.2020 г. определена гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения в границах территории м. Красные Сосенки г. Тейково.При подготовке к отопительному сезону 2020-2021 гг. в целях бесперебойного водоснабжения котельных м. Красные Сосенки водой и поддержания холодной воды которая имеет  повышенное природное содержание железа, в пределах допустимых норм запланированы работы по промывке сетей водовода и емкости запаса воды, ремонт водовода, замена и ремонт запорной арматуры, установка на насосы частотных преобразователей.

Работы по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 гг. будут выполнены МУП «МПО ЖКХ» в полном объеме только в случае своевременной оплаты потребителями и погашении кредиторской задолженностипредоставляемых МУП услуг (основные неплательщики ФГБУ «ЦЖКУ», ООО «Тепловик»).

Первый заместитель главы администрации г.о. Тейково

(по вопросам городского хозяйства), начальник

Отдела городской инфраструктуры                       __________________ С.Н. Ермолаев