ГОРОДСКАЯ ДУМА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТЕЙКОВО

Р Е Ш Е Н И Е

от 30.10.2020       										            № 33

г.о. Тейково

О проведенных мероприятиях в городском округе  Тейково по вхождению в отопительный сезон 2020-2021 годов

Заслушав и обсудив информацию первого заместителя главы администрации г.о. Тейково (по вопросам городского хозяйства), начальника Отдела городской инфраструктуры  Ермолаева С.Н. «О проведенных мероприятиях в городском округе  Тейково по вхождению в отопительный сезон 2020-2021 годов», -

городская Дума городского округа Тейково

РЕШИЛА:

1. Принять информацию «О проведенных мероприятиях в городском округе  Тейково по вхождению в отопительный сезон 2020-2021 годов»  к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать всем предприятиям и организациям коммунального комплекса создать необходимый аварийный запас материально-технических ресурсов, для предотвращения и оперативного устранения неисправностей, в отопительном периоде 2020-2021 г.г.

3. Руководству ООО «Тепловик» устранить выявленные нарушения раньше срока установленного Ростехнадзором согласно выданным предписаниям.

4. Предприятиям и организациям топливно-энергетического и коммунального комплекса обеспечивать подачу тепловой энергии потребителям в соответствии с Правилами предоставления коммунaльных услуг в отопительном периоде 2020 – 2021 гг.

5. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации г.о. Тейково в сети «Интернет».

Председатель городской Думы                                                 Н.Н. Ковалева

Глава городского округа Тейково                                             С.А. Семенова

Приложение

к решению городской Думы

городского округа Тейково

от 30.10.2020  № 33

ИНФОРМАЦИЯ

О проведенных мероприятиях в городском округе Тейково

по вхождению в отопительный сезон 2020-2021 годов

Ресурсоснабжающими организациями для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии выполнены следующие мероприятия:

Ревизия, ремонт и замена насосов (сетевых, питательных, насосов мазутной станции), замена катионита в фильтрах ХВО, очистка и ремонт солерастворителя, ППР и кап.ремонт тепломеханического оборудования, установка новых                       водоводяных подогревателей, профилактика, ремонт и замена КИП и А, электрооборудования систем освещения и сигнализации, гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность.

Проведена экспертиза промышленной безопасности зданий котельной, паровых котлов и технических устройств. Создан необходимый запас материально-технических ресурсов с целью оперативновного выполнения ремонтно-восстановительных работ.

Ведется работа по устранению нарушений в предписаниях выданных Ростехнадзором в отношении котельных и тепловой сети ООО «Тепловик».

Водопроводные сети: 117,2 км готовность – 100%.

Канализационные сети: 45,3 км готовы к отопительному периоду, работы по техническому обслуживанию насосного оборудования, очистка приемников КНС - всего 6 (шесть)., замена задвижек (2шт), фекальных насосов (2шт.).

Электрические сети: 353,1 км, готовность 100%, работы по реконструкции ВЛ-0,4 кВ, замена проводов СИП, опор, опиловка и расчистка трасс от зарослей, текущий ремонт на 20 трансформаторных подстанций. Капитальный ремонт кабельной линии 6кВ – замена концевых муфт в ТП.

Ремонтно-восстановительные бригады укомплектованы необходимым оборудованием, на предприятиях создан материальный запас для ремонтно-восстановительных работ, объекты тепло-, водоснабжения и водоотведения обеспечены резервными источниками электроснабжения.

По жилому фонду: 327 многоквартирных домов.

Многоквартирный жилой фонд управляющими компаниями подготовлен:

ООО «УК «Рост», ООО «УК «Управдом- Центр», ООО «Управдом».

Произведена промывка и опрессовка инженерных сетей МКД, заполнение водой, ремонт по утеплению зданий. Произведен текущий ремонт кровли.

Основное внимание уделялось наплавляемым кровлям, т.к. кровли с жестким покрытием более ремонтно-пригодны при небольших осадках, а также МКД, где имеется наибольший процент повреждения кровельной части.

Проводится претензионная работа по задолженности граждан за поставленную тепловую энергию. Продолжается  работа по досудебному взысканию имеющейся задолженности.

ООО «Домком» - Проведены работы по промывке и опрессовке инженерных сетей. Работы по утеплению и герметизации межпанельных швов – 446,3 п.м., ремонта мягкой кровли – 742,8 кв.м. Работы по ремонту шиферной кровли и водостоков.

Замена запорной арматуры, горизонтальных и вертикальных трубопроводов систем отопления, горячего, холодного водоснабжения и систем водоотведения, остекления подъездов, замена рам, слуховых окон.

ООО «Тейковская городская управляющая компания» -

Заменена запорная арматура, заменены изношенные сети теплоснабжения выполнена промывка и гидравлические испытания систем отопления.

Остекление мест общего пользования (подъездов) – 100%.

Ограничение выхода на чердачные и подвальные помещения – 100%.

Создан запас материально-технических средств для аварийно-технической службы.

На основании вышеизложенного следует что котельные, тепловые сети, жилой фонд, объекты соц.сферы были готовы к началу отопительного периода.

С 15 августа 2020 года администрация г.о. Тейково провела проверку к отопительному периоду 2020-2021 потребителей тепловой энергии и ресурсоснабжающих организаций согласно Правил оценки готовности утвержденных приказом №103 Минэнерго.

Отопительной сезон 2020-2021 гг. в г.о. Тейково был начат 22 сентября 2020 года инциденты отключения теплоснабжения и горячего водоснабжения были зарегистрированы в пуско-наладочном цикле, неисправности способствующие отключению потребителей от горячей воды и тепла устранялись обслуживающими организациями незамедлительно, риска и угрозы срыва отопительного периода на данный момент не усматривается.

Социальная сфера: сады и школы 20 учреждений, потребители тепловой энергии такие как ИП, Юр. лица в количестве 101, потребители казарменно жилищного и спец. фондов, общежития военных, многоквартирные дома (в кол-ве 194 МКД) подключенные к централизованной системе отопления в отношении которых проводилась проверка согласно Приказа №103 получили акты и паспорта готовности к отопительному периоду 2020-2021гг.

В отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций проверка также закончена, паспорт имеют 4 организации из 5 (пяти).

Первый заместитель главы администрации г.о. Тейково

(по вопросам городского хозяйства), начальник

Отдела городской инфраструктуры          ________________ С.Н. Ермолаев