ГОРОДСКАЯ ДУМА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТЕЙКОВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от  22.11.2024       	                                                                                              № 111              г.о. Тейково

О работе в рамках подпрограммы «Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2024 году

Заслушав и обсудив информацию первого заместителя главы администрации (по вопросам городского хозяйства), начальника Отдела городской инфраструктуры  администрации городского округа Тейково Ивановской области Ермолаева С.Н.                «О работе в рамках подпрограммы  «Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2024 году», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Тейково Ивановской области, -

городская Дума городского округа Тейково Ивановской области

РЕШИЛА:

- Информацию «О работе в рамках подпрограммы  «Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2024 году» принять к сведению (информация прилагается).

- Рекомендовать администрации городского округа Тейково Ивановской области продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальных подпрограмм «Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» муниципальной программы городского округа Тейково Ивановской области   «Обеспечение населения городского округа Тейково Ивановской области услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие городской инфраструктуры», утвержденной постановлением администрации городского округа Тейково Ивановской области  от  31.10.2022                   №  529.

- Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации городского округа Тейково Ивановской области в сети «Интернет».

Председатель городской Думы

городского округа Тейково Ивановской области                                   Н.Н. Королева

Приложение

к решению городской Думы

городского округа Тейково

Ивановской области

от 22.11.2024 № 111

Информация

«О работе в рамках подпрограммы

«Ремонт, капитальный ремонт и содержание

автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2024 году»

Подпрограмма «Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» муниципальной программы городского округа Тейково Ивановской области «Обеспечение населения городского округа Тейково Ивановской области услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие городской инфраструктуры», утверждена постановлением администрации городского округа Тейково Ивановской области  от  31.10.2022                  №  529

Информационно на 01 ноября 2024 года:

- общая протяженность дорог – 127,84 км.;

- протяженность дорог с твердым покрытием – 47,86 км., их них с усовершенствованным покрытием – 33,382 км.;

- протяженность грунтовых дорог – 79,98 км.

Полномочия муниципального образования в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности реализуются в соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003                № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также нормативно-правовыми актами администрации городского округа Тейково Ивановской области.

Мероприятия по ремонту, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного  значения, обеспечиваются в соответствии с постановлением администрации городского округа Тейково  от 31.10.2022  №  529 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Тейково Ивановской области «Обеспечение населения городского округа Тейково Ивановской области услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие городской инфраструктуры», подпрограмма «Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения».

В рамках действующей подпрограммы в 2024 году выполнены следующие виды работ на  автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием:

В 2024 году выполнен ремонт дорог:

- ремонт автомобильной дороги по ул. 1-я Красная в г. Тейково;

- ремонт автомобильной дороги и дополнительное устройство тротуара по Центральному проезду;

- ремонт тротуара по Шестагинскому проезду;

- ремонт автомобильной дороги и тротуара по ул. Мохова;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская (на участке Военный комиссариат - ТЦ «Как в Греции»)

- ремонт дороги и тротуара пер. Кузьмина.

Общая протяженность отремонтированных дорог составит – 1,535 км.

Общая планируемая протяженность отремонтированных тротуаров в 2024 году – до 0,874 км.

В рамках содержания грунтовых дорог частного сектора проводились работы по ремонту (отсыпке) участков дорог. Закуплено щебня на ремонт грунтовых дорог частного сектора -  3000 тонн.

Общая протяженность отремонтированных грунтовых дорог -  1,110 км.

В 2025 году планируемый ремонт автомобильных дорог:

- ремонт автомобильной дороги и тротуара по ул. 1-я Комовская;

- ремонт участка автодороги и тротуара по ул. Футбольная;

- ремонт автомобильной дороги на Школьном проезде;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Октябрьская г. Тейково                     (от ТРЦ «Вега» до здания Военного комиссариата)

Планируемая протяженность отремонтированных дорог – 1,705 км.

Планируемая протяженность отремонтированных тротуаров – 0,98  км.

Ремонт грунтовых дорог частного сектора продолжится в объеме денежных средств, выделяемых для этих целей.

Первый заместитель главы администрации

(по вопросам городского хозяйства),

начальник Отдела городской инфраструктуры

администрации городского округа Тейково

Ивановской области                                                ________________ С.Н. Ермолаев