

**ГОРОДСКАЯ ДУМА**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТЕЙКОВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 22.11.2024 № 112

г.о. Тейково

О работе по реализации инициативных проектов в городском округе Тейково Ивановской области в 2023-2024 годах

Заслушав и обсудив информацию первого заместителя главы администрации (по вопросам городского хозяйства), начальника Отдела городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково Ивановской области Ермолаева С.Н. «О работе по реализации инициативных проектов в городском округе Тейково Ивановской области в 2023-2024 годах», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Тейково Ивановской области, -

городская Дума городского округа Тейково Ивановской области

Р Е Ш И Л А :

1. Информацию «О работе по реализации инициативных проектов в городском округе Тейково Ивановской области в 2023-2024 годах» принять к сведению (информация прилагается).
2. Рекомендовать администрации городского округа Тейково Ивановской области продолжить работы по реализации инициативных проектов в городском округе Тейково Ивановской области в 2025 году.

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации городского округа Тейково в сети «Интернет».

***Председатель городской Думы***

***городского округа Тейково Ивановской области Н.Н. Королева***

Приложение

к решению городской Думы

городского округа Тейково

Ивановской области

от 22.11.2024 № 112

**Информация**

 **«О работе по реализации инициативных проектов в городском округе Тейково Ивановской области в 2023-2024 годах»**

В рамках муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2023-2028 годы» муниципальной программы ««Обеспечение населения городского округа Тейково Ивановской области услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие городской инфраструктуры» в 2023 году в городском округе Тейково реализовано десять инициативных проектов.

Благоустроены дворовые территории: ул. Социалистическая, д. 3,5,7, пос. Грозилово, д. 11а, ул. 1-я Комовская, д. 3, ул. Футбольная, д. 1/8, пос. Грозилово, д. 46,47, ул. Строительная, д. 25, ул. Гвардейская, д. 7, 13, ул. Советской Армии, д. 2а, 2, установлены две детские игровые площадки: между ул. 2-я Комовская, д. 15 и ул. 1-я Комовская, д. 14, и на ул. Советской Армии, д. 27.

На реализацию инициативных проектов из областного бюджета выделено – 8 116,5 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 093,5 тыс. рублей, средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта – 370,2 тыс. рублей, иные внебюджетные источники – 188,3 тыс. рублей.

В 2024 году реализовано 13 инициативных проектов. Благоустроены дворовые территории: ул. Гвардейская, д. 15, ул. 1-я Комовская, д. 6, ул. Неделина, д. 3, ул. Шестагинская, д. 48, ул. Гвардейская, д. 5, ул. Школьный проезд, д. 3, ул. Неделина, д. 5, ул. Гвардейская, д. 10, Ул. 8 Марта, д. 3/11, ул. Новоженова, д. 20, ул. Красных Зорь, д. 6, ул. Шестагинская, д. 83, установлены детские игровые площадки во дворе домов ул. Новоженова, д. 24,26,28, ул. Солнечный переулок, д. 2,3,4.

На реализацию проектов развития территорий городского округа Тейково, основанных на местных инициативах из областного бюджета выделено – 10 866,3 тыс. рублей, средства местного бюджета – 956,2 тыс. рублей, средства граждан, принявших участие в выдвижении проекта – 682тыс. рублей, иные внебюджетные источники – 321,9 тыс. рублей.

Первый заместитель главы администрации

(по вопросам городского хозяйства),

начальник Отдела городской инфраструктуры

администрации городского округа Тейково

Ивановской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н. Ермолаев