**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТЕЙКОВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 13.05.2024 № 268**

г. Тейково

**О внесении изменений в постановление администрации**

**городского округа Тейково Ивановской области от 31.10.2022 № 529 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Тейково Ивановской области «Обеспечение населения городского округа Тейково Ивановской области услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие городской инфраструктуры»**

В соответствии с решением городской Думы городского округа Тейково Ивановской области от 26.04.2024 № 31 «[О внесении изменений в решение городской Думы городского округа Тейково](http://xn--b1abdeugyaebo0a.xn--p1ai/documents/1945.html) Ивановской области от 15.12.2023 № 124 «О бюджете города Тейково на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», администрация городского округа Тейково Ивановской области

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Внести в постановление администрации городского округа Тейково от 31.10.2022 № 529 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Тейково Ивановской области «Обеспечение населения городского округа Тейково Ивановской области услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие городской инфраструктуры» следующие изменения:

в приложении к постановлению:

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы городского округа Тейково Ивановской области «Обеспечение населения городского округа Тейково Ивановской области услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие городской инфраструктуры» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к постановлению;

1.2. Подпункт 3.3.9 «Снос домов и хозяйственных построек» раздела 3 ««Цель (цели) муниципальной программы и ожидаемые результаты ее реализации»» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к постановлению;

1.3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к постановлению;

1.4. В приложении № 2 к муниципальной программе Подпрограмма «Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»:

1.4.1. Раздел 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к постановлению;

1.4.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к постановлению;

1.5. В приложении № 8 к муниципальной программе Подпрограмма «Формирование современной городской среды на 2023-2028 годы»:

1.5.1. Раздел 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к постановлению;

1.5.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к постановлению;

1.6. В приложении № 9 к муниципальной программе Подпрограмма «Снос домов и хозяйственных построек»:

1.6.1. Раздел 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к постановлению;

1.6.2. Раздел 3 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к постановлению;

1.6.3. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике органов местного самоуправления городского округа Тейково и разместить на официальном сайте администрации городского округа Тейково Ивановской области в сети Интернет.

**Глава городского округа Тейково**

**Ивановской области С.А. Семенова**

Приложение № 1

к постановлению администрации

 городского округа Тейково

Ивановской области

 от 13.05.2024 №268

1. Паспорт муниципальной программы городского округа Тейково Ивановской области «Обеспечение населения городского округа Тейково Ивановской области услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие городской инфраструктуры»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа городского округа Тейково Ивановской области «Обеспечение населения городского округа Тейково Ивановской области услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие городской инфраструктуры» (далее – муниципальная программа) |
| Подпрограммы муниципальной программы  | 1. «Реализация мероприятий по обеспечению населения городского округа Тейково Ивановской области водоснабжением, водоотведением и услугами бань» (приложение 1).2. «Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» (приложение 2).3. «Обеспечение жильем молодых семей» (приложение 3).4. «Благоустройство городского округа Тейково Ивановской области, осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» (приложение 4).5. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договору найма специализированных жилых помещений» (приложение 5).6. «Реализация мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми в городском округе Тейково Ивановской области» (приложение 6).7.«Проведение ремонта жилых помещений, замены бытового санитарно-технического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. в городском округе Тейково Ивановской области» (приложение 7).8. «Формирование современной городской среды на 2023-2028 годы» (приложение 8).9. «Снос домов и хозяйственных построек» (приложение 9).10. «Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, расположенных в границах городского округа Тейково Ивановской области» (приложение 10). |
| Ответственный исполнитель (разработчик) муниципальной программы  | Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково Ивановской области. |
| Исполнители муниципальной программы  | Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково Ивановской области.Отдел экономического развития и торговли администрации городского округа Тейково Ивановской области. Отдел градостроительства и архитектуры администрации городского округа Тейково Ивановской области. |
| Срок реализации муниципальной программы | 2023-2028 годы |
| Цели муниципальной программы  | 1. Обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления городского округа Тейково Ивановской области и обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры.2.Обеспечение устойчивого состояния благоустроенности города Тейково, надежности элементов благоустройства, улучшение их качества с одновременным снижением нерациональных затрат. 3.Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания в городском округе Тейково Ивановской области. |
| Объемы бюджетныхассигнований муниципальной программы  | Общий объем бюджетных ассигнований:2023 год – 200 574,15021 тыс. руб.,2024 год – 175 345,74371 тыс. руб.,2025 год – 95 340,36345 тыс. руб.,2026 год – 94 016,99564 тыс. руб.,2027 год – 17 298,39287 тыс. руб.,2028 год – 17 298,39287 тыс. руб.- местный бюджет:2023 год – 79 966,17051 тыс. руб.,2024 год – 73 189,29222 тыс. руб.,2025 год – 48 683,93774 тыс. руб.,2026 год – 48 369,73812 тыс. руб.,2027 год – 17 298,39287 тыс. руб.,2028 год – 17 298,39287 тыс. руб.- областной бюджет:2023 год – 105 272,93125 тыс. руб.,2024 год – 98 196,45149 тыс. руб.,2025 год – 46 656,42571 тыс. руб.,2026 год – 45 647,25752 тыс. руб.,2027 год – 0,00тыс. руб.,2028 год – 0,00тыс. руб.- федеральный бюджет:2023 год – 15 335,04845 тыс. руб.,2024 год – 3 960,00000 тыс. руб.,2025 год – 0,00000 тыс. руб.,2026 год – 0,00000 тыс. руб.,2027 год – 0,00000 тыс. руб.,2028 год – 0,00000 тыс. руб. |

Приложение № 2

к постановлению администрации

 городского округа Тейково

Ивановской области

 от 13.05.2024 №268

3.3.9. Снос домов и хозяйственных построек.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора(показателя) | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Количество технических заключений о состоянии технических конструкций жилых домов и жилых помещений | Единиц. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество снесенных домов и хозяйственных построек | Единиц. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество земельных участков с жилыми домами, пришедшими в нежилое состояние, в отношении которых проведена оценка | Единиц. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* Значение целевых индикаторов подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.

Приложение № 3

к постановлению администрации

 городского округа Тейково

Ивановской области

 от 13.05.2024 №268

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**.**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы/источник ресурсного обеспечения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027\* | 2028\* |
| Программа, всего: | 200 574,15021 | 175 345,74371 | 95 340,36345 | 94 016,99564 | 17 298,39287 | 17 298,39287 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 79 966,17051 | 73 189,29222 | 48 683,93774 | 48 369,73812 | 17 298,39287 | 17 298,39287 |
| - областной бюджет | 105 272,93125 | 98 196,45149 | 46 656,42571 | 45 647,25752 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 15 335,04845 | 3 960,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Реализация мероприятий по обеспечению населения городского округа Тейково Ивановской области водоснабжением, водоотведением и услугами бань. | 14 198,64534 | 45 793,65244 | 2 083,78000 | 1 928,78000 | 1 928,78000 | 1 928,78000 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 14 198,64534 | 14 940,63544 | 2 083,78000 | 1 928,78000 | 1 928,78000 | 1 928,78000 |
| - областной бюджет | 0,00 | 30 853,01700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 106 265,84298 | 67 812,03546 | 60 849,51385 | 61 849,40396 | 1 119,84513 | 1 119,84513 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 27 398,74442 | 25 271,95371 | 20 700,30000 | 20 710,29888 | 1 119,84513 | 1 119,84513 |
| - областной бюджет | 78 867,09856 | 42 540,08175 | 40 149,21385 | 41139,10508 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Обеспечение жильем молодых семей. | 0,00 | 99,95120 | 99,95120 | 99,95120 | 99,95120 | 99,95120 |
|  | бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 0,00 | 99,95120 | 99,95120 | 99,95120 | 99,95120 | 99,95120 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Благоустройство городского округа Тейково Ивановской области, осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. | 31 456,03492 | 31 554,92602 | 25 174,00942 | 25 004,81092 | 13313,43354 | 13313,43354 |
|  | бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 25 823,39644 | 28 137,91739 | 24 963,52354 | 24 794,32504  | 13313,43354 | 13313,43354 |
|  | - областной бюджет | 2 389,58656 | 3 417,00863 | 210,48588 | 210,48588 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 3 243,05192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договору найма специализированных жилых помещений. | 7 266,55202 | 8 212,01690 | 6 296,72598 | 4 297,66656 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 418,79537 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 8 212,01690 | 6 296,72598 | 4 297,66656 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 6 847,75665 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Реализация мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми в городском округе Тейково Ивановской области. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Проведение ремонта жилых помещений, замены бытового санитарно-технического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. в городском округе Тейково Ивановской области. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Формирование современной городской среды на 2023-2028 годы. | 41 387,07495 | 21 673,16169 | 836,38300 | 836,38300 | 836,38300 | 836,38300 |
|  | бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 12 126,58894 | 4 538,83448 | 836,38300 | 836,38300 | 836,38300 | 836,38300 |
|  | - областной бюджет | 24 016,24613 | 13 174,32721 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 5 244,23988 | 3 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Снос домов и хозяйственных построек. | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, расположенных в границах городского округа Тейково Ивановской области. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* информация по объемам финансирования муниципальной программы в 2025-2028 гг. носит прогнозный характер и подлежит уточнению по мере формирования подпрограмм на соответствующие годы, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограмм могут корректироваться в зависимости от складывающейся экономической ситуации.

Приложение № 4

к постановлению администрации

 городского округа Тейково

Ивановской области

 от 13.05.2024 № 268

1. Паспорт подпрограммы.

|  |  |
| --- | --- |
| НаименованиеПодпрограммы | Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – подпрограмма) |
| Срок реализацииПодпрограммы | 2023-2028 |
| ИсполнителиПодпрограммы | Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково Ивановской области |
| ЦелиПодпрограммы | Обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления городского округа Тейково Ивановской области по содержанию и ремонту автомобильных дорог, мостов и иных транспортных сооружений общего пользования местного значения. |
| Объем ресурсного обеспечения мероприятийподпрограммы  | Общий объем бюджетных ассигнований:2023 год – 106 265,84298 тыс. руб.,2024 год – 67 812,03546 тыс. руб.,2025 год – 60 849,51385 тыс. руб.,2026 год – 61 849,40396 тыс. руб.,2027 год – 1 119,84513 тыс. руб.,2028 год – 1 119,84513 тыс. руб.- местный бюджет:2023 год – 27 398,74442 тыс. руб.,2024 год – 25 271,95371 тыс. руб.,2025 год – 20 700,30000 тыс. руб.,2026 год – 20 710,29888 тыс. руб.,2027 год – 1 119,84513 тыс. руб.,2028 год – 1 119,84513 тыс. руб.- областной бюджет:2023 год – 78 867,09856 тыс. руб.,2024 год – 42 540,08175 тыс. руб.,2025 год – 40 149,21385 тыс. руб.,2026 год – 41 139,10508 тыс. руб.,2027 год – 0,00 тыс. руб.,2028 год – 0,00 тыс. руб.- федеральный бюджет:2023 год – 0,00 тыс. руб.,2024 год – 0,00 тыс. руб.,2025 год – 0,00 тыс. руб.,2026 год – 0,00 тыс. руб. |

Приложение № 5

к постановлению администрации

 городского округа Тейково

Ивановской области

 от 13.05.2024 № 268

5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий/источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027\* | 2028\* |
| Подпрограмма, всего: |  | 106 265,84298 | 67 812,03546 | 60 849,51385 | 61 849,40396 | 1 119,84513 | 1 119,84513 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 27 398,74442 | 25 271,95371 | 20 700,3000 | 20 710,29888 | 1 119,84513 | 1 119,84513 |
| - областной бюджет | 78 867,09856 | 42 540,08175 | 40 149,21385 | 41 139,10508 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Проектирование проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог в городском округе Тейково Ивановской области | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 739,94852 | 100,00 | 2 320,75238 | 2 320,75238 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 739,94852 | 100,00 | 2 320,75238 | 2 320,75238 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Проектирование строительства (реконструкция), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов (субсидия) | ОГИ | 43 745,03568 | 45 404,00240 | 40 554,76147 | 41 554,65158 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 3 596,46960 | 5 254,78855 | 405,54762 | 415,5465 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 40 148,56608 | 40 149,21385 | 40 149,21385 | 41 139,10508 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Ремонт автомобильной дороги по ул. 1-я Красная в г. Тейково Ивановской области | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 43745,03568 | 2 804,34240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 3596,46960 | 2 804,34240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 40148,56608 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Ремонт автомобильной дороги по ул. 1-я Красная в г. Тейково Ивановской области (2 этап) | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 0,00 | 6 088,190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 237,19868 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 5 850,99132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Ремонт автомобильной дороги по Центральному проезду в г. Тейково | МБУ «Служба благоустройства» | 0,00 | 16 616,510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 647,38699 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 15 969,12301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Ремонт тротуара на участке автомобильной дороги по Шестагинскому проезду в г.о. Тейково | 0,00 | 4 281,91000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 166,82557 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 4 115,08443 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Ремонт автомобильной дороги и тротуара по ул. Мохова в г.о. Тейково | 0,00 | 7 813,03000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 304,39926 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 7 508,63074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская в г.о. Тейково (на участке Военный комиссариат- ТЦ «Как в Греции») | 0,00 | 7 800,02000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 1 094,63565 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 6 705,38435 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | МБУ «Служба благоустройства» | 19 974,00 | 19 791,33 | 17 974,00 | 17 974,00 | 1 119,84513 | 1 119,84513 |
| бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 19 974,00 | 19 791,33 | 17 974,00 | 17 974,00 | 1 119,84513 | 1 119,84513 |
| 4. | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (ИМТ) | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика», МБУ «Служба благоустройства» | 40756,35000 | 2 516,70306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 2 037,81752 | 125,83516 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 38 718,53248 | 2 390,86790 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Ремонт участка автодороги по Ивановскому шоссе в г.о. Тейково | 22 124,76975 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 1 106,23850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 21 018,53120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Ремонт участка автодороги по ул. 1-ая Красная в г.о. Тейково | 5 873,20993 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 293,6605 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 5 579,549,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Ремонт участка автомобильной дороги с ремонтом и устройством тротуара по ул. Сергеевская, г. Тейково | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 12 758,3703 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 637,91852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 12 120,4518 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Ремонт дороги пер. Кузьмина г.Тейково, Ивановской области | МБУ «Служба благоустройства» | 0,00 | 2 516,70306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 125,83516 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 2 390,86790 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ремонт придомовых территорий | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 669,25700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 669,25700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Тейково, ул. Гвардейская, д. 7, 13 | 131,61288 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 131,61288 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Тейково, ул. Советской Армии, д.2а, 2 | 404,45007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 404,45007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Тейково, ул. 1-я Комовская, д. 3 | 133,19405 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 133,19405 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Строительный контроль выполненных работ по ремонту автомобильных дорог | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 381,25178 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 381,25178 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и сооружений на них | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Ремонт участка автомобильной дороги с ремонтом и устройством тротуара по ул. Сергеевская, г. Тейково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | ОГИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\*Объем финансирования определен исходя из расчетной стоимости выполнения работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети.

Приложение № 6

к постановлению администрации

 городского округа Тейково

Ивановской области

 от 13.05.2024 № 268

1. Паспорт подпрограммы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименованиеподпрограммы | Формирование современной городской среды на 2023-2028 годы (далее – подпрограмма) |
| Срок реализацииподпрограммы | 2023-2028 |
| Исполнителиподпрограммы | Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково Ивановской области |
| Целиподпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Тейково.Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа Тейково.Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тейково в рамках поддержки инициативных проектов.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Тейково. |
| Объем ресурсного обеспечения мероприятийподпрограммы  | Общий объем бюджетных ассигнований:2023 год – 41 387,07495 тыс. руб.,2024 год – 21 673,16169 тыс. руб.,2025 год – 836,383 тыс. руб.,2026 год – 836,383 тыс. руб.,2027 год – 836,383 тыс. руб.,2028 год – 836,383 тыс. руб.- местный бюджет:2023 год – 12 126,58894 тыс. руб.,2024 год – 4 538,83448 тыс. руб.,2025 год – 836,383 тыс. руб.,2026 год – 836,383 тыс. руб.,2027 год – 836,383 тыс. руб.,2028 год – 836,383 тыс. руб.- областной бюджет:2023 год – 24 016,24613 тыс. руб.,2024 год – 13 174,32721 тыс. руб.,2025 год – 0,00 тыс. руб.,2026 год – 0,00 тыс. руб.,2027 год – 0,00 тыс. руб.,2028 год – 0,00 тыс. руб.- федеральный бюджет:2023 год – 5 244,23988 тыс. руб.,2024 год – 3 960,00 тыс. руб.,2025 год – 0,00 тыс. руб.,2026 год – 0,00 тыс. руб.,2027 год – 0,00 тыс. руб.,2028 год – 0,00 тыс. руб. |

Приложение № 7

к постановлению администрации

 городского округа Тейково

Ивановской области

 от 13.05.2024 №268

6. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы.

Ресурсное обеспечение подпрограммы состоит из субсидий федерального и областного бюджетов, софинансирования местного бюджета в установленном соглашением между органом государственной власти и органом местного самоуправления размере, а в случае выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов по дополнительному перечню - средств собственников помещений многоквартирных домов в объеме не менее 20 %. Для участия в благоустройстве территорий в рамках поддержки инициативных проектов софинансирование граждан, поддержавших проект в объеме не менее 1 %, и за счет иных внебюджетных источников (при наличии).

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы представлено в таблице 3.

Объем финансирования является ориентировочным и корректируется после разработки проектно-сметной документации на каждый объект, а также после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной подпрограммы.

Таблица 3.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий/источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2023 | 2024 | 2025 | 2026\* | 2027\* | 2028\* |
| Подпрограмма, всего: | Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково Ивановской области | 41 387,07495 | 21 673,16169 | 836,38300 | 836,38300 | 836,38300 | 836,38300 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет, в том числе: | 12 126,58894 | 4 538,83448 | 836,38300 | 836,38300 | 836,38300 | 836,38300 |
| средства собственников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства граждан, поддержавших проект | 401,86374 | 694,26176 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| инициативные платежи (без учета средств граждан, поддержавших проект) | 188,300 | 321,93200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 24 016,24613 | 13 174,32721 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 5 244,23988 | 3960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий  | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 0,00 |  0,00 | 418,1915 | 418,1915 | 418,1915 | 418,1915 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 418,1915 | 418,1915 | 418,1915 | 418,1915 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства собственников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | 0,00 | 0,00 | 287,84 | 287,84 | 287,84 | 287,84 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 287,84 | 287,84 | 287,84 | 287,84 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Проектно-сметные работы и экспертиза смет | 0,00 | 0,00 | 130,3515 | 130,3515 | 130,3515 | 130,3515 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 130,3515 | 130,3515 | 130,3515 | 130,3515 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 6676,80786 | 6 385,88536 | 418,1915 | 418,1915 | 418,1915 | 418,1915 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 879,59586 | 2 325,88536 | 418,1915 | 418,1915 | 418,1915 | 418,1915 |
| - областной бюджет | 552,97212 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 5244,23988 | 3960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Выполнение работ по благоустройству общественной территории  | 5 826,31600 | 4002,10526 | 287,84 | 287,84 | 287,84 | 287,84 |
| - местный бюджет (софинансирование) | 29,10400 | 2,10526 | 287,84 | 287,84 | 287,84 | 287,84 |
| - областной бюджет | 552,97212 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 5 244,23988 | 3960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Осуществление авторского надзора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Осуществление строительного контроля | 670,25592 | 85,64506 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | 670,25592 | 85,64506 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Проектно-сметные работы и экспертиза смет | 174,64800 | 405,00 | 130,3515 | 130,3515 | 130,3515 | 130,3515 |
| - местный бюджет | 174,64800 | 405,00 | 130,3515 | 130,3515 | 130,3515 | 130,3515 |
| 1.2.5 | Обустройство водоотводного лотка по адресу: г. Тейково, ул. Новоженова, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Тейково, ул. Гвардейская, д. 7, 13 (дополнительные расходы) | 5,58794 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет |  | 5,58794 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7 | Обеспечение реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках реализации мероприятий муниципальных программ | ОГИ | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8 | Газификация вечного огня Монумента Славы | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 0,00 | 1 833,13504 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | 0,00 | 1 833,13504 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Благоустройство территорий в рамках реализации проектов развития территорий городского округа Тейково Ивановкой области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 10 230,27184 | 13 071,27633 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  | 8463,27401 | 11 074,32721 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет, в том числе: |  | 1766,99783 | 1 996,94912 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -средства граждан, поддержавших проект |  | 401,86374 | 694,26176 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - инициативные платежи (без учета средств граждан, поддержавших проект) |  | 188,300 | 321,93200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Осуществление строительного контроля за реализацией инициативных проектов | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 180,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | 180,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Реализация проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях  | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 24 299,99525 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 9 299,99525 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Содержание объектов благоустройства | МБУ «Служба благоустройства» | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* информация по объемам финансирования носит прогнозный характер и подлежит уточнению по мере принятия нормативно-правовых актов.

Приложение № 8

к постановлению администрации

 городского округа Тейково

Ивановской области

 от 13.05.2024 № 268

1. Паспорт подпрограммы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименованиеподпрограммы | Снос домов и хозяйственных построек (далее – подпрограмма) |
| Срок реализацииподпрограммы | 2023-2028 |
| Исполнителиподпрограммы | Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково Ивановской областиОтдел градостроительства и архитектуры администрации городского округа Тейково Ивановской области |
| Целиподпрограммы | Осуществление сноса аварийных жилых домов; домов, помещения в которых признаны не соответствующими требованиям, предъявляемым к жилому помещению; домов, в отношении которых имеется решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Тейково; хозяйственных построек, находящихся в аварийном состоянии. Улучшение внешнего облика города. |
| Объем ресурсного обеспечения мероприятийподпрограммы  | Общий объем бюджетных ассигнований:2023 год – 0,00 тыс. руб.;2024 год – 200,00 тыс. руб.;2025 год – 0,00 тыс. руб.;2026 год – 0,00тыс. руб.;2027 год – 0,00 тыс. руб.;2028 год – 0,00тыс. руб.- местный бюджет:2023 год – 0,00 тыс. руб.;2024 год – 200,00 тыс. руб.;2025 год – 0,00 тыс. руб.;2026 год – 0,00тыс. руб.;2027 год – 0,00 тыс. руб.;2028 год – 0,00тыс. руб.- областной бюджет:2023 год – 0,00 тыс. руб.;2024 год – 0,00 тыс. руб.;2025 год – 0,00 тыс. руб.;2026 год – 0,00тыс. руб.;2027 год – 0,00 тыс. руб.;2028 год – 0,00тыс. руб.- федеральный бюджет:2023 год – 0,00 тыс. руб.;2024 год – 0,00 тыс. руб.;2025 год – 0,00 тыс. руб.;2026 год – 0,00тыс. руб.;2027 год – 0,00 тыс. руб.;2028 год – 0,00тыс. руб. |

Приложение № 9

к постановлению администрации

 городского округа Тейково

Ивановской области

 от 13.05.2024 № 268

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора(показателя) | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Количество технических заключений о состоянии технических конструкций жилых домов и жилых помещений | Единиц. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество снесенных домов и хозяйственных построек | Единиц. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество земельных участков с жилыми домами, пришедшими в нежилое состояние, в отношении которых проведена оценка | Единиц. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* Значение целевых индикаторов подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.

Приложение № 10

к постановлению администрации

 городского округа Тейково

Ивановской области

 от 13.05.2024 № 268

5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий/источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Основное мероприятие «Снос жилых домов и хозяйственных построек»Подпрограмма, всего: | Отдел градостроительства и архитектуры администрации городского округа Тейково Ивановской области | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Снос домов и хозяйственных построек | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Выполнение технических заключений о состоянии технических конструкций жилых домов и жилых помещений | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Проведение оценки земельных участков с жилыми домами, пришедшими в нежилое состояние. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |