****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТЕЙКОВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 29.07.2024 № 409**

г. Тейково

**О внесении изменений в постановление администрации**

**городского округа Тейково Ивановской области от 31.10.2022 № 529 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Тейково Ивановской области «Обеспечение населения городского округа Тейково Ивановской области услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие городской инфраструктуры»**

В соответствии с решением городской Думы городского округа Тейково Ивановской области от 26.07.2024 № 59 «[О внесении изменений в решение городской Думы городского округа Тейково](http://xn--b1abdeugyaebo0a.xn--p1ai/documents/1945.html) Ивановской области от 15.12.2023 № 124 «О бюджете города Тейково на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», администрация городского округа Тейково Ивановской области

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Внести в постановление администрации городского округа Тейково от 31.10.2022 № 529 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Тейково Ивановской области «Обеспечение населения городского округа Тейково Ивановской области услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие городской инфраструктуры» следующие изменения:

в приложении к постановлению:

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы городского округа Тейково Ивановской области «Обеспечение населения городского округа Тейково Ивановской области услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие городской инфраструктуры» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к постановлению;

1.2. Подпункт 3.3.1 «Реализация мероприятий по обеспечению населения г.о. Тейково водоснабжением, водоотведением и услугами бань» раздела 3 ««Цель (цели) муниципальной программы и ожидаемые результаты ее реализации»» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к постановлению;

1.3. Подпункт 3.3.2 «Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» раздела 3 ««Цель (цели) муниципальной программы и ожидаемые результаты ее реализации»» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к постановлению;

1.4. Подпункт 3.3.8 «Формирование современной городской среды на 2023-2028 годы» раздела 3 ««Цель (цели) муниципальной программы и ожидаемые результаты ее реализации»» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к постановлению;

1.5. Подпункт 3.3.9 «Снос домов и хозяйственных построек» раздела 3 ««Цель (цели) муниципальной программы и ожидаемые результаты ее реализации»» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к постановлению;

1.6. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к постановлению;

1.7. В приложении № 1 к муниципальной программе Подпрограмма «Реализация мероприятий по обеспечению населения городского округа Тейково Ивановской области водоснабжением, водоотведением и услугами бань»:

1.7.1. Раздел 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к постановлению;

1.7.2. Раздел 3 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к постановлению;

1.7.3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к постановлению;

1.8. В приложении № 2 к муниципальной программе Подпрограмма «Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»:

1.8.1. Раздел 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к постановлению;

1.8.2. Раздел 3 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к постановлению;

1.8.3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к постановлению;

1.9. В приложении № 4 к муниципальной программе Подпрограмма «Благоустройство городского округа Тейково Ивановской области, осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»:

1.9.1. Раздел 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 13 к постановлению;

1.9.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 14 к постановлению;

1.10. В приложении № 8 к муниципальной программе Подпрограмма «Формирование современной городской среды на 2023-2028 годы»:

1.10.1. Раздел 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 15 к постановлению;

1.10.2. Раздел 3 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 16 к постановлению;

1.10.3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 17 к постановлению;

1.10.4. В приложении № 1 к разделу «Благоустройство дворовых и общественных территорий» к подпрограмме «Формирование современной городской среды на 2023 - 2028 годы»:

1.10.4.1. Таблицу 3 «Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период действия подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 18 к постановлению;

1.10.4.2. Таблицу 4 «Адресный перечень общественных территорий городского округа Тейково Ивановской области, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству» изложить в новой редакции согласно приложению № 19 к постановлению;

1.11. В приложении № 9 к муниципальной программе Подпрограмма «Снос домов и хозяйственных построек»:

1.11.1. Раздел 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 20 к постановлению;

1.11.2. Раздел 3 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 21 к постановлению;

1.11.3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 22 к постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике органов местного самоуправления городского округа Тейково и разместить на официальном сайте администрации городского округа Тейково Ивановской области в сети Интернет.

**И.о. главы городского округа Тейково**

**Ивановской области С.Н. Ермолаев**

Приложение № 1

к постановлению администрации

 городского округа Тейково

Ивановской области

 от 29.07.2024 №409

1.Паспорт муниципальной программы городского округа Тейково Ивановской области «Обеспечение населения городского округа Тейково Ивановской области услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие городской инфраструктуры»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа городского округа Тейково Ивановской области «Обеспечение населения городского округа Тейково Ивановской области услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие городской инфраструктуры» (далее – муниципальная программа) |
| Подпрограммы муниципальной программы  | 1. «Реализация мероприятий по обеспечению населения городского округа Тейково Ивановской области водоснабжением, водоотведением и услугами бань» (приложение 1).2. «Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» (приложение 2).3. «Обеспечение жильем молодых семей» (приложение 3).4. «Благоустройство городского округа Тейково Ивановской области, осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» (приложение 4).5. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договору найма специализированных жилых помещений» (приложение 5).6. «Реализация мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми в городском округе Тейково Ивановской области» (приложение 6).7.«Проведение ремонта жилых помещений, замены бытового санитарно-технического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. в городском округе Тейково Ивановской области» (приложение 7).8. «Формирование современной городской среды на 2023-2028 годы» (приложение 8).9. «Снос домов и хозяйственных построек» (приложение 9).10. «Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, расположенных в границах городского округа Тейково Ивановской области» (приложение 10). |
| Ответственный исполнитель (разработчик) муниципальной программы  | Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково Ивановской области. |
| Исполнители муниципальной программы  | Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково Ивановской области.Отдел экономического развития и торговли администрации городского округа Тейково Ивановской области. Отдел градостроительства и архитектуры администрации городского округа Тейково Ивановской области. |
| Срок реализации муниципальной программы | 2023-2028 годы |
| Цели муниципальной программы  | 1. Обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления городского округа Тейково Ивановской области и обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры.2.Обеспечение устойчивого состояния благоустроенности города Тейково, надежности элементов благоустройства, улучшение их качества с одновременным снижением нерациональных затрат. 3.Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания в городском округе Тейково Ивановской области. |
| Объемы бюджетныхассигнований муниципальной программы  | Общий объем бюджетных ассигнований:2023 год – 200 574,15021тыс. руб.,2024 год – 183 350,43056 тыс. руб.,2025 год – 235 188,66345 тыс. руб.,2026 год – 94016,99564 тыс. руб.,2027 год – 17 298,39287 тыс. руб.,2028 год – 17 298,39287тыс. руб.- местный бюджет:2023 год – 79 966,17051тыс. руб.,2024 год – 79 069,91342 тыс. руб.,2025 год – 48 683,93774 тыс. руб.,2026 год – 48 369,73812 тыс. руб.,2027 год – 17 298,39287 тыс. руб.,2028 год – 17 298,39287тыс. руб.- областной бюджет:2023 год – 105 272,93125 тыс. руб.,2024 год – 100 320,51714 тыс. руб.,2025 год – 186 504,72571 тыс. руб.,2026 год – 45 647,25752тыс. руб.,2027 год – 0,00тыс. руб.,2028 год – 0,00тыс. руб.- федеральный бюджет:2023 год – 15 335,04845 тыс. руб.,2024 год – 3 960,00000тыс. руб.,2025 год – 0,00000тыс. руб.,2026 год – 0,00000тыс. руб.,2027 год – 0,00000 тыс. руб.,2028 год – 0,00000 тыс. руб. |

Приложение № 2

к постановлению администрации

 городского округа Тейково

Ивановской области

 от 29.07.2024 №409

3.3.1. Реализация мероприятий по обеспечению населения г.о. Тейково водоснабжением, водоотведением и услугами бань.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора(показателя) | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Обеспечение выполнения работ по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города |
| 1. | Составление технического проекта разработки месторождения подземных вод | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Замена участка водопроводной сети м. Красные Сосенки г. Тейково Ивановской области | Км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Строительство артезианских глубинных скважин | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Устройство артезианских глубинных скважин | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Замена участка водопроводной сети длиной 2,5 км, мкр. Красные Сосенки г. Тейково Ивановской области (1-ый этап) | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Оборудование зон санитарной охраны артезианских глубинных скважин водозабора м. Красные Сосенки | м. | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Разработка ПСД на выполнение работ по организации водоотведения в границах городского округа Тейково Ивановской области | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Замена участка водопроводной сети длиной 2,5 км, мкр. Красные Сосенки г. Тейково Ивановской области (2-ой этап) | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии организациям коммунального комплекса на возмещение недополученных доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы населения за одну помывку в общем отделении бань городского округа Тейково Ивановской области, установленным органом местного самоуправления |
| 1. | Количество помывок в общем отделении бани  | Кол. в год | 19368 | 19000 | 18500 | 18000 | 17500 | 17000 |
| Субсидирование организаций, осуществляющих водоотведение, на возмещение затрат по расширению сетей централизованного водоотведения и сокращению объемов жидких бытовых отходов жилищного фонда городского округа Тейково Ивановской области |
| 1. | Объем сброса сточных вод ассенизационных машин | м3/год | 55165,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с применением исполнителями коммунальных услуг в расчетах с потребителями утвержденных в установленном порядке нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению |
| 1. | Сокращение кредиторской задолженности ресурсоснабжающей организации за поставку тепловой энергии для производства горячей воды на территории городского округа Тейково Ивановской области | % | 62,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Создание условий для обеспечения населения услугами по горячему водоснабжению на территории городского округа Тейково Ивановской области в 2024 году, рассчитанный как разница между фактическим потреблением теплоэнергии по общедомовым приборам учета и объемом теплоэнергии, рассчитанным по нормативу | Гкал | 0 | 668,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

 городского округа Тейково

Ивановской области

 от 29.07.2024 №409

3.3.2.Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора(показателя) | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Км.  | 128,13 | 128,13 | 128,13 | 128,13 | 128,13 | 128,13 |
| 2. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Км.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог. | Км.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог. | Км.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе: | км. | 2,2543 | 1,439 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5.1. | «Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов» (субсидия) | км. | 1,2077 | 1,289 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» (ИМТ) | км. | 1,0466 | 0,150 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе: | км. | 66,69 | 68,13 | 69,66 | 70,66 | 71,66 | 72,66 |
| 6.1. | «Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов» (субсидия) | км. | 65,65 | 66,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2. | «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» (ИМТ) | км. | 65,48 | 65,63 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31декабря отчетного года, в том числе: | % | 52,05 | 53,17 | 54,36 | 55,14 | 55,93 | 56,71 |
| 7.1. | «Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов» (субсидия) | % | 51,24 | 52,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2. | «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» (ИМТ) | % | 51,11 | 51,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Количество разработанных проектно-сметных документаций | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организация выполнения работ и услуг по содержанию автомобильных дорог и элементов обустройства автомобильных дорог. |
| 9. | Содержание автомобильных дорог.  | Км. | 128,13 | 128,13 | 128,13 | 128,13 | 128,13 | 128,13 |
| 10. | Устранение деформаций и повреждений покрытий, восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 50 м.  | тыс. м2 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 11. | Установка и замена дорожных знаков | шт. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 12. | Нанесение дорожной разметки, пешеходных переходов | шт. | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 13. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | км. | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 14. | Изготовление, ремонт и установка автобусных павильонов | шт. | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Проведение ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог местного значения и сооружений на них. |
| 15. | Ремонт автомобильных дорог местного значения. | Км. | 2,2543 | 1,439 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 16.  | Протяженность автомобильных дорог обустроенных электроосвещением | км. | 0 | 0 | 128,1 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Устройство, замена и восстановление электроосвещения (за исключением светофорных объектов) элементов обустройства автомобильныхдорог общего пользования местного значения. | Км. | 0 | 0 | 33,788 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Экспертиза проекта восстановления ливневой канализации автомобильной дороги по ул. Шестагинская. | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к постановлению администрации

 городского округа Тейково

Ивановской области

 от 29.07.2024 № 409

3.3.8. Формирование современной городской среды на 2023-2028 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора(показателя) | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0 | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 20,51 | 20,51\* | 20,51\* | 20,51\* | 20,51\* | 20,51\* |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 2 | 1 | 1\* | 0\* | 0\* | 0\* |
| 4. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 48 | 52 | 56\* | 56\* | 56\* | 56\* |
| 5. | Количество благоустроенных территорий в рамках реализации проектов развития территорий г.о.Тейково, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) | ед. | 10 | 13 | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* |
| 6. | Проведение мероприятий по содержанию объектов благоустройства | га | 0 | 1,58 | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* |

\* Значение целевых индикаторов подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.

По завершении муниципальной программы ожидается достижение следующих основных результатов:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, благоустройства общественных территорий, благоустройства мест массового отдыха населения на территории г.о. Тейково.

Приложение № 5

к постановлению администрации

 городского округа Тейково

Ивановской области

 от 29.07.2024 № 409

3.3.9. Снос домов и хозяйственных построек.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора(показателя) | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Количество технических заключений о состоянии технических конструкций жилых домов и жилых помещений | Единиц. | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество снесенных домов и хозяйственных построек | Единиц. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество земельных участков с жилыми домами, пришедшими в нежилое состояние, в отношении которых проведена оценка | Единиц. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* Значение целевых индикаторов подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.

Приложение № 6

к постановлению администрации

 городского округа Тейково

Ивановской области

 от 29.07.2024 №409

**4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы/источник ресурсного обеспечения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027\* | 2028\* |
| Программа, всего: | 200 574,15021 | 183 350,43056 | 235 188,66345 | 94 016,99564 | 17 298,39287 | 17 298,39287 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 79 966,17051 | 79 069,91342 | 48 683,93774 | 48 369,73812 | 17 298,39287 | 17 298,39287 |
| - областной бюджет | 105 272,93125 | 100 320,51714 | 186 504,72571 | 45 647,25752 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 15 335,04845 | 3 960,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Реализация мероприятий по обеспечению населения городского округа Тейково Ивановской области водоснабжением, водоотведением и услугами бань. | 14 198,64534 | 46 123,37281 | 2 083,78000 | 1 928,78000 | 1 928,78000 | 1 928,78000 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 14 198,64534 | 15 270,35581 | 2 083,78000 | 1 928,78000 | 1 928,78000 | 1 928,78000 |
| - областной бюджет | 0,00 | 30 853,01700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 106 265,84298 | 70 185,86542 | 200 697,81385 | 61 849,40396 | 1 119,84513 | 1 119,84513 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 27 398,74442 | 27 645,78367 | 20 700,30000 | 20 710,29888 | 1 119,84513 | 1 119,84513 |
| - областной бюджет | 78 867,09856 | 42 540,08175 | 179 997,51385 | 41139,10508 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Обеспечение жильем молодых семей. | 0,00 | 99,95120 | 99,95120 | 99,95120 | 99,95120 | 99,95120 |
|  | бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 0,00 | 99,95120 | 99,95120 | 99,95120 | 99,95120 | 99,95120 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Благоустройство городского округа Тейково Ивановской области, осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. | 31 456,03492 | 34 877,73174 | 25 174,00942 | 25 004,81092 | 13313,43354 | 13313,43354 |
|  | бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 25 823,39644 | 29 128,67768 | 24 963,52354 | 24 794,32504 | 13313,43354 | 13313,43354 |
|  | - областной бюджет | 2 389,58656 | 5 749,05406 | 210,48588 | 210,48588 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 3 243,05192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договору найма специализированных жилых помещений. | 7 266,55202 | 8 212,01690 | 6 296,72598 | 4 297,66656 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 418,79537 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 8 212,01690 | 6 296,72598 | 4 297,66656 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 6 847,75665 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Реализация мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми в городском округе Тейково Ивановской области. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Проведение ремонта жилых помещений, замены бытового санитарно-технического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. в городском округе Тейково Ивановской области. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Формирование современной городской среды на 2023-2028 годы. | 41 387,07495 | 23 501,49249 | 836,38300 | 836,38300 | 836,38300 | 836,38300 |
|  | бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 12 126,58894 | 6 575,14506 | 836,38300 | 836,38300 | 836,38300 | 836,38300 |
|  | - областной бюджет | 24 016,24613 | 12 966,34743 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 5 244,23988 | 3960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Снос домов и хозяйственных построек. | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, расположенных в границах городского округа Тейково Ивановской области. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* информация по объемам финансирования муниципальной программы в 2025-2028 гг. носит прогнозный характер и подлежит уточнению по мере формирования подпрограмм на соответствующие годы, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограмм могут корректироваться в зависимости от складывающейся экономической ситуации.

Приложение № 7

к постановлению администрации

 городского округа Тейково

Ивановской области

 от 29.07.2024 № 409

1.Паспорт подпрограммы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименованиеподпрограммы | Реализация мероприятий по обеспечению населения городского округа Тейково Ивановской области водоснабжением, водоотведением и услугами бань (далее – подпрограмма) |
| Срок реализацииподпрограммы | 2023-2028 |
| Исполнителиподпрограммы | Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково Ивановской области.Отдел экономического развития и торговли администрации городского округа Тейково Ивановской области. |
| Целиподпрограммы | 1. Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения в городском округе Тейково Ивановской области. 2. Исполнение городским округом Тейково Ивановской области переданных Ивановской областью полномочий по предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов от оказания услуг населению, в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с их предельными индексами роста.3. Обеспечение доступности для населения города Тейково услуг по помывке в общих отделениях бани. |
| Объем ресурсного обеспечения мероприятийподпрограммы  | Общий объем бюджетных ассигнований:2023 год – 14 198,64534 тыс. руб.,2024 год – 46 123,37281 тыс. руб.,2025 год – 2 083,78000 тыс. руб.,2026 год – 1 928,78000 тыс. руб.,2027 год – 1 928,78000 тыс. руб.,2028 год – 1 928,78000 тыс. руб.- местный бюджет:2023 год – 14 198,64534 тыс. руб.,2024 год – 15 270,35581 тыс. руб.,2025 год – 2 083,78000 тыс. руб.,2026 год – 1 928,78000 тыс. руб.,2027 год – 1 928,78000 тыс. руб.,2028 год – 1 928,78000 тыс. руб.- областной бюджет:2023 год – 0,00 тыс. руб.,2024 год – 30 853,01700 тыс. руб.,2025 год – 0,00 тыс. руб.,2026 год – 0,00 тыс. руб.,2027 год – 0,00 тыс. руб.,2028 год – 0,00 тыс. руб.,- федеральный бюджет:2023 год – 0,00 тыс. руб.,2024 год – 0,00 тыс. руб.,2025 год – 0,00 тыс. руб.,2026 год – 0,00 тыс. руб.,2027 год – 0,00 тыс. руб.,2028 год – 0,00 тыс. руб. |

Приложение № 8

к постановлению администрации

 городского округа Тейково

Ивановской области

 от 29.07.2024 № 409

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

В результате реализации подпрограммы:

- улучшится качество коммунального обслуживания населения;

- повысится надежность работы коммунальных систем жизнеобеспечения города;

- достижение снижения износа водопроводных сетей г.о.Тейково;

- будет сохранена для горожан доступность пользования баней.

Целевыми показателями оценки хода реализации подпрограммы и её эффективности являются следующие количественные показатели, представленные в приведенной ниже таблице.

Таблица.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора(показателя) | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Обеспечение выполнения работ по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города |
| 1. | Составление технического проекта разработки месторождения подземных вод | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Замена участка водопроводной сети м. Красные Сосенки г. Тейково Ивановской области | Км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Строительство артезианских глубинных скважин | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Устройство артезианских глубинных скважин | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Замена участка водопроводной сети длиной 2,5 км, мкр. Красные Сосенки г. Тейково Ивановской области (1-ый этап) | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Оборудование зон санитарной охраны артезианских глубинных скважин водозабора м. Красные Сосенки | м. | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Разработка ПСД на выполнение работ по организации водоотведения в границах городского округа Тейково Ивановской области | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Замена участка водопроводной сети длиной 2,5 км, мкр. Красные Сосенки г. Тейково Ивановской области (2-ой этап) | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии организациям коммунального комплекса на возмещение недополученных доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы населения за одну помывку в общем отделении бань городского округа Тейково Ивановской области, установленным органом местного самоуправления |
| 1. | Количество помывок в общем отделении бани  | Кол. в год | 19368 | 19000 | 18500 | 18000 | 17500 | 17000 |
| Субсидирование организаций, осуществляющих водоотведение, на возмещение затрат по расширению сетей централизованного водоотведения и сокращению объемов жидких бытовых отходов жилищного фонда городского округа Тейково Ивановской области |
| 1. | Объем сброса сточных вод ассенизационных машин | м3/год | 55165,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с применением исполнителями коммунальных услуг в расчетах с потребителями утвержденных в установленном порядке нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению |
| 1. | Сокращение кредиторской задолженности ресурсоснабжающей организации за поставку тепловой энергии для производства горячей воды на территории городского округа Тейково Ивановской области | % | 62,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Создание условий для обеспечения населения услугами по горячему водоснабжению на территории городского округа Тейково Ивановской области в 2024 году, рассчитанный как разница между фактическим потреблением теплоэнергии по общедомовым приборам учета и объемом теплоэнергии, рассчитанным по нормативу | Гкал | 0 | 668,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Источник получения информации о ходе реализации подпрограммы – отчеты исполнителей и участников подпрограммы.

Приложение № 9

к постановлению администрации

 городского округа Тейково

Ивановской области

 от 29.07.2024 № 409

5.Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы.

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий/источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Подпрограмма, всего: |  | 14 198,64534 | 46 123,37281 | 2 083,78000 | 1 928,78000 | 1 928,78000 | 1 928,78000 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 14 198,64534 | 15 270,35581 | 2 083,78000 | 1 928,78000 | 1 928,78000 | 1 928,78000 |
| - областной бюджет | 0,00 | 30 853,01700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Субсидии организациям коммунального комплекса на возмещение недополученных доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы населения за одну помывку в общем отделении бань городского округа Тейково Ивановской области, установленным органом местного самоуправления | Отдел экономического развития и торговли администрации городского округа Тейково Ивановской области | 1 928,78000 | 1 928,78000 | 1 928,78000 | 1 928,78000 | 1 928,78000 | 1 928,78000 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 1 928,78000 | 1 928,78000 | 1 928,78000 | 1 928,78000 | 1 928,78000 | 1 928,78000 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Составление технического проекта разработки месторождения подземных вод | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 0,00 | 288,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 288,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по организации водоотведения в границах городского округа Тейково Ивановской области | Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково Ивановской области | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры  | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 0,00 | 33 076,860 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 2 223,8430 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 30 853,0170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Замена участка водопроводной сети длиной 2,5 км, мкр. Красные Сосенки г. Тейково Ивановской области (1-ый этап) | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 0,00 | 32 476,86000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 1 623,84300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 30 853,0170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Осуществление строительного контроля за реализацией мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Замена участка водопроводной сети длиной 2,5 км, мкр. Красные Сосенки г. Тейково Ивановской области (2-ой этап) | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Строительство артезианских глубинных скважин | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с применением исполнителями коммунальных услуг в расчетах с потребителями утвержденных в установленном порядке нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению | МУП «МПО ЖКХ» | 7 349,92220 | 2 500,01244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 7 349,92220 | 2 500,01244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Устройство артезианских глубинных скважин | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 3 919,94314 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 3 919,94314 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Оборудование зон санитарной охраны артезианских глубинных скважин водозабора м. Красные Сосенки | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 0,00 | 999,72037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 999,72037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Разработка ПСД на выполнение работ по организации водоотведения в границах городского округа Тейково Ивановской области | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Корректировка ПСД на замену участка водопроводной сети длиной 2,5 км в мкр. Красные Сосенки городского округа Тейково Ивановской области | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Экспертиза достоверности сметной стоимости замены участка водопроводной сети длиной 2,5 км в мкр. Красные Сосенки городского округа Тейково Ивановской области | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* информация по объемам финансирования носит прогнозный характер и подлежит уточнению по мере принятия нормативно-правовых актов.

Приложение № 10

к постановлению администрации

 городского округа Тейково

Ивановской области

 от 29.07.2024 №409

1.Паспорт подпрограммы.

|  |  |
| --- | --- |
| НаименованиеПодпрограммы | Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – подпрограмма) |
| Срок реализацииПодпрограммы | 2023-2028 |
| ИсполнителиПодпрограммы | Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково Ивановской области |
| ЦелиПодпрограммы | Обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления городского округа Тейково Ивановской области по содержанию и ремонту автомобильных дорог, мостов и иных транспортных сооружений общего пользования местного значения. |
| Объем ресурсного обеспечения мероприятийподпрограммы  | Общий объем бюджетных ассигнований:2023 год – 106 265,84298 тыс. руб.,2024 год – 70 185,86542 тыс. руб.,2025 год – 200 697,81385 тыс. руб.,2026 год – 61 849,40396 тыс. руб.,2027 год – 1 119,84513 тыс. руб.,2028 год – 1 119,84513 тыс. руб.- местный бюджет:2023 год – 27 398,74442 тыс. руб.,2024 год – 27 645,78367 тыс. руб.,2025 год – 20 700,30000 тыс. руб.,2026 год – 20 710,29888 тыс. руб.,2027 год – 1 119,84513 тыс. руб.,2028 год – 1 119,84513 тыс. руб.- областной бюджет:2023 год – 78 867,09856 тыс. руб.,2024 год – 42 540,08175 тыс. руб.,2025 год – 179 997,51385 тыс. руб.,2026 год – 41 139,10508 тыс. руб.,2027 год – 0,00 тыс. руб.,2028 год – 0,00 тыс. руб.- федеральный бюджет:2023 год – 0,00 тыс. руб.,2024 год – 0,00 тыс. руб.,2025 год – 0,00 тыс. руб.,2026 год – 0,00 тыс. руб. |

Приложение № 11

к постановлению администрации

 городского округа Тейково

Ивановской области

 от №

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

В результате реализации подпрограммы будет обеспечено содержание и ремонт улично-дорожной сети г.о.Тейково.

Ожидаемые социально-экономические результаты реализации подпрограммы:

- приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения к нормативным транспортно-эксплуатационным показателям;

- обеспечение содержания улично-дорожной сети;

- повышение пропускной способности улично-дорожной сети;

- повышение качества транспортного обслуживания населения города;

- улучшение качества жизни населения города.

Целевыми показателями оценки хода реализации подпрограммы и ее эффективности являются следующие количественные показатели:

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора(показателя) | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Км.  | 128,13 | 128,13 | 128,13 | 128,13 | 128,13 | 128,13 |
| 2. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Км.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог. | Км.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог. | Км.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе: | км. | 2,2543 | 1,439 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5.1. | «Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов» (субсидия) | км. | 1,2077 | 1,289 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» (ИМТ) | км. | 1,0466 | 0,150 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе: | км. | 66,69 | 68,13 | 69,66 | 70,66 | 71,66 | 72,66 |
| 6.1. | «Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов» (субсидия) | км. | 65,65 | 66,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2. | «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» (ИМТ) | км. | 65,48 | 65,63 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31декабря отчетного года, в том числе: | % | 52,05 | 53,17 | 54,36 | 55,14 | 55,93 | 56,71 |
| 7.1. | «Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов» (субсидия) | % | 51,24 | 52,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2. | «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» (ИМТ) | % | 51,11 | 51,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Количество разработанных проектно-сметных документаций | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организация выполнения работ и услуг по содержанию автомобильных дорог и элементов обустройства автомобильных дорог. |
| 9. | Содержание автомобильных дорог.  | Км. | 128,13 | 128,13 | 128,13 | 128,13 | 128,13 | 128,13 |
| 10. | Устранение деформаций и повреждений покрытий, восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 50 м.  | тыс. м2 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 11. | Установка и замена дорожных знаков | шт. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 12. | Нанесение дорожной разметки, пешеходных переходов | шт. | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 13. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | км. | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 14. | Изготовление, ремонт и установка автобусных павильонов | шт. | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Проведение ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог местного значения и сооружений на них. |
| 15. | Ремонт автомобильных дорог местного значения. | Км. | 2,2543 | 1,439 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 16. | Протяженность автомобильных дорог обустроенных электроосвещением | км. | 0 | 0 | 128,1 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | устройство, замена и восстановление электроосвещения (за исключением светофорных объектов) элементов обустройства автомобильныхдорог общего пользования местного значения | км. | 0 | 0 | 33,788 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Экспертиза проекта восстановления ливневой канализации автомобильной дороги по ул. Шестагинская. | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

По итогам отчетного года осуществляется оценка результативности действий муниципальной подпрограммы. Источник получения информации - отчеты исполнителей и участников подпрограммы.

Приложение № 12

к постановлению администрации

 городского округа Тейково

Ивановской области

 от 29.07.2024 № 409

5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий/источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027\* | 2028\* |
| Подпрограмма, всего: |  | 106 265,84298 | 70 185,86542 | 200 697,81385 | 61 849,40396 | 1 119,84513 | 1 119,84513 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 27 398,74442 | 27 645,78367 | 20 700,3000 | 20 710,29888 | 1 119,84513 | 1 119,84513 |
| - областной бюджет | 78 867,09856 | 42 540,08175 | 179 997,51385 | 41 139,10508 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Проектирование проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог в городском округе Тейково Ивановской области | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 739,94852 | 100,00 | 2 320,75238 | 2 320,75238 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 739,94852 | 100,00 | 2 320,75238 | 2 320,75238 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Проектирование строительства (реконструкция), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов (субсидия) | ОГИ | 43745,03568 | 45 404,00240 | 40 554,76147 | 41 554,65158 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 3 596,46960 | 5 254,78855 | 405,54762 | 415,5465 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 40 148,56608 | 40 149,21385 | 40 149,21385 | 41 139,10508 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Ремонт автомобильной дороги по ул. 1-я Красная в г. Тейково Ивановской области | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 43745,03568 | 2 804,34240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 3596,46960 | 2 804,34240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 40148,56608 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Ремонт автомобильной дороги по ул. 1-я Красная в г. Тейково Ивановской области (2 этап) | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 0,00 | 6 088,190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 237,19868 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 5 850,99132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Ремонт автомобильной дороги по Центральному проезду в г. Тейково | МБУ «Служба благоустройства» | 0,00 | 16 616,510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 647,38699 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 15 969,12301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Ремонт тротуара на участке автомобильной дороги по Шестагинскому проезду в г.о. Тейково | 0,00 | 4 281,91000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 166,82557 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 4 115,08443 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Ремонт автомобильной дороги и тротуара по ул. Мохова в г.о. Тейково | 0,00 | 7 813,03000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 304,39926 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 7 508,63074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская в г.о. Тейково (на участке Военный комиссариат- ТЦ «Как в Греции») | 0,00 | 7 800,02000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 1 094,63565 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 6 705,38435 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | МБУ «Служба благоустройства» | 19 974,00 | 21 579,73000 | 17 974,00 | 17 974,00 | 1 119,84513 | 1 119,84513 |
| бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 19 974,00 | 21 579,73000 | 17 974,00 | 17 974,00 | 1 119,84513 | 1 119,84513 |
| 4. | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (ИМТ) | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика», МБУ «Служба благоустройства» | 40756,35000 | 2 516,70306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 2 037,81752 | 125,83516 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 38 718,53248 | 2 390,86790 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Ремонт участка автодороги по Ивановскому шоссе в г.о. Тейково | 22 124,76975 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 1 106,23850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 21 018,53120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Ремонт участка автодороги по ул. 1-ая Красная в г.о. Тейково | 5 873,20993 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 293,6605 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 5 579,549,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Ремонт участка автомобильной дороги с ремонтом и устройством тротуара по ул. Сергеевская, г. Тейково | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 12 758,3703 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 637,91852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 12 120,4518 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Ремонт дороги пер. Кузьмина г.Тейково, Ивановской области | МБУ «Служба благоустройства» | 0,00 | 2 516,70306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 125,83516 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 2 390,86790 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ремонт придомовых территорий | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 669,25700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 669,25700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Тейково, ул. Гвардейская, д. 7, 13 | 131,61288 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 131,61288 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Тейково, ул. Советской Армии, д.2а, 2 | 404,45007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 404,45007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Тейково, ул. 1-я Комовская, д. 3 | 133,19405 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 133,19405 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Строительный контроль выполненных работ по ремонту автомобильных дорог | МБУ «Служба благоустройства» | 381,25178 | 335,42996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 381,25178 | 335,42996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и сооружений на них | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Ремонт участка автомобильной дороги с ремонтом и устройством тротуара по ул. Сергеевская, г. Тейково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Устройство, замена и восстановление электроосвещения (за исключением светофорных объектов) элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения | ОГИ | 0,00 | 0,00 | 139 848,3000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 139 848,3000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Экспертиза проекта восстановления ливневой канализации автомобильной дороги по ул. Шестагинская | МБУ «Служба благоустройства» | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\*Объем финансирования определен исходя из расчетной стоимости выполнения работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети.

Приложение № 13

к постановлению администрации

 городского округа Тейково

Ивановской области

 от 29.07.2024 № 409

1. Паспорт подпрограммы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименованиеподпрограммы | Благоустройство городского округа Тейково Ивановской области, осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (далее – подпрограмма) |
| Срок реализацииподпрограммы | 2023-2028 |
| Исполнителиподпрограммы | Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково Ивановской области |
| Целиподпрограммы | 1. Совершенствование системы комплексного благоустройства городского округа Тейково Ивановской области.2. Содержание территории городского округа Тейково Ивановской области в соответствии с требованиями решения городской Думы городского округа Тейково Ивановской области от 27.10.2017 № 88 «Об утверждении Правил благоустройства городского округа Тейково Ивановской области».3. Создание комфортных условий для проживания населения города Тейково.4. Предупреждение распространения болезней, общих для человека и животных, обеспечение порядка и спокойствия населения. |
| Объем ресурсного обеспечения мероприятийподпрограммы  | Общий объем бюджетных ассигнований:2023 год – 31 456,03492 тыс. руб.,2024 год – 34 877,73174 тыс. руб.,2025 год – 25 174,00942 тыс. руб.,2026 год – 25 004,81092 тыс. руб.,2027 год – 13 313,43354 тыс. руб.,2028 год – 13 313,43354 тыс. руб.- местный бюджет:2023 год – 25 823,39644 тыс. руб.,2024 год – 29 128,67768 тыс. руб.,2025 год – 24 963,52354 тыс. руб.,2026 год – 24 794,32504 тыс. руб.,2027 год – 13 313,43354 тыс. руб.,2028 год – 13 313,43354 тыс. руб.- областной бюджет:2023 год – 2 389,58656 тыс. руб.,2024 год – 5 749,05406 тыс. руб.,2025 год – 210,48588тыс. руб.,2026 год – 210,48588 тыс. руб.,2027 год – 0,00 тыс. руб.,2028 год – 0,00 тыс. руб.- федеральный бюджет:2023 год – 3 243,05192 тыс. руб.,2024 год – 0,00 тыс. руб.,2025 год – 0,00 тыс. руб.,2026 год – 0,00 тыс. руб.,2027 год – 0,00 тыс. руб.,2028 год – 0,00 тыс. руб. |

Приложение № 14

к постановлению администрации

 городского округа Тейково

Ивановской области

 от 29.07.2024 № 409

5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий/источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027\* | 2028\* |
| Подпрограмма, всего: | Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково Ивановской области | 31 456,03492 | 34 877,73174 | 25 174,00942 | 25 004,81092 | 13 313,43354 | 13 313,43354 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 25 823,39644 | 29 128,67768 | 24 963,52354 | 24 794,32504 | 13 313,43354 | 13 313,43354 |
| - областной бюджет | 2 389,58656 | 5 749,05406 | 210,48588 | 210,48588 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 3 243,05192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства и мест захоронения (Содержание сетей уличного освещения) | 2 618,37800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250,77800 | 3 250,77800 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 2 618,37800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250,77800 | 3 250,77800 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | МБУ «Служба благоустройства» | 22 394,55795 | 26 962,41252 | 24 963,52354 | 24 794,32504 | 10062,65554 | 10062,65554 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 22 394,55795 | 26 962,41252 | 24 963,52354 | 24 794,32504 | 10062,65554 | 10062,65554 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | МБУ «Служба благоустройства» | 210,48588 | 121,500 | 210,48588 | 210,48588 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 210,48588 | 121,500 | 210,48588 | 210,48588 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Приобретение и установка детской игровой площадки по адресу: г. Тейково, Фрунзенская, д. 5 | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 504,21053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 25,21053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Приобретение и установка детской игровой площадки по адресу: г. Тейково, ул. Шестагинская, д. 77 | 503,15826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 25,15826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Приобретение и установка детской игровой площадки по адресу: г. Тейково, во дворе домов 18, 20 по ул. Новоженова и дома 2 по ул. Гвардейская | 503,15826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 25,15826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Демонтаж старого оборудования детской игровой площадки, приобретение и установка игровых элементов по адресу: г. Тейково, ул. Ульяновская, д. 6/13 | 526,31579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 26,31579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы» | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 3 498,16466 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 11,01206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 244,10068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 3 243,05192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Экспертиза смет по благоустройству воинских захоронений в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы» | 18,71880 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 18,71880 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Ремонт Монумента «Славы» на территории городского округа Тейково Ивановской области | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 474,59779 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 474,59779 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Создание мест (площадок) накопления ТКО | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 0,00 | 2064,16000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 468,65137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 1595,50863 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Обустройство контейнерных площадок | МБУ «Служба благоустройства» | 0,00 | 1460,23686 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 1460,23686 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Приобретение и установка детской игровой площадки по адресу: г. Тейково, ул. Загородная, у д. 27А | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 0,00 | 526,31579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 26,31579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Благоустройство общественной территории «Летний сад», ул. Шестагинская | 0,00 | 1263,15790 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 63,15790 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Субсидия ООО «ТСП» на содержание объектов внешнего благоустройства | ООО «ТСП» | 204,289 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 204,289 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Проведение государственной экспертизы сметной документации по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 0,00 | 12,0960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 12,0960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Снос бассейна, расположенного по адресу: г. Тейково, ул. Гвардейская, д. 20 | МБУ «Служба благоустройства» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Проведение государственной экспертизы ПСД по сносу бассейна, расположенного по адресу: г. Тейково, ул. Гвардейская, д. 20 | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 0,00 | 13,06800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 13,06800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Снос объекта капитального строительства (бассейна, расположенного по адресу Ивановская область, г. Тейково, ул. Гвардейская, д. 20) | МБУ «Служба благоустройства» | 0,00 | 2 454,78467 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 0,00 | 122,73924 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет |  | 0,00 | 2 332,04543 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* информация по объемам финансирования носит прогнозный характер и подлежит уточнению по мере принятия нормативно-правовых актов.

Приложение № 15

к постановлению администрации

 городского округа Тейково

Ивановской области

 от 29.07.2024 № 409

1. Паспорт подпрограммы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименованиеподпрограммы | Формирование современной городской среды на 2023-2028 годы (далее – подпрограмма) |
| Срок реализацииподпрограммы | 2023-2028 |
| Исполнителиподпрограммы | Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково Ивановской области |
| Целиподпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Тейково.Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа Тейково.Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тейково в рамках поддержки инициативных проектов.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Тейково. |
| Объем ресурсного обеспечения мероприятийподпрограммы  | Общий объем бюджетных ассигнований:2023 год – 41 387,07495 тыс. руб.,2024 год – 23 501,49249 тыс. руб.,2025 год – 836,383 тыс. руб.,2026 год – 836,383 тыс. руб.,2027 год – 836,383 тыс. руб.,2028 год – 836,383 тыс. руб.- местный бюджет:2023 год – 12 126,58894 тыс. руб.,2024 год – 6 575,14506 тыс. руб.,2025 год – 836,383 тыс. руб.,2026 год – 836,383 тыс. руб.,2027 год – 836,383 тыс. руб.,2028 год – 836,383 тыс. руб.- областной бюджет:2023 год – 24 016,24613 тыс. руб.,2024 год – 12 966,34743 тыс. руб.,2025 год – 0,00тыс. руб.,2026 год – 0,00 тыс. руб.,2027 год – 0,00тыс. руб.,2028 год – 0,00 тыс. руб.- федеральный бюджет:2023 год – 5 244,23988 тыс. руб.,2024 год – 3 960,00 тыс. руб.,2025 год – 0,00тыс. руб.,2026 год – 0,00 тыс. руб.,2027 год – 0,00тыс. руб.,2028 год – 0,00 тыс. руб. |

Приложение № 16

к постановлению администрации

 городского округа Тейково

Ивановской области

 от 29.07.2024 №409

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

Главной целью подпрограммы 2023-2028 является обеспечение комплексного подхода при проведении благоустройства территории г.о. Тейково, направленного на создание комфортных условий проживания и улучшения качества жизни горожан, обеспечения чистоты и порядка на территории г.о. Тейково.

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора(показателя) | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0 | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 20,51 | 20,51\* | 20,51\* | 20,51\* | 20,51\* | 20,51\* |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 2 | 1 | 1\* | 0\* | 0\* | 0\* |
| 4. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 48 | 52 | 56\* | 56\* | 56\* | 56\* |
| 5. | Количество благоустроенных территорий в рамках реализации проектов развития территорий г.о. Тейково, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) | ед. | 10 | 13 | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* |
| 6. | Проведение мероприятий по содержанию объектов благоустройства | га | 0 | 1,58 | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* |

\* Значение целевых индикаторов подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.

По завершении муниципальной программы ожидается достижение следующих основных результатов:

- повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий городского округа Тейково Ивановской области.

Подпрограмма реализуется посредством трех разделов (частей):

- Благоустройство дворовых и общественных территорий (приложение № 1).

- Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства (приложение № 2).

- Благоустройство территорий в рамках реализации проектов развития территорий городского округа Тейково Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (приложение № 3).

Приложение № 17

к постановлению администрации

 городского округа Тейково

Ивановской области

 от 29.07.2024 № 409

6. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы.

Ресурсное обеспечение подпрограммы состоит из субсидий федерального и областного бюджетов, софинансирования местного бюджета в установленном соглашением между органом государственной власти и органом местного самоуправления размере, а в случае выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов по дополнительному перечню - средств собственников помещений многоквартирных домов в объеме не менее 20 %. Для участия в благоустройстве территорий в рамках поддержки инициативных проектов софинансирование граждан, поддержавших проект в объеме не менее 1 %, и за счет иных внебюджетных источников (при наличии).

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы представлено в таблице 3.

Объем финансирования является ориентировочным и корректируется после разработки проектно-сметной документации на каждый объект, а также после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной подпрограммы.

Таблица 3.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий/источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2023 | 2024 | 2025 | 2026\* | 2027\* | 2028\* |
| Подпрограмма, всего: | Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково Ивановской области | 41 387,07495 | 23 501,49249 | 836,38300 | 836,38300 | 836,38300 | 836,38300 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет, в том числе: | 12 126,58894 | 6 575,14506 | 836,38300 | 836,38300 | 836,38300 | 836,38300 |
| средства собственников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства граждан, поддержавших проект | 401,86374 | 682,02783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| инициативные платежи (без учета средств граждан, поддержавших проект) | 188,300 | 321,93200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 24 016,24613 | 12 966,34743 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 5 244,23988 | 3960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий  | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 0,00 |  0,00 | 418,1915 | 418,1915 | 418,1915 | 418,1915 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 418,1915 | 418,1915 | 418,1915 | 418,1915 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства собственников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | 0,00 | 0,00 | 287,84 | 287,84 | 287,84 | 287,84 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 287,84 | 287,84 | 287,84 | 287,84 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Проектно-сметные работы и экспертиза смет | 0,00 | 0,00 | 130,3515 | 130,3515 | 130,3515 | 130,3515 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 130,3515 | 130,3515 | 130,3515 | 130,3515 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 6676,80786 | 6 958,89826 | 418,1915 | 418,1915 | 418,1915 | 418,1915 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 879,59586 | 2 898,89826 | 418,1915 | 418,1915 | 418,1915 | 418,1915 |
| - областной бюджет | 552,97212 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 5244,23988 | 3960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Выполнение работ по благоустройству общественной территории  | 5 826,31600 | 4002,10526 | 287,84 | 287,84 | 287,84 | 287,84 |
| - местный бюджет (софинансирование) | 29,10400 | 2,10526 | 287,84 | 287,84 | 287,84 | 287,84 |
| - областной бюджет | 552,97212 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 5 244,23988 | 3960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Осуществление авторского надзора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Осуществление строительного контроля | 670,25592 | 85,64506 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | 670,25592 | 85,64506 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Проектно-сметные работы и экспертиза смет | 174,64800 | 417,86080 | 130,3515 | 130,3515 | 130,3515 | 130,3515 |
| - местный бюджет | 174,64800 | 417,86080 | 130,3515 | 130,3515 | 130,3515 | 130,3515 |
| 1.2.5 | Обустройство водоотводного лотка по адресу: г. Тейково, ул. Новоженова, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Тейково, ул. Гвардейская, д. 7, 13 (дополнительные расходы) | 5,58794 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - местный бюджет |  | 5,58794 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7 | Обеспечение реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках реализации мероприятий муниципальных программ | ОГИ | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8 | Газификация вечного огня Монумента Славы | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 0,00 | 1 833,13504 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | 0,00 | 1 833,13504 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9 | Благоустройство общественной территории «Летний сад», ул. Шестагинская | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 0,00 | 560,15210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | 0,00 | 560,15210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Благоустройство территорий в рамках реализации проектов развития территорий городского округа Тейково Ивановкой области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 10 230,27184 | 12 826,59423 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  | 8463,27401 | 10 866,34743 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет, в том числе: |  | 1766,99783 | 1 960,24680 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -средства граждан, поддержавших проект |  | 401,86374 | 682,02783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - инициативные платежи (без учета средств граждан, поддержавших проект) |  | 188,300 | 321,93200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Осуществление строительного контроля за реализацией инициативных проектов | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 180,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | 180,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Реализация проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях  | МКУ г.о. Тейково «Служба заказчика» | 24 299,99525 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 9 299,99525 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Содержание объектов благоустройства | МБУ «Служба благоустройства» | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* информация по объемам финансирования носит прогнозный характер и подлежит уточнению по мере принятия нормативно-правовых актов.

Приложение № 18

к постановлению администрации

 городского округа Тейково

Ивановской области

 от 29.07.2024 №409

Таблица 3.

Адресный перечень

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период действия подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | Период проведения работ\* (год) |
| 1 | Благоустройство площади Ленина, скверов на ул. Октябрьская |  |
| 2 | Благоустройство Монумента Славы  | 2025\* |
| 3 | Благоустройство территории вокруг Мемориального камня, посвященного воинам-интернационалистам, участникам локальных войн и ликвидаций аварий на Чернобыльской АЭС |  |
| 4 | Благоустройство территории Летнего сада  | 2024 |
| 5 | «Реновация Парка «Красные Сосенки» и набережной реки Вязьма» (Проект победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году) | 2020 |
| 6 | Благоустройство сквера на ул. Фрунзенской |  |
| 7 | Благоустройство площади 50 лет Октября |  |
| 8 | Благоустройство пешеходной дорожки от моста через р. Вязьма в районе Березовой рощи до ул. 2-я Заречная |  |
| 9 | Благоустройство тротуара вдоль дороги от ул. Фрунзенская по ул.1-я Комовская |  |
| 10 | Благоустройство улицы Школьный проезд |  |
| 11 | Общественная территория в прибрежной зоне от моста по улице Интернациональная до моста по улице Центральный проезд |  |
| 12 | Общественная территория в прибрежной зоне от моста по улице Центральный проезд до гидротехнического сооружения (плотина) |  |
| 13 | Благоустройство общественных территорий в мкр. Красные Сосенки (ул. Гвардейская, ул. Новоженова, территория Дом культуры Российской Армии) | 2022 |
| 14 | Тротуар по ул. Щорса от д/с «Родничок» до ул. Индустриальная | 2022\*\*\* |
| 15 | Тротуар в пос. Грозилово от ул. Шоссейная вдоль автомобильной дороги |  |
| 16 | Тротуар по ул. Футбольная от ул. Красных Зорь до ул. Шестагинская |  |
| 17 | Благоустройство тротуара по ул. 8 Марта от вокзальной площади до ул. Социалистическая | 2022\*\*\* |
| 18 | Тротуар по ул. Шестагинский проезд |  |
| 19 | Тротуар от магазина «Василевский» (ул. Кооперативная) – ул. Лежневская – ул. 40 лет Октября – ул. Григорьевская (до конечной остановки общественного транспорта) |  |
| 20 | Благоустройство общественной территории «Парк у реки Вязьма» (южнее ул. Новоженова, д. 5, 7) | 2023 |
| 21 | Сквер по ул. Сергеевская (сквер напротив ХБК) | 2018 |
| 22 | Благоустройство пешеходной дорожки/лестничного марша от ул. Гористая к пешеходному мосту через р. Вязьма (возле ТЦ «ВЕГА») | 2019 – 1 этап2021 – 2 этап |
| 23 | Благоустройство пешеходной дорожки по ул. Индустриальная (реконструкция пешеходной дорожки по ул. Индустриальная, восстановление пешеходной дорожки от почтового отделения №7 до ул. Щорса, строительство пешеходной дорожки от ул. Щорса до дома №9 по ул. Индустриальная, благоустройство ул. Индустриальной) | 2021\*\* |
| 24 | Тротуар по улице Красноармейский проезд от ул. Шестагинская до ул. Спортивная | 2021\*\* |
| 25 | «Красные сосенки – территория осознанности и добрососедства» (Проект победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году) | 2022 – 1 этап2023 – 2 этап |

\* Формируется после проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При условии доведения Правительством Ивановской области субсидий в полном объеме из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области на организацию благоустройства территорий, формирования бюджета города Тейково на соответствующие годы.

\*\* Общественные территории благоустроены в рамках реализации подпрограммы «Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2021 году при выполнении мероприятий «Ремонт автомобильной дороги по ул. Индустриальная в г.Тейково», «Ремонт автомобильной дороги по Красноармейскому проезду в г.Тейково».

\*\*\* Общественные территории благоустроены в рамках реализации подпрограммы «Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2022 году при выполнении мероприятий «Ремонт автомобильной дороги на ул. Щорса в г.о. Тейково», «Ремонт тротуара на участке автомобильной дороги по ул. 8 Марта в г.о. Тейково».

Приложение № 19

к постановлению администрации

 городского округа Тейково

Ивановской области

 от 29.07.2024 №409

Таблица 4.

Адресный перечень общественных территорий городского округа Тейково Ивановской области,

подлежащих в первоочередном порядке благоустройству\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование территории | Месторасположение | Срок выполнения мероприятия |
| 1 | Благоустройство общественной территории «Парк у реки Вязьма» (южнее ул. Новоженова, д. 5, 7) 1-й этап | г. Тейково, южнее ул. Новоженова, д. 5, 7 | 2023 год |
| 2 | Благоустройство территории Летнего сада | г. Тейково, ул. Шестагинская, д. 80 | 2024 год |
| 3 | Благоустройство Монумента Славы | г. Тейково, ул. Шестагинская | 2025 год\* |

\* Формируется после проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При условии доведения Правительством Ивановской области субсидий в полном объеме из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области на организацию благоустройства территорий, формирования бюджета городского округа Тейково на соответствующие годы.

Приложение № 20

к постановлению администрации

 городского округа Тейково

Ивановской области

 от 29.07.2024 №409

1. Паспорт подпрограммы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименованиеподпрограммы | Снос домов и хозяйственных построек (далее – подпрограмма) |
| Срок реализацииподпрограммы | 2023-2028  |
| Исполнителиподпрограммы | Отдел городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково Ивановской областиОтдел градостроительства и архитектуры администрации городского округа Тейково Ивановской области |
| Целиподпрограммы | Осуществление сноса аварийных жилых домов; домов, помещения в которых признаны не соответствующими требованиям, предъявляемым к жилому помещению; домов, в отношении которых имеется решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Тейково; хозяйственных построек, находящихся в аварийном состоянии. Улучшение внешнего облика города. |
| Объем ресурсного обеспечения мероприятийподпрограммы  | Общий объем бюджетных ассигнований:2023 год – 0,00 тыс. руб.;2024 год – 350,00 тыс. руб.;2025 год – 0,00 тыс. руб.;2026 год – 0,00тыс. руб.;2027 год – 0,00 тыс. руб.;2028 год – 0,00тыс. руб.- местный бюджет:2023 год – 0,00 тыс. руб.;2024 год – 350,00 тыс. руб.;2025 год – 0,00 тыс. руб.;2026 год – 0,00тыс. руб.;2027 год – 0,00 тыс. руб.;2028 год – 0,00тыс. руб.- областной бюджет:2023 год – 0,00 тыс. руб.;2024 год – 0,00 тыс. руб.;2025 год – 0,00 тыс. руб.;2026 год – 0,00тыс. руб.;2027 год – 0,00 тыс. руб.;2028 год – 0,00тыс. руб.- федеральный бюджет:2023 год – 0,00 тыс. руб.;2024 год – 0,00 тыс. руб.;2025 год – 0,00 тыс. руб.;2026 год – 0,00тыс. руб.;2027 год – 0,00 тыс. руб.;2028 год – 0,00тыс. руб. |

Приложение № 21

к постановлению администрации

 городского округа Тейково

Ивановской области

 от 29.07.2024 № 409

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора(показателя)  | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Количество технических заключений о состоянии технических конструкций жилых домов и жилых помещений | Единиц. | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество снесенных домов и хозяйственных построек | Единиц. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество земельных участков с жилыми домами, пришедшими в нежилое состояние, в отношении которых проведена оценка | Единиц. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* Значение целевых индикаторов подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.

Приложение № 22

к постановлению администрации

 городского округа Тейково

Ивановской области

 от 29.07.2024 № 409

5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий/источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Основное мероприятие «Снос жилых домов и хозяйственных построек»Подпрограмма, всего: | Отдел градостроительства и архитектуры администрации городского округа Тейково Ивановской области | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Снос домов и хозяйственных построек | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Выполнение технических заключений о состоянии технических конструкций жилых домов и жилых помещений | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Проведение оценки земельных участков с жилыми домами, пришедшими в нежилое состояние. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные ассигнования: |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |