КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТЕЙКОВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________________________

«23» декабря 2022 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 54

по итогам финансово-экономической экспертизы проекта изменений, вносимых в  муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа Тейково Ивановской области услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие городской инфраструктуры».

1. Основание для проведения экспертизы: п.7 ч.2 статья 9 Федерального закона РФ от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Тейково Ивановской области, их формирования и реализации и порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тейково Ивановской области, утвержденный постановлением администрации городского округа Тейково от 17.10.2013 № 615 (далее – Порядок), Положение о контрольно - счетной комиссии городского округа Тейково Ивановской области, утвержденное решением городской Думы городского округа Тейково Ивановской области от 26.11.2021 № 121 (далее – Положение).

2. Цель экспертизы: подтверждение полномочий по изменению расходных обязательств и подтверждение обоснованности размера расходных обязательств муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа Тейково Ивановской области услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие городской инфраструктуры» (далее - проект Программы).

3. Предмет экспертизы: проект Программы, материалы и документы финансово-экономических обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования городского округа Тейково Ивановской области.

- Правовую основу финансово-экономической экспертизы проекта Программы составляют следующие правовые акты: статья 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решение городской Думы городского округа Тейково Ивановской области от 16.12.2022 № 127 «О бюджете города Тейково на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Тейково Ивановской области, их формирования и реализации», утвержденный постановлением администрации городского округа Тейково от 17.10.2013 № 615, Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ городского округа Тейково», утвержденный приказом председателя контрольно-счетной комиссии городского округа Тейково Ивановской области от 28.01.2022 № 14-ОД.

- Проект муниципального правового акта направлен в контрольно-счетную комиссию городского округа Тейково Ивановской области для проведения финансово-экономической экспертизы  23.12.2022  (исх. № 221/12 от 22.12.2022).

К проекту Программы предоставлены следующие документы:

- проект постановления «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тейково Ивановской области от 31.10.2022 № 529 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Тейково Ивановской области «Обеспечение населения городского округа Тейково Ивановской области услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие городской инфраструктуры»;

- пояснительная записка к проекту постановления;

-  финансово-экономическое обоснование муниципальной программы городского округа Тейково «Обеспечение населения городского округа Тейково Ивановской области услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие городской инфраструктуры».

Проектом постановления вносятся изменения в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа Тейково Ивановской области услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие городской инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации городского округа Тейково Ивановской области от 31.10.2022 № 529.

Контрольно-счетная комиссия городского округа Тейково Ивановской области, рассмотрев представленный Проект постановления, отмечает следующее:

Проектом постановления предлагается внести изменения в Программу, в связи с необходимостью уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы в 2023-2025 годах.

Планируемый к утверждению объем бюджетных ассигнований Проекта постановления Программы:

- на 2023 год сумма запланированных бюджетных ассигнований составляет 115 220,97567 тыс. руб., что на 79 300,51457 тыс. руб., или на 220,76% больше, чем предусмотрено в постановлении администрации городского округа Тейково Ивановской области от 31.10.2022          № 529 «Обеспечение населения городского округа Тейково Ивановской области услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие городской инфраструктуры»;

- на 2024 год сумма запланированных бюджетных ассигнований составляет 43 977,42370 тыс. руб., что на  23 657,42028 тыс. руб., или на 99,97% больше, чем предусмотрено в постановлении администрации городского округа Тейково Ивановской области от 31.10.2022          № 529 «Обеспечение населения городского округа Тейково Ивановской области услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие городской инфраструктуры»;

- на 2025 год сумма запланированных бюджетных ассигнований составляет 35 463,77100 тыс. руб., что на  18 010,37813 тыс. руб., или на 103,19% больше, чем предусмотрено в постановлении администрации городского округа Тейково Ивановской области от 31.10.2022          № 529 «Обеспечение населения городского округа Тейково Ивановской области услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие городской инфраструктуры»;

Внесение изменений в Программу в 2023 году связано:

1. По подпрограмме «Реализация мероприятий по обеспечению населения городского округа Тейково водоснабжением, водоотведением и услугами бань»:

-  с увеличением бюджетных ассигнований на проведение работ по организации водоотведения на пос. Пчелина на сумму 1 000,00 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

- с увеличением бюджетных ассигнований для подачи заявки на участие в областном отборе на предоставление субсидии  бюджетам муниципальных образований Ивановской области для реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в рамках государственной программы Ивановской области «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» на сумму 1 684,21100 тыс. руб. (софинансирование).

Проектом программы вводятся новые мероприятия подпрограммы:

- Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по организации водоотведения в границах городского округа Тейково Ивановской области

- Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (софинансирование).

В связи с введением новых мероприятий, добавлены целевые индикаторы: «Объем сброса сточных вод ассенизационных машин» в количестве 55165,91м3/год и «Замена участка водопроводной сети м. Красные Сосенки г. Тейково Ивановской области» в количестве 2,5 км.

2.  По подпрограмме «Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»:

- с увеличением бюджетных ассигнований на проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов в сумме 42 263,21385 тыс. руб., из них: 40 149,21385 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 2 114,00000 тыс. руб. софинансирование из средств местного бюджета.

- с увеличением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в сумме 914,88338 тыс. руб. (софинансирование).

Проектом программы уточняется детализированный план мероприятий, а так же вводятся новые мероприятия подпрограммы:

| В редакции постановления от 29.11.2022 № 590 | В редакции Проекта постановления |
| --- | --- |
| 1.1 Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и сооружений на них | 1. Проектирование проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог в городском округе Тейково Ивановской области |
| 3. Субсидия на возмещение затрат в связи с выполнением работ обслуживающим организациям, осуществляющим деятельность по содержанию автомобильных дорог и иных транспортных инженерных сооружений в рамках благоустройства в границах городского округа Тейково | 3. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
| - | 4. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (софинансирование) |

3. По подпрограмме «Благоустройство городского округа Тейково Ивановской области, осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»:

- с увеличением бюджетных ассигнований на субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства и мест захоронения (Содержание сетей уличного освещения) в сумме 2 618,37800 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

- с увеличением бюджетных ассигнований для предоставления субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям в сумме 4 429,12984 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

- с увеличением бюджетных ассигнований для организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме 176,54253 тыс. руб. за счет областного бюджета;

- с увеличением бюджетных ассигнований на сумму 2 036,84284 тыс. руб., из них: 1 935,00000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 101,84284 тыс. руб. софинансирование из средств местного бюджета на приобретение и установку детских игровых площадок по адресам: г. Тейково, Фрунзенская, д. 5, ул.  Шестагинская , д. 77, во дворе домов 18,19, 20 по ул. Новоженова и дома 2 по ул. Гвардейская, а так же демонтаж старого оборудования детской игровой площадки, приобретение и установка игровых элементов по адресу: г. Тейково, ул.  Ульяновская, д. 3/13.

- КСК обращает внимание на адресную часть мероприятия «Демонтаж старого оборудования детской игровой площадки, приобретение и установка детских игровых элементов по адресу: г. Тейково, ул. Ульяновская, д. 3/13» согласно Приложения к Закону Ивановской области "Об утверждении перечня наказов избирателей на 2023 год" от 03.10.2022 N 47-ОЗ «Перечень наказов избирателей депутатам Ивановской областной Думы, требующих расходования средств областного бюджета в 2023 году». В адресной части объекта указан номер дома, не соответствующий действительности. Требуется привести в соответствие адресную часть мероприятия в нормативно-правовом акте.

По мероприятию «Благоустройство дворовых территорий» изменен целевой показатель с 10* до х*(значение целевого индикатора подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств) в связи с отсутствием финансирования.

Проектом программы уточняется детализированный план мероприятий, а так же вводятся новые мероприятия подпрограммы:

| В редакции постановления от 29.11.2022 № 590 | В редакции Проекта постановления |
| --- | --- |
| 1.1 Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства и мест захоронения | 1. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства и мест захоронения (Содержание сетей уличного освещения) |
| - | 2. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
| - | 4. Приобретение и установка детской игровой площадки по адресу: г. Тейково, Фрунзенская, д. 5 |
| - | 5. Приобретение и установка детской игровой площадки по адресу: г. Тейково, ул. Шестагинская, д. 77 |
| - | 6. Приобретение и установка детской игровой площадки по адресу: г. Тейково, во дворе домов 18,19, 20 по ул. Новоженова и дома 2 по ул. Гвардейская |
| - | 7. Демонтаж старого оборудования детской игровой площадки, приобретение и установка игровых элементов по адресу: г. Тейково, ул. Ульяновская, д. 3/13 |

4. По подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договору найма специализированных жилых помещений» увеличены бюджетные ассигнования на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме 3 192,88464 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.

Данная корректировка влечет увеличение целевого показателя по подпрограмме на 1 единицу и составляет 3 благоустроенные квартиры.

5. По подпрограмме «Формирование современной городской среды на 2023-2028 годы»:

- с уменьшением бюджетных ассигнований на мероприятия по благоустройству дворовых территорий на сумму 418,1915 тыс. руб.;

- с увеличением бюджетных ассигнований на мероприятия по благоустройство общественных территорий  в сумме 17 492,61999 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета – 7 000,00000 тыс. руб., областного бюджета – 70,70707 тыс. руб., средства местного бюджета 10 421,91292 тыс. руб.

- с увеличением бюджетных ассигнований на осуществление строительного контроля за реализацией инициативных проектов на сумму 210,00000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

- с увеличением бюджетных ассигнований для участия в областном отборе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) в сумме 3 700,00000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета из которых 2 497,88792 тыс. руб. не подтверждены заявками и 1 202,11208 тыс. руб. на основании поданных заявок от инициативных граждан по следующим адресам:

- Ивановская область, г. Тейково, между ул. 2-я Комовская, д. 15 и ул. 1-я Комовская, д. 14 - 148,372 тыс.руб. (установка детской игровой площадки);

- Ивановская область, г. Тейково, ул. Социалистическая, д. 3,5,7 - 81,66863 тыс. руб. (благоустройство дворовой территории);

- Ивановская область, г. Тейково, пос. Грозилово, д. 11а - 95,21497 тыс. руб. (благоустройство дворовой территории);

- Ивановская область, г. Тейково, ул. 1-я Комовская, д. 3 - 157,37040 тыс. руб. (благоустройство дворовой территории);

- Ивановская область, г. Тейково, ул. Футбольная, д. 1/8 - 156,257 тыс. руб. (благоустройство дворовой территории);

- Ивановская область, г. Тейково, пос. Грозилово, д. 46,47 - 82,89453 тыс. руб. (благоустройство дворовой территории);

- Ивановская область, г. Тейково, ул. Строительная, д. 25 - 109,27253 тыс. руб. (благоустройство дворовой территории);

- Ивановская область, г. Тейково, ул. Гвардейская, д. 7, 13 - 121,94115 тыс. руб. (благоустройство дворовой территории);

- Ивановская область, г. Тейково, ул. Советской Армии, д. 2а, 2 - 122,80086 тыс. руб. (благоустройство дворовой территории);

- Ивановская область, г. Тейково, ул. Советской Армии, д. 27 - 126,32001 тыс. руб. (установка детской игровой площадки).

Проектом программы уточняется детализированный план мероприятий подпрограммы:

| В редакции постановления от 29.11.2022 № 590 | В редакции Проекта постановления |
| --- | --- |
| 1.2 Благоустройство общественных территорий | 1.2 Благоустройство общественных территорий |
| - | 1.2.1 Выполнение работ по благоустройству общественной территории |
| - | 1.2.2 Осуществление авторского надзора |
| - | 1.2.3 Осуществление строительного контроля |
| - | 1.2.4 Проектно-сметные работы и экспертиза смет |

Внесение изменений в Программу в 2024 году связано:

- По подпрограмме «Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»:

- с увеличением бюджетных ассигнований на проектирование проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог в городском округе Тейково Ивановской области в сумме 400,00000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

- с увеличением бюджетных ассигнований на проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов в сумме 2 627,50000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

- с увеличением бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям в сумме  12 251,15487 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, из них:

- Ремонт дорог с твёрдым покрытием – 1 959,67132 тыс.руб.

- Обслуживание дорог (зима) – 6 394,3797 тыс.руб.

- Обслуживание дорог (лето) – 1 366,31986 тыс.руб.

- Ремонт, грейдирование дорог с грунтовым покрытием – 1 774,78931 тыс.руб.

- Установка и замена дорожных знаков – 55,10538 тыс.руб.

- Нанесение горизонтальной дорожной разметки – 346,03242 тыс.руб.

- Нанесение дорожной разметки, пешеходных переходов – 354,85688 тыс.руб.

2. По подпрограмме «Благоустройство городского округа Тейково Ивановской области, осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»:

- с уменьшением  бюджетных ассигнований на субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства и мест захоронения (Содержание сетей уличного освещения) на сумму 10 062,65554 тыс. руб.;

- с увеличением бюджетных ассигнований на субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям в сумме 16 746,32530 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

- с увеличением бюджетных ассигнований на осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на сумму 8,59897 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

3. По подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договору найма специализированных жилых помещений» увеличены бюджетные ассигнования на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме 1 686,49668 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.

Внесение изменений в Программу в 2025 году связано:

- По подпрограмме «Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»:

- с увеличением бюджетных ассигнований на проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов в сумме 2 726,30000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

- с увеличением бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям в сумме  12 251,15487 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, из них:

- Ремонт дорог с твёрдым покрытием – 1 959,67132 тыс.руб.

- Обслуживание дорог (зима) – 6 394,3797 тыс.руб.

- Обслуживание дорог (лето) – 1 366,31986 тыс.руб.

- Ремонт, грейдирование дорог с грунтовым покрытием – 1 774,78931 тыс.руб.

- Установка и замена дорожных знаков – 55,10538 тыс.руб.

- Нанесение горизонтальной дорожной разметки – 346,03242 тыс.руб.

- Нанесение дорожной разметки, пешеходных переходов – 354,85688 тыс.руб.

2. По подпрограмме «Благоустройство городского округа Тейково Ивановской области, осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»:

- с уменьшением  бюджетных ассигнований на субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства и мест захоронения (Содержание сетей уличного освещения) на сумму 10 062,65554 тыс. руб.;

- с увеличением бюджетных ассигнований на субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям в сумме 8 533,87260 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

- с увеличением бюджетных ассигнований на осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на сумму 42,54232 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

3. По подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договору найма специализированных жилых помещений» увеличены бюджетные ассигнования на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме 4 519,16388 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.

Данная корректировка влечет увеличение целевого показателя по подпрограмме на 2 единицы и составляет 2 благоустроенные квартиры.

В связи с изменениями в муниципальную программу целевые индикаторы (показатели) подпрограммы соответствуют целевым индикаторам (показателям) муниципальной программы.

По результатам проведенной оценки финансово-экономических обоснований проекта постановления, контрольно-счетная комиссия городского округа Тейково Ивановской области делает вывод о том, представленный проект изменений соответствует Порядку от 17.10.2013           № 615 с учетом изменений и дополнений.

Согласно п.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации объем финансирования программы на 2022-2024 годы должен быть приведен в соответствие с законом (решением) о бюджете городского округа Тейково.

Проектом постановления администрации городского округа Тейково Ивановской области «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тейково от 31.10.2022 № 529  «Об утверждении муниципальной программы городского округа Тейково «Обеспечение населения городского округа Тейково Ивановской области услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие транспортной системы в 2014-2024 годах»» объем ресурсного обеспечения программы приводится в соответствие с решением городской Думы городского округа Тейково Ивановской области от 26.12.2022 № 135 «О внесении изменений в решение городской Думы городского округа Тейково Ивановской области от 17.12.2021 № 135 «О бюджете города Тейково на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

На основании вышеизложенного контрольно-счетная комиссия городского округа Тейково Ивановской области предлагает направить проект постановления на утверждение.

Председатель контрольно-счетной комиссии

городского округа Тейково Ивановской области                                  Л.В. Воронкова

Инспектор контрольно-счетной комиссии

городского округа Тейково Ивановской области                                  А.А. Люсова